三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

竞争性谈判文件

备案登记号：三招采备2016-JZ   号

采  购  方：三门工业城经济开发有限公司

招标代理人：台州市建设咨询有限公司

二 ○ 一 六 年 八 月

谈判文件目录

第一章  谈判公告	- 3 -

第二章  谈判需求	- 5 -

一、谈判项目一览表	- 5 -

二、技术需求：	- 5 -

三、商务需求	- 5 -

第三章  供 应 商 须 知	- 6 -

供应商须知前附表	- 7 -

一、总  则	- 9 -

二、谈判文件	- 9 -

三、谈判响应文件	- 9 -

四、谈判保证金	- 12 -

五、无效谈判响应文件及废标确认	- 12 -

六、谈判程序	- 13 -

第四章　合同主要协议条款	- 15 -

第五章：   应提交的有关格式附件	- 20 -

附件1	- 20 -

附件2	- 22 -

附件3	- 23 -

附件4	- 24 -

附件5	- 25 -

附件6	- 26 -

附件7	- 27 -

附件8	- 28 -

附件9	- 29 -

附件10	- 30 -

- 第一章  谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受采购方的委托，现就三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究进行竟争性谈判采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：三招采备2016-JZ  号

二、谈判内容：根据相关文件要求，开展三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究工作，通过专家的评审取得最终成果。规划内容包括：1）本项目区域总汇水面积约43Km2，重点研究赖峙涂围垦区约0.77 Km2范围内赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘对区域防洪排涝的影响，并提出相应的防洪排涝工程布局和措施；2）规划工程包括河道整治、拆塘工程及其他；3）编写规划文本、组织规划文本评审、修编等工作；4）通过专家的评审取得最终成果。

三、预算金额：人民币40万元

四、服务期：合同签订后60个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究送审稿，送审稿审查后14个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究报批稿。

地点：三门县浦坝港

五、合格谈判供应商的资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）须具有工程咨询（水利工程专业）甲级资质，且具有独立法人资格；

（3）供应商具有2012年12月1日至今完成的类似工程（防洪排涝规划或涝区整治规划）规划报告编制业绩；

（4）投标人拟派项目负责人具有水利专业高级工程师职称。

（5）本项目不接受联合体投标。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期  上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1、投标保证金人民币肆仟元整。投标人应于2016年  月   日下午5:00前将投标保证金以电汇或银行汇票或转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心       开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288                  财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、相关事宜：

1、谈判文件每套售价300元，在递交投标文件同时支付，售后不退。

九、项目咨询：

采购方联系人：朱军才    联系电话：0576-83580007

代理方联系人：王珊珊    联系电话：0576-83332359   传真：0576-83332359

2016年  月  日

- 第二章  谈判需求

- 一、谈判项目一览表

本次谈判共一个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究 | 项 | 1 |  |

- 二、技术需求：

1、项目概况

三门沿海工业城由三门县沿赤乡与三门盐场组成，位于浙江省东南部健跳港南岸，浦坝港镇所在地。离县城海游镇东南直线距离33km，处于北纬28°56′、东经121°39′，西、北与浬浦镇接壤，南濒牛头门港，东临三门湾。

赖峙塘海塘位于浦坝港，两端与浦坝港北岸标准海塘相接，现正在进行加固工程建设，建成后防洪（潮）标准将达到50年一遇。考虑到赖峙涂标准塘建成以后将形成赖屿山平原单独的挡潮封闭圈，阻隔了周边水系的连通，不利于片区整体的开发与利用。因此，研究赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘对区域防洪排涝的影响迫在眉睫。

本区域属亚热带季风性湿润气候，受海洋影响较大，四季分明，冬暖夏凉，雨量充沛，阳光适宜，早春回温迟，秋季降温慢，无霜期长。

2、规划范围

规划范围:区域总汇水面积约43Km2，重点研究赖峙涂围垦区约0.77 Km2范围内赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘对区域防洪排涝的影响，并提出相应的防洪排涝工程布局和措施。

工作内容主要包括：规划工程包括河道整治、拆塘工程及其他。

3、规划标准

防洪排涝规划标准：

防洪（潮）：防洪（潮）标准为50年一遇。

排涝：20年一遇24小时降雨24小时内排完，区内建筑物地面不受淹。
4、规划原则

规划原则：以工业城防洪排涝安全为基本前提，以改善人居环境和水环境为重点，坚持以人为本、人与自然和谐相处的原则，构筑具有亲水理念的生态景观河道，基本方针为安全、生态、美化、经济。

5、规划任务

规划任务：根据《水法》、《防洪法》及《防洪标准》中有关规定，从本工业区块的实际出发，通过水文水力计算，分析赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘沿海工业城的防洪排涝能力，拟定河道规模及河网控制水位，并对工程措施及非工程措施等提出水系调整意见，以使三门沿海工业城达到国家规定的防洪排涝要求，确保新建工业区的防洪排涝安全。

6、水利计算方法

应利用当前成熟的商业软件进行水利分析，软件要具有算法可靠、计算、界面友好、前后处理方便、水工建筑物控制功能强大等突出优点，适合于一维/二维水动力模型计算。

7、成果形式

三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究文本15套，并提交正式成果电子文件光盘。

- 三、商务需求

1、服务期：合同签订后60个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究送审稿，送审稿审查后14个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究报批稿。

2、服务地点：三门县

3、付款条件：合同生效，采购人向中标人支付合同价的10%作为预付款。中标人提交送审稿后支付合同价的50%，通过最终评审取得最终成果后采购人向中标人付清余款，同时退还履约保证金（合同价的10%）。

4、质量目标：符合相关技术标准。

- 四、相关说明

1、现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

第三章  供 应 商 须 知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究 |
| 2 | 采购单位 | 三门工业城经济开发有限公司 |
| 3 | 服务地点 | 三门县浦坝港 |
| 4 | 采购资金来源 | 自筹 |
| 5 | 工作内容 | 根据相关文件要求，开展三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究工作，通过专家的评审取得最终成果。规划内容包括：1）本项目区域总汇水面积约43Km2，重点研究赖峙涂围垦区约0.77 Km2范围内赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘对区域防洪排涝的影响，并提出相应的防洪排涝工程布局和措施；2）规划工程包括河道整治、拆塘工程及其他；3）编写规划文本、组织规划文本评审、修编等工作；4）通过专家的评审取得最终成果。 |
| 6 | 合格的谈判供应商要求 | 1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；2）须具有工程咨询（水利工程专业）甲级资质，且具有独立法人资格。 3）供应商具有2012年12月1日至今完成的类似工程（防洪排涝规划或涝区整治规划）规划报告编制业绩； 4）投标人拟派项目负责人具有水利专业高级工程师职称。 5）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 预算金额 | 人民币40万元 |
| 9 | 有效投标报价上限 | 采购方设有效报价上限，在谈判供应商的最终报价开启前宣布。 |
| 10 | 质量标准 | 符合相关技术标准。 |
| 11 | 服务期要求 | 合同签订后60个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究送审稿，送审稿审查后14个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究报批稿。 |
| 12 | 谈判担保 | 1、担保金额：4000元 2、担保形式：电汇或银行汇票或转账支票（同城） 收款单位：三门县建设工程交易中心 开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行 银行帐号：9013920108000288 银行地址：海游镇光明路136-140号 3、担保提交地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 联系电话： 0576—83336115 |
| 13 | 谈判响应文件的份数 | 正本1份；副本2 份 |
| 14 | 谈判响应文件的提交 | 截止时间：2016年 月 日 上午9：00 提交地点：三门县公共资源交易中心 |
| 15 | 谈判时间及地址 | 2016年 月 日 上午9：00 地点:三门县公共资源交易中心 地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 电话：0576-83321672 |
| 16 | 报价内容及方式 | 固定总价 |
| 17 | 评标原则和方法 | 取最终报价最低的合格供应商为成交供应商（即最低价法）。 |
| 18 | 谈判响应文件密封及装订 | 技术文件和报价文件分开装订成册，单独密封。 |
| 19 | 开标顺序 | 先开技术文件和报价文件，待技术文件和报价文件评审结束，然后进行谈判，谈判供应商进行最终报价。 |
| 20 | 评标结果公示 | 评标结束后，评标结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com），公示期不得少于七个工作日。 |
| 21 | 谈判响应文件有效期 | 90日历天 |
| 22 | 签订合同 | 中标通知书发出后10日历天内 |
| 23 | 付款方式 | 合同生效，采购人向中标人支付合同价的10%作为预付款。中标人提交送审稿后支付合同价的50%，通过最终评审取得最终成果后采购人向中标人付清余款，同时退还履约保证金（合同价的10%）。 |
| 24 | 履约担保 | 履约担保金额为中标价的10% |
| 25 | 解释 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购方 |
| 26 | 其他 | 近三年以来，投标人、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录。是否为无行贿犯罪记录在中标后进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）谈判费用

不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 二、谈判文件

（一）谈判供应商的风险

谈判供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者谈判供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应是谈判供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（二）谈判文件的澄清与修改

1、谈判供应商在收到谈判文件后，若有问题需要澄清，应于2016年  月   日17：00时之前，以书面形式向采购方提出，采购方将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”答复，由谈判供应商自行下载。采购方及招标代理机构的任何工作人员对谈判供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供谈判供应商参考，对采购方无任何约束力。

- 2、在谈判截止时间3日前，采购方将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”修改谈判文件，由谈判供应商自行下载。

- 3、谈判文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

- 4、谈判文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为谈判文件的组成部分，对谈判供应商起约束作用。谈判供应商开标前应随时关注网站上的最新信息。

5、谈判文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购方备案盖章的一律无效。

- 三、谈判响应文件

（一） 谈判响应文件的要求

1、谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

（二）谈判响应文件的组成

谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件，需要正本与副本。

- 报价文件

（1）首次报价一览表（附件1）；

（2）谈判项目明细清单（附件2）；

（3）商务需求响应表（附件3）。

2、技术文件

- 法定代表人授权书（附件4）；

- 投标函（附件5）；

- 诚信投标承诺书（附件6）；

- 谈判人情况一览表（附件7）；

- 项目组成人员表（附件8）；

- 项目负责人简历表（附件9）；

- 技术需求响应表（附件10）；

- 证书材料（提供以下与证书材料原件一致的复印件，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效，在开标时同时提供原件备查，原件无须密封。无法提供原件的按无效标处理。）：

1）企业营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）；

2）资质证书；

3）供应商具有2012年12月1日至今完成的类似工程（防洪排涝规划或涝区整治规划）规划报告编制业绩，提供合同；

4）项目负责人提供：水利专业高级工程师职称证书；

5）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

（三）报价及工期要求：

1、报价方式：本项目采用总价承包的方式报价，按中标价一次性包定。报价以人民币元计。

2、报价内容：投标报价应是竞争性谈判文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括涉及本项目实施所发生的全部费用（含专家评审费）、交通、各种设备、劳务、管理、材料、安全、验收、后续服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各谈判供应商应根据采购人提供的技术资料、清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，保留整数。

3、谈判项目明细清单及首次报价一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于采购内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价或合价之中。

4、附件中除空白部分由谈判供应商自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如谈判供应商擅自更改将引起废标。

5、谈判供应商的最终报价应低于首次报价。

6、服务期：合同签订后60个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究送审稿，送审稿审查后14个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究报批稿。

（四）谈判响应文件的份数和签署

1）谈判供应商按本须知前附表第13项规定的份数递交谈判响应文件。

2）谈判文件附件中要求签署或盖章的，谈判供应商均按要求签署或盖章。

3）谈判响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖谈判供应商公章和谈判供应商全权代表签字。

4）证书材料的复印件要求加盖谈判供应商公章。

5）当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由谈判小组或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

（五）谈判响应文件的装订、密封与标志

1）谈判供应商应将响应性文件按规定密封，并注明项目名称、谈判供应商名称及标函名称。

2）密封袋封口处加盖谈判供应商公章或法人代表或谈判供应商全权代表印章或签字。

3）谈判响应文件的密封及装订要求详见本须知前附表第18项。

（六）谈判响应文件的递交

谈判供应商应按本须知前附表第14项规定的截止时间和地点提交谈判响应文件，同时需满足以下要求，否则该响应性文件予以拒收：

（1）谈判供应商应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交谈判响应文件；

（2）谈判供应商提交谈判担保；

（3）谈判供应商法定表人或全权代表（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购方确认身份后（采购方对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

（七）谈判截止时间

1、谈判响应文件必须在规定的谈判截止时间前派人送达指定的谈判地点。

2、如有特殊情况，采购方可推迟或取消采购。采购方如因故推迟谈判截止时间或取消采购，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购方和供应商的权利和义务将受到新的规定的约束。

（八）谈判响应文件的修改和撤回

1、谈判供应商如必须修改或撤回谈判响应文件，必须在谈判截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达采购方。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判响应文件编号、采购项目名称、谈判供应商名称、并注明“谈判修改响应文件”、“谈判时启封”字样。

- 四、谈判保证金

（一）保证金缴退

- 1、投标人按前附表规定的数额在2016年  月   日下午5：30内向三门县公共资源交易中心提交投标保证金，并在投标截止时间前到三门县公共资源交易中心财务室办理好投标保证金交付确认手续，以证明投标人的投标保证金已交纳。

- 2保证金形式：投标人出具的电汇或银行汇票或转账支票（同城）。收款单位：三门县建设工程交易中心，开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行，帐号：9013920108000288。

3、中标供应商的谈判保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

4、未中标供应商的谈判保证金将在公示期结束后开始无息退还。

（二）谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

1、谈判供应商在谈判有效期内撤回谈判响应文件的；

2、谈判供应商在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、成交方无正当理由不与采购方签订合同的；

4、谈判供应商在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

5、成交方未能在规定期限内提交履约保证金的；

6、其他严重扰乱谈判标程序的。

- 五、无效谈判响应文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效标处理：

1、谈判截止时间以后送达的响应性文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件；

3、以电讯形式的响应性文件；

4、不具备谈判文件规定谈判资格要求的；

5、应交而未交谈判保证金的；

6、谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；

8、谈判响应文件份数不符合谈判文件前附表要求的；

9、谈判响应文件组成不符合谈判文件要求的；

10、与采购方谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

11、最终报价超出有效报价上限的；

12、最终报价不低于首次报价的；

13、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

14、出现影响采购公正的违法违规行为；

15、谈判文件中明确规定为无效标的；

16、谈判小组认为其他不合理情况的。

如有效谈判响应文件不足三家使得谈判明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决本次谈判。

（二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、谈判供应商的报价均超过了采购上限价，采购方不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

- 六、谈判程序

（一）谈判开始前，谈判小组对各供应商的技术文件和报价文件进行评审，评审合格的供应商进入谈判。

（二）谈判的顺序，由采购方在谈判开始前对合格供应商进行抽签或按签到序号进行。供应商在谈判截止时间前递交的报价文件作为首次报价，首次报价不公开。

（三）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（四）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共一轮），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格，超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价应低于首次报价（谈判内容有调整除外），在最终报价开启前公布有效报价上限，超出上限的按无效标处理。如供应商最终报价均超过上限的，则本项目谈判失败。

七、评标原则和方法

（一）谈判小组负责审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。

（二） 本次决标方法采用最低价法。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终报价，取最终报价最低的合格供应商为成交供应商，如出现多个相同的最低报价，则抽签确定成交供应商。

八、授予合同

1、中标通知书

（1）采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，成交供应商应当在三门县公共资源交易中心接受公示。

（2）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次谈判失败，重新组织招标。

（3）采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

（4）中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2、合同签订

（1）自中标通知书发出之日起10个日历天内，采购方应当与成交供应商按照谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。采购方与成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（2）采购方与成交供应商须根据国家、省、市有关合同管理的规定及谈判文件、谈判响应文件，草签合同，正式签订承包合同，并报送有关部门鉴证。

3、履约保证金

（1）成交供应商应在签定合同之前,将履约保证金按本谈判文件规定汇入三门工业城经济开发有限公司，如成交供应商不及时提交履约保证金或不按时与采购方签订合同，采购方将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章　合同主要协议条款

委托方（甲方）：

承揽方（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据     年   月   日的三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究的开标结果，经协商一致签订本合同。

第一条  工作内容

1、项目概况

三门沿海工业城由三门县沿赤乡与三门盐场组成，位于浙江省东南部健跳港南岸，浦坝港镇所在地。离县城海游镇东南直线距离33km，处于北纬28°56′、东经121°39′，西、北与浬浦镇接壤，南濒牛头门港，东临三门湾。

赖峙塘海塘位于浦坝港，两端与浦坝港北岸标准海塘相接，现正在进行加固工程建设，建成后防洪（潮）标准将达到50年一遇。考虑到赖峙涂标准塘建成以后将形成赖屿山平原单独的挡潮封闭圈，阻隔了周边水系的连通，不利于片区整体的开发与利用。因此，研究赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘对区域防洪排涝的影响迫在眉睫。

本区域属亚热带季风性湿润气候，受海洋影响较大，四季分明，冬暖夏凉，雨量充沛，阳光适宜，早春回温迟，秋季降温慢，无霜期长。

2、规划范围

规划范围:区域总汇水面积约43Km2，重点研究赖峙涂围垦区约0.77 Km2范围内赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘对区域防洪排涝的影响，并提出相应的防洪排涝工程布局和措施。

工作内容主要包括：规划工程包括河道整治、拆塘工程及其他。

3、规划标准

防洪排涝规划标准：

防洪（潮）：防洪（潮）标准为50年一遇。

排涝：20年一遇24小时降雨24小时内排完，区内建筑物地面不受淹。
4、规划原则

规划原则：以工业城防洪排涝安全为基本前提，以改善人居环境和水环境为重点，坚持以人为本、人与自然和谐相处的原则，构筑具有亲水理念的生态景观河道，基本方针为安全、生态、美化、经济。

5、规划任务

规划任务：根据《水法》、《防洪法》及《防洪标准》中有关规定，从本工业区块的实际出发，通过水文水力计算，分析赖峙涂标准塘建成后废弃赖屿山两侧浦坝港北岸标准海塘沿海工业城的防洪排涝能力，拟定河道规模及河网控制水位，并对工程措施及非工程措施等提出水系调整意见，以使三门沿海工业城达到国家规定的防洪排涝要求，确保新建工业区的防洪排涝安全。

6、水利计算方法

应利用当前成熟的商业软件进行水利分析，软件要具有算法可靠、计算、界面友好、前后处理方便、水工建筑物控制功能强大等突出优点，适合于一维/二维水动力模型计算。

第二条  执行技术标准

1、相关技术标准规范。

第三条  项目费用

3.1取费依据：根据     年   月   日的三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究开标结果确定。

3.2取费项目及工程总价款：

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究 | 项 | 1 |  |  |
| 总价款（大写）： |  |  |  |  |  |

3.3本项目采用总价承包方式，一次性包定。

第四条  甲方的义务

4.1负责与相关部门的沟通、协调。

4.2提供已有的工程资料包括：

4.3有权利知晓工作进度以及主要规划结论。

4.4协助乙方的工作队伍顺利进行现场工作。

4.5甲方应保证项目工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

第五条  乙方的义务

5.1负责完成本项目工作自身发生的全部费用

5.2负责本项目规划文本的编制，不得将规划工作的部分或者全部委托给第三方

5.3负责规划文本的评审工作，并按评审意见修改完善。

第六条  项目完成工期

6.1乙方应按照承诺的工期提交全部工作成果交甲方验收，并通过专家评审。

6.2由于不可抗力造成本工程需要延期完工的，经甲方同意，则本工程工期可顺延。

第七条 乙方应编制三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究文本，通过专家的评审取得最终成果，专家评审过程中所产生的费用由乙方承担。

第八条  对乙方工作成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

8.1工作成果的所有权、使用权和著作权全部归属甲方。

第九条  费用及支付方式

9.1合同生效，采购人向中标人支付合同价的10%作为预付款。中标人提交送审稿后支付合同价的50%，通过最终评审取得最终成果后采购人向中标人付清余款，同时退还履约保证金（合同价的10%）。

第十条  工作成果交付

10.1乙方向甲方交付约定的工作成果详见谈判文件第二章《成果要求》。

10.2服务期：合同签订后60个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究送审稿，送审稿审查后14个日历天内提交水系调整及二线海塘处置研究报批稿。

10.3成果递交的份数

三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究文本15套，并提交正式成果电子文件光盘。

10.5其他相关成果

第十一条  甲方违约责任

11.1合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，偿付乙方工程款的10%；乙方已经进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程款，并按工程款的5%向乙方偿付违约金。

11.2甲方无故逾期验收和未按要求支付乙方工程款的，甲方应按逾期付款总额的每日万分之三向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任。

第十二条  乙方违约责任

12.1合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方返还预付款，并没收履约保证金。

12.2在甲方保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交工件成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的工程总价款的万分之三计算，因不可抗力影响规划编制作业等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

12.3乙方提供的工作成果评审不能通过的，乙方应负责无偿予以重新编制或采取补救措施，直至评审通过。因工作成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对由此造成的直接损失负责赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

12.4除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同标的全部或部分转让给第三方，否则，甲方有绝对权力阻止分包。

第十三条 索赔

13.1 委托方可以按以下规定向承包人索赔：

（1)有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

（2)索赔事件发生后的28天内，向承包人发出要求索赔的通知。

（3)承包人在接到索赔通知后的28天内给予响应，或要求委托方进一步补充索赔理由或证据，承包人在28天内未予答复，就视为该项索赔已经被认可。

13.2 承包人可以按以下规定向委托方索赔：

（1)有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

（2)索赔事件发生后的28天内，向委托方发出要求索赔的通知。

（3)委托方在接到索赔通知后的28天内给予响应，或要求委托方进一步补充索赔理由或证据，承包人在28天内未予答复，就视为该项索赔已经被认可。

十四、违约终止合同

14.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权并提出终止全部或部分合同。

(1)乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成全部或部分工作内容。

(2)乙方未能履行合同规定的其他义务

(3)在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

14.2乙方应继续执行合同中未终止部分。

14.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分工作责任。

十五、履约保证金的罚没

15.1如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

15.2如果乙方毫无理由地拖延提交工作成果或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

15.3乙方提供的工作成果等须和投标文件中所承诺的相符合（合同中另有约定除外）。

第十六条  不可抗力事件处理

16.1 任何一方由于不可抗力事件而影响合同义务履行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将发生的不可抗力事件的情况以传真或电报等方式通知另一方，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

第十七条 保险

17.1 承包人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，该部分费用包含在总报价中，委托人不再另行支付。

第十八条 保密

18.1双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十九条  争议解决

19.1本合同在履行过程中若双方发生争议，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，依法向三门县人民法院起诉。

第二十条  合同生效及其它

20.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

20.2本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

20.3《三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究竞争性谈判文件》与乙方的《谈判响应文件》为本合同附件，具有同等法律效力。

20.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

20.5 本合同正本一式   份，甲     份，乙方    份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

（或其授权人）                           （或其授权人）

联系人：                                 联系人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

账号：                                   账号：

日期：   年  月  日                      日期：    年  月  日

- 第五章：   应提交的有关格式附件

- 附件1

三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

首次报价一览表

项目编号：

| 序号 | 内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究 |  |
| 合计 |  | ￥ |
| 投标总报价大写： |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、以上报价应与“谈判项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

- 附件2               三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

谈判项目明细清单

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（结转至首次报价一览表） |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：本表要求同附件1的合计人民币数相等。

- 附件3

- 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |
| 4 | 质量目标 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本谈判文件第二部分“招标需求”内第三条“商务需求”填制，谈判供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

- 附件4

法定代表人授权书

三门工业城经济开发有限公司：

（单位全称）法定代表        （姓名）授权            （谈判供应商代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写谈判编号及项目），全权处理谈判活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）谈判供应商已详细阅读全部谈判文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担谈判文件规定的全部义务和相关责任。

（2）谈判供应商同意提供谈判人可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

（3）谈判供应商所提交的一切谈判资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

谈判供应商单位全称（公章）：

日期：   年  月  日

附：

全权代表姓名：                    职务：

传真：

电话： 全权代表身份证复印件粘帖处

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件5

- 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

投 标 函

致：_______          __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                      项目的招标公告/谈判邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表谈判供应商_______       __（谈判供应商名称）提交商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 谈判供应商已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本谈判有效期自开标日起 ______个日。

4.如成交，本谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本谈判供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 谈判供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：____________         __谈判供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

谈判供应商名称(公章):_______________

开户银行：                               银行帐号：

授权代表签字或盖章:___________           日期:_____年___月___日

- 附件6

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              项目的谈判；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他谈判供应商相互串通谈判报价，不排挤其他谈判供应商的公平竞争，不损害采购人或其他谈判供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通谈判，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、不以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃谈判保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

年   月   日

- 附件7

- 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

谈判人情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

- 附件8

- 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

项目组成人员表

| 本工程拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由供应商自行确定。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 附件9

- 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

- 附件10

- 三门县沿海工业城水系调整及二线海塘处置研究

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 内容 | 招标规格 | 谈判规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本谈判文件第二部分“招标需求”内第二条“技术需求”填制，谈判供应商应对照谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。