三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

竞争性谈判文件

备案登记号：三招采2016-JZ   号

采  购  方：三门县水利基础设施投资有限公司

招标代理人：台州市建设咨询有限公司

二 ○ 一 六 年 十 月

谈判文件目录

第一章  谈判公告	- 2 -

第二章  谈判需求	- 4 -

一、谈判项目一览表	- 4 -

二、技术需求：	- 4 -

三、商务需求	- 5 -

供应商须知前附表	- 6 -

一、总  则	- 8 -

二、谈判文件	- 8 -

三、谈判响应文件	- 8 -

四、谈判保证金	- 10 -

五、无效谈判响应文件及废标确认	- 11 -

六、谈判程序	- 11 -

第四章　合同条件及格式	- 14 -

1.1  定义	- 16 -

1.2  合同文件的构成及解释顺序	- 16 -

1.3  使用文字和适用法律、法规及规章	- 16 -

1.4  双方责任	- 16 -

1.5  确认	- 17 -

1.6  合同价款与支付	- 17 -

1.7  违约责任	- 17 -

1.8  承包人向委托人提交有关资料、文件及时间	- 18 -

1.9  争议解决	- 18 -

1.10  索赔	- 18 -

1.11  不可抗力	- 19 -

1.12  保险	- 19 -

1.13  保密	- 19 -

1.14其它	- 19 -

第五章：   应提交的有关格式附件	- 20 -

附件1	- 21 -

附件2	- 22 -

附件3	- 23 -

附件4	- 24 -

附件5	- 25 -

附件6	- 25 -

附件7	- 26 -

附件8	- 27 -

附件9	- 28 -

附件10	- 30 -

- 第一章  谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受采购方的委托，现就三门县佃石水库大坝安全鉴定项目进行竟争性谈判采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：三招采2016-JZ   号

二、谈判内容：三门县佃石水库大坝安全鉴定。具体工作内容：1、参加现场安全检查，并负责编制现场安全检查报告；2、收集有关资料，根据工程实际需要开展工程质量检测、鉴定试验等工作,并提供工程质量评价、大坝运行管理评价、防洪标准复核等报告；3、按现行的有关技术标准对大坝结构安全状况进行分析评价、渗流安全评价、抗震安全复核、金属结构安全评价和大坝安全综合评价等报告；4、按鉴定审定部门的审查意见，补充相关工作，修改大坝安全评价报告；5、起草大坝安全鉴定报告书；6、协助采购人获得鉴定审定部门的审定。

三、工期：合同签订后60日历天内提交安全鉴定成果报告（送审稿）。

项目地点：三门县亭旁镇

四、合格谈判供应商的资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有水利水电勘测设计甲级资质的单位或者水利部公布的有关科研单位和大专院校；

（4）项目负责人要求：水利相关专业高级及以上技术职称；

（5）本项目不接受联合体投标。

五、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期  上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标保证金：

1、投标保证金人民币肆仟元整。投标人应于2016年  月  日下午5:00前将投标保证金以电汇或银行汇票或转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心        开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288                  财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与交易证、投标人代表身份证一起出示备审。

七、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

八、相关事宜：

凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作。

九、项目咨询：

采购方联系人：何邦宋    联系电话：13606762803

代理方联系人：罗  民    联系电话：0576-83332359   传真：0576-83332359

2016年  月  日

- 第二章  谈判需求

- 一、谈判项目一览表

本次谈判共一个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县佃石水库大坝安全鉴定 | 项 | 1 | 合同签订后60日历天内提交安全鉴定报告（送审稿） | 三门县亭旁镇 |

- 二、技术需求：

1、执行技术标准

1）相关技术标准规范。

《水库大坝安全管理条例》（国务院〔1991〕第77号令）；

《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）；

《水库大坝安全评价导则》（SL258-2000）；

《防洪标准》（GB50201-2014）；

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；

《混凝土面板堆石坝设计规范》（SL228-2013）

《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-2015）；

《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2014）；

《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（NB 35047-2015）；

《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》（SL 722-2015）；

《混凝土坝养护修理规程》（SL 230-2015）；

《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601-2013）

2、主要工作内容：

三门县佃石水库大坝安全鉴定。具体工作内容1、参加现场安全检查，并负责编制现场安全检查报告；2、收集有关资料，根据工程实际需要开展工程质量检测、鉴定试验等工作,并提供工程质量评价、大坝运行管理评价、防洪标准复核等报告；3、按现行的有关技术标准对大坝结构安全状况进行分析评价、渗流安全评价、抗震安全复核、金属结构安全评价和大坝安全综合评价等报告；4、按鉴定审定部门的审查意见，补充相关工作，修改大坝安全评价报告；5、起草大坝安全鉴定报告书；6、协助采购人获得鉴定审定部门的审定。

3、成果质量要求

根据国家现行技术标准，按谈判文件以及合同规定的验收评定标准等规范。安全鉴定报告须通过鉴定审定部门（水利部门）的技术审定。

4、成果递交的份数

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程安全检测报告 | 20份 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 2 | 安全鉴定（评价）报告 | 20份 | 同时提供相关电子文档一份 |

采购人有权根据实际需要增加或减少在伍份的范围内调整，中标供应商不得有异议或要求增加费用。

- 三、商务需求

1、工期：合同签订后60日历天内提交安全鉴定报告（送审稿）。

2、项目地点：三门县亭旁镇。

3、付款条件：（1） 本项目采用总价承包；在合同实施期间费用不作调整，在签订合同书后14天内业主预付签约合同价款的10％作为预付款，预付款不扣回。

（2 ）本项目合同签署生效至印发安全鉴定报告书，将分阶段支付合同款，具体分阶段付款比例为：

递交大坝工程现场安全检查报告，支付合同价款的20%，递交大坝工程安全综合评价报告后，支付合同价款的50%，余款作为保留金，待印发最终安全鉴定报告书后14天内一次性付清（同时退还履约保证金）。

4、质量目标：根据国家现行技术标准，按谈判文件以及合同规定的验收评定标准等规范。安全鉴定报告须通过鉴定审定部门（水利部门）的技术审定。

- 四、相关说明

1、现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

第三章  供 应 商 须 知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目 |
| 2 | 采购单位 | 三门县水利基础设施投资有限公司 |
| 3 | 服务地点 | 三门县亭旁镇 |
| 4 | 采购资金来源 | 财政拨款 |
| 5 | 工作内容 | 三门县佃石水库大坝安全鉴定。具体工作内容1、参加现场安全检查，并负责编制现场安全检查报告；2、收集有关资料，根据工程实际需要开展工程质量检测、鉴定试验等工作,并提供工程质量评价、大坝运行管理评价、防洪标准复核等报告；3、按现行的有关技术标准对大坝结构安全状况进行分析评价、渗流安全评价、抗震安全复核、金属结构安全评价和大坝安全综合评价等报告；4、按鉴定审定部门的审查意见，补充相关工作，修改大坝安全评价报告；5、起草大坝安全鉴定报告书；6、协助采购人获得鉴定审定部门的审定。 |
| 6 | 合格的谈判供应商要求 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力； （3）具有水利水电勘测设计甲级资质的单位或者水利部公布的有关科研单位和大专院校； （4）项目负责人要求：水利相关专业高级及以上技术职称； （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 预算金额 | 人民币49万元 |
| 9 | 有效投标报价上限 | 采购方设有效报价上限，在谈判供应商的最终报价开启前宣布。 |
| 10 | 质量标准 | 根据国家现行技术标准，按谈判文件以及合同规定的验收评定标准等规范。安全鉴定报告须通过鉴定审定部门（水利部门）的技术审定。 |
| 11 | 工期要求 | 合同签订后60日历天内提交安全鉴定报告（送审稿）。 |
| 12 | 谈判担保 | 1、担保金额：人民币肆仟元整 2、担保形式：电汇或银行汇票或转账支票（同城） 收款单位：三门县建设工程交易中心 开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行 银行帐号：9013920108000288 银行地址：海游镇光明路136-140号 3、担保提交地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 联系电话： 0576—83336115 |
| 13 | 谈判响应文件的份数 | 正本1份；副本4 份 |
| 14 | 谈判响应文件的提交 | 截止时间：2016年 月 日 上午9：00 提交地点：三门县公共资源交易中心 |
| 15 | 谈判时间及地址 | 2016年 月 日 上午9：00 地点:三门县公共资源交易中心 地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 电话：0576-83321672 |
| 16 | 报价内容及方式 | 固定总价 |
| 17 | 评标原则和方法 | 最低评标价法 |
| 18 | 谈判响应文件密封及装订 | 技术文件和报价文件分开装订成册，单独密封。 |
| 19 | 开标顺序 | 先开技术文件和报价文件，待技术文件和报价文件评审结束，然后进行谈判，谈判供应商进行最终报价。 |
| 20 | 评标结果公示 | 评标结束后，评标结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com），公示期不得少于七个工作日。 |
| 21 | 谈判响应文件有效期 | 90日历天 |
| 22 | 签订合同 | 中标通知书发出后10日历天内 |
| 23 | 付款方式 | （1） 本项目采用总价承包；在合同实施期间费用不作调整，在签订合同书后14天内业主预付签约合同价款的10％作为预付款，预付款不扣回。 （2 ）本项目合同签署生效至印发安全鉴定报告书，将分阶段支付合同款，具体分阶段付款比例为：递交大坝工程现场安全检查报告，支付合同价款的20%，递交大坝工程安全综合评价报告后，支付合同价款的50%，余款作为保留金，待印发最终安全鉴定报告书后14天内一次性付清（同时退还履约保证金）。 |
| 24 | 履约担保 | 履约担保金额为中标价的10% |
| 25 | 解释 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购方 |
| 26 | 其他 | 1、标书售价300元/本，招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 2、近三年以来，投标人、法人代表人无行贿犯罪记录。是否存在有无行贿犯罪记录在中标后进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）谈判费用

不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 二、谈判文件

（一）谈判供应商的风险

谈判供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者谈判供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应是谈判供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（二）谈判文件的澄清与修改

1、谈判供应商在收到谈判文件后，若有问题需要澄清，应于2016年  月  日17：00时之前，以书面形式向采购方提出，采购方将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”答复，由谈判供应商自行下载。采购方及招标代理机构的任何工作人员对谈判供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供谈判供应商参考，对采购方无任何约束力。

2、在谈判截止时间3日前，采购方将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”修改谈判文件，由谈判供应商自行下载。

3、谈判文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

4、谈判文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为谈判文件的组成部分，对谈判供应商起约束作用。谈判供应商开标前应随时关注网站上的最新信息。

5、谈判文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购方备案盖章的一律无效。

- 三、谈判响应文件

（一） 谈判响应文件的要求

1、谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

（二）谈判响应文件的组成

谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件，需要正本与副本。

- 报价文件

（1）首次报价一览表（附件1）；

（2）谈判项目明细清单（附件2）；

（3）商务需求响应表（附件3）。

2、技术文件

- 法定代表人授权书（附件4）；

- 投标函（附件5）；

- 诚信投标承诺书（附件6）；

- 谈判人情况一览表（附件7）；

- 项目组成人员表（附件8）；

- 项目负责人简历表（附件9）；

- 技术需求响应表（附件10）；

- 工作大纲（包括项目概况；工作程序、工作方法的阐述；组织方案及计划工作量；工作重点、难点分析及实施方案；进度计划及进度管理措施；质量的控制和保证措施、项目组织机构及主要人员安排；后续服务工作安排等。

- 证书材料（提供以下与证书材料原件一致的复印件，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效，在开标时同时提供原件备查，原件无须密封。无法提供原件的按无效标处理。）：

1）企业营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、资质证书（副本）；

2）项目负责人证书：提供水利相关专业高级及以上技术职称；

（三）报价及工期要求：

1、报价方式：本项目采用总价承包的方式报价，按中标价一次性包定。报价以人民币元计。

2、报价内容：投标报价应是竞争性谈判文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括涉及本项目实施所发生的全部费用，主要包括：（1)本项目前期安全鉴定的全部费用；（2)所有为完成本项目安全鉴定所必需的安全检测、安全检查、根据项目实际需要进行必要的地质勘探和工程测量等费用；（3)为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用；（4)为安全鉴定报告审查通过，投标人需支付相关费用（专家咨询、审查、会场及餐饮等，所有费用均有承包人支付，招标人不再另外支付）、交通、各种设备、劳务、管理、材料、安全、验收、后续服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各谈判供应商应根据采购人提供的技术资料、清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，保留整数。

3、谈判项目明细清单及首次报价一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于采购内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价或合价之中。

4、附件中除空白部分由谈判供应商自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如谈判供应商擅自更改将引起废标。

5、谈判供应商的最终报价应低于首次报价。

6、工期：合同签订后60日历天内完成安全鉴定报告（送审稿）。

（四）谈判响应文件的份数和签署

1）谈判供应商按本须知前附表第11项规定的份数递交谈判响应文件。

2）谈判文件附件中要求签署或盖章的，谈判供应商均按要求签署或盖章。

3）谈判响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖谈判供应商公章和谈判供应商全权代表签字。

4）证书材料的复印件要求加盖谈判供应商公章。

5）当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由谈判小组或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

（五）谈判响应文件的装订、密封与标志

1）谈判供应商应将响应性文件按规定密封，并注明项目名称、谈判供应商名称及标函名称。

2）密封袋封口处加盖谈判供应商公章或法人代表或谈判供应商全权代表印章或签字。

3）谈判响应文件的密封及装订要求详见本须知前附表第18项。

（六）谈判响应文件的递交

谈判供应商应按本须知前附表第12项规定的截止时间和地点提交谈判响应文件，同时需满足以下要求，否则该响应性文件予以拒收：

（1）谈判供应商应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交谈判响应文件；

（2）谈判供应商提交谈判担保；

（3）谈判供应商法定表人或全权代表（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购方确认身份后（采购方对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

（七）谈判截止时间

1、谈判响应文件必须在规定的谈判截止时间前派人送达指定的谈判地点。

2、如有特殊情况，采购方可推迟或取消采购。采购方如因故推迟谈判截止时间或取消采购，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购方和供应商的权利和义务将受到新的规定的约束。

（八）谈判响应文件的修改和撤回

1、谈判供应商如必须修改或撤回谈判响应文件，必须在谈判截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达采购方。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判响应文件编号、采购项目名称、谈判供应商名称、并注明“谈判修改响应文件”、“谈判时启封”字样。

- 四、谈判保证金

（一）保证金缴退

1、投标人按前附表规定的数额在2016年  月  日下午5：00内向三门县公共资源交易中心提交投标保证金，并在投标截止时间前到三门县公共资源交易中心财务室办理好投标保证金交付确认手续，以证明投标人的投标保证金已交纳。

2保证金形式：投标人出具的电汇或银行汇票或转账支票（同城）。收款单位：三门县建设工程交易中心，开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行，帐号：9013920108000288。

3、中标供应商的谈判保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

4、未中标供应商的谈判保证金将在公示期结束后开始无息退还。

（二）谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

1、谈判供应商在谈判有效期内撤回谈判响应文件的；

2、谈判供应商在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、成交方无正当理由不与采购方签订合同的；

4、谈判供应商在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

5、成交方未能在规定期限内提交履约保证金的；

6、其他严重扰乱谈判标程序的。

- 五、无效谈判响应文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效标处理：

1、谈判截止时间以后送达的响应性文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件；

3、以电讯形式的响应性文件；

4、不具备谈判文件规定谈判资格要求的；

5、应交而未交谈判保证金的；

6、谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；

8、谈判响应文件份数不符合谈判文件前附表要求的；

9、谈判响应文件组成不符合谈判文件要求的；

10、与采购方谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

11、最终报价超出有效报价上限的；

12、最终报价不低于首次报价的；

13、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

14、出现影响采购公正的违法违规行为；

15、谈判文件中明确规定为无效标的；

16、谈判小组认为其他不合理情况的。

如有效谈判响应文件不足三家使得谈判明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决本次谈判。

（二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、谈判供应商的报价均超过了采购上限价，采购方不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

- 六、谈判程序

（一）谈判开始前，谈判小组对各供应商的技术文件和报价文件进行评审，评审合格的供应商进入谈判。

（二）谈判的顺序，由采购方在谈判开始前对合格供应商进行抽签或按签到序号进行。供应商在谈判截止时间前递交的报价文件作为首次报价，首次报价不公开。

（三）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（四）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共一轮），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格，超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价应低于首次报价（谈判内容有调整除外），在最终报价开启前公布有效报价上限，超出上限的按无效标处理。如供应商最终报价均超过上限的，则本项目谈判失败。

七、评标原则和方法

（一）谈判小组负责审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。

（二） 本次决标方法采用最低评标价法。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终报价，取最终报价最低的合格供应商为成交供应商，如出现多个相同的最低报价，则抽签确定成交供应商。

八、授予合同

1、中标通知书

（1）采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，成交供应商应当在三门县公共资源交易中心接受公示。

（2）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次谈判失败，重新组织招标。

（3）采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

（4）中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2、合同签订

（1）自中标通知书发出之日起10个日历天内，采购方应当与成交供应商按照谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。采购方与成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（2）采购方与成交供应商须根据国家、省、市有关合同管理的规定及谈判文件、谈判响应文件，草签合同，正式签订承包合同，并报送有关部门鉴证。

3、履约保证金

（1）成交供应商应在签定合同之前,将履约保证金按本谈判文件规定汇入三门县水利基础设施投资有限公司，如成交供应商不及时提交履约保证金或不按时与采购方签订合同，采购方将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章　合同条件及格式

第一部分  协 议 书（格式）

合同名称：

合同编号：

本协议（委托方名称） （以下简称“委托方”）与 （承包人名称） （以下简称“承包人”）于        年    月     日商定并签署。

鉴于委托方拟就   （项目名称）  项目，并通过      年     月     日的中标通知书接受了承包人以人民币（大写）         万元，承担为本项目的安全检测及安全鉴定等工作，并承担相关的责任，特签订本合同。

1、本合同所用术语的含义与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。

2、下列文件均作为本合同的组成部分：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）采购文件及补充；

（4）谈判响应文件；

（5）合同条款；

（6）其它组成合同的文件。

3、上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，按合同条款中规定和优先顺序解释。

4、承包人保证全面按合同规定完成各项设计工作，并承担合同规定的承包人的全部责任。

5、委托方保证按合同规定付款，并承担合同规定的委托方的全部责任。

6、本合同经双方法人代表或授权代表签名并分别盖本单位公章后生效。

7、本合同一式     份。其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本   份，委托方执     份，承包人执      份，其余副本由发包人分送有关单位。

委托方：        （盖单位公章）       承包人 ：       （盖单位公章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：     （签名）          或委托代理人： （签名）

地    址：                      地    址：

网    址：                      网    址：

电    话：                      电    话：

传    真：                      传    真：

邮政编码：                      邮政编码：

开户银行：                      开户银行：

账    号：                      账    号：

年    月    日                   年    月    日

第二部分    合同条款

### 1.1  定义

本合同条款中使用的以下术语及词语，除上下文另有要求外，应具有本条款所赋予的含义：

（1）“合同”：指本合同条款、中标通知书，以及其他明确列入中标通知书或合同条款中的此类文件。

（2）“委托方”：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付项目价款能力的当事人。

（3）“承包人”：具有承包主体资格并被委托方接受的当事人。

（4）“谈判响应文件”：指承包人按照合同规定为实施完成本项目的安全鉴定等工作而向招采购人提交的，并为中标通知书所接受的谈判响应文件及报价。

（5）“中标通知书”：指委托方正式接受承包人投标的接受函件。

（6）“工程”：协议条款约定具体内容的永久工程和有关的临时工程。

（7）“合同价款”：指根据合同条款，用以支付承包人为完成安全认定、测量、勘察及有关工作的金额。

（8）“不可抗力”：任何一方都不能预见、对其发生及后果不能避免并且在合理控制范围、且不能克服的自然事件和社会事件。

（9）“工程协调会”：是指检查工作进展有关问题协调的会议，应参加会议的人员有：委托方代表、承包人代表等。

（10）“项目”：指本合同项下的鉴定等服务及合同中规定的其它工作。

### 1.2  合同文件的构成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）谈判文件及补充；

（4）谈判响应文件；

（5）合同条款；

（6）其它组成合同的文件。

### 1.3  使用文字和适用法律、法规及规章

合同文件使用中文。适用于合同文件的法律、法规和规章是中国的法律、法规及行业规章。在项目实施中必须使用约定的国家和行业标准、规范。

### 1.4  双方责任

1.4.1 委托方责任

1.4.1.1 应尊重承包人根据国家或行业有关标准规定进行工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

1.4.1.2 向承包人提供开展工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

1.4.1.3 在合理的范围内，对承包人提出的有关需要确认的文件或意见等进行审查、确认。

1.4.1.4 应按合同规定，向承包人支付费用。

1.4.1.5 负责并协调对外的联系工作。

1.4.1.6 负责协调工作过程中与有关单位的配合问题。

1.4.1.7 委托方需要保护承包人的知识产权。未经承包人同意，委托方对承包人交付的文件和结果仅限于本工程使用。

1.4.1.8委托方必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为承包人开工的标志。未收到预付款，承包人有权推迟工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

1.4.2 承包人责任

1.4.2.1 根据投标文件、技术规范、规程、标准等要求进行本合同工程相关勘察、测量、安全鉴定等工作，并按合同规定的进度和质量提交本项目安全综合评价报告。

1.4.2.2参与本项目的管理机构人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本项目有关的任何其它活动。项目负责人原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得委托方的同意。若委托方要求更换工作人员时，承包人应推荐合适人选，以满足委托方的要求。

1.4.2.3 未经委托方同意不得向第三方扩散、转认委托方提供的产品图纸、技术资料以及本工程的所有图纸、资料等。

3.4.2.4 承包人人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。

### 1.5  确认

1.5.1 项目完成后，委托方组织有关部门、专家召开本项目安全鉴定会，组织专家审查安全评价报告。

1.5.2 确认或会审意见如造成非承包人原因的返工，其返工费用由委托方负责，如属承包人责任，则不应增加费用。

### 1.6  合同价款与支付

1.6.1 本项目采用总价承包；在合同实施期间费用不作调整，在签订合同书后14天内委托方预付签约合同价款的10％作为预付款，预付款不扣回。

1.6.2 本项目合同签署生效至印发安全鉴定报告书，将分阶段支付合同款，具体分阶段付款比例为：

递交大坝工程现场安全检查报告，支付合同价款的20%，递交大坝工程安全综合评价报告后，支付合同价款的50%，余款作为保留金，待印发最终安全鉴定报告书后14天内一次性付清（同时退还履约保证金）。

### 1.7  违约责任

1.7.1委托方违约责任

（1）合同签订后，由于委托方项目停止而终止合同的，承包人未进入现场工作前，偿付承包人项目款的10%；承包人已经进入现场工作，委托方应按完成的实际工作量支付项目款，并按项目款的5%向承包人偿付违约金。

（2）委托方超过合同期限支付款项的，则按应付款额每月0.5%比例向承包人支付违约金。

1.7.2承包人违约责任

（1）合同签订后，如承包人擅自中途停止或解除合同，承包人应向委托方返还预付款，并没收履约保证金。

（2）在委托方保证了项目款按时到位，承包人未能按合同规定的日期提交成果时，应向委托方赔偿延期损失费，每天的延期损失费按合同约定的500元/天，总限额为不应超过合同价格的3%。因不可抗力影响工作等客观原因造成的项目延期，承包人不承担赔偿责任。

### 1.8  承包人向委托人提交有关资料、文件及时间

1.8.1 交付时间要求：   60日历天内提交安全鉴定报告（送审稿）

1.8.2 成果递交的份数

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程安全检测报告 | 20份 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 2 | 安全鉴定（评价）报告 | 20份 | 同时提供相关电子文档一份 |

委托方有权根据实际需要增加或减少在伍份的范围内调整，承包人不得有异议或要求增加费用。

### 1.9  争议解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向三门县人民法院提起诉讼。

### 1.10  索赔

1.10.1 委托方可以按以下规定向承包人索赔：

（1)有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

（2)索赔事件发生后的28天内，向承包人发出要求索赔的通知。

（3)承包人在接到索赔通知后的28天内给予响应，或要求委托方进一步补充索赔理由或证据，承包人在28天内未予答复，就视为该项索赔已经被认可。

1.10.2 承包人可以按以下规定向委托方索赔：

（1)有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

（2)索赔事件发生后的28天内，向委托方发出要求索赔的通知。

（3)委托方在接到索赔通知后的28天内给予响应，或要求委托方进一步补充索赔理由或证据，承包人在28天内未予答复，就视为该项索赔已经被认可。

### 1.11  不可抗力

1.11.1 任何一方由于不可抗力事件而影响合同义务履行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

1.11.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将发生的不可抗力事件的情况以传真或电报等方式通知另一方，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

### 1.12  保险

1.12.1 承包人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，该部分费用包含在总报价中，委托人不再另行支付。

### 1.13  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

### 1.14其它

（1）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（2）本合同经双方授权代表签字盖章后生效，结清合同价款后自动失效。

- 第五章：   应提交的有关格式附件

- 附件1

三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

首次报价一览表

项目编号：

| 序号 | 内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目 |  |
| 合计 |  | ￥ |
| 投标总报价大写： |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、以上报价应与“谈判项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

- 附件2

- 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

谈判项目明细清单

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 三门县佃石水库大坝安全鉴定 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（结转至首次报价一览表） |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：本表要求同附件1的合计人民币数相等。

- 附件3

- 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |
| 4 | 质量目标 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本谈判文件第二部分“招标需求”内第三条“商务需求”填制，谈判供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

- 附件4

法定代表人授权书

三门县水利基础设施投资有限公司：

（单位全称）法定代表        （姓名）授权            （谈判供应商代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写谈判编号及项目），全权处理谈判活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）谈判供应商已详细阅读全部谈判文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担谈判文件规定的全部义务和相关责任。

（2）谈判供应商同意提供谈判人可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

（3）谈判供应商所提交的一切谈判资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

谈判供应商单位全称（公章）：

日期：   年  月  日

附：

全权代表姓名：                    职务：

传真：

电话： 全权代表身份证复印件粘帖处

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件5

- 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

投 标 函

致：_______          __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                      项目的招标公告/谈判邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表谈判供应商_______       __（谈判供应商名称）提交商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 谈判供应商已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本谈判有效期自开标日起 ______个日。

4.如成交，本谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本谈判供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 谈判供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：____________         __谈判供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

谈判供应商名称(公章):_______________

开户银行：                               银行帐号：

授权代表签字或盖章:___________           日期:_____年___月___日

- 附件6

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              项目的谈判；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他谈判供应商相互串通谈判报价，不排挤其他谈判供应商的公平竞争，不损害采购人或其他谈判供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通谈判，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、不以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃谈判保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

年   月   日

- 附件7

- 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

谈判人情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

- 附件8

- 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

项目组成人员表

| 本工程拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由供应商自行确定。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 附件9

- 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

- 附件10

- 三门县佃石水库大坝安全鉴定项目

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 内容 | 招标规格 | 谈判规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本谈判文件第二部分“招标需求”内第二条“技术需求”填制，谈判供应商应对照谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。