三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次

招 标 文 件

备案登记号：三招建备【2016】261 号

招   标   人：三门工业经济开发有限公司

招标 代 理人：台州市天诚工程造价咨询有限公司

二 ○ 一 六 年 十 一月

三门县建设工程 招 标 文 件 备案登记号：三招建备【2016】261号 招标项目：三门县224省道与工业大道交叉口交通组 织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次 招 标 人：三门工业经济开发有限公司（盖章） 联 系 人：吕玥 联系电话：83300510 招标代理机构：台州市天诚工程造价咨询有限公司（盖章） 联 系 人：倪海微 联系电话：0576-83237600 二0一六年十一月

- 三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次

# 招标公告

本招标项目三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次已批准建设，建设资金来自 财政拔款  ，现资金已落实。招标人为三门工业经济开发有限公司，招标代理机构为台州市天诚工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。公告如下：

三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。公告如下：

项目名称：三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次

项目登记号：三建招备【2016】261号

建设单位：三门工业经济开发有限公司

招标方式：公开招标

工程地址：三门县内

工程规模：预算造价为 436729元。

标段划分情况：一个标段；

招标内容：三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次施工图及工程量清单所包含的所有内容，预算审核书造价为人民币436729元。

工期要求：不超过 30日历天。

工程质量要求：  合格

本项目采用资格后审。

一、投标人资格条件

（1）具有安防工程企业资质三级及以上；

（2）投标产品的高清视频电子警察产品必须通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测并有相应有效的检测报告；

二、招标文件的获取

2.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件、工程量清单、图纸等招标资料。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取。

2.2 招标文件每套售价200元，在递交投标文件同时支付，售后不退。

三、投标文件的递交

3.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 12月13 日09时 00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

3.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

四. 踏勘现场和投标预备会：投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

五.发布公告的媒介：本公告在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）上发布。

六.其他

6.1各投标单位如未在中心网站（网址：http://www.smztb.com）进行建设工程企业（包括拟派的项目负责人）注册，请先注册，注册完成后携带相关原件至三门县公共资源交易中心交易一科进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

6.2投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

七、联系方式

招 标 人：三门工业经济开发有限公司

联 系 人：吕玥

电    话： 83300510

招标代理机构：台州市天诚工程造价咨询有限公司

联 系 人：倪海微

电 话：0576-83237600

地 址：三门县海游街道平安路小康楼113号

三门工业经济开发有限公司

台州市天诚工程造价咨询有限公司

2016年11月23日

目 录

招标公告	1

前   附   表	5

第一章  投标须知	8

第一节	总  则	8

1. 工程概况	8

2. 招标范围	8

3. 资金来源	8

4. 投标资格	8

5. 投标费用	9

6. 现场条件	9

7. 有关单位和机构	9

8. 踏勘现场	9

第二节	招标文件	9

9. 招标文件的组成	9

10. 招标文件的澄清	10

11. 招标文件的修改	10

12. 招标文件的备案	10

13. 招标文件的解释权	10

第三节	投标文件的编制	10

14. 投标文件的组成	10

15. 投标文件的格式	10

16. 投标组成	10

17. 投标报价要求	10

18. 投标担保	11

19. 投标有效期	11

20投标文件的份数和签署…………………………………………………………………………11

第四节	投标文件的递交	10

21. 投标文件的装订、密封与标志	12

22. 投标文件的递交	12

23. 投标截止期	12

24. 投标文件的补充、修改与撤回	12

第五节	开   标	13

25. 开标	13

26. 投标文件公布	13

第六节	评   标	13

27. 评标会议	13

28. 评标过程的保密	13

29. 投标文件符合性鉴定	13

30.投标文件的澄清………………………………………………………………………………..14

31. 投标文件的评审	13

32.商务标的修正……………………………………………………………………………………14

33. 评标办法	15

第七节	授予合同	15

34. 中标候选人公示	15

35. 中标通知书	15

36. 合同签订	16

37. 履约保证金	16

第二章  合同条款	..17

第一节  合同一般条款	17

第二节　合同特殊条款	20

第三节　合同格式	22

第三章  评标办法	24

第四章   投标文件格式	26

第五章 技术条件	37

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门县内 |
| 3 | 1.1 | 投标控制价 | 上限价在公开报价前宣布，投标报价超过上限价的作为无效标。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 计划工期 | 不超过 30日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) |
| 7 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 9 | 4.1 | 投标人要求 | （1）具有安防工程企业资质三级及以上； （2）投标产品的高清视频电子警察产品必须通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测并有相应有效的检测报告； (3)本次招标 （不接受） 联合体投标。 |
| 10 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 11 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由技术资格材料标、商务标二部分组成： 一、技术资格材料标包括： 1、企业资质证明文件 2、法定代表人授权书 3、营业执照、税务登记、组织机构代码证（均应加盖单位公章）； 4、投标厂家的高清视频电子警察产品必须通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测并有相应有效的检测报告(加盖单位公章)； 5、安防三级以上资质证书(均应加盖单位公章)； 6、投标方资信等级证明、本项目方案编制负责人及小组人员资质情况； 7、投标人基本情况表； 8、2015年度公司年度财务报表（上面需加盖单位公章）； 9、最近售后服务网点机构情况表； 10、对本项目系统总体要求的理解及技术解决方案，包括需求分析、总体设计及系统功能详细设计。 11、详细的项目实施方案，包括： ① 项目实施计划（包括前端点位设计图纸、施工图纸、施工组织方案、项目进度管理与控制、实施各阶段交付物等） ② 项目组织机构、项目团队介绍（包括项目负责人及项目组组成人员名单、职务、学历、经历、等情况）。 ③ 项目沟通计划 ④ 质量保证计划和标准 ⑤ 项目测试计划 ⑥ 项目维护计划 ⑦ 安装调试计划 ⑧ 验收计划（必须针对本项目实际、明确工期） ⑨ 项目售后服务与培训方案 12、设备配置清单； 13、投标人的各项服务承诺书； 14、对本项目的其他合理化建议、要求（如有）； 15、偏离表； 16、产品业绩情况表； 17、诚信投标承诺书； 18、其他（投标方认为有必要提供的其他文件及针对本次项目需阐述说明的事项）； 19、未尽事宜请各投标人按资信技术分的评标要点及说明制作（见招标文件第三章）。 二、商务标包括： （1）投标函（附件一）； （2）投标报价明细表（附件二）。 |
| 12 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 13 | 15.1 | 报价方式 | 综合单价 |
| 14 | 17.1 | 投标担保要求 | 投标保证金的形式：采用电汇或网银转帐从投标人的基本账户转出。 投标保证金金额：人民币壹万元整（¥10000元）。 投标保证金缴纳截止时间（银行到帐时间）：同投标截止时间。 投标保证金的有效期：同投标有效期。 投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统（以下简称交易系统）获取虚拟帐户，并按“保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。 不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳： 1、不是从交易系统登记的企业基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。 2、投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。 3、采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。 4、如企业基本帐户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更帐户信息（并审核通过），否则系统会判定保证金无法匹配。 |
| 15 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 16 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份 |
| 17 | 20.3 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的技术资格材料标、商务标必须采取单独密封。 投标文件应采用固定装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。采用活页装订的投标文件按无效标处理。 |
| 18 | 21.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 三门县公共资源交易中心交易大厅 地址：三门县广场路22号交通大楼4楼 电话：0576-83321672 |
| 19 | 21.1 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2016年12月 13 日上午09时 00分 |
| 20 | 21.2 | 投标文件递交要求 | 投标人法定代表人或委托代理人（出具本工程授权委托书，格式见第4章“投标文件格式”）应持本人有效身份证原件，必须参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。 投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。 交易证办理咨询0576-83336115 |
| 21 | 24.3 | 开标顺序 | 先开技术资格材料标，再开商务标。 |
| 22 | 32.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 23 | 36.1 | 工程担保 | 履约担保金额为中标价的5%（现金或银行汇票或转账支票） |
| 24 |  | 其他 | 1.招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交； |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程概况

1.1工程名称：三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次

1.2建设地点：三门县内

1.3预算造价：436729元

1.4施工工期：不超过 30日历天。

1.5承包方式：包工包料

1.6质量标准：合格

1.7安全文明施工标准：合格

### 招标范围

2.1本次承包单位的施工范围为：三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次施工图及工程量清单所包含的所有内容，预算审核书造价为人民币436729元。

### 资金来源

  - 招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部份资金用于本工程合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（13）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（14）投标人“三类人员”证书有下列情况之一的：

a.项目负责人证书上的企业名称与投标人名称不一致的。

4.3在三门县公共资源交易中心取得交易席位资格。

4.4本项目不接受联合体投标。

### 投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人不承担任何责任和费用 。

### 现场条件

  - 已具备施工条件。

### 有关单位和机构

  - 招标人(业主)：三门工业经济开发有限公司；

  - 招标备案部门：三门县公共资源交易管理办公室；

  - 招标代理机构：台州市天诚工程造价咨询有限公司；

  - 设计单位：无锡市明大交通科技咨询有限公司台州分公司；

  - 行业主管部门：

  - 监理单位：待定。

### 踏勘现场

  - 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标须知前附表；

（3）第一章   投标须知；

（4）第二章   合同条款；

（5）第三章   评标办法；

（6）第四章   投标文件格式；

（7）第五章   技术条件；

  - 除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 10、招标文件的澄清

10.1投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。

### 11、招标文件的修改

11.1招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 12、招标文件的备案

12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业主管部门备案盖章的一律无效。

### 13、招标文件的解释权

13.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 14、投标文件的组成

14.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第11项。

### 投标文件的格式

15.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第12项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第13项。

  - 工程量清单采用综合单价计价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的所有费用。由投标人根据企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价。综合单价报价以人民币元计。

  - 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括制造、运输、装卸（含到招标人指定工地后卸货费用）、指导安装、调试、试验、备品备件、有关部门检验、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

### 投标报价要求

  - 投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

  - 本次投标货物应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果投标货物出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则将被废标。投标人若有投标声明，应载明在“投标函”中，供开标时唱出，未经唱出的声明在评标时不作考虑。

  - 开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。

16.6投标人的报价要求详见本须知前附表第3项，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第14项规定，在2016年12月13日0时00分前向三门县公共资源交易中心提交投标保证金。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开户银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

  - 有下列情况之一的，投标担保将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

- 投标人违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

- 投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（不予退还的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第15项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第16项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

  - 证书材料的复印件要求加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

a)投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标人名称、项目名称及投标人名称。

b)密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

### 投标文件的递交

a)投标人应按前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒收。

b)递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：

投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）应持本人有效身份证原件，必须参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝。

### 投标截止期

a)投标文件的截止时间见前附表规定。

b)招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

c)到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

  - 开标会议在有关部门的监督下，由招标人组织并主持。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

31.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

31.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 主要材料品牌选择不符合要求；

- 法律法规规定无效标的。

31.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

31.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）经商务标修正后，属招标文件报价要求或商务标的修正中规定作无效标处理的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

31.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

（2）除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

（3）投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）校核投标函中的投标总报价和附件二投标报价汇总表中的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，通过按合理原则使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

### 评标办法

33.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第9项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

34.1招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3个工作日。

34.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

34.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

34.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第31项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第34.3)款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 35、中标通知书

35.1招标人应当确定中标候选人为中标人，中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因中标后经查询投标人、项目负责人近三年以来有行贿犯罪记录的，造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

35.2中标候选人确定后，在公示前中标候选人提供近三年内检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函的原件及复印件（包括投标人和项目负责人的行贿记录）。招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

35.3招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

35.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

36、合同签订

36.1自《建设工程中标通知书》发出之日起7日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

36.4正式承包合同签订后，送三门县公共资源交易管理办公室备案。

37、履约保证金

37.1中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入三门工业经济开发有限公司。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

# 第二章  合同主要协议条款

一、定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1“甲方”指三门工业经济开发有限公司。

1.2“乙方”指                        。

1.3“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。

1.4“合同价格”是指在本合同第4条中规定的部分。

1.5“合同产品”是指乙方根据合同所要提供的全部货品，材料、备品备件等。

1.6“技术资料”是指合同产品的设计、制造、检验、安装、验收、技术指导、运行和维护等方面的所有技术文件（包括图纸、各种文字说明、标准等）。

1.7“技术服务”是指由乙方提供的与本合同产品有关的产品检验、施工安装、验收、技术督导等的全过程的服务。

1.8“现场”是指甲方使用和安装合同产品所在地。

二、合同标

2.1名称：          。

2.2乙方提供的合同项下产品必须是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.3乙方提供的合同产品的供货范围及价格在设备建设清单中逐条详细列明。

2.4技术资料的费用已包括在合同总价格中。

2.5技术服务的费用已包括在合同总价格中。

2.6本项目中标供应商必须为甲方提供系统的售后服务工作。

2.7甲方在本合同投入使用后10年之内增加购买量或增加备品备件时，乙方应以不高于本合同成交价格的条件向甲方提供所需工程材料、设备、备件。

2.8对于乙方自主开发的产品部分，在设备终验合格后的8年内，乙方必须保证无论是否继续生产，甲方都能够向乙方买到所需的备品备件或替代品。上述保证期满后，乙方对拟停止生产的设备或部件应至少提前半年通知甲方，以便甲方提前准备。

三、供货范围、交货及施工时间

3.1合同供货范围包括了所有合同产品、安装调试、技术资料以及技术服务，但在合同执行过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入但确实是乙方供货范围中应该有的，并且是对合同产品的性能保证要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的产品、技术资料等补上，且不向甲方收取任何费用。

3.2供货（含交货及施工）时间：

3.2.1 开工日期：建设工期开始时间以签订合同之日起作为开工日期。

3.2.2 交货日期：由甲方根据项目实施的相关条件及协商情况为前提，提请乙方在开工日起将货物送到甲方指定位置。

3.2.3 施工进度：乙方根据建设工期，在与甲方的充分协调后制定出进度计划时间表作为本合同附件一，完成安装结束并提交竣工报告和初验申请，初验申请提交后5个工作日内组织初验。在开通试运行1个月后进行验收，同时要求项目负责人必须在现场指挥协调。如遇到情况变化应作相应的计划调整，但必须通过甲方书面确认后，方可调整工期，除不可抗力因素外，乙方不得以任何理由延误工期，否则将按11.2.1条款的标准向甲方交纳违约金。

3.2.4在工程施工期间及正常交付甲方使用的保修期内所发生的设备正常故障、损耗、意外事故损害、人为破坏盗窃、自然灾害等不可抗力因素造成前端室外设备的损失均由乙方负责及时免费修复和更换。

四、合同价款及付款方式

4.1以本合同第2款规定的合同标的及乙方完成对合同项下应承担的各项义务为基础，本合同总价为人民币（大写）                    元整（即人民币￥      元整）。详细设备清单及具体设备单价按甲方的投标文件执行，具体工程结算按照审计后的结果为准。

4.2本合同价格包括合同产品、技术资料、技术服务、运费、保费等一揽子费用。对建设过程中出现设备数量及型号变更，投标文件中有单价的，按单价据实结算；投标文件中没有设备及单价的，乙方承诺按不高于市场上同类产品的价格结算。

4.3付款条款：

4.3.1、本合同经双方签字盖章生效后，甲方向乙方支付合同总价的30%的预付款；

4.3.2、全部货物已安装调试完毕并试运行合格后，甲方向乙方支付合同总价的30%的初验款；

4.3.3、经验收合格并审计结束，甲方付至审计总价的95％，同时不计息退还履约保证金。余额5％作为保修金，保修期满5年后一次性付清。

4.3.4乙方每次收取工程款项之前需开具相应的发票，否则甲方有权拒付款项，且不承担任何违约责任。

4.3.5履约保证金：乙方在签订合同前，应先将本合同总金额的5%履约保证金（人民币     元整）交纳至甲方财务处，作为本合同的履约保证金，退还履约保证金按4.3.3要求执行。

五、交货和运输

5.1本合同产品的交货期及交货顺序应满足工程进度的要求, 应保证及时和完整性。

5.2到货地点：甲方指定地点。

5.3凡是在3.2条供货范围内的合同产品均应配合施工进度进行交货。

5.4在保修期内由于乙方的过失或疏忽造成的合同产品（或部件）的损坏或潜在缺陷，则乙方应负责免费更换，最迟不得超过自发现之日起7天运到甲方指定地点, 并且通知甲方。

5.5乙方应按技术规范书要求，向甲方分批提交技术资料。应分别列出上述技术资料的清单及交付进度。

5.6如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏、且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补齐或更换缺少、丢失或损失的部分。如因补齐或更换导致交货迟延的，乙方还应根据本合同相关条款的规定承担逾期交货的违约责任。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方亦应在接到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内），向现场补齐或更换缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

六、包装和标记

6.1乙方交付的所有合同产品均应采用适合长途运输、多次搬运和装卸的专业包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，应按产品特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的必要保护措施，以保证合同产品在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同产品安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷应有的标记，如：

6.2.1合同号；

6.2.2目的地；

6.2.3供货、收货人名称；

6.2.4产品名称及编号；

6.2.5安装现场名称；

6.2.6箱号/件号；

6.2.7毛重/净重（公斤）；

6.2.8体积（长*宽*高，以毫米表示）按照合同产品的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等中文或英文字样。

6.3每件包装箱内，应附有装箱单等必备清单和资料。

6.4备品备件应按每套产品分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。

6.5各种松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的包装箱内，并尽可能整批发运以减少运输费用。

6.6乙方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应当用中文注明下述内容：

6.6.1合同号；

6.6.2供货、收货人名称；

6.6.3目的地；

6.6.4安装现场名称；

6.6.5毛重；

6.6.6箱号/件号，等。

6.7每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数等。

6.8凡由于乙方包装或保管不善使合同产品遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应负责按照甲方的要求及时修理、更换或赔偿。

七、技术服务和联络

7.1乙方应及时提供与本合同产品有关的检验、施工安装、验收、技术督导等全过程的技术服务。

7.2乙方需派有丰富经验、可胜任此项工作的技术人员到现场进行技术服务。技术人员的名单需经甲方确认，在必要的情况下，甲方有权要求乙方重新选派技术人员。

7.3如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

7.4各次会议双方均应签署会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人或其授权人批准，以修改本为准。

7.5双方均有权将对方所提供的与本合同产品有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

7.6凡与本合同相连接的其它产品装置，乙方有提供技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7.7甲方若要求乙方进行现场服务，则乙方应当在接到甲方通知后4小时之内给予答复，若需要赶到现场解决问题，乙方应在12小时之内到达现场。

7.8由于乙方技术服务的疏忽和错误而造成的损失应由乙方参照本合同第11条相关规定负责赔偿。

八、检验

8.1出厂检验在乙方工厂进行，在厂验前两周或甲方单方决定的其它时间，乙方应向甲方提供厂验内容及方法，在经甲方确认后开始厂验，并向甲方提供正式的厂验报告以及合格证和质量证明文件。甲方保留赴乙方工厂与乙方共同进行厂验的权利。

8.2合同产品运到现场后，双方应尽快开箱检验，检验合同产品的数量、规格和质量，并对检验结果制作到货检验确认书，由参加检验的各方签字后各方各保留一份。乙方应派遣检验人员参加现场检验工作。如检验时，乙方人员未按时赴现场，甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

8.3现场检验时，如发现有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应在到货检验确认书中做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出更换或索赔的依据，所有更换或索赔的费用均由乙方承担。

8.4乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在收到甲方书面通知一周内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方可于收到甲方书面通知后两周内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

8.5如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8.6乙方在接到甲方按本合同8.2至8.5款规定提出的更换或索赔通知书，应按本合同8.7款的规定尽快给予更换或补发短缺部分，由此产生的所有费用均由责任方负担。

8.7由于任何一方原因引起的产品或部件的更换或补发的时间，均以不影响工程进度为原则，但最晚不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后7天。如因更换或补发导致交货迟延的，乙方还应根据本合同相关条款的约定承担逾期交货的违约责任。

8.8上述8.2至8.7款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管未发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理，均不能被视为乙方按本合同11条及技术规范书的规定应承担的质量保证责任的解除。

九、验收

9.1当设备、材料到达甲方指定位置时，乙方出具设备、材料数量证明书，由甲乙双方进行当场验收和签字确认。当系统安装调试结束并具备初验条件后，乙方提出初验申请，甲方在收到初验申请的5个工作日内应组织相关人员对工程进行初验，初验合格之后甲乙双方、监理方及交警部门进行当场验收和签字确认，初验合格后系统进入试运行期。若由于甲方原因，在10个工作日内未组织初验，则应视同初验合格，系统自动进入试运行期；但若因交警方面原因导致甲方无法及时组织验收的，则初验时间顺延，甲方对此不承担责任。

9.2本工程试运行期为1个月，乙方应保证试运行期内系统正常运行。

9.3系统通过初验并且正常、稳定度过试运行期后，由乙方提出终验申请且甲方收到申请并确认后，在20个工作日内，甲方应组织相关人员对工程进行终验，终验合格之后甲乙双方当场进行签字确认。若由于甲方原因，在20个工作日内未组织终验，则应视同终验合格；但若因交警方面原因导致甲方无法及时组织验收的，则终验时间顺延，甲方对此不承担责任。

9.4乙方应保证全部合同产品按3.2条款的时间和地点到货。

9.5初验证书只是证明乙方所提供的，其性能和参数截至出具初验证书时可以按合同要求予以接受，但不能用以证明乙方产品符合合同规定标准，也不能解除对乙方产品质量缺陷的任何责任。在任何时候，一旦发现发生故障，需要退换时，乙方应给予退换，并承担一切相关费用，包括但不限于乙方将更换的合同产品返回甲方的运保费。

9.6需要使用甲方备品备件的，甲方应给予配合，但乙方应尽快给予补足，所补足的产品应是全新的、技术先进的、成熟的、质量优良的，满足技术规范书的要求。

9.7若终验合格，则甲方签发终验证书给乙方，但终验证书不能被视为解除乙方对其产品中存在的潜在缺陷问题的责任。

9.8终验合格证书签发之次日即进入免费保修期。

9.9初验定义：当本项目施工完成后，甲方、乙方会同交警部门在现场对系统按照设计文件及招投标文件所约定的各项条件及技术指标进行现场检查，由甲乙双方及交警部门进行当场验收和签字确认。

9.10终验定义：系统安装调试结束并通过初验后进入试运行期，试运行期结束后，由乙方提出验收申请，乙方提出验收申请后20个工作日内，甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格之后当场进行签字确认。

十、售后服务及培训

10.1本项目在系统终验通过后进入保修期。在工程施工期间因意外造成损坏及保修期内所发生的本次招标内容包括的所有设备正常使用情况下，造成故障损坏，由乙方负责，并及时更换或修复。

10.2乙方必须组织专业化、专职化的维护队伍，成立专门的维护机构，负责     的日常维护，确保系统正常运转。

10.3服务标准要求如下：

10.3.1售后服务总体要求:乙方按投标承诺的服务条款执行。

10.3.2其他服务要求

（1）乙方成立的维护机构应建立专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，严格按服务规范和标准执行。

（2）全面安全保障：当系统出现一般性故障，接到维修通知后，将在10分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，24小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证系统正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。若系统出现部分瘫痪等类似的重大事故，应保证在接到维修通知后10分钟做出响应，并在1小时内赶到现场维修。

（3）乙方维护机构应配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

（4）乙方成立的维护机构应制定完善的日常作业计划，实行定期检查和巡检制度，每季度向甲方提供一份系统运行状态报告，详细说明设备运行情况和维护工作开展情况。

10.3.3系统技术资料的提供

我方提供全部的必备技术资料，包括技术资料和使用手册。

技术资料具体包括：

提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；

提供设备安装图及网络线路图和主要零部件的技术性能参数（列出清单）；

提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料；

提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。

设备使用手册：

提供4份完整的使用手册。

使用手册有总体安装和各种操作的具体步骤，包括安装、调试、检测、运行、维护、拆卸和修理等内容，使用手册对所需要安装的设备的图纸和文字叙述，图纸和部件清单齐全。

维护指南有以图表形式表示的每日、每月和更长时间的工作内容。具体包括检查、测试和零件更换等，以保证无故障运行、毛病出在何处也标在其中以利日后追溯。

设备施用手册完全按照设备的类型和大小，以及工作系统来划分，每册都有详细叙述该设备的维修方法和运行步骤，订货的零部件清单。手册中还附有故障排除表（故障现象、故障出处和解决方法）。

10.3.4保修期满后如果甲方与乙方继续签订维护合同，乙方应按不高于设备中标价的设备及不高于成本价的安装服务。

（1）人为破坏盗窃、自然灾害等不可抗力因素造成前端室外设备的损失甲方承担，由乙方负责及时修复和更换。

（2）甲方在本合同投入使用后10年之内增加购买量或增加备品备件时，乙方应以不高于本合同成交价格的条件向甲方提供所需工程材料、设备、备件。

（3）对于乙方自主开发的产品部分，在设备终验合格后的8年内，乙方必须保证无论是否继续生产，甲方都能够向乙方买到所需的备品备件或替代品。上述保证期满后，乙方对拟停止生产的设备或部件应至少提前半年通知甲方，以便甲方提前准备。

（4）在终验通过后5年内由乙方负责本次项目整个系统全套软件的免费升级。

（5）乙方负责对甲方的维护人员进行免费培训。乙方的业务培训务必使甲方的维护人员能够完全胜任本系统今后的日常维护工作。

（6）如甲方根据交警部门实际需要提出其他培训要求，乙方需提供免费培训，不得以任何理由拒绝或推迟。

（7）培训方案：有效的培训工作是系统得以正常发挥功能的首要保证，乙方负责对贵方进行技术培训，包括对机房进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见的故障排除。

（8）培训目标：编制并实施必要的培训课程，负责对甲方人员的技术培训。针对人员职责分工和层次的不通，课程分成系统维护管理人员和系统操作人员两种。

①系统维护管理人员培训

系统维护管理人员的培训相对要求较高，培训后人员具备了解各设施及软件的工作原理、系统组成、传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其他相关技术要求，能全面地掌握该设备及软件，并能指导其他技术人员的维护工作。

乙方应负责对我方指定的具有一定专业基础知识、具有一定经验和较强责任心的技术人员接受为期一周的培训。培训分成两个阶段：第一个阶段在设备到货之前，接受乙方高级工程技术人员的设备技术培训（详细了解并熟悉设备的原理、功能配置、性能条件、故障判断和维修知识）；第二阶段为现场直接系统设备的单体调试、总体调试和使用维护的培训。

②系统操作人员的培训

系统操作人员的培训要求相对较低，只要能掌握设备和软件的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等知识，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除。

操作人员的培训也可分两个阶段：第一阶段为基础理论知识学习，培训内容为系统原理简介，有关设备功能操作说明，系统操作平台的使用说明，一般性设备维护知识和简单的故障排除，培训时间放在系统现场实施开始前；第二阶段为现场实践培训，在系统设备安装、单体调试和系统联调阶段，进行现场实地参与和问题解答，对系统操作积累感性认识，联调初步成功运行初期可以进行操作实践，在乙方工程师指导下熟悉系统操作运行。

十一、保修与赔偿

11.1保修

11.1.1乙方对全部合同产品及施工质量的保修期为原投标承诺期限（质保期         年），自竣工验收合格证书签发之次日起计算。

11.1.2乙方保证其供应的产品是全新的、技术先进的、成熟的、质量优良的。乙方保证所交付的技术资料是完整、统一和内容正确、准确的，并能满足施工安装、验收、运行和维护的要求。

11.1.3保修期内，乙方的售后服务应免费。

11.1.4在保修期内，如产品发生故障，需要更换时，乙方应免费给予更换，并承担一切相关费用，但不包括乙方将更换的产品或部件运至甲方所在地的运保费。这一费用承担原则亦适用于11.1项下所有需要更换的情况。

11.1.5本合同执行期间，如果乙方提供的产品有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员技术服务的错误和疏忽，造成返工、报废，乙方应立即无偿更换，并承担一切相关费用。

11.1.6在保修期内，如发现有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议则按8.4条办理。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿更换、赔款。由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费等相关费用均由乙方负担。

11.1.7如由于乙方责任需要更换有缺陷的部件而使系统停运时，则保修期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.1.8如果在保修期内发现了因乙方责任而造成的十分严重的缺陷（如：性能达不到要求等），该缺陷消除所使用的时间在保修期内作相应延长，但系统与该缺陷无关部分的保修期不变。

11.1.9保修期的终止不能视为乙方对本合同产品中存在的可能引起合同产品损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除，潜在缺陷指合同产品的隐患在正常情况下不能在保修期内被发现。当发现这类潜在缺陷时，乙方应负责免费更换发生潜在缺陷的产品，并赔偿因此而造成的所有损失。

11.2 赔偿

11.2.1乙方不能按照合同规定时间准时初验合格，甲方有权从合同总价款中扣除或者直接由乙方向甲方支付迟延供货违约金。违约金标准为迟延供货一天按合同总价款的0.1%收取。如果乙方没有能够在规定供货期之日起5周之内供货， 甲方有权以乙方违约为由终止合同。如果甲方行使上述终止合同权利，乙方须继续承担对上述迟延供货违约金的支付责任，不足以赔偿因违约而给甲方造成的各种损失的，乙方还应当据实予以赔偿。

11.2.2乙方提供的合同产品规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同规定的，若甲方同意接收，则双方可重新协商合同价款；如果甲方不同意接收，乙方应根据货物的具体情况负责补齐、包换，并承担调换而支付的实际费用。

11.2.3若乙方提供的合同产品或施工工程质量达不到甲方及相关规定验收不合格的，乙方应负责无偿更换、修理或返工；因更换、修理或返工导致工期延误的，视作未准时交货和施工，按11.2.1款处理。

11.2.4若乙方不能确保承诺的无故障运行天数，甲方将对乙方进行处罚，标准按签订的《维护承诺书》、维护服务合同执行。

11.2.5因甲方与最终用户终止集成业务合同导致甲方需要终止本合同的，甲方有权终止本合同，甲方向乙方支付合同金额 5 %的违约金。

11.2.6 乙方支付违约金，并不解除乙方按照合同继续履行其各项责任的义务。

11.2.7 乙方对由于其产品质量问题所导致的甲方各种损失，承担赔偿责任。

十二、转包和分包

12.1乙方必须按照甲方要求，完成合同项下的材料、成品、半成品、设备的购置、系统安装、集成、调试及各项售后服务工作。未经甲方事先书面许可，乙方不得将本工程转包或分包，否则甲方有权经书面通知乙方后立即终止本合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

十三、合同的变更、修改、中止和终止

13.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并在双方授权代表签字确认后生效。如果该项修改改变或影响了合同价格或交货进度，应在收到上述修改通知后的3个工作日内，提出影响合同价格或交货进度的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章方能生效。

13.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留全部或部分终止本合同的权利，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方承担。

13.3如果甲方行使上述13.1款规定的权利，甲方有权停付到期应向乙方支付的合同所涉的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的合同所涉的款项索回。

13.4如果乙方破产、清算、产权变更（股权变更、被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

13.5若13.4条考虑的情况确实发生，甲方有权从乙方手中将与本合同产品有关的工作接管并收归已有，乙方应向甲方提供全权处理的一切合理的方便，使其能顺利地接管。甲方对这种终止合同直接或间接引起的对乙方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对乙方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

十四、不可抗力

14.1不可抗力是指合同签字生效后发生的非合同双方能控制的，并非合同双方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。

14.2合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但不能由于不可抗力的延迟而调整合同价格。

14.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方，并在2天内将有关气象部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除，应将此情况立即通知对方。如乙方借此延误工期，乙方必须提供气象部门的相关证明。

14.5如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到30天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）

十五、合同争议的解决

15.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后不能解决，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

十六、廉政条款

16.1甲乙双方承诺在业务活动中坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不损害国家和集体利益，严格做好廉政自律工作。如一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；同时被告知的一方承诺在查清事实的基础上，按相应管理权限，对相关责任人员从严给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。

十七、合同生效

17.1合同自双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

17.2合同各方关于合同的任何修改、变更或补充均应以书面形式达成一致，并经各方授权代表签字且加盖单位公章或合同专用章后起生效。

十八、知识产权侵权免责

- 18.1乙方将保证甲方免于承担因购买、使用合同项下产品（或软件）侵犯或被指控侵犯任何专利和版权所产生的任何赔偿责任。一旦任何第三方主张该项购买和使用侵犯其合法的知识产权及其他合法权利成立，乙方应承担侵权责任并就因此给甲方带来的损失承担赔偿责任。

- 十九、其它

19.1本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.2双方任何一方未取得另一方同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.3本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同产品和相关工程无关的第三方。

19.4乙方应严格按照安全工作规程进行施工，乙方在施工中造成的设备损坏和人身伤亡，均由乙方承担责任。一般质量事故的处理结果应交甲方备案；重大质量事故的处理方案，应与甲方、最终用户共同研究，并经甲方签证后实施；一般质量事故和重大质量事故的认定按照最终用户认定执行。

19.5任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.6本合同一式陆份，甲方、乙方各执贰份，有关部门执壹份，招标代理机构执壹份。本项目未尽事宜以招标文件及澄清文件等为准。

19.7适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

19.8合同必须经三门县公共资源交易中心监证。

二十、通知

20.1卖双方所有的通知都必须按照以下地址，以书面形式和双方确认的传真或类似的通讯方式或者挂号信来进行。任何一方地址变更均应以书面形式通知其他各方，未及时通知导致发出的通知无法按时送达，则相应责任由未及时通知约定联系方式变更的一方承担。

20.2如通过传真或类似通讯方式，在通知寄出日，通知应被认为发出；如通过有保证的或挂号邮件，在预付邮资寄交之日，通知被认为发出。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：              法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

电话和传真：                               电话传真：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

签 约 日 期：2016年    月    日

# 第三章  评标办法

- 一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

评标委员会由5人（含）以上单数的人员组成，其成员从采购评审的相关专家库中通过随机方式抽取，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 三、评标办法

1、阶段为资格审查。

- 评标委员会按照招标文件载明的投标人条件资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术资信标评审。以无效标处理评标委员会应说明理由。

1、资信技术   70分；2、报价   30分；

▲①本次各标段的投标上限价在开各标段的投标报价前宣布，若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

四、评标委员会为五人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分。评标委员会成员每人一张评分表，并记名，按评标细则中规定的分值范围内分别打分（可保留小数点后2位），再取平均分作为该项的分数。

五、以综合得分最高的投标人为中标供应商；如得分相同，投标报价低者为中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

1）资信技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 0-6分 | 根据企业规模、企业资质、研发实力和研发投入，保证质量的生产设备、技术力量、人力资源和安全生产，企业体系认证、市场知名度、高新技术及视频触发软件著作权等情况进行评审。优得4.1-6.0分，良2.1-4.0分，一般得0-2.0分。 |
| 2 | 工程业绩 | 0-4分 | 根据投标人提供的2013年1 月1日以来完成的： 承建交警电子警察类项目类似业绩进行打分，合同金额40万（含）以上的每个合同得1分，最多得1分；合同金额100万（含）以上的每个合同得2分，最多得2分。（▲须提供合同原件及验收报告，否则不得分） 承建具有驾驶人面部特征记录的视频触发电子警察产品类似业绩合同每个合同得1分，最多得2分。（▲需提供合同原件、验收报告和实例图片为评分依据；缺一者均不得分） |
| 3 | 售后服务 | 0-3分 | 根据投标人对服务期限内、服务期满后、备品备件及价格等各项服务实质性承诺进行评分。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0-1.0分。 |
|  |  | 0-3分 | 根据投标人的服务网点进行评分：台州地区内1分，三门境内3分。（▲以具有智能化交通工程服务项目的工商登记注册执照地点及售后服务协议为评分依据，加盖公章；不符合条件的不得分） |
| 4 | 培训方案 | 0-3分 | 根据投标人提供一整套的售后服务方案、培训方案、培训资料和培训计划的描述及完整性进行评分。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0-1.0分。 |
| 5 | 施工设计、组织方案 | 0-10分 | 根据现场自行勘察情况，投标人制定的前端点位施工安装图纸的完整性、规范性、合理性等进行评审。优得7.1-10.0分，良得3.1-7.0分，一般得0-3.0分。 |
|  |  | 0-9分 | 根据杆件、窨井、管路等设计的详尽程度、制作工艺、施工工艺、施工措施等情况，以及台州地区以往项目施工工艺的优秀程度评审。优得6.1-9.0分，良得3.1-6.0分，一般得0－3.0分。 |
| 6 | 产品相关性能评价 | 0-4分 | 摄像机DSP一体化系统，视频分析、图像采集、图像处理、号牌识别等处理能力、集成度高低进行综合评价。优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0－1.5分。 |
|  |  | 0-4分 | 摄像机的内部硬件，内置车牌识别功能、车身颜色识别功能、红绿灯相位同步功能、水印加密防篡改功能、车辆信息叠加功能，SD卡存储功能、录像功能等综合评分，优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0－1.5分。 |
|  |  | 0-4分 | 摄像机智能化功能，闯红灯、违法变道、禁左禁右、不按规定车道行驶、逆行记录、车牌（标）识别、断点续传、驾驶人人像清晰度和记录功能等全面性综合评分。优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0－1.5分。 |
|  |  | 0-4分 | 镜头、防雨罩、补光灯、机箱等设备工艺水平及关键技术性能指标符合程度、先进合理性、技术成熟度、免维护功能等进行综合评分。优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0-1.5分。 |
|  |  | 0-3分 | 前端终端管理设备根据所投产品配置的关键技术指标符合程度，先进合理性，技术成熟度及品牌知名度等指标综合评分。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0-1.0分。 |
|  |  | 0-4分 | 中心交换机及存储设备根据所投产品配置的关键技术指标符合程度，先进合理性，技术成熟度及品牌知名度等指标综合评分。优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0－1.5分。 |
| 7 | 整体系统架构设计评价 | 0-6分 | 根据投标方案总体设计情况，系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术阐述情况，解决方案的先进性、扩展性设计，以及是否充分考虑用户实际使用需求等进行综合评分。优得4.1-6.0分，良得2.1-4.0分，一般得0-2.0分。 |
| 8 | 标书制作 | 0-3分 | 根据各投标人制作标书的美观情况，所交资料的完整性与投标书内容、格式、装订质量、编排的合理性等情况进行评分。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |

▲以上评分，首先评标委员会须给各投标人分出档次[优、良、一般]，档次必须有半数以上的专家认可才有效，然后在该档次的分值中进行打分。

3、商务评分：（30分）

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

B）计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分30分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权分（30%）×100

4、投标人评标综合得分=技术分+商务分，评标委员会根据各标段投标人的综合得分（技术资信得分、报价得分之和）高低排定顺序，原则上推荐综合得分排名第一的投标人为本标段的中标候选人.(如得分相同，则商务得分高者优先，若都相同，则抽签决定）

四、定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，本次招标失败，重新组织招标。

五、确定中标人

评标结束后，招标人将在三门县公共资源交易中心网上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

- 第四章   投标文件格式

- 附件一：

三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次

投  标  函

致：三门工业经济开发有限公司

我们根据招标文件，作了认真研究，我公司以优惠的报价、保工期、保质量，抓安全生产和文明施工参与本工程的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：

一、愿以总报价人民币（大写）                元，￥：             元承包三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次的施工、设计、制造、运输、包装、装卸、指导安装、损耗、配合调试、试运行、操作人员培训、备品备件、质量保修、验收、售后服务等工作。

二、工期：   日历天。

三、工程质量：满足国家及相关部门验收要求。

四、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

五、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

六、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 编号 | 物 资 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备控制机箱 | 落地机箱:机箱应采用防锈、防腐蚀材料，内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。机箱≥1100*550*500mm（高*长*宽），机箱采用过滤进风、温控强制通风的结构，并在顶部设置隔热层，降低机箱内部温升，保证箱内主机和其他辅助设备在夏季高温下正常工作。保证在沿海盐雾环境下不被腐蚀。机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为0.2%；含公牛防静电插座。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 设备控制机箱 | 抱杆机箱:整体结构采用拼焊结构，采用专用户外柜锁，内置强电模块，防雷模块；尺寸480mm（宽）×230mm（深）×580mm（高）；含机箱门上丝印，体现“交警监控”字样 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 监控摄像机 | 全景相机:包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、网络信号防雷器、电源适配器、安装万向节等 像素：230W分辨率：最大支持1920×1200；帧率：25fps感光器件：1/1.8" CMOS ；镜头：11～40mm镜头 照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON)；黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON)；视频压缩标准：H.264/MPEG4/MJPEG 通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口，自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 监控摄像机 | 高清球机:200万8寸红外；1920×1080@60fps；星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍；支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，50W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 监控摄像机 | 电警抓拍工业摄像机:图像传感器：1英寸 Progressive Scan CCD；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，最大图像尺寸≥3392×2008像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距12-50mm内根据现场情况选择；支持H.264视频流输出；支持LED频闪灯同步控制；支持不少于32GB 高速SD卡，内置车牌识别算法，补光灯控制接口不低于7个，5个RS-485半双工接口；内置LED补光灯用于过车捕获。护罩内置电源和网络信号防雷器。详见设计技术要求 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 监控摄像机 | 卡口抓拍工业摄像机（含软件）：图像传感器：1英寸 Progressive Scan CCD；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，最大图像尺寸≥3392×2008像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距12-50mm内根据现场情况选择；支持H.264视频流输出；支持LED频闪灯同步控制；支持不少于32GB 高速SD卡，内置车牌识别算法，补光灯控制接口不低于7个，5个RS-485半双工接口；内置LED补光灯用于过车捕获。护罩内置电源和网络信号防雷器。详见设计技术要求 | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 电警补光灯 | 电警补光灯:见技术要求，在满足补光效果的情况下，根据各自补光方案配置数量 | 套 | 8 |  |  |
| 8 | 卡口补光灯 | 卡口补光灯:见技术要求，在满足补光效果的情况下，根据各自补光方案配置数量。 | 套 | 12 |  |  |
| 9 | 高清电子警察终端管理主机 | 1.系统组成：车辆检测单元、数据处理储存和应用软件单元、前端管理设备； 2.设备技术参数：详见设计图纸； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 路口汇聚交换机 | 路口汇聚交换机:8口光电混合型工业以太网交换机 光口：5个千兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，3个百兆电口； 安装方式：工业导轨式； | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 千兆网络防雷器 | 千兆网络防雷器 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 红绿灯信号检测器 | 红绿灯信号检测器：实时检测红灯信号，将红灯维持状态.红灯切换至绿灯脉冲信号.绿灯切换至红灯脉冲信号，发送给复合控制单元中的车辆检测器。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 中心机房交换机 | 中心机房交换机:24口千兆全网管二层光交换机，24个千兆光口（含≥20个千兆光模块，≥4个千兆电模块），8个复用的百兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量598Gbps,包转发率162Mbps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗80瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 中心存储设备（需接入星望平台） | 中心存储设备（需接入星望平台）:24盘位控制器磁盘阵列；128路*2Mb并发录像,图片存储支持400路写入；50路下载； 单设备配置64位双核，8GB，支持SATA磁盘，RAID 0、1、3、5、6、10、50,JBOD；2个千兆网口，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 企业级硬盘 | 企业级硬盘:4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SAS | 个 | 24 |  |  |
| 16 | 8口工业级交换机 | 1光8口 | 台 | 4 |  |  |
| 标杆部分 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 标杆 | 1.材料品种:热镀锌浸塑钢管 2.规格:杆Ф1655mm×8mm×6.5m,臂Ф89mm×4.5mm×4.5m 3.基础材料品种、厚度、强度:C25砼1.5m×1.0m×1.6m，C10垫层 | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 标杆 | 1.材料品种:热镀锌浸塑钢管 2.规格:杆Ф285mm～350mm×8mm×6.5m,臂Ф110mm～250mm×5mm×6m 3.基础材料品种、厚度、强度:C25砼1.6m×1.6m×2.1m，C10垫层1.8m*1.8m*0.1m | 根 | 3 |  |  |
| 管线及电缆井部分 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 35.00 |  |  |
| 20 | 填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:93% | m3 | 34.70 |  |  |
| 21 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18CM | m2 | 56.00 |  |  |
| 22 | 拆除路面 | 挖除混凝土类路面 机械拆除 厚18CM | m2 | 56.00 |  |  |
| 23 | 小窨井 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径：C10 5~40 2、规格：530×530×600mm | 座 | 2 |  |  |
| 24 | 电缆保护管铺设 | 1、材料品种：PE管 2、规格：De75*3.3 | m | 140.00 |  |  |
| 25 | 管内配线 | 规格、型号:YJV-3*6 | m | 45.00 |  |  |
| 26 | 管内配线 | 规格、型号:YJV-3*10 | m | 80.00 |  |  |
| 27 | 管内配线 | 规格、型号:KVV-18*1.5 | m | 150.00 |  |  |
| 28 | 管内配线 | 规格、型号:KVV-4*1.5 | m | 350.00 |  |  |
| 29 | 管内配线 | 1.类型:非屏蔽双绞线 2.规格、型号:超五类 | m | 350.00 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县224省道与工业大道交叉口交通组织设计(高清电子警察产品及基础设施)二次的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

日期：    年   月    日

附件四：

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

附件五：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

三门工业经济开发有限公司：

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以我单位的名义签署________________的投标文件及其它文件,参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件六：

## 设备配置清单

项目名称：                             项目编号：                 项目标段：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术性能及参数 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七：

偏 离 表

1-1  商务条款偏离表

项目名称：                             项目编号：                 项目标段：

| 序号 | 条款 | 招标文件商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 期限 | 合同签订生效后 日历天内 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 1、保修期为5年，质保期为自竣工验收合格审计结束后次日起计不少于2年。 2、质保期内，投标人应提供7*24小时在线服务，响应时间不超过10分钟， 2小时内现场服务，8小时内故障解决。如果故障不能在8小时内排除，投标人应向业主说明，并承诺修复时限。如果投标人在接到通知后的2个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由中标方承担。 |  |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八：

1-2  技术规格偏离表

项目名称：                             项目编号：                 项目标段：

| 序号 | 条款 | 招标文件技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的技术要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九：

最近售后服务网点机构情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 服务机构名称 |  | 网点负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构地点 |  | 网点联系电话 |  |
| 网点技术人员姓名 | 岗位 | 职称 | 经验描述 |
| 网点情况 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十：

服务承诺书

项目名称：                             项目编号：

承诺书应包含如下内容： （1）服务范围： （2）质保范围： （3）维护方案（计划、形式）： （4）维护内容： （5）服务质量（响应时间、等）： （7）不负责任的内容： （8）双方负责的内容： （9）其他：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一：

产品业绩情况表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格 | 运行记录 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

▲1、投标人须提供近三年（2013年1月1日起至今）同类产品的采购合同和竣工验收资料。2、表中所列的业绩需提供合同和竣工验收等资料的复印件（盖单位公章）并携带原件备查。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第五章 技术条件

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。投标人应保证提供符合招标内容及要求和工业标准的优质产品。投标文件包括招标内容及要求所叙述的全部工作以及在招标内容及要求没有提到的，但涉及到有关设备的效率、稳定性、完整性以及在工程实践上证明是优良性能所需要的部分也应包括在内。本招标内容及要求所标明的工艺、设备、材料和所采用的标准只是为了说明所期望的系统的基本形式，而并非限制性的。如果投标人在投标文件中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本招标内容及要求中所规定的标准时，有可能得到买方的接受。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、组成整体所需的所有相关产品都应包括在投标报价中，如有错漏，由中标人无偿补足。

4、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标时需说明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

5、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

6、项目概述

随着我国经济建设的快速发展，机动车保有量急速上升，道路交通压力越来越大，在这样的形势下，交通管理部门对道路交通管理的任务也越来越重。高清视频电子警察系统的建设可以有效检测和记录交叉口闯红灯、不按规定变道、跨压实线、逆向行驶的机动车辆违法行为，对违法驾驶人进行教育和处罚，达到让驾驶人自觉遵纪守法、规范驾驶的目的，从而降低道路交通事故发生率，提高道路交通安全和交叉口的通行能力，对维护良好的交通秩序起到了积极的规范作用。

（1）本项目用于浙江省三门县范围内道路交通高清视频电子记录系统，该系统共需要承建1个闯红灯路口（计控制物理方向4个）。

（2）投标人根据招标文件、设计方案自行完成路口的实地勘察，施工图纸、设备供货、安装、调试、中心平台接入等相关工作（如有疑问，直接与采购方联系）。

（3）本工程包括系统设备供应、安装调试和系统集成，属于交钥匙工程。

二、建设原则

系统建设必须结合用户实际业务需求，以及高清系统的自身特点，建立起一个先进、稳定、实用的系统。同时尽量节约用户投资，保证近远期的工程成本优化。因此在系统建设时，将遵循以下原则：

（一）先进、实用性

系统技术水平应保证先进性，要求采用高分辨率视频采集、车牌识别、一体化成像、视频图像压缩、网络传输等先进技术，保证设备的先进性，确保系统捕获率高、图像清晰、识别准确、举证充分、读写快速、操作便捷，能满足各类用户业务需求和实际应用。同时不局限于当前的使用条件和规模，具有超前意识，与已建系统联网兼容。

各平台应有能力进行该项产品的持续性开发，可以保证该项技术不断地更新并顺利升级而维持系统的先进性。

应充分考虑采用先进而成熟的技术、先进的体系结构、先进的软硬件选型，选用性能/价格比较高的产品。

根据路段情况合理选用600万及以上像素高清摄像机，系统应选用智能嵌入式平台，提升系统集成度，减少硬件投入，降低施工成本。在保证实现系统功能的前提下，优先选用高性能、低功耗的产品元器件，实现节能环保。

软件应符合管理需要，界面友好、易维护，整个系统易用、实用。

（二）安全、可靠性

系统要求具有防计算机病毒的能力，有较强的抗干扰能力，确保公安信息网络的安全。外场设备、设施要充分考虑设备的防雷、防盗、防破坏因素，确保外场设备的运行安全；设备立杆既要满足设备安装要求，又要充分考虑抗风抗震防撞等因素，确保使用安全；补光装置应尽量避免产生光污染，以免影响车辆行驶安全。

系统建设应尽量采用主流、高可靠性产品，即选用的主控系统和设备是经过大量工程实际使用验证的嵌入式产品, 以保证系统的稳定可靠性，同时兼顾到操作和维护的方便性，将系统发生故障的可能性降到最低。

对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计拿出尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复性，并采用容错技术提高系统的可靠性。

系统设备应采用节能、安全、可靠的产品。主要设备采用国内、外知名品牌的产品，确保系统稳定工作。

（三）兼容、可扩展性

系统应具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性，充分考虑到了系统的发展因素，系统设计方案充分利用现有的信息化建设成果和路口资源，并预留扩展接口，能兼容原有系统。提供所有数据接口，开放所有协议，开放接口类源码，实现数据共享。

系统设计应考虑与原来系统兼容，保持与原有系统的一致性、完整性，做到平滑扩充。

系统选用控制机箱、室外防护罩、补光灯等通用组件应具有通用性，可在不同应用类型系统中互换使用，系统的升级改造只需要更换摄像机等核心部件即可实现。

系统人机界面应自动适应各种分辨率显示环境，应兼容各种拍摄模式，应兼容垂直和水平镜像，应支持对人机界面的水平或垂直布局。

（四）易维护性

系统应在设计时充分考虑其易维护性，采用实用的技术措施，减小环境对设备运行造成的影响，以确保系统在使用过程中少维护甚至免维护，一旦出现故障时能在最短时间内恢复运行。系统应具备设备日志记录、远程维护与管理、故障及时告警等功能，以方便日常维护。

系统应采用嵌入式智能摄像机应达到军品级要求，路口设备简单，系统稳定性高，完全摆脱了传统工控机模式的病毒、操作系统不稳定等状况。

三、设计依据

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- 《公路交通安全实施设计技术规范》 (JTJ074-2003)

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T496-2014)

- 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》(GAT870-2010)

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832—2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（ GA/T497-2009）

- 《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（ GA/T961-2011）

- 公安部《交通管理信息系统建设框架》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

- 《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

- 《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

- 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）

- 《报警图像信号有线传输装置》(GBJ115-87)

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-1994)

- 《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

- 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)

- 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

- 公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 城市监控报警联网系统系列标准（GA/T669系列标准）

- 《安全防范监控数字音频编解码技术要求》（GB/T25724）

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502-2004）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T955-2012）

- 《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629-2007）

- 最新国家和地方标准规范

四、建设内容

本次前端电子警察工程包括系统的设计、设备采购、安装、软件开发和调试。前端电子警察项目建设必须符合以下要求：

符合高清电子警察系统的联网要求。

符合高清电子警察系统建设标准。

符合国家相关技术标准。

具体建设内容如下：

（一）新建高清电子记录系统前端设备

根据道路规划，按照统一的技术方案和标准，选定1个点位新建高清电子警察记录系统，合理运用车辆检测技术、摄像机记录识别技术、夜间车辆补光技术等实现对过往车辆的信息采集、布控车辆自动报警、数据存储、传输与设备管理等功能。具体点位清单如下：

| 序号 | 路口名称 | 方向数 | 车道数 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 224省道与工业大道交叉口 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 南向二个方向 |

要求系统对上述点位的机动车道和非机动车道全部覆盖管理，机动车道和非机动车道要求采用高清视频检测触发机制；系统补光方面，投标人根据现场环境及实际需要选取相关设备进行补光；各投标人根据设计方案自行实地勘察，按照设计图纸和组织方案施工。

（二）建设高清电子记录系统综合应用管理平台接入

本次招标采用光纤以太网通讯方式，数据和图像分别上传至三门车辆智能定位与预警平台和台州市城市道路智能管控平台，平台需要配置通讯服务器进行接收。视频图像同时上传至台州公安天网工程视频作战侦查平台，前端图片与录像数据能够与相关平台进行对联，并且需要提供二次开发包以便中心平台开发商进行升级和修改，数据交换协议和格式由三门县交警大队统一提供，免费提供5年以上的软件升级服务。

1、系统总体结构框架

系统的总体结构如下图所示：

系统的设计基于分布式系统的集中管理策略，采用分层结构设计，从逻辑关系上看主要分为三层：前端子系统—传输子系统—后端管理子系统。

以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、现有公安光纤网络资源为传输通道，构建网络传输子系统，实现电子警察前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

2、高清电子记录系统前端要求

1）系统设备规格要求

闯红灯高清电子警察系统主要由图像采集单元、机动车闯红灯检测单元、数据处理存储和应用软件单元、辅助补光设备单元、前端管理设备等几部分组成，以及立杆、通讯传输、供电、防雷接地等其它辅助设施。具体规格要求如下：

●图像采集单元

由高清摄像机、光学处理单元、综合控制单元、室外防护罩及安装配件等组成。摄像机为高清工业级彩色智能摄像机。对经过车辆记录完整车辆信息的高清晰照片，在图片中能清晰分辨车辆的类型、号牌号码等特征。

- 高清摄像机：不小于600万像素彩色工业级高清摄像机，传感器采用SONY逐行扫描CCD,靶面尺寸≥1英寸，水平分辨率≥2700，帧速率≥25帧/秒，图像采用JPEG压缩格式，高清视频采用标准H.264，不得使用CMOS相机或者低像素CCD摄像机；摄像机要求内嵌DSP高速处理系统，一体化实现视频分析、图像采集、图像处理、号牌识别等主要功能，不得采用工控机或者后端服务器处理方式；摄像机配置存储容量不小于32G，可存储图片数量大于8万张；照度应不高于1.0Lux；自动白平衡、自动光圈；头接口：C接口或其它；通讯方式：数字无压缩视频输出及1000MB以太网（RJ45接口）输出；★内置LED补光灯；

- ★嵌入式一体化高清电警抓拍单元应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。光学处理单元：主要包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光、偏振光等极端天气情况的成像效果进行处理，确保记录图片24小时全天候图像清晰。滤光控制设备可根据光线强弱自动控制升降；高清镜头基本要求：采用高清600万及以上像素的镜头，CCD靶面与摄像机一致，捕捉600万级像素照相机的全部分辨率；焦距12mm～136mm或可变焦；在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰度的图像。

- 等多种信号进行处理，并接收摄像机发出的指令驱动各种硬件正常运行。

- 室外防护罩：要求铝合金材质，能采取有效措施避免防护罩内外空气流通，造成外部灰尘侵入，确保防护罩内部环境的相对清洁。防护罩外部要求安装防尘装置，挡尘、挡雨，避免外部环境对成像效果造成影响；IP66防护等级；铝合金结构，有较强的防锈功能；可选配遮阳罩、风扇、万向节、光学玻璃、支架等组件；内部空间应能容纳相应的摄像机和镜头组合；输入电压： 220VAC,50/60Hz。

●机动车闯红灯检测单元

采用高清纯视频检测方式，要求对经过监控车道的车辆进行24小时全天候记录。对闯红灯、实线变道、跨压黄实线、不按规定车道行驶、逆行等违法行为的机动车辆进行视频检测和自动记录，通过多重检测手段，对机动车辆进行精确定位。

●辅助补光设备单元

根据现场环境及实际需要选用合适补光设备,如采用频闪灯进行补光，具体指标要求如下：

脉冲时间：≤1ms

色温：≥5500K

回电时间：≤200ms

环保措施：采用有效隔离措施，防止光污染

如采用高亮度LED补光灯进行补光，具体指标要求如下：

色温：5700-6300K

LED灯珠数量：≥14颗

使用寿命：≥50000小时

光斑大小：5M/20M

工作温度：-30°C～+60°

良好配光，光线柔和，无眩目感、闪烁感

●终端管理主机

要求采用高可靠、低功耗的工控机作为前端数据的主要存储设备，无金手指接插件，机壳表面散热。为确保系统运行的稳定性，工控机操作系统采用嵌入式可靠稳定系统，单台设备能够循环保存15天以上的车道处理信息。前端数据（图片、记录和违法录像）的保存时间≥15天，设备功耗≤20W；配置硬盘不小于2T；可以通过通信网络由中心系统进行控制、设置和管理，前端的软件升级可以由中心系统集中管理和远程控制实现；能识别摄像机的故障状态和自身的故障状态，并实时回报中心计算机系统；通信中断时，能完整保存相关信息，一旦通信恢复正常，设备能自动恢复上传信息的功能；

★提供16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段

内置看门狗，可自动复位；

具有对前端记录的照片、前端录像的处理、存储和上传的能力，具有车道流量的统计能力；

工作温度：-20～+65℃；工作湿度：小于95%，无凝结。

2）其他要求

1、落地机箱

机箱应采用防锈、防腐蚀材料，内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。机箱≥1100*550*500mm（高*长*宽），机箱采用过滤进风、温控强制通风的结构，并在顶部设置隔热层，降低机箱内部温升，保证箱内主机和其他辅助设备在夏季高温下正常工作。保证在沿海盐雾环境下不被腐蚀。机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为0.2%；

机箱门的尺寸应尽可能接近机箱的外部尺寸，机箱门的最大开启角度应大于120度角。门应设有牢固的门锁以防止被非法使用者打开，门锁上应有保护装置，机箱门接缝处应有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫应连续设置，不得有间断缺口。要求采用AC220V稳压电源、电源适配器和整流设备确保整个系统稳定工作,开关电源输出功率不小于100W,电源输出功率不小于400W。

2、杆件、基础按照设计规范要求采购和施工。

3、地下管道和窨井

（1）横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设：

横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋置深度为其顶部距路面的高度（下同)，应≥600mm，埋设2根≥φ100的钢管并穿好铁丝，管道使用混凝土封装；横穿机动车道必须使用顶管技术的，敷设2根≥φ100钢管并穿好铁丝，施工人必须具有微控钻通定向钻机、数位探测仪、月蚀控向仪、导航仪等施工设备及仪表。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土恢复路面。所用管材壁厚要求6mm或以上。

（2）穿过人行道或绿化带的地下管道埋设

开挖路面宽度≥250mm，埋置深度应≥500mm，埋设1根≥φ75PE管，周围有足够强度的混凝土防护层，每根管口必须严格处理好毛刺。铺设好管道后恢复路面。

（3）走线窨井的开挖：

√原则上每间隔30米，电缆管至少设置1个手工井；

√在电缆管出现转弯角度大于电缆管直径的10%时必须设置手工井；

√2个手工井之间的电缆管不得多于1个转弯；

√手工井的开口大小确定以便于线缆敷设、杆件穿线及系统检测维修为依据，如：敷设光缆或手工井深度过大则应选择开口较大的手工井。

小窨井：用于设备杆件处及管道连接处窨井用，井口面积不小于0.16m2，深度≥500mm。

大窨井：用于设备机箱处及过街管道连接处用，井盖大小为60×60cm，深度≥600mm。

窨井中管道口应该高于手井底200mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用符合相关标准的复合材料。

上述基础、管道和窨井开挖后必须予以修复。

4、线缆安装要求

导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。

所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

5、电源管道和电源引线要求

总电源管道为2根≥φ75PE管。电源引线为三相四线制线缆，电缆线应使用芯线标称面积不小于1.5mm2的铜芯（主线不少于6mm2）、塑料绝缘、塑料护套或特殊橡胶材料绝缘、护套电缆线。每根电缆线可留有1股至4股备用芯线。

6、接地

土建内容包括每个基础所在地的接地工程。

接地体顶面埋设深度应符合设计规定。钢筋、角钢或钢管接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理；在作防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

接地线应防止发生机械操作和化学腐蚀。在与公路、管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。

接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等；外取的土壤不得有较强的腐蚀性；在回填土时应分层夯实。

可通过以下几种方式减小接地电阻：如单套设备有多个接地装置，可使用硬导线将各个接地装置并联；如单套设备只有一个接地装置，可在其附近再制作若干接地装置并联。

接地使用接地体/接地棒。距设备杆的距离不得超过3m。

杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应≤10Ω。

设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应≤10Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。

接地体/接地棒施工应符合GB50169的规定。

7、防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

3）系统功能要求

●闯红灯行为记录

对于红灯亮后进入停止线且继续向前行驶越过停止线的违法车辆进行记录，判断右侧混行车道行驶车辆越过停止线后是直行还是右转，如果右转，系统便不进行违法记录。机动车在其对应的黄灯相位时越过停止线，系统记录但不作为违法记录。系统准确判断直行车道左右转、右转车道直行与左转、左转车道直行与右转等违法行为并有效记录。

系统记录的图片应记录机动车闯红灯过程中三个位置的信息以反映机动车闯红灯完整的违法过程。第一个位置能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置能反映机动车与第二个位置图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。并且至少有两个位置的信息能够清晰辨别号牌号码，号牌的水平分辨率应不小于75个像素点。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

●不按规定车道行驶记录功能

对于在交叉路口跨压中心黄实线、车道分割实线、随意变更车道的车辆进行违法记录。记录的图像应记录机动车发生跨压实线不按规定车道行驶违法行为的完整过程，能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、压线的行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车压实线的违法图像包括三张全景图片和一张驾驶人面部特写图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间或者不同位置越过实线的违法过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

●车辆逆行记录功能

对于在交叉路口逆向行驶的车辆进行违法记录。记录的图像应记录机动车发生逆向行驶违法行为的完整过程，所记录的图片应能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车逆向行驶的违法图片包括三张全景图片和一张驾驶人面部特征图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间或者不同位置逆向行驶的违法过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

●不按所需行进方向驶入导向车道记录功能

对于在交叉路口不按所需行进方向驶入导向车道的车辆进行违法记录。记录的图片应反映机动车发生不按所需行进方向驶入导向车道违法行为的完整过程，所记录的图片应能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车不按所需行进方向驶入导向车道的违法图片包括三张全景图片和一张驾驶人面部特写图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间或者不同位置行驶的违法过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

●路口停车记录功能

系统具有路口停车记录扩展功能，准确记录车辆在红灯、绿灯情况下驶入停止线后停留在路口以及在绿灯情况下停留在路口外妨碍车辆正常通行的违法行为。记录的图片应记录机动车路口停车违法行为的完整过程，所记录的图片应能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车路口停车违法图片包括三张全景图片和一张驾驶人面部特写图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间停车过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

●车辆图像记录功能

系统具有车辆图像记录扩展功能，准确记录通行车辆车头、车尾的全景图像。要求对经过受控路口的车辆进行逐一记录，在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以180km/h内速度行驶的所有机动车辆进行有效记录，并能自动号牌识别。系统支持前后、左右并行（含双向并行）车辆记录，并产生2条图片记录；支持路边停车干扰图像记录，要求系统识别运动车辆；支持灯光、阴影、雨天等抗干扰因素，不误拍。

车辆图像在车辆特征信息完整的情况下，通过车辆图像捕获率平均达到95%、准确率平均达到90%，实现无缝隙记录功能。记录的图像一张全景图像和一张号牌特写图像。

车辆图像捕获率是指所记录的有效车辆数与实际通过车辆数的百分比。

车辆图像能够清晰辨认车辆类型、车身颜色、号牌号码、所处位置；车辆正常行驶情况下，有完整的车辆信息，包括完整的号牌，可清晰辨别号牌颜色；车辆跨线等异常行驶情况下，记录图片应包括完整的号牌，可清晰辨别号牌颜色，确保跨线、越线等不规则行驶车辆也能完整出现在同一张记录图片上。

●驾驶人面部特征记录功能

系统具有对驾驶人面部特征记录功能，对各种违法行为记录图像清晰辨别驾驶人面部特征等信息。把同一辆车的闯红灯、不按所需方向驶入导向车道等违法过程记录图像、正向卡口人脸特写图像做匹配合成，形成完整的车辆头部、尾部画面的违法合成图像，最终达到闯红灯等违法处罚到驾驶人的目的，实现违法证据的有效关联。

●号牌识别功能

系统应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌。

◆号牌字符识别

系统应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌。识别的字符应包括:

①阿拉伯数字：0～9；

②英文字母：A～Z；

③省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

④原军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；

⑤号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；

⑥武警号牌特殊字符：WJ、00～34、练。

◆系统要求能够识别大、中、小、其它（拖拉机/摩托车）4种车型；

◆系统要求识别白、灰（银）、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑等9种以上的车身颜色，还可以识别车身颜色的深色和浅色，深浅分类识别率不小于80%，9种常见车身颜色识别识别率不小于70%。

●过车数量记录功能

系统具有过车数量记录功能，要求能实时记录相应车道通过的车辆数量，记录的信息应符合GA/T920的要求，计数误差应小于10％，过车数据写入本地数据库，方便查询、统计，为交通管理者提供辅助决策。

●自适应补光功能

为保证24小时全天候条件下的图片效果及识别结果，系统应具备多种补光手段，保证全天候情况下同时保证号牌号码、车辆类型、车身痕迹等高清晰率。系统应配备环境光感应单元，应提供实时自适应精确补光设备，夜间应降低补光能量，减少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机底层参数进行自适应设置。

要求补光设备具有防眩目技术，最大限度减小对驾驶员视线的影响，采用防扰民技术，防止对周边区域造成光污染。

●断点续传通讯功能

网络正常情况下，系统记录的机动车等特征图片数据经过通讯程序向后台存储服务器实时传输，并可实时在中心平台上显示，整个传输过程＜2s。通讯断开情况下，前端数据暂存在高清摄像机内，通讯恢复后断点续传。

系统应支持多种方式进行通讯，支持定时定点通讯、人工启动和实时传输三种通讯形式。在通讯中断或中心设备出现故障等非正常情况下，仍可采用人工下载数据，且应记录下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。

●机箱防盗报警功能

为了防止破坏，机箱门锁及把手应采用防盗、防撬设计，同时设备应具备防盗监测功能，设备应对机箱进行声音报警保护，当机箱门被强烈敲打或者非正常打开时，能够进行声音报警，阻吓犯罪分子，同时将报警信息传输到中心平台。

●图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2014要求，前端设备要求对采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

●高清录像功能

系统要求采用的高清记录摄像机是高性能智能交通专用摄像机，双码流及以上设计，具有录像功能，即在保证图像记录的同时能实现24小时不间断录像功能（正反向），可以全天候实现清晰录像，录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、车辆号牌和运动轨迹，视频图像采用H.264压缩技术，图像分辨率不低于1080P（1920*1080），录像的输出高达25帧/秒，视频流支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到s）、监控点名称、设备编码等信息。录像能清晰的反映事件过程和事件细节，并提供录像查询、录像下载等功能，且高清录像与图像记录功能同时实现，互不影响。

●视频取证功能

具有闯红灯、逆行、压线、不按规定车道行驶等违法行为视频取证扩展功能的闯红灯自动记录系统，要求在违法行为记录的同时，保存与违法图像关联的10秒违法过程的录像，录像能清晰的反映违法事件过程、细节，录像时间长短可以进行设置，完全满足取证需要。视频记录应符合GA/T995《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》的要求。

●网络远程维护功能

电子警察前端子系统预留了时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对前端设备进行设置、调试及维护。管理员可以实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

4）系统指标要求

在车辆特征信息完整的情况下，各项记录功能应达到以下指标

| 闯红灯 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| --- | --- |
| 不按规定车道行驶 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 压线 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 逆行 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 占用非机动车道 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 卡口 | 车辆捕获率：(白天夜里)平均不小于99% 号牌识别正确率：(白天夜里)平均不小于90% |

●车辆号牌识别率

对高清电子警察系统记录车辆图像的号牌识别率、号牌识别准确率的界定应符合(或优于)GA／T 497-2009和GA／T 669.9中有关要求，具体要求如下：

◆全天候号牌识别率≥98%；

◆全天候车辆号牌识别准确率≥93%（汉字、字母、数字全部正确）；

◆号牌颜色检测准确率≥95%；

◆车辆类型识别率≥85%；

◆常见车身颜色识别准确率≥70%；

● 视频图像质量

◆图像取证设备记录的车辆图片为24位真彩图像，图片要求采用JPEG编码格式JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求，单幅图片尺寸≥600万个像素点，单张图片平均大小≤500K，违法合成图片大小≤2M；

◆特征图像的号牌图像水平分辨率≥100个像素点，清晰度应能满足人工对车辆号牌信息认定的要求以及自动识别条件；

● 主要设备无故障时间

◆频闪灯的有效寿命（衰减率不高于20%）≥500万次；

◆高亮度LED补光灯的有效寿命≥30000小时；

◆系统平均无故障时间（MTBF）≥30000小时；

◆控制机箱箱体保用时间≥5年。

● 系统设备的环保、节能要求

◆前端设备不得使用大功率的常亮灯进行补光；

◆若使用高亮度补光设备必须采取技术措施，防止光污染；

◆前端设备采取技术措施，确保在没有维护情况下，图片效果一季度内保持一致。

六、售后服务要求

中标方需提供以下售后服务：

- 提供7x24小时的售后服务、10分钟内的服务请求响应，2小时的现场服务请求响应，以及8小时内的故障解决的运行水准；

- 应提供整个系统工程（包括软件、硬件以及施工）保修期为5年，系统维护费用包含在项目预算中，各投标方自行核算,保证在软件质保期内免费升级，达到台州各县市区该拥有的全部功能；

- 在三门当地成立专业化、专职化的维护队伍，负责系统的日常维护，确保系统正常运转；按一定的周期实施定期保养、定期巡检服务；

- 解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

- 通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

- 解决因数据错误引起的无法办理相关业务的故障问题；

- 定期远程的系统运行情况的巡检，由于特殊情况需要赴现场的现场维护；

- 系统运行维护期内考核要求：

1、乙方至少每季一次对系统进行巡查，对各视频监控点镜头、挂箱等的清洁工作；对立杆、挂箱发生的生锈点进行防锈处理；如因立杆、挂箱生锈不及时处理，造成设备损坏，由乙方承担；未按规定巡查处理的，扣除该点位当月所有方向维护费。

2、乙方在接到甲方故障报修后，应及时派人到现场查找故障原因并在24小时内修复，接到故障报修后维护人员当天未到场且逾期故障又未修复的，直接作为故障超时天数考核，超过时限不足24小时的视为一天。

3、前端抓拍设备故障，未在规定时间内到场并修复，每延迟一天修复按每故障方向100元扣除，至扣完该方向本月维护价格为止；如延迟7天仍故意拖延不修复的，则再延迟一天修复继续按每方向100元扣除，但当月扣罚总额不超过该方向本月维护价格的两倍。

4、全景视频摄像机（包括球机）故障，未在规定时间内到场并修复，每延迟一天修复按每故障方向50元扣除，至扣完该方向本月维护价格为止；如延迟7天仍故意拖延不修复的，则再延迟一天修复继续按每方向50元扣除，但当月扣罚总额不超过该方向本月维护价格的两倍。

5、中心设备故障需在48小时内修复。未在规定时间内修复的，每延迟一天扣除1000元；故障期间（含48小时内修复）造成数据丢失的，每天扣除5000元。但当月扣罚总额不超过所有故障方向本月维护价格的两倍。

6、光纤故障时长超过24小时至48小时，每个故障点位扣除100元；超过48至72小时，扣除故障点位当月光纤租费；超过72小时，扣除故障点位当月光纤租费的两倍。如应不可抗拒原因在24小时无法修复，应该提前6小时告知甲方，当达到修复条件时，应该在24小时修复，否则按上述执行。

七、系统培训计划

培训方案：有效的培训工作是系统得以正常发挥功能的首要保证，中标单位负责对贵方进行技术培训，包括对机房进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见的故障排除。

培训目标：编制并实施必要的培训课程，负责对采购方人员的技术培训。针对人员职责分工和层次的不通，课程分成系统维护管理人员和系统操作人员两种。

系统维护管理人员培训：

系统维护管理人员的培训相对要求较高，培训后人员具备了解各设施及软件的工作原理、系统组成、传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其他相关技术要求，能全面地掌握该设备及软件，并能指导其他技术人员的维护工作。

中标单位应负责对采购方指定的具有一定专业基础知识、具有一定经验和较强责任心的技术人员接受为期一周的培训。培训分成两个阶段：第一个阶段在设备到货之前，接受中标方高级工程技术人员的设备技术培训（详细了解并熟悉设备的原理、功能配置、性能条件、故障判断和维修知识）；第二阶段为现场直接系统设备的单体调试、总体调试和使用维护的培训。

系统操作人员的培训：

系统操作人员的培训要求相对较低，只要能掌握设备和软件的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等知识，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除。

操作人员的培训也可分两个阶段：第一阶段为基础理论知识学习，培训内容为系统原理简介，有关设备功能操作说明，系统操作平台的使用说明，一般性设备维护知识和简单的故障排除，培训时间放在系统现场实施开始前；第二阶段为现场实践培训，在系统设备安装、单体调试和系统联调阶段，进行现场实地参与和问题解答，对系统操作积累感性认识，联调初步成功运行初期可以进行操作实践，在乙方工程师指导下熟悉系统操作运行。

八、施工及其它要求

1.本次项目施工时间最多不得超过30日历天（投标人可根据自身能力进行投标），中标方在接到中标通知书5天内签订合同，开工时间以签订合同之日为起算日。投标人中标后依照设计单位的要求再次对各点位进行实地察看，提供施工安装图纸、施工进度计划表和施工方案，并加以详细说明。

2.路口前端设备具有联网数据传输功能，可以通过网络将图片与录像数据自动实时传输到指定数据中心。传输时，当遇到网络故障导致传输失败，应具备断点续传功能；

3.导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有导线要布置整齐，使用线夹，电缆套，电缆卷，电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆；

4.立杆做到牢固美观，防锈蚀，不得妨碍车辆的安全通行，杆件钢结构应经过热镀锌处理。

5.电源范围：220±44VAC,50±2Hz；相对工作湿度：20-95%；

6.招标人（业主）保留设备验证的权力。招标人（业主）认为有必要，还将到设备供应商的以往工程实地考察电子警察工程业绩，工程实地由招标人（业主）指定。以往工程考察结果将作为考察中标候选人是否具备中标资格的重要参考依据。

7.光纤、光纤收发器或者光模块由招标方负责解决，交换机等由中标方提供，双方通讯界面为光纤收发器的网口。

8.电力电源由招标方负责申请，并提供到路口，从电表接入路口机箱由中标方负责。

9.中标人签订合同之日起30日历天内完成所有系统安装调试。系统提供1个月的试运行期，终验后提供5年保修期，其中2年及以上的免费保修期，产品提供终身服务。

10.施工期限因雨、雪、自然灾害及不可抗力原因除外。

九、交货要求和地点

（1）期限：合同签订生效后90日历天内（投标人根据自身情况响应，工期不能超过30日历天）。

（2）交货地点：货物运往采购人指定地点。

（3）免费送货到指定地点。

十、质量保证和售后服务内容

质保期5年，自项目终验合格并与业主方签订售后维护协议之日起计算。实行三包政策，货物必须符合国家标准要求，如经检验不符合要求的，则货物将全部退回，一切费用由供应商负责，并没收全部质量保证金。

十一、付款方式

1、本合同经双方签字盖章生效后，甲方向乙方支付合同总价的30%的预付款；

2、全部货物已安装调试完毕并试运行合格后，甲方向乙方支付合同总价的30%的初验款；

3、经验收合格并审计结束，甲方付至审计总价的95％，同时不计息退还履约保证金。余额5％作为保修金，保修期满5年后一次性付清。

十二、验收

系统试运行1个月后，系统都符合有关条件的，由采购人组织相关技术人员进行验收。

十三、货物需求：

（1）根据采购货物一览表列出的货物需求，按照货物名称分别填写产地品牌、单价、合价。

（2）所选用的货物必须符合招标文件要求。