三门县建设工程

招 标 文 件

招标项目：三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程

招 标 人：三门县健跳镇繁荣村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：张招金          联系电话：13058757369

招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：丁文俊        联系电话：13968523899

招标监管机构：三门县健跳镇公共资源交易中心（盖章）

二○一六年十一月

目 录

前附表	3

第一章  投标须知	4

第一节	总  则	4

第二节	招标文件	5

第三节	投标文件的编制	5

第四节	投标文件的递交	7

第五节	开   标	7

第六节	评   标	8

第七节	授予合同	9

第二章  合同条款	11

第一部分   协议书	12

第二部分　　通用条款(略)	14

第三部分　　专用条款	15

第三章  投标文件格式	18

附件一：	19

三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程

招标公告

1、工程内容：三门县健跳镇繁荣村泵站新建工程，预算造价为98720元（详见三门县健跳镇健跳繁荣促养殖塘一座泵站工程提供的施工图和造价表），工期为20日历天。

2、投标对象：健跳镇繁荣村范围内具有有效村镇泥水工匠资格证书的自然人。

3、投标地点：三门县健跳镇公共资源交易大厅 （三门县健跳镇人民政府）。

4、付款方式：工程竣工验收合格后一次性付清。

5、报名时间：2016年12月6日上午8:00—9:00，递交标书截止时间为2016年12月6日上午9：10，超过截止时间拒不接受。开标时间为2016年12月6日上午9:10。

6、现场报名及获取招标文件携带资料：投标者携带本人身份证(原件及复印件)及本人村镇泥水工匠资格证书(原件及复印件)在规定时间内到镇公共资源交易中心现场报名，每人只能买一标。本次招投标投标保证金为贰仟元整，中标后投标保证金直接转为履约保证金。

7、中标办法：按工程预算造价下浮率6%-10%范围内投下浮接近标（详见镇公共资源交易中心提供的招标文件）。

8、本次招投标，如第一中标者弃权的，投标保证金没收，转为第二中标者中标。招标文件每套售价200元，售后不退。代理费1000元由中标方现场一次性支付。

招标人联系人：张招金     联系电话：13058757369

招标人：三门县健跳镇繁荣村股份经济合作社

招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司

联系人：丁文俊         联系电话：13968523899

招标人：三门县健跳镇繁荣村股份经济合作社

招标代理机构:临海市同益工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县健跳镇公共资源交易中心

2016年11月21日

# 第一章  投标须知

# 前   附   表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程 |
| 2 | 建设地点 | 三门县健跳镇繁荣村 |
| 3 | 建设规模 | 一个标段 |
| 4 | 预算造价 | 约98720元 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 不超过20日历天 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标范围 | 造价约98720元。施工图纸及预算书中包括路基填筑、碎石垫层、现浇混凝土低木模、及泵站中的砼基础梁、现浇砼矩形柱。圈梁等内容。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹 |
| 11 | 投标人要求 | 健跳镇繁荣村范围内具有有效村镇泥水工匠资格证书的自然人。 |
| 12 | 投标人确定方式 | 资格审查 |
| 13 | 投标文件组成 | 1) 投标函（附件一）； |
| 14 | 投标文件格式 | 1) 投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2) 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 15 | 报价方式 | 合理区间抽取法，K值抽取范围6%-10% |
| 16 | 投标保证金要求 | 投标保证金金额：人民币贰仟元整，提交投标保证金形式：现金，在开标前与投标文件一起提交。 |
| 17 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 投标文件份数 | 正本一份。 |
| 19 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须单独密封 |
| 20 | 投标文件提交地 点与开标地点 | 三门县健跳镇公共资源交易中心 |
| 21 | 提交投标文件截 止期与开标时间 | 2016年12月6日 9:10时 |
| 22 | 开标程序 | 直接开商务标 |
| 23 | 工程担保 | 履约担保的形式：现金或转账 投标人提供的履约担保金额为合同总价的10% ，在中标通知书发出3个工作日内必须到位，其中质量占50%，人员设备占25%，安全文明施工占25%。 |

## 总  则

### 1.工程说明

1.1工程名称：三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程

1.2建设地点：三门县健跳镇繁荣村

1.3建设规模：一个标段

1.4预算造价：98720元

1.5施工工期：不超过20日历天

1.6承包方式：包工包料

1.7质量标准：合格

2.招标范围

2.1招标方式：公开招标

2.2招标范围：三门县健跳镇繁荣村会议纪要所包含的所有内容

### 3.资金来源

- 3.1招标人的资金通过前附表所述的方式获得，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 4.投标资格

- 4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表。

- 4.2投标人确定方式：资格审查

- 4.3如项目负责人曾在目前尚未竣工验收合格的项目中担任本岗位，现已办理停工、变更等手续的，则相关证明材料应在本招标工程项目投标截止日前一天提交给招标人，经招标人及招标监管机构书面认可后有效。投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

- 4.4本工程不接受联合体投标。

### 5.投标费用

- 5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 6.现场条件

- 6.1施工现场已具备施工条件。

### 7.踏勘现场

- 7.1投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

- 7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 8.招标文件的组成

- 8.1招标文件包括下列内容：

- 第一章 投标须知及投标须知前附表；

- 第二章 合同条款；

- 第三章 评标办法；

- 第四章 投标文件格式；

- 8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

- 8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 9.招标文件的澄清

- 9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 10.招标文件的修改

- 10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

- 10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

- 10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 11.招标文件的解释权

11.1本招标文件的解释权（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）属招标人。

## 投标文件的编制

### 12.投标文件的组成

12.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。

### 13.投标文件的格式

- 13.1投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

- 13.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

### 14.投标内容

- 14.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表。

- 14.2报价内容：投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、风险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价。

### 15.投标保证金

- 15.1投标人按前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。

- 15.2对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

- 15.3投标担保按以下方式退还：

- （1）第一中标候选人在招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。

- （2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。

- 15.4如投标人有下列情况，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（4）投标人有违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的行为。

### 16.投标有效期

- 16.1投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

- 16.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 17.投标文件的份数和签署

- 17.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。招标文件每套售价200元，售后不退。

- 17.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

- 17.3投标文件正本一份。

## 投标文件的递交

### 18.投标文件的密封与标志

- 18.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

### 19.投标文件的递交

- 19.1投标人应按前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒收。

- 19.2递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人提交投标保证金；

### 20.投标截止期

- 20.1投标文件的截止时间见前附表规定。

- 20.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份的，招标人将依法重新组织招标。

### 21.投标文件的补充、修改与撤回

- 21.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

- 21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 开   标

### 22.开标

- 22.1招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议。

- 22.2开标会议由招标人组织并主持。

- 22.3开标顺序：开标直接开商务标。

### 23.投标文件公布

- 23.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

- 23.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 24.评标过程的保密

- 24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

- 24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

- 24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 25.投标文件符合性鉴定

- 25.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会鉴定。

- 25.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 25.3 中标人确定后，招标人不对未中标的人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。

- 26投标文件的澄清

- 26.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

- 26.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 27.投标文件的评审

27.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

27.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

27.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

27.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

27.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 28.评标办法（小数点后保留1位，第2位四舍五入）

28.1评标标底浮动率的确定：根据招标人提供的造价98720元（经审核后），下浮6%～10%范围内作为评标标底浮动率。

评标标底下浮率：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在电脑里6.0、6.2、6.4、……、9.6、9.8、10.0共21个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率。

28.2中标候选人的确定

（1）中标候选人的排名次序按投标人报价下浮率接近评标标底下浮率程度来确定，取最接近评标标底下浮率为第一中标候选人，取次接近评标标底下浮率为第二中标候选人；如接近评标标底下浮率绝对值相同(同标底相比有上浮和下浮相同的)，取下浮率大者为优先中标候选人；如出现投标的下浮率完全相同的，则抽签确定。

（2）招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，如果无第二中标候选人，或者第二中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，则本次招标失败，重新组织招标。中标价（合同价）=预算审核价×（1-评标标底下浮率）

## 授予合同

### 29.中标候选人公示

- 29.1招标人应当将中标候选人在交易场所进行公示，公示期不得少于3个工作日。

- 29.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 30.中标通知书

- 30.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程中标通知书》。如发现第一中标候选人资格无效，由第二中标候选人替补。如第二中标候选人也无效，则本次招标失败。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

- 30.2招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

- 30.3中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

- 30.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 31.合同签订

- 31.1自《建设工程中标通知书》发出之日起5日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 31.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

- 31.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

# 第二章  合同条款

合同文本采用建设工程施工合同示范文本（GF-99-0201）。

合同通用条款示范文本(GF-99-0201)的通用条款。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

# 第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程

工程地点：三门县健跳镇繁荣村

工程内容：三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程施工图纸及预算书中包括路基填筑、碎石垫层、现浇混凝土低木模、及泵站中的砼基础梁、现浇砼矩形柱、圈梁等内容。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源： 自筹

二、工程承包范围

承包范围：三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程施工图纸及预算书中包括路基填筑、碎石垫层、现浇混凝土低木模、及泵站中的砼基础梁、现浇砼矩形柱、圈梁等内容。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数______天

四、质量标准

工程质量标准：__ __                                                           _____

五、签约合同价

金额（大写）：__________     ______________元（人民币）

￥：___________     __ __________元

六．组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款赋予的规定一致。

七．词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八．承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并履行本合同书所约定的全部义务。

九．发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同书所约定的全部义务。

十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十一．合同生效

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章后生效自然人签字后生效。

| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包人：（公章或合同专用章或签字） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

# 第二部分　通用条款(略)

# 第三部分　　专用条款

一．总则

１．词语定义

需要重新定义的词语和新定义的词语：     无

2．合同文件及解释顺序

2.1组成本合同文件及优先解释顺序：按通用条款， 招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。

2.2 合同生效的条件：     按通用条款

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用   /    语言文字。

3.2需要明示的法律、行政法规：   现行的法律、行政法规。

3.3适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

发包人提供标准、规范的时间：    承包人自行解决

国内没有相应标准、规范时的约定：         /

4．图纸和承包人文件

4.1发包人提供图纸期限、数量：     /

4.2 承包人提供的文件范围：    未经发包人同意，承包人不得外传

4.3监理人签发图纸修改图期限：

5．通讯联络

5.2 发送通讯

发 包 人：                              法定代表人：

通讯地址：                               收 件 人：

联系电话：                               邮政编码：

传    真：                               电子邮箱：

开户银行：                               帐    号：

承 包 人：                              法定代表人：

通讯地址：                              收 件 人：

联系电话：                              邮政编码：

传    真：                              电子邮箱：

开户银行：                              帐    号：

5.3合同一方可能拒收或拒签时视为送达的方式约定：

二．工程实施主体

11．发包人
　　11.1发包人的一般义务

11.1.3发包人提供施工场地的约定：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 在开工前；

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点和供应要求：已具备；

（3）施工现场与城乡公共道路通道开通的时间和要求：已开通；

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/

（5）水准点与坐标控制点交验要求：  /

（6）协调保护工作的约定：在开工通知书前；

11.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/

11.2  发包人的其他义务

发包人应做的其他工作及其约定：/

发包人委托承包人办理的工作：/

12．发包人代表

12.2 发包人对其代表授权

发包人任命的发包人代表是：                        ，联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                                   邮政编码：

传    真：                                   电子邮箱：

发包人代表职权范围：

14．承包人

14.1  承包人的一般义务

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人自行负责

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；

（8）施工场地清洁卫生的要求：按当地有关文件执行；

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

①不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

②工程竣工备案，承包人应给予配合。

14.7 不利物质条件

14.7.2不利物质条件的范围：                  /

15．项目负责人

15.1 项目负责人的任命

承包人任命的项目负责人是：                 ，身份证号:

资格证书号:                               ,执业印章号:

安全生产考核合格证号:                                     ,联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                                    邮政编码：

传    真：                                    电子邮箱：

16．承包人人员管理

16.1 承包人主要管理人员任命

对于承包人任命的项目负责人、技术、施工、质量、安全管理人员的管理，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规[2009]285号）执行。

三．担保、保险与不可抗力

17．工程担保

承包人向发包人提供履约担保的约定：

（1）担保金额：       按招标文件规定执行。

（2）提供履约担保时间：   按招标文件规定执行。

（3）提供履约担保方式和其他担保事项约定：承包人应按招标文件要求提供履约保证金。履约保证金待获工程验收证书后10日内结清。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应款项的履约保证金。

发包人向承包人提供支付担保的约定：

（1）担保金额：   按招标文件规定执行。

（2）提供支付担保时间：按招标文件规定执行。

（3）出具支付担保方式和其他担保事项约定：按招标文件规定执行 担保合同作为本合同附件。

19．不可抗力

19.1  不可抗力范围约定：  按通用条款执行。

19.3  不可抗力后果处理的约定： 按通用条款。

四．工  期

20．进度计划和报告

承包人编制施工进度计划和施工方案的内容：   按相关规定结合施工实际情况编制

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。每月23日向工程师和发包方提供下一月进度计划和施工方案。承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： 自提交之日起7天内

22．暂停施工和复工

22.1由承包人暂停施工责任的其他情形：

22.5暂停施工持续56天以上,按合同约定由承包人提供的材料和工程设备,由于暂停施工导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的,发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

23．工期延误

23.2 双方约定工期顺延的其他情况：白天连续停水或停电8小时以上（含8小时）影响正常施工的按一天时间顺延。设计变更和工程量增加经工程师确认后确实影响工期的。人力不可抗拒的自然灾害。除专用条款规定的工期顺延情况外，工期不得延误，如果延误承包人将承担违约责任。

23.3 双方约定的异常恶劣气候的条件为：

24．竣工日期

24.2  实际竣工日期的约定：  按通用条款

五．质量与安全

25．工程质量

25.2 承包人的质量管理

承包人提交工程质量保证措施文件的期限

25.5 隐蔽工程和中间验收

25.5.1双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。

26．材料和工程设备

26.1 发包人提供材料和工程设备

26.1.3发包人提供的材料和工程设备接收、运输和保管: /。

26.2 承包人提供材料和工程设备

26.2.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：

（1）材料品牌、规格和使用要求：

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因承包人自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由承包人自行负责。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人认可；若使用的材料有多种质量等级，则承包人必须采购质量等级最高的材料，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。若实际施工时，发包人提供的材料备选品牌无法满足使用要求或无法采购时，由发包人重新提供不低于原质量等级的材料备选品牌。

（5）无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在10万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发承包双方通过公开招标确定其价格；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

26.2.2承包人报送监理人审批的时间

27．材料、设备及工程的试验和检验

27.9 额外检验

27.9.2质量监督抽检、建筑节能检验、空气检测等未包含在合同价款内的额外检（试）验的内容和费用约定：

28. 施工设备和临时设施

28.1 承包人提供的施工设备和临时设施

28.1.2 由发包人承担修建临时设施的费用的范围：  按通用条款执行。

临时占地的申请：

临时占地相关费用：

28.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施的约定：

29．工程试车

工程试车内容和费用承担：     按通用条款

30．施工安全、治安保卫和环境保护

30.2 承包人的施工安全责任

30.2.1 承包人编制施工安全措施计划的期限：

30.3 治安保卫

30.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：

30.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案的编制：

31．竣工验收

31.3工程验收：按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行工程验收。

31.7 组织竣工清场：按通用条款执行。

31.8 施工人员、施工设备和临时工程撤离的要求：  按通用条款执行。

32．缺陷责任与保修责任

32.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任约定：按通用条款执行。

六．造  价

33．工程计量和计价

33.1 工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计量和计价要求：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及计价表式的要求进行工程量清单计量和计价。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

双方达成的其他计量和计价要求：

33.4 承包人提交已完工程量报告的时间： 每月25日前。

35．暂估价

35.1 实行招标的暂估价材料、设备和工程

暂估价材料、设备和工程采用招标方式选择供应商或分包人时双方的权利和义务：暂估价（无承包价）的单项材料、设备（指可以向同一家供应商采购的同类材料或设备）或工程估算价在10万元及以上的，应由承包人协助发包人通过协商方式选择专项供应商或专业分包人。

35.3 非实行招标给定暂估价的专业工程

不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：   按通用条款执行。

六、造 价

38．合同价款的约定与调整

38.2 合同承包方式

本合同价款采用第    （2）    种方式确定。

（1）采用固定总价合同。合同风险范围：           /

（2）采用固定单价合同，本合同价款采用固定单价，总价下浮方式确定。合同价款中包括的风险范围：

1、本工程结算方式同实行总价下浮、下浮数值即K值。

2、除本节风险范围以外规定可以调整，其它一律不得调整，如招标文件规定的计算依据、招标人及预算审核书中提供的费率、结算率等；

3、计日工综合单价〔工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）按技术工150元/工日，普工120元/工日计取〕；

4、其它可能发生的费用：

⑴因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生费用。且由承包人与管理部门、有关人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可以从承包人的工程款中扣回。

⑵凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但是在实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。

⑶土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

⑷除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件拆除施工用变压器、临时设施等，如在限定时间内不拆除的，由发包人全部没收。清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

⑸要求部分符合规范要求的土方留置在场地内用于回填，如数量不足需要借土回填的，承包人在挖土时自行考虑在周边借用场地堆放。由此发生的费用已包含在合同价内，发包人不再另行支付。

风险费用的计算方法：   承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

风险范围以外的合同价款调整方法：

㈠工程量按照本招标文件规定的相关定额与规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核，按实结算。

㈡暂定价材料：项目预算书中的暂估价材料的品牌、单价按采购前发包人的签证结算；其它无价材料按采购前发包人签证进行结算。

㈢ 招标时发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，可按实调整。

38.4  双方约定合同价款的其他调整因素：   按通用条款执行。

42．工程价款支付

42.2  工程进度款

42.2.1双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：

（1）工程竣工验收合格后一次性付清 。

42.2.2进度付款申请单的份数及内容：

42.2.6发包人逾期支付进度款时违约金约定：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02%的违约金。

42.2.8发包人少付或超额支付进度款的处理方式及违约金约定：

42.3  安全防护、文明施工措施费支付

双方就安全防护、文明施工措施费的约定：   按通用条款执行。

七．合同争议、违约、解除合同

46．合同争议

46.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，

1、请 当地行政主管部门  调解；

2、同意选择下列第  2   种方式解决争议：

（1）提交工程所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向人民法院提起诉讼。

（3）其它：          /

47.违约

47.1. 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。

如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收履约担保，并处以工程决算总造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。

由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。

八．其  他

51．合同份数

51.2双方约定合同副本份数： 6 份，其中发包人 4  份，承包人 2 份。

53．补充条款

# 第四部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程

工程项目地址：  三门县健跳镇繁荣村

建设单位（甲方）： 三门县健跳镇繁荣村股份经济合作社

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位或个人：（盖章或签字）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第四章  投标文件格式

附件一：

三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程

投 标 函

三门县健跳镇繁荣村股份经济合作社：

一、根据你方编制的三门县健跳镇繁荣村养殖塘一座泵站工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算造价 98720元，下浮           ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：  20 日历天

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项： 下浮率填写6.0到10.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（A％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在6.0、6.2、6.4、……、9.6、9.8、10.0共21个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（A%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为第一中标候选人，次接近评标标底价为第二中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝（预算造价-甲供材料-暂列金额）×(1－评标标底浮动率)。

（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

（3）投标人的投标文件不予以退还。

3.招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，如果第二中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

4.招标代理费由中标方现场一次性付清。

招标人：三门县健跳镇繁荣村股份经济合作社（投标书盖章有效）

三门县健跳镇公共资源交易中心（投标书盖章有效）

日期： 2016年 11月 28日