三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

招 标 文 件

招  标  人：三门县人民政府海游街道办事处

招标代理人：浙江广通工程咨询有限公司

二 ○ 一 六 年十二 月

三   门   县

建设工程招标文件

项目名称：三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

招 标 人：三门县人民政府海游街道办事处（盖章）

联 系 人：翟会撑

招标代理人：浙江广通工程咨询有限公司 （盖章）

联  系  人：包巧玲

联系电话：0576－83331699（13958539980）

二 ○ 一 六 年 十二月

三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

招标公告

三门县老海游中学地面建筑物拆除工程项目已具备招标条件，现对该项目的拆除施工进行公开招标。公告如下：

项目名称：三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

建设单位：三门县人民政府海游街道办事处            招标方式：公开招标

工程地址：三门县老海游中学                        工程类型：房屋拆除工程

工    期：不得超过90日历天（30天内主体拆倒）    工程规模：拆除面积10719.23平方米

标段划分情况及估算价：一个标段,估算金额约9.27万元。

招标内容：三门县老海游中学地面建筑物拆除工程校园围墙范围内的现状建筑物（含基础）及构筑物（含基础）等均由投标人负责完成，拆除后可利用废料归投标人所有（校园围墙需保留不在本次拆除范围内）。

本项目采用资格后审。

一、投标人资格条件

（1）投标人资质等级：爆破与拆除工程专业承包叁级及以上资质。

（2）项目负责人资质等级：具有安全生产考核合格证B证。

二、报名及招标文件获取方式：本项目采用现场报名,报名和领取招标文件及相关资料将于2016年12月15日8时00分至17时00分在浙江广通工程咨询有限公司办公室, 超过截止时间范围内拒不接受。

三、投标保证金:本工程投标保证金为10000元人民币，在递交投标文件同时以现金形式递交。

四、报名及获取招标文件携带资料：1、企业介绍信；2、企业资质证书和营业执照（副本复印件）；3、企业安全生产许可证（副本复印件）；4、项目负责人安全生产考核合格证（即“B类证书”）复印件； 5、报名经办人身份证复印件。以上要求提供的材料复印件加盖单位公章并装订成册。

招标人联系人：翟会撑

招标代理机构联系人：包巧玲；联系电话：13958539980（659980）

招标人：三门县人民政府海游街道办事处

招标代理人：浙江广通工程咨询有限公司

2016年12月12日

目 录

投标须知前附表	4

第一章  投标须知	6

第一节 总  则	6

第二节 招标文件	6

第三节 投标文件的编制	7

第四节 投标文件的递交	9

第五节 开   标	9

第六节 评   标	10

第七节 授予合同	11

第二章  合同条款	13

第一部分  协议书	13

第二部分　　通用条款(略)	15

第三部分　　专用条款	15

第三章  评标办法	23

第四章  投标文件格式	23

附件一～八

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 三门县老海游中学地面建筑物拆除工程 |
| 2 | 建设地点 | 海游街道新港路老海游中学 |
| 3 | 建设规模 | 拆除面积10719.23平方米（仅供参考） |
| 4 | 质量标准 | 质量验收标准：拆除后的场地应当基本平整 |
| 5 | 工期要求 | 不超过90日历天（承包人须在30日历天内主体拆倒，90日历天内完工退出场地） |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 招标范围 | 三门县老海游中学地面建筑物拆除工程校园围墙范围内的现状建筑物（含基础）及构筑物（含基础）等均由投标人负责完成，拆除后可利用废料归投标人所有（校园围墙需保留不在本次拆除范围内）。 |
| 8 | 投标人要求 | 爆破与拆除工程专业承包三级及以上资质。 |
| 9 | 项目负责人要求 | 具有安全生产考核合格证B证。 |
| 10 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标组成 （1）投标函（附件一）； （2）报价清单汇总表（附件二） （3）诚信投标承诺书（附件三）； （4）投标人基本情况表（附件四）； （5）项目管理机构配备表（附件五）；（表中所列的项目负责人及安全员必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定）。 （6）项目负责人简历表（附件六）； （7）“证书材料”（ 提供以下原件的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章。原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理）： 1）企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、建设行政主管部门核发的企业安全生产许可证（副本）； 2）项目负责人提供：安全生产考核合格证（即“B类证书”）； 3）安全员须提供：安全生产考核合格证（即“C类证书”）； |
| 12 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 13 | 投标报价要求 | 1、工程评估价：人民币9.27万元整（评估价=回收残值-拆除费用） 2、有效投标报价下限为5万元，低于有效投标报价下限的作无效标处理； 3、本项目拆除上交款一次性缴纳，由承包人支付给发包人，除拆除范围变更可调整外，在合同执行期间不做调整。 |
| 14 | 投标担保金额 | 投标保证金形式：现金 投标保证金金额：人民币壹万元 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 16 | 投标文件份数 | 正本一份、副本三份 |
| 17 | 投标文件 密封及装订 | 投标文件必须按要求密封 |
| 18 | 投标文件提交地点与开标地点 | 三门县人民政府海游街道办事处六楼会议室 |
| 19 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2016年12月20日下午14时30分 |
| 20 | 投标文件递交 要求 | 招标人将按前附表的时间和地点公开开标，所有投标人均应派法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件）参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。 |
| 21 | 开标顺序 | 直接开商务标。 |
| 22 | 履约担保金额 | 人民币壹拾万元整（汇票或电汇或转账） |
| 23 | 答疑 | 投标人应于投标截止时间3日前将投标疑问书面传真至：浙江广通工程咨询有限公司（0576-83331699包巧玲 收）。 逾期不予答复。 |
| 24 | 招标文件澄清或修改时间 | 招标文件澄清或修改于投标截止时间3日前，由各投标人在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）自行下载，招标文件澄清或修改以书面为准。 |
| 25 | 安全保证金 | 人民币壹拾万元整（汇票或电汇或转账） |

# 第一章  投标须知

## 第一节 总  则

### 工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第6项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第7项。

### 资金来源

### 投标资格

  - 投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第8项和9项。

  - 投标人确定方式详见本须知前附表第10项。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 招标文件工本费为300元。

### 现场条件

  - 已具备施工条件。

### 踏勘现场

  - 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 第二节 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

招标文件由招标公告、前附表、投标须知、合同主要协议条款、拆除工程范围、投标承诺书格式、辅助资料表格式等组成。

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标截止时3日前，以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 招标文件的备案

  - 招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 第三节 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第11项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第12项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程采用拆除上交款包干，拆除上交款指：回收残值-拆除费用。

  - 报价内容：投标人拆除费用应是招标文件按所确定的招标范围内全部拆除工作内容的价格表现。其应包括各种设备、机械使用费、人工费、材料费、管理费、利润、措施项目费、安全文明、规费、税金、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。回收残值应是建筑物拆除以后，从建筑废弃物中提取的具有一定回收利用价值建筑材料净值。拆除上交款（回收残值-拆除费用）作为投标总报价，以人民币元计。

### 投标报价要求及工期要求

  - 招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表第13项，未按要求报价的，作无效标处理。

  - 投标工期：不超过90日历天（承包人须在30日历天内主体拆倒，90日历天内完工退出场地）

  - 投标人在投标报价时应特别注意以下内容：

（1）本项目除拆除范围变更可调整外，在合同执行期间不做调整，投标人在编制投标文件时应根据招标人提供的拆除工程范围图及根据现场实际情况综合分析后报价。拆除上交款由承包人支付给发包人。

（2）承包人在施工过程中应特别注意安全问题，施工场地因紧邻民房需要做好特别安全防护措施，现场必须配备专职安全员，因安全问题引起的一切费用及责任均由承包人承担。

（3）本次拆除范围为三门县老海游中学地面建筑物拆除工程校园围墙范围内的现状建筑物（含基础）及构筑物（含基础）等均由投标人负责完成，拆除后可利用废料归投标人所有（校园围墙需保留不在本次拆除范围内）。

（4）招标人提供的拆除范围图内的除现场建筑物（含基础）及构筑物（含基础）之外的任何矿产资源（如砂石料等）投标人不得擅自处置。

（5）拆除范围内的地下管线须保持现状，如承包人在拆除过程中损坏的，则须无偿修复完好。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表规定的数额在投标文件截止前向招标人提交投标担保。

担保形式：现金（密封在信封内，且在信封上注明投标单位名称）。

17.2按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

17.3投标担保按以下方式退还：

（1）第一中标候选人凭《建设工程合同》退还；

（2）其余未中标的投标人（含无效标的）在开标会议结束后退还。

17.4有下列情况之一的，投标担保将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

- 投标人违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

- 投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（不予退还的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第15项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第16项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求签署或盖章，投标人均按要求签署或签章。

  - 证书材料原件的复印件要求加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 第四节 投标文件的递交

### 投标文件的密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第17项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第18项规定的地点，在本须知前附表第19项规定的截止时间前提交投标文件。

21.2投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第20项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第19项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 第五节 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第18项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第21项

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第六节 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价；

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

  - 投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1） 经商务标差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（2） 招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

  - 如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

  - 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

(1) 投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法具体内容详见本招标文件第三章。

## 第七节 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

  - 公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起3天内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 履约保证金

  - 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入三门县人民政府海游街道办事处。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

# 第二章  合同条款

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：______________________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的三门县老海游中学地面建筑物拆除工程之有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

工程所在地点： 三门县海游街道新港路

二、工程拆除的范围、承包方式及验收标准

1、拆除施工的范围及内容为：三门县老海游中学地面建筑物拆除工程校园围墙范围内的现状建筑物（含基础）及构筑物（含基础）等均由投标人负责完成，拆除后可利用废料归投标人所有（校园围墙需保留不在本次拆除范围内）。

2、承包方式为：乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用机械设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工工期完工；乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用（包括但不限于人工费、机械费、管理费、税费及行政许可审批所需费用等，上述费用由乙方自本项目废旧物资回收所取得的利润中补偿，该利润不足以补偿时则由乙方自行承担）。

乙方按投标报价向甲方支付上交款后，乙方有权取得本项目拆除后的全部建筑材料所有权。

3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：拆除范围内的所有建筑物、构筑物等全部拆除。

三、施工要求和验收标准

1、施工要求：乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容（包括但不限于以下内容）： 拆除施工前乙方应当取得必要的政府行政许可、备案及其他相关行政手续的办理；拆除现场的维护等为了安全生产所采取的所有措施；拆除范围内的所有建筑物、构筑物等的拆除；较大物料的二次破碎；拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护；降噪环保所采取的必要措施等。

2、验收标准：拆除后的场地应当基本平整。

四、拆除施工的工期要求

自甲方书面发出的《拆除施工开工通知》之日起须在     日历天内主体拆倒，在      日历天内完成上述工程（退出场地）；乙方每逾期一日，应向甲方支付违约金叁佰元人民币。

五、支付方式及履约保证金、安全保证金

1、乙方应当于本合同订立后_3_日内，向甲方支付_______万元（￥_______）的废旧物资回收费（上交款）并同时提交甲方要求缴纳的保险凭证，乙方支付上述费用后实施该项目而取得的所有废旧物资均归乙方所有；

2、乙方在本合同订立前向甲方支付壹拾万元人民币作为本合同的履约保证金，乙方按照约定完成拆除任务并经验收合格办理完相关手续后，甲方按约定向乙方返还。

3、双方约定的其他担保事项：承包人在本合同订立前向发包人提供安全担保，担保方式为：承包人提供人民币壹拾万元作为安全担保。在承包人撤场前，未发生安全事故的，发包人在施工人员及机械全部撤场后次日退还安全担保金（不计利息）。

六、乙方必须派有经验的专职安全员进场做好安全生产的监督、管理工作，确保拆除施工在安全的状态下进行。因施工过程中发生的全部安全责任事故均由乙方承担全部赔偿责任。

七、甲方义务

（1）保证乙方进行拆除施工时现场具备拆除的条件；

（2）协助乙方取得拆除施工时的临时用水用电问题；

（3）在乙方施工经检验合格，乙方向甲方付清了全部费用（包括废旧物资回收费、拆除过程应缴水电费等所有费用）后退还乙方缴纳的拆除施工履约保证金余额。

八、乙方义务

（1）保质按期完成所有拆除施工任务；

（2）拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查；

（3）向甲方缴纳拆除施工过程中的施工用水用电费（含实际使用量和合理的损耗）；

（4）施工场地因紧邻民房乙方需要做好特别安全防护措施及施工现场配备的所有安全围护设备、设施等，该笔费用由承包人承担。

（5）针对拆除范围内及周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担（须无偿修复完好）。

（6）乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保拆除施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于非发包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担，并按安全生产事故上报程序上报，不得隐瞒。

九、保险

（1）建安工程一切险（含第三者责任险）等强制性保险必须按规定投保。

（2）施工人员团体意外伤害保险金额：保险金额不低于100万元/人.次，事故次数不限（不计免赔额）。

（3）保险金额、保险费率和保险期限：按投保内容自行考虑，保险费由承包人承担。

十、违约责任及处置办法

（1）乙方逾期10日仍未完工时，甲方有权单方面解除本合同，乙方向甲方交纳的物资回收费用和履约保证金均作为乙方违约向甲方支付的违约金，甲方无需向乙方返还。

（2）乙方未按本合同约定及法律规定办理相关行政许可审批手续时，乙方应承担违法施工作业而产生的全部法律后果（包括行政机关向甲方和乙方作出的行政处罚）；如果因此造成工期拖延双方按本合同第十条（1）的约定处理。

十一、争议解决

因本合同发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，可向三门县人民法院诉讼解决。

十二、本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）： 　　　　　　　　　　　乙方（签章）：

委托代理人： 　　　　　　　　　　　 法定代表人：

年     月     日

# 第三章  评标办法

本工程项目的评标办法采用商务报价法。

一、投标人根据招标人提供的有效投标报价（上交款）下限价5万元，低于有效投标报价（上交款）下限的作无效标处理；

有效报价（上交款）=回收可利用料收入-工程拆除费用

二、中标候选人的确定

评标委员会按有效投标报价的高低确定中标候选人，即报价最高者为第一中标候选人，报价次高者为第二中标候选人。如报价相同，则抽签确定。

第四章  投标文件格式

附件一：

- 三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

- 投 标 函

三门县人民政府海游街道办事处  ：

- 一、根据三门县老海游中学地面建筑物拆除工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：

1、我方愿意向发包人支付上交款人民币   佰    拾    万    仟    佰    拾    元（￥：          元）承揽本次招标范围内的拆除项目及拆除后的建筑材料残值回收工作。

2、工期：须在     日历天内主体拆倒，在      日历天内完工退出场地。

3、工程质量等级符合招标文件要求；

4、我单位保证本拆除工程无安全事故；

5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

- 报价清单汇总表

项目名称：三门县老海游中学地面建筑物拆除工程                     单位：元(人民币)

| 序号 | 项目名称 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 回收可利用废料收入 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
|  | …… |  |  |
| （2） | 工程拆除费用 |  |  |
|  | 机械费 |  |  |
|  | 人工费 |  |  |
|  | 保险 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
|  | …… |  |  |
| （3） | 上交款合计（结转至投标函，取整数） |  | （3）=（1）-（2） |

注：①投标人应根据本招标项目特点和工作内容，分别列出并填写本表各项费用；

②上表（3）的上交款不得低于5万元。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：     年    月    日

附件三

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县老海游中学地面建筑物拆除工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件五：

三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

项目管理机构配备表

| 本工程拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目负责人、安全员必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件六：

三门县老海游中学地面建筑物拆除工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件七：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

三门县人民政府海游街道办事处  ：

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以我单位的名义签署________________的投标文件及其它文件,参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日