三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计

招 标 文 件

备案登记号：三招建【2016】/号

招   标   人：三门县海游街道石岩村股份经济合作社

招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司

招标监管机构： 三门县海游街道公共资源交易中心

二 〇 一 六 年十二月

三门县建设工程

招 标 文 件

备案登记号：三招建[2016]/号

招标项目：三门县海游街道石岩村“美丽乡村”

项目建设附属工程设计

招 标 人：三门县海游街道石岩村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：王天河

联系电话：13586218855

招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：叶洁

联系电话：13867602988

招标监管机构：三门县海游街道公共资源交易中心（盖章）

二○一六年十二月

三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计

招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计，建设资金来自于自筹资金，招标人为三门县海游街道石岩村股份经济合作社，招标代理机构为临海市同益工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的（方案及施工图设计）进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目概况：本工程三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计内容包括：给排水、污水处理，道路、路面、绿化、路灯、门卫、围栏、墙、停车位、水渠、水源供水、门楼、庭园、强弱电、监控、设计等。

招标内容：方案及施工图设计招标。

计划工期：1.方案审批后20 个日历天完成工程可行性研究报告编制及批复；

2.工可报批后30 个日历天完成初步设计编制及批复；

3.初步设计审批后，在 30 个日历天提交施工图设计文件，其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人要求：必须具备建筑工程设计资质乙级及以上；无行政主管部门公示的不良行为并被禁止投标的：

（2）项目负责人要求：必须具备建筑专业注册执业资格。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

4、招标文件的获取

4.1招标文件将于2016年  12 月  30   日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

本项目采用现场报名，将于2017年 1 月10日8:30至16:30，在三门县梧桐路20号总商会大厦27楼（临海市同益工程咨询有限公司）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。

4.2 招标文件每套售价500元，售后不退。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年1月 20日 9 时30 分，地点为三门县人民政府海游街道办事处会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

7. 报名及获取招标文件携带资料：

1、企业介绍信；2、企业资质证书和营业执照（副本原件及复印件）；3、项目负责人证书;4、报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。

8.联系方式

招 标 人：三门县海游街道石岩村股份经济合作社

联 系 人：王天河

电  话：13586218855

招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司

联 系 人：叶洁

电    话：13867602988

地    址：三门县梧桐路20号总商会大厦27楼

招标人：三门县海游街道石岩村股份经济合作社

招标代理人：临海市同益工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县海游街道公共资源交易中心

2016年12月

目 录

投标须知前附表	4

第一章  投标须知	7

第一节   总  则	7

- 招标文件	8

第三节   投标文件的编制	9

第四节   投标文件的递交	10

- 开  标	11

第六节   评  标	11

第七节   授予合同	13

第二章  合同主要协议条款	15

第三章  评标办法	19

第四章  技术标准和要求	21

第五章  投标承诺书格式及辅助资料表格式等	24

一、资格材料标	25

附件一：资格材料标封面	26

附件二：诚信投标承诺书	27

附件三：投标人基本情况表	28

附件四：项目管理机构配备表	29

附件五：项目（技术）负责人简历表	30

二、技术（设计方案）标	32

三、商务标	33

附件一：投标函	34

附件二：法定代表人授权委托书	35

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门县海游街道石岩村 |
| 3 | 1.1 | 建设范围 | 三门县海游街道石岩村建设“美丽乡村”项目设计内容包括：给排水、污水处理，道路、路面、绿化、路灯、门卫、围栏、墙、停车位、水渠、水源供水、门楼、庭园、强弱电、监控等设计。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 总承包 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。 |
| 6 | 1.1 | 要求提交设计成果时间 | - 方案审批后 20 个日历天完成工程可行性研究报告编制及批复； - 工可报批后30 个日历天完成初步设计编制及批复； 3、初步设计审批后，在 30 个日历天提交施工图设计文件，其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供。 |
| 8 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 2.2 | 招标范围 | 本次招标范围包括（方案设计、方案优化、初步设计、施工图设计以及工程勘察、报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程期间的其他相关服务）。 |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 11 | 4.2 | 投标人要求 | 具备建筑工程设计资质乙级及以上；无行政主管部门公示的不良行为并被禁止投标的； |
| 12 | 4.1 | 项目（设计）负责人要求 | 项目负责人：必须具备建筑专业注册执业资格； |
| 13 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后查 |
| 14 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格材料标、技术（设计方案）标、商务标三部分组成： 一、资格材料标包括： （1）资格材料标封面（附件一）； （2）诚信投标承诺书（附件二）； （3）投标人基本情况表（附件三）； （4）项目管理机构配备表（附件四）；（表中所列的项目（设计）负责人、主要设计人员必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定）。 （5）项目（设计）负责人简历表； （6）“证书材料”（提供以下与原件一致的复印件，复印件与资格标一起装订成册，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。 1）企业营业执照（副本）、资质证书（副本）； 二、技术（设计方案）标包括： （1）方案设计说明： a、设计依据（列出与设计有关的依据）； b、设计指导思想和设计原则； c、总体构思及功能布局特点等； （2）全套缩印设计图纸（总平面图、立面图、重点部位效果图等）； （3）效果图板一套（尺寸及张数由投标人从全面表达设计思路、思想等方面自行确定）； （4）设计与后期服务承诺； （5）设计文件光盘1份，要求是单独光盘，提供完整的设计内容（文本文件采用DOC格式、图纸文件采用DWG格式）。 三、商务标包括： （1）投标函（附件一）； （2）法定代表人授权委托书（附件二）； （3）报价书（格式自行确定）。 |
| 15 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标文件格式应按招标文件要求编制。 2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。 3、设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。 4、投标文件的技术（设计方案）标中，除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。 5、技术（设计方案）标封面制作：必须采用A3幅面、白色、无字的软质封面。其中1份为样本，封面需标有投标人名称。 |
| 16 | 15.1 | 报价方式 | 商务报价法 |
| 17 | 16.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受联合体 |
|  |  | 最高限价 | 最高限价为人民币60万元整，超过最高限价作无效标处理。 |
| 18 | 17.1 | 投标保证金要求 | 1、保证金金额：贰万元。 2、担保形式：现金 3、提交单位及地址：三门县人民政府海游街道办事处会议室 4、收款单位：三门县海游街道石岩村股份经济合作社 |
| 19 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 20 | 19.1 | 投标文件份数 | 资格材料标和技术（设计方案）标正本一份、副本四份；商务标正本一份、副本一份；效果图板一套。 |
| 21 | 20.3 | 投标文件密封及装订 | 1、投标文件的资格材料标、技术（设计方案）标（含电子光盘，光盘须夹在标书正本中）、商务标必须采取单独密封。 2、商务标应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理）。 |
| 22 | 21.1 24.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 投标文件递交截止期：2017年 1 月 20 日 上午9：30 时整（北京时间） 投标文件递交至：三门县人民政府海游街道 地址：三门县人民政府海游街道 |
| 25 | 24.3 | 开标顺序 | 资格材料标→技术（设计方案）标→商务标 |
| 26 | 31.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 27 |  | 补偿费 | 中标人不支付补偿费；第二名补偿费为人民币10000元；第三名补偿费为人民币5000元；其余不予支付补偿费。 |
| 28 |  | 其他 | 1、招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 2、近三年以来，投标人、法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录。是否为无行贿犯罪记录在中标公示前进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标人资格要求

- 4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第11项和第12项。

- 4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。投标人应按规定取得交易席位资格。

- 4.3项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

4.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程的监理人；

（3）为本工程的代建人；

（4）为本工程提供招标代理服务的；

（5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（10）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 招标文件每套500元。

### 现场条件

  - 已基本具备，投标人可通过现场踏勘获得。

### 踏勘现场

  - 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人必须通过现场踏勘掌握施工现场的真实情况，并充分体现在投标书中，其结果由投标自负。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）投标须知前附表；

（2）第一章   投标须知；

（3）第二章   合同主要协议条款；

（4）第三章   评标办法；

（5）第四章   技术标准和要求；

（6）第五章   投标函格式及辅助资料表格式等；

（7）其他附件。

  - 除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。

### 招标文件的修改

  - 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业主管部门备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

  - 设计费内容：是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设计成果各项内容（要求达到国家有关规范规定要求）、前期工作、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄及税收、管理等费用）、设计成果（A0展板图、A3方案深化设计文本25套、方案成果简本10套、初步设计文本15套、施工图18套、设计概算2份、各阶段成果的电子文件2套等）。

### 投标报价要求

  - 招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据招标文件附件格式和报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

16.2投标人的报价要求详见本须知前附表第17项，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）第一中标候选人在招标人与中标人鉴定合同后五个工作日内退还（不计息）。

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

  - 证书材料的复印件要求加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第21项。

### 投标文件的递交

21.1投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第23项规定的截止时间前提交投标文件。

21.2投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第24项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第25项。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，投标报价、质量、工期等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

### 投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标报价超过有效投标报价上限的；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件前附表要求的；

- 法律法规规定无效标的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）经商务标修正后，属招标文件报价要求或商务标的修正中规定作无效标处理的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第26项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

32.1招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）进行公示，公示期不得少于3个工作日。

32.2公示期间，中标候选人须按招标人要求提供一定数量的A0展板图。

32.3公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

32.4涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

32.5中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

- 33.1招标人应当在2名中标候选人中确定1名中标候选人为中标人。中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以选择另外1名中标候选人为中标人。如该名中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

- 33.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

- 33.3招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县招投标中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

33.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

  - 外地企业进台手续必须在合同签定后一个月内完成。

### 版权

  - 投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

  - 若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应注明所涉及的费用承担人。

  - 投标人的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案）。

  - 招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

  - 招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。

- 第二章  合同主要协议条款

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(设计人)根据投标文件签订。

发包人：三门县海游街道石岩村股份经济合作社

设计人： _______

发包人委托设计人承担三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费：中标后按照投标文件承诺内容。

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 资料及文件名称 | 提交日期 |
| --- | --- |
| A0展板图、A3方案深化设计文本25套、方案成果简本10套、初步设计文本15套、施工图18套、设计概算2份、各阶段成果的电子文件2套等。 | 1、方案审批后 20 个日历天完成工程可行性研究报告； 2、工可报批后30 个日历天完成初步设计批复； 3、初步设计审批后，在 30 个日历天提交施工图设计文件，其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供。 |

方案设计文件应满足国家的设计规定。

第五条　设计费支付进度详见下表（本合同设计收费根据初步设计方案的范围及内容经双方协商确定）。

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% | 合同签订后3天内 |
| 第二次付费 | 70% | 设计完工并经有关部门审批合格后，施工图交付业主3天内 |
| 第三次付费 | 付清余款 | 竣工验收合格后3天内 |

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.实际设计费按施工图设计内容核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

3．本合同履行后，定金抵作设计费。

4.设计报价（单价）一次性包死。

5.投标报价（含工程勘察费）不得超过2002年修订本《工程勘察设计收费标准》的85%，否则为无效标，

6.勘察费由业主方直接支付中标单位提供的勘察单位。

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员给予配合。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行设计，自身资质不全的需自行委托相关单位进行分项设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，并保证通过消防、防雷及施工图等设计审查。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为_100_年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的各个阶段（指规划、建筑方案，初步设计，施工图设计三个阶段）实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。如果因政策调整、政府要求取消或暂缓项目建设的，发包人可终止合同，按实际完成工作量支付设计费，发包人不承担违约责任。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_20_％。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之五。设计人设计质量、服务达不到发包人要求的，发包人可终止合同、拒付设计费。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条　其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的规定份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由三门县仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式捌份，发包人_肆_份，设计人_肆__份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，如双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：  （公章）                          设计人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：                  

地  址：                      地  址：                 

邮政编码：                      邮政编码：                 

法定代表人：                            法定代表人：                      

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：                

传  真：                    传  真：                  

电子信箱：                                  电子信箱：                

开户银行：                    开户银行：                

账  号：                        账  号：                 

### 备案意见：

### 三建合办（    ）审字第    号

经办人：

备案机关（章）

年    月   日

- 评标办法

- 本工程项目的评标办法采用综合评估法。评标分值为由二部分组成，技术（设计方案）分70分，商务分30分。

一、技术（设计方案）标评审（70分）

| 序号 | 评 审 内 容 | 分值 | 好 | 较好 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解和建设条件的认识深度及针对性 | 6～0 | 6～5 | 4～3 | 2～0 |
| 2 | 总体设计思路是否明确，设计方案的创新意识、 技术水平、设计深度 | 9～2 | 9～7 | 6～4 | 3～2 |
| 3 | 方案设计说明依据是否明确、内容全面、针对性强、主要技术经济指标是否合理正确 | 15～6 | 15～13 | 12～9 | 8～6 |
| 4 | 总平布置等设计的合理性、科学性、功能性、可实施性及可持续发展性，是否体现节能、环保、节省投资、便于施工的设计理念。 | 15～6 | 15～13 | 12～9 | 8～6 |
| 5 | 工程涉及重点与难点，存在的主要问题及技术建议 | 8～0 | 8～6 | 5～3 | 2～0 |
| 6 | 投资计算内容是否完整、全面、基本准确 | 7～0 | 7～5 | 4～3 | 2～0 |
| 7 | 是否实地作过认真考察、统计结果基本准确 | 5～0 | 5～4 | 3～2 | 1～0 |
| 8 | 存在的主要问题及建议的合理性和科学性 | 5～0 | 5～4 | 3～2 | 1～0 |

三、商务标评标（30分，计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）

全部投标人有效投标报价的算术平均值作为最佳报价值。

等于最佳报价值的最终报价（评标价），得满分30分；

最佳报价值以下的最终报价（评标价），每下降一个百分点扣0.5分；

最佳报价值以上的最终报价（评标价），每上升一个百分点扣1分；

扣至最低分（15分）为止。以此求出各投标人商务标得分，不为整数时用插入法计算，保留小数点后两位。

有效标在三家以下时，经评标委员会认定有效标的价格仍然具有竞争力的，在招标人同意的基础上，经评标委员会评定，择优选择中标人。

四、中标候选人的确定

1、投标人的总得分=技术得分+商务得分

2、评标委员会按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，即总得分最高者、次高者、第三者为中标候选人；若出现总得分并列，以技术（设计方案）标得分高的排名在前；如均相同，则抽签确定。

（1）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

（2）投标人的投标文件不予以退还。

3、若评标委员会认为投标的设计方案均不成熟的，不推荐中标候选人，则可重新组织招标或转入议标。

第四章    技术标准和要求

一、总体要求

1、规划设计原则

1.1该地块为行政办公用地，按规划设计，并必须符合国家、省、市有关设计规范和技术规定和《三门县控制性详细规划》的要求。

1.2规划布局应合理、功能分区明确。

1.3建筑风格应具有强烈时代感，建筑立面造型设计力求简洁、现代、形象鲜明、标识性强；建筑色彩要求明快、大方。

1.4建筑设计必须符合国家有关建筑节能的要求并同时符合无障碍设计的要求。

1.5建筑亮化设计应有平时模式、节日模式两种启亮方式。

2、建筑间距及日照间距：正确处理好地块内、外建筑物、构筑物之间关系，建筑的山墙侧距应满足消防要求，也应满足建筑安全保护等要求。

4、建筑控制线及交通出入口方位：详见规划红线图。地块内所有建筑不得突破建筑控制线的范围。

5、城市设计及建筑设计要求：

5.1布局要求合理、功能分区应明确。

5.2建筑风格应具有强烈时代感，建筑里面、造型设计力求简洁、现代、形象鲜明、标识性强；建筑色彩要求明快、大方。

5.3建筑面积计算按国家有关规范执行。建设设计必须符合国家和地方有关建筑节能的要求，并同时符合无障碍设计的要求。

6、市政及配套设施设计要求：

6.1市政配套设施：各项市政配套设施应与城市市政管网相衔接。室外排水系统实行雨、污分流。室外排水设施列入规划审查和验收重点之一。

6.2道路及竖向:地块对外连接道路的高程应与城市道路标高相衔接；应明确道路控制高程和地块的设计标高；建筑室内地坪标标高最高不得高出道路标高45cm。

6.3编制建筑亮化设计方案：应有平时模式、节日模式两种启亮方式和集中控制、单独计量内容。住宅建筑应保持一定的亮度对比，并防止光的干扰和眩光。

# 第五章  投标承诺书格式及辅助资料表格式等

# 一、资格材料标

附件一

三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计）

投 标 文 件

（技术材料标）

建设单位：

工程名称：

投标人：                                         （单位盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

日  期：

附件二

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计 的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计

项目管理机构配备表

| 本工程拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主设计师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 景观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目（设计）负责人、主设计师负责人、桥梁负责人、给排水专业负责人等必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件五：

三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计

项目（设计）负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 身份证号 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

三、商 务 标

附件一：

三门县海游街道石岩村“美丽乡村”项目建设附属工程设计

投标函

三门县海游街道石岩村股份经济合作社：

我方已全面阅读和研究了设计招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次招标的全部情况。我方就上述设计任务及相关服务进行投标，愿以设计费人民币      （大写）    元，￥：       元（保留两位小数）承担上述项目的规划设计方案、扩初及施工图设计任务。

1、方案审批后 20 个日历天完成工程可行性研究报告编制及批复；

2、工可报批后30 个日历天完成初步设计编制及批复；

3、初步设计审批后，在 30 个日历天提交施工图设计文件，其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供

质量目标为         。设计总负责人          ，其身份证号码               。

一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的时间内完成设计任务。

我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

我方承诺我方的设计成果，无论是否中标，均归招标人所有。

本项目主要设计人员见《参与本项目的各工程主要设计人员名单》。

除双方另行达成协议并生效外，你方的中标通知书和招标文件构成我们双方合同的组成部分。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        帐号：

投标人（盖章）：                   授权代表（签字）：

二O一六年    月    日

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                     职务：

授权委托日期：             年             月              日