台州市三门县滨海新城XE-02-01-15、

XE-02-01-23地块（勘察）

招 标 文 件

备案登记号：浙方招备【2018】001号

招  标  人：三门县海润街道晏渔村股份经济合作社

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

招标监管机构： 三门县海润街道公共资源交易中心

二 〇 一 八 年 一 月

三   门   县

建设工程招标文件

备案登记号：浙方招备【2018】001号

项目名称：台州市三门县滨海新城XE-02-01-15、XE-02-01-23地块（勘察）

招 标 人：三门县海润街道晏渔村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：倪治明、倪忠维

联系电话：13732325658、13738612081

招标代理人：浙江方圆工程咨询有限公司（盖章）

联  系  人：陈龙

联系电话：0576-83322830

行业主管部门：三门县海润街道公共资源交易中心（盖章）

二 〇 一 八 年 一 月

目   录

第一章 投标须知	4

一、投标须知前附表	4

二、投标须知	6

（一）总  则	7

（二）招标文件说明	7

（三）投标文件的编写	9

（四）投标文件的提交	12

（五）开  标	13

（六）评  标	13

（七） 授予合同	18

（八）其  他	19

第二章 合同条件及格式	19

第三章 投标文件及格式	25

派驻本工程项目管理人员一览表	27

招标公告

- 项目概况

项目名称：台州市三门县滨海新城XE-02-01-15、XE-02-01-23地块（勘察）

项目登记号：浙方招备【2018】001号

建设单位：三门县海润街道晏渔村股份经济合作社

招标方式：公开招标                            工程类型： 勘察工程

工程地址：三门县海润街道晏渔村

勘察周期：   90 日历天

工程规模：本项目XE-02-01-15地块规划用地面积53927.56m2，总建筑面积69984.73m2；XE-02-01-23地块规划用地面积59664.3m2，总建筑面积60570.34 m2

招标范围：按国家现行规范提交岩土工程勘察报告及相关图表资料，包含：A、场地范围内的地层结构与分析资料；B、岩土工程性质指标，承载力及变形计算参数，基础设计方案和建议；C、场地土类别及抗震参数等数据及其分析；D、水质分析表。勘探孔总平面图范围所有勘察等工程

二、资格条件

1）本次招标要求投标人：1、投标人具备工程勘察综合类甲级；2、投标申请人无行政主管部门公示的不良行为记录并被禁止或者暂停投标的。

2）项目负责人资质：：具有岩土专业高级工程师及以上；

三、本工程投标保证金为：人民币壹万元整（现金）。招标文件资料费300元／家。

四、报名方式：现场报名

报名时间：2018年  1 月  15 日上午8:00-11:30 -下午14:00-17:00 时

报名地点：三门县人民路252号2单元603室（浙江方圆工程咨询有限公司）

五、投标截止时间及开标时间：

投标截止时间及开标时间：2018年  1 月 23 日上午 9 : 00  时

提交投标文件地点及开标地点：三门县海润街道公共资源交易中心

六、 1、企业介绍信、企业资质证书、营业执照；2、拟派项目负责人的资格证书；3、经办人身份证、授权委托书。注：以上材料须提供原件和复印件，原件核对后退回，复印件加盖公章并编制目录装订成册。

七、联系方式：

招标人：倪治明、倪忠维                  联系电话：0576-83356578

13732325658、13738612081

招标代理机构联系人：陈龙                联系电话：0576-83322830

### 第一章 投标须知

### 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 台州市三门县滨海新城XE-02-01-15、XE-02-01-23地块（勘察） |
| 2 | 建设地点 | 三门县海润街道晏渔村 |
| 3 | 建设单位 | 三门县海润街道晏渔村股份经济合作社 |
| 5 | 工程规模 | 本项目XE-02-01-15地块规划用地面积53927.56m2，总建筑面积69984.73m2；XE-02-01-23地块规划用地面积59664.3m2，总建筑面积60570.34 m2 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 工期要求 | 不超过 90 日历天。 |
| 9 | 投标人资质等级 | 企业资质等级：1、投标人具备工程勘察综合类甲级；2、投标申请人无行政主管部门公示的不良行为记录并被禁止或者暂停投标的； 项目负责人要求：具有岩土专业高级工程师及以上； |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘现场。 |
| 11 | 报名及购买标书时间、地点 | 2018年 1 月 15 日上午8：30-11:30时，下午14：00-17：00 时 地点：浙江方圆工程咨询有限公司（三门县海游街道人民路252号2单元604室） |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。 |
| 13 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标、技术标和资信标三部分组成。 1、商务标包括： （1）投标函（投标文件格式一）。 2、技术标包括： （1）针对本工程勘探技术方案； （2）勘探组织、质量、安全、工期保证措施； （3）勘探技术成果组成内容； （4）针对本工程重点、难点分析及解决措施。 3、资信标包括： （1）派驻本工程项目管理人员一览表（投标文件格式二）； （2）机械设备一览表（投标文件格式三）； （3）项目负责人简历表（投标文件格式四）； （5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式七）； （6）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式五）； （7）证书材料（提供以下原件的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章。原件带入开标现场备查，如投标人提供的复印件模糊不清，又无法提供原件核对，评标委员会有权不予认可）： - 法定代表人授权委托书（投标文件格式六）； - 营业执照（副本）； - 资质证书（副本）； - 项目负责人的职称证书及社保证明； - 项目组其他管理人员职称证书； - 浙江省住房和城乡建设厅认定的或由其委托认定的在浙江省范围内设有土工实验室的相关证明资料(如有)； - 企业认证证书、获奖证书(如有)及企业信用等级证书； - 项目负责人业绩证明； - 投标人认为需要提供的其他说明和资料（包括可能影响投标人商务资信标与技术文件评分的各类证明材料）。 |
| 14 | 有效投标报价区间范围 | 有效投标报价区间范围为人民币：45万元～55万元。 投标报价超过有效投标报价范围的作无效标处理。 |
| 15 | 投标有效期 | 从递交投标文件截止时间起：90日历天 |
| 16 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的资信标和技术标密封在同一个包封中。商务标单独密封 |
| 17 | 投标文件份数 | 共五份，其中正本一份，副本四份（副本可为正本复印件）。 |
| 18 | 投标人的备选方案 | 不允许 |
| 19 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 壹万 元。 2、投标保证金的形式：现金 3、投标保证金提交地址： 三门县海润街道公共资源交易中心 |
| 20 | 投标文件提交 | 投标文件递交至：三门县海润街道公共资源交易中心 |
| 21 | 投标截止和开标时间、地点 | 投标截止时间：2018年 1 月 23 日上午9：00时 开标时间： 2018年 1 月 23 日上午9：00时 开标地点：三门县海润街道公共资源交易中心 |
| 22 | 开标程序 | （1）密封情况和人员到场情况检查：由投标人或者其推选的代表检查并签字确认； （2）开标顺序：先开资信标和技术标，再开商务标。 投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1 人，专家4人： 评标专家确定方式：从规定相关专家库中随机抽取。 |
| 24 | 评标方法及标准 | 综合评估法 |
| 25 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 26 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行汇票或转帐支票 投标人提供的履约担保金额为合同总价的10%，在签订合同前必须到位 |
| 27 | 中标公示 | 评标结束后在三门县公共资源交易中心(http://www.smztb.com)进行公示，公示期不得少于3个工作日。 |
| 28 | 签订合同 | 中标通知书发出后10天内。 |
| 29 | 联系方式 | 招标人：三门县海润街道晏渔村股份经济合作社 联系人：倪治明、倪忠维 电话：13732325658、13738612081 招标代理人：浙江方圆工程咨询有限公司 联系人：陈龙 电话：0576-83322830 |

### 二、投标须知

本项目勘查招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目勘查设计招标投标办法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律法规及规定。

## （一）总  则

1、项目概况及工程规模

1.1 项目概况

工程地址：三门县海润街道晏渔村。

1.2工程规模

本次勘查工程规模见投标须知前附表。

2、 资格合格的投标人

2.1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；

2.2投标人合格条件见前附表；

2.3本项目不接受由两个及以上的勘查企业组成联合体以一个投标人身份共同投标。

3、投标预备会议及现场踏勘

3.1投标人可对现场自行进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。

3.2招标人向投标人提供的有关设计图纸及现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

3.3招标文件内容如有修改，招标人将以补充通知的方式发出。

## （二）招标文件说明

4、招标文件的组成

4.1 本招标文件包括以下内容：

第一章  投标须知

第二章  合同条件及格式

第三章  投标文件及格式

4.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

6、招标文件的修改

6．l 招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

6．2 招标文件的修改将将以补充通知的形式发出，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

6．3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；

6. 4本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。

6. 5  本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## （三）投标文件的编写

7、投标语言

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

8、计量单位

除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

9.1投标文件应包括下列内容，另外需提供原件资料。

1、商务标包括：

（1）投标函（投标文件格式一）；

2、技术标包括：

（1）针对本工程勘探技术方案；

（2）勘探组织、质量、安全、工期保证措施；

（3）若因工程勘察质量差错，给业主造成经济损失应承担的责任及采取的措施和经济赔偿承诺；

（4）内部质量控制管理体系措施；

（5）勘察人员廉洁方面的控制及采取的措施；

3、资信标包括：

（1）派驻本工程项目管理人员一览表（投标文件格式二）

（2）机械设备一览表（投标文件格式三）

（3）项目负责人简历表（投标文件格式四）；

（6）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式五）

（7）证书材料（提供以下原件的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章。原件带入开标现场备查，如投标人提供的复印件模糊不清，又无法提供原件核对，评标委员会有权不予认可）：

 法定代表人授权委托书（投标文件格式六）；

 营业执照（副本）

 资质证书（副本）；

④ 项目负责人的职称证书及社保证明。

⑤ 项目组其他管理人员职称证书。

⑥ 浙江省住房和城乡建设厅认定的或由其委托认定的在浙江省范围内设有土工实验室的相关证明资料(如有)；

⑦ 企业认证证书、获奖证书(如有)及企业信用等级证书；

⑧ 项目负责人业绩证明；

⑨ 投标人认为需要提供的其他说明和资料。（包括可能影响投标人商务资信标与技术文件评分的各类证明材料）。

10、投标文件格式

10.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件第三章“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价及工期要求

11.1本工程采用固定总价承包，投标人在投标报价时综合考虑。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括工程地质勘查所必须进行相关工作的所有费用(包括设备、交通、水电费、钻孔、机械进出场费、安装等），完成本项目勘查所需有的其他费用等所有的费用。

11.2工程勘查费报价方式：各投标人应根据招标人的要求，结合本项目实际情况和自身的综合实力进行自行报价。

11.3工期要求：中标人应在合同签订后 20 个日历日内完成地质勘查。

11.4 投标人的投标报价，应是完成勘查要求和合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

11.5投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力等市政基础设施及任何其他足以影响其承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人负责。

12、投标货币

12.1本工程投标报价采用的币种为见本须知前附表。

13、投标有效期

13.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

13.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

14、投标保证金

14.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额，递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

14.2中标人的投标保证金转为履约保证金，未中标投标人的保证金在开标会议结束后当场退回。

14.3 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

（1）中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订勘查施工合同；

（2）中标人应提交履约保证金而未能提交；

（3）投标人在投标有效期满前撤回投标。

15、投标人的备选方案

15.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第15.2款的规定。

15.2 如果本投标须知前附表中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括勘查方案、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按投标须知前附表要求提供投标文件的份数。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

16.3投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书、签字、盖章及内容均应符合要求，否则为无效。

### （四）投标文件的提交

17、投标文件的装订、密封和标记

17.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

17.2密封要求：投标文件外包封封口处加盖单位公章和法人代表或委托代理人印章或签字。

17.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第15条。

18、投标文件的提交

18.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定，逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

18.3 招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.4 到递交投标文件截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

19.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## （五）开  标

20、开标

20.1 招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，投标人应派代表携带身份证明原件及授权委托书参加开标会议，投标人代表应签名报到以证明出席开标会议。

20.2投标文件有下列情况之一的投标，招标人不予接受：

（1）逾期送达的；

（2）未按招标文件要求密封的。

20.3 开标程序：

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

## （六）评  标

21、评标委员会与评标

21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

21.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 22、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23、投标及投标文件的有效性

23.1 评标过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件（废标），不再进入详细评标：

23.1.1 投标文件未按照本须知前附表要求装订、密封和标记的；

23.1.2 投标函未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

23.1.3未响应招标文件的实质性要求和条件；

23.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.1.5 投标报价不符合国家颁布的勘查取费标准，或低于成本恶性竞争的；

23.2 投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决：

23.2.1投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或投标保证金形式不符合要求的；

23.2.2 与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

23.2.3 以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

23.2.4 以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

23.2.5投标文件中标明的投标人与报名时资格审查的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

23.2.6投标报价超过有效投标报价区间范围的。

24、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否恰当地签署。

24.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标文件的澄清

25.1如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出书面质疑函。投标人应对质疑函中的问题进行逐一书面解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

26、投标文件的评估和比较

26.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名。

26.2 评标委员会依据本须知第28条“评标方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐排名位于前一～二名的合格投标人为中标候选人。

26.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

26.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

27、评标过程的保密

27.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标办法

- 本工程项目的评标办法采用综合评估法。评标委员会依据投标人提供的相关证书、文件等证明材料（不良行为除外）和下列评分标准进行评审。

- 技术标评审标准（准入制）

技术标采用准入制。技术标中均包含如下内容则参与资信标及商务标开标，若以下内容如有任意一条缺失，则不得参与评标。

（1）工作实施方案：如何保证在规定期限内完成所委托项目的工程勘察工作任务，包括时间、人员、设备的安排和质量保证措施。

（2）若因工程勘察质量差错，给业主造成经济损失应承担的责任及采取的措施和经济赔偿承诺。

（3）内部质量控制管理体系健全。

（4）对勘察人员廉洁方面的控制及采取的措施。

二、资信标评审标准（40分）

| 序号 | 评审内容 |  | 所占分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业所在地、规模 | 在浙江省范围内设有通过计量认证的土工试验室的得4分；没有不得分。所提供的证明文件中应体现试验室为投标单位所属，且取得CMA认证资格。提供通过计量认证证明材料原件及复印件，否则不得分。 | 4 |
| 二 | 企业信誉、荣誉 | 企业通过ISO系列的：质量管理体系认证的得3分，职业健康安全管理体系认证的得3分、环境管理体系认证的得3分，其余情况不得分，本项最多得9分（提供有效期内的认证证书件原件及复印件，否则不予得分）。 | 9 |
|  |  | 企业所勘察的项目在近五年内（2013年1月1日以来）获得过浙江省住房和城乡建设厅及以上主管部门颁发的勘察类奖项每个项目得3分，本项最多得9分（提供获奖证书原件及复印件，否则不得分）。 | 9 |
| 三 | 勘察业绩 | 项目负责人近五年内（2013年1月1日以来）：每具有一个安置房项目建筑面积20万平方米以上勘察项目工程勘察项目业绩的得2分，本项最多得8分（时间以勘察签订合同时间为准，须提供相应项目的勘察合同原件及复印件，否则不得分）。 | 8 |
| 四 | 项目负责人 | 具有注册岩土工程师且同时具有高级工程师的得2分，在勘察单位社保缴满5年以上的得2分，其他不得分（提供证书原件及复印件、开标截止日前一月社保原件及复印件，否则不得分）。 | 4 |
| 五 | 企业信用 等级 | 在有效期内的企业信用等级（浙江省招投标领域适用），AAA得6分，AA得4分，A得2分，其余不得分。 | 6 |

三、商务标评审标准（60分）

（一）评标标底价的确定（以元为单位，保留整数）。

在所有经评审的有效报价中，取算术平均值×0.98作为评标标底价。

（二）商务标评分分值的计算（计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

投标报价等于评标标底价的得60分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝60－| |×100×0.5），投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝60－| |×100×0.3）中间按内插法计算。

四、评标总得分（满分为100分，最后结果保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。

投标人的评标总得分＝资信标得分 +商务标得分。

五、中标候选人的确定

（1）评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即得分最高者为中标候选人。如出现得分并列的，以资信得分高的排名在前；如资信得分相同的，以商务标报价低的排名在前。如均相同的，则抽签确定。

（2）第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招则本次招标失败，重新组织招标。

## （七） 授予合同

29、招标人拒绝投标的权力

29.1招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

30、中标通知书

30.1 中标人确定后，招标人将于15日内向招标投标管理部门提交招标情况的书面报告。

30.2 管理部门收到招标人的报告后，未提出疑异的，招标人可向中标人发出中标通知书。

30.3 在本须知第13条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

31、勘查合同的签订

31.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面勘查合同。

31.2 中标人如因自身原因不按本投标须知第30.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的勘查任务，不得将中标项目的勘查转让（转包）给他人。

## （八）其  他

32、未中标投标文件的返还

32.1招标人应在将中标结果通知所有未中标人,不返还未中标人的投标文件。

### 第二章 合同条件及格式

合同文本采用《建设工程勘查合同》（示范文本GF-2000-2003）。

合同的主要条款将由招标人（发包人）与中标人（勘查人）根据招标文件签订。

发包人:    三门县海润街道晏渔村股份经济合作社

勘查人:

发包人委托勘查人承担台州市三门县滨海新城XE-02-01-15、XE-02-01-23地块（勘察）勘查任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘查质量，经发包人、勘查人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称:  台州市三门县滨海新城XE-02-01-15、XE-02-01-23地块（勘察）

1.2工程建设地点：  三门县海润街道晏渔村

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘查任务委托文号、日期：

1.5工程勘查任务（内容）与技术要求：                             。

1.6承接方式：

1.7预计勘查工作量：

1.8发包人派驻工程师与勘查人派驻项目负责人。

（1）发包人在本合同签订时，确定派驻现场代表。

姓名：

职权：工程质量检查、验收、工程工期、工程量复核、勘查变更和其他工程联系单签署，负责勘查人施工项目班子人员管理，安全文明督查。

（2）勘查人派驻项目负责人

姓名：                  职务：项目负责人

第二条：发包人应及时向勘查人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘查许可证等批件（复印件）。

2.2提供工程勘查任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘查工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘查工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5 发包人不能提供上述资料，由勘查人收集的，发包人需配合勘查人收集上述资料。

第三条：勘查人向发包人提交勘查成果资料并对其质量负责。

3.1勘查人负责向发包人提交勘查成果资料12份，电子文件（光盘或U盘）2份，发包人如确需增加份数的勘查人必须提供。

第四条：开工及提交勘查成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1 开工及提交勘查成果资料的时间

4.1.1接到招标人通知后3日内勘察人须进场开始勘察工作。

4.1.2本工程的勘察工作定于    年    月     日开工，       年   月    日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.3 勘查工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘查人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘查费合同价为          万元（大写                    人民币）即勘察人中标价。①本项目采用总价承包的方式报价，按中标价一次性包定。勘察费应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工准备、水电接入、作业用平台搭设、施工设备、机械进退场费（含多次机械进退场）、劳务、管理、材料、钻孔、套筒跟进、泥浆护壁、原位测试、取样、土工试验、水质分析、岩石实验、成果汇编、地质复杂程度（包括按钻探要求入岩部分。本项目钻探要求入岩深度：排楼要求达到桩端持力层，办公楼要求达到基岩入岩后3m-5m。）、安装、安全文明、维护、技术措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

②本项目在具体实施过程中如需二次进场开展勘察工作，由此发生的相关费用由各投标人在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。

③本项目波速孔的费用已包含在合同价中，由各投标人在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。

④各投标单位在现场踏勘时应充分了解场地的不利因素并在投标报价中综合考虑，合同不因场地条件等任何因素调整合同价。

4.2.2付费方式：

合同生效且机械设备进场开始勘察工作后10个工作日内，发包人应向勘察人支付合同价的10%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察报告全部完成并提交后15个工作日内支付至实际完成工程量的60%；排楼基础工程完成后付至实际完成工程量的85％；办公楼基础工程完成后付至实际完成工程量的95%；留结算价的5％为工程质量保证金，待项目竣工验收合格且资料齐全后15个工作日内付清。

质量保证金待项目竣工验收合格且资料齐全后15个工作日内无息退还，采用保函形式，则自动失效。

4.3 合同工期：本项目的合同工期为 90 日历天。

第五条：发包人、勘查人责任

5.1 发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2勘察过程中的任何变更，其总价不做任何调整，但工期经签证后作相应顺延。

5.1.3为勘察人的工作人员提供必要的配合工作。

5.1.4本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2 勘查人责任

5.2.1 勘查人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术规范要求进行工程勘查，按本合同规定的时间提交质量合格的勘查成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于勘查人提供的勘查成果资料质量达不到建筑设计技术规范要求，勘查人应负责无偿给予完善使其达到建筑设计技术规范要求；若勘查人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘查人应承担全部勘查费用；或因勘查质量造成重大经济损失或工程事故时，勘查人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘查费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金（赔偿金由第三方签定机构签定结果确定）。

5.2.3 在工程勘查前，提出勘查纲要或勘查组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4 勘查过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘查工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5 在现场工作的勘查人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6初探方案必须经发包人、设计单位同意后，再进行详细勘察。

5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任：如钻探位置、深度取样、土工试验等未按建筑设计要求勘察的，经查实，无偿返工，每发现一项支付合同价10%的违约金，并由发包人直接在勘察费中扣除。

5.2.8因勘察人原因造成工程需要进行补勘的，勘察人要承担补勘所发生的一切费用和责任，并支付违约金人民币1000元/孔。

5.2.9勘探作业及生活所需的水、电、住宿等由发包方协助勘察人自行解决，其费用已包含在投标总价内。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足建筑设计技术规范要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日历天，应向发包人支付合同价10%的违约金。

6.3本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘查人协商一致，签订补充协议，补充协议本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项： 本工程勘察人在勘察作业时每个钻探孔均须提供影像资料，现场存档，并随时接受发包人备查。

第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，发包人、勘察人可向工程所在地人民法院起诉解决。

第十条： 本合同自发包人、勘查人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘查人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘查人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 六 份，发包人 四 份、勘查人 二 份。

发包人名称：（盖章）                  勘查人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                  委托代理人：（签字）

住   所：                            住   所：

邮政编码：                           邮政编码：

电   话：                            电   话：

传   真：                            传   真：

开户银行：                           开户银行：

银行帐号：                           银行帐号：

建设行政主管部门备案：（盖章）        鉴证意见（盖章）：

备案号：                             经办人：

备案日期： 年 月  日                 鉴证日期：   年  月  日

### 第三章 投标文件及格式

附件一

投 标 函

（招标人）：

一、根据己收到的台州市三门县滨海新城XE-02-01-15、XE-02-01-23地块（勘察）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、根据本招标文件，结合本单位对本项目的实际，愿以人民币    拾    万＿  仟     佰     拾    元，￥：          元（保留整数）的总报价承包上述工程的勘察任务。

2、勘察工期：合同签订后      日历天内提交正式成果。

3、勘察成果质量满足设计及规范要求。

4、项目负责人         。

4、安全生产和文明施工：合格；

5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年    月   日

附件二：

派驻本工程项目管理人员一览表

| 姓名 | 拟任 岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 职称 | 本岗 工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 必须配备 |
|  | 勘察人员 |  |  |  |  |  |  | 必须配备 |
|  | 勘察人员 |  |  |  |  |  |  | 必须配备 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件四：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事勘查工作年限 |  |  |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：

日期：      年   月   日

附件五:

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加          勘查工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公开竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益。社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，并没收投标保证金。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：

日期：      年   月   日

附件六：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日