三门县人民医院（中医院）与银行合作建设医院信息化项目二次招标

项目编号：三拓展2018-004号

竞

价

文

件

采购单位：三门县人民医院（中医院）

代理单位：浙江嘉逸工程项目管理有限公司

行业监管部门：三门县卫生和计划生育局

2018年2月

目  录

招标公告…………………………………………………3

第一部分 项目合作要求…………………………………4

第二部分 投标人须知……………………………………5

第三部分 竞价标书………………………………………10

第四部分  协议书…………………………………………13

第五部分  附件……………………………………………14

附件1法定代表人授权书…………………………………15

附件2投标文件格式   …………………………………16

三门县人民医院（中医院）与银行合作建设医院信息化项目二次招标公告

一、项目概况

本项目是以三门县人民医院（中医院）的部分财务资源的5年合作期为标的，寻求银行在我院信息化建设上的资金支持，特邀请相关经营资质的银行参加竞标。

二、参加竞标银行资格：

1、在三门县设有机构一年以上的国有、国有控股银行、股份制商业银行、农村商业银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行。

2、参加竞标银行资格：依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，人民银行年度综合评价B级以上，银监部门年度监管评级2级以上；对地方经济有特殊贡献的可适当放宽，但须经县政府批准。

三、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2018年3月1日星期四上午9：00时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

四、报名时间、地点及应提供的材料：

1、本项目采用现场报名，将于2018年2月28日上午8:30-11：30，下午14：00-17:00，在三门县海游镇交通路327号5楼（浙江嘉逸工程项目管理有限公司）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受，取消竞标资格。

2、报名应提供的材料：

A、企业营业执照副本和金融许可证原件及复印件（加盖单位公章）；

B、单位主要负责人（委托代理人）的有效身份证原件及复印件，委托代理人需提交授权书原件。

C、人民银行年度综合评价B级以上（原件及复印件）；银监部门年度监管评级2级以上（可提供省、市级以上证明文件）。对地方经济有特殊贡献者，以县政府批准文件为准。

3、招标文件每套售价300元，在现场报名同时支付，售后不退。

项目联系人：章思顶       电话：622766

代理方联系人：叶青青     电话：13616675043

三门县人民医院（中医院）

浙江嘉逸工程项目管理有限公司

三门县卫生和计划生育局

2018年2月9日

第一部分  项目合作要求

- 一、项目背景

我院自2015年以来，和银行开展了门诊系统的银医通项目合作，至今实行已将近三年，该项目实行后，有效优化了门诊各项服务流程，减少患者排队，大幅改善了患者在门诊的就诊体验，提升了患者的就诊满意度，获得了良好的社会效益和经济效益，鉴于该项目的良好合作效果，我院拟在未来几年扩大和加深与银行之间的合作，加快我院信息化的建设和发展，为未来集团化运行打下良好基础。

- 项目目的

为了建设成为一个信息化、自动化医院，更好的服务全县人民，三门县人民医院 (中医院) 在信息化建设新一个5年规划的开端，本着“平等互利、优势互补、共同发展、合作共赢”的原则，探索银医合作的新模式，寻求与银行建立深度的合作关系。

本项目主要目的是为加快推进我院的信息化建设进程，努力打造面向未来的数字化，智能化医院信息系统。

- 三、合作方式及内容

本项目的合作方式是将医院的部分财务资源作为标的，寻求银行对我院信息化建设上在硬件和软件两个方面的的合作资金支持。

医院给出标的物

1、我们将把未来五年三门医院（中医院）在职员工的工资代发、奖金代发转到合作银行（免手续费）。期限分别从各项业务转到合作银行之日开始计算。 2、我们将把未来五年的三门医院（中医院）及未来新院区业务收入（包括自助、人工、转账、移动支付等现金部分、医保结算资金）转到合作银行。期限从约定之日开始计算。 注： 1不含与农行合作期内的现金部分。 2、基本账户在保证正常运行情况下留存资金基本不超过1000万元（专款账户除外），其它账户不再留存资金。 3、在5年合作期内的多余存量资金，如果合作银行提供的定期存放的存款利率不低于行政事业单位在“三门县公共资源交易中心”网站上公布的最近同期限中标的最高利率，则这些资金直接留存合作银行，如有疑问，按照《三政办发〔2017〕26号》文件执行；活期存放利率按照最新中国人民银行规定的协定存款利率约定。

▲1、竞价底价：合作期内银行提供合作资金总额为不低于1500万元人民币用于建设医院的信息化项目建设。

2、医院负责信息化项目技术、场地、保障等支持。

3、不含与农行合作期内的现金部分。

4、基本账户在保证正常运行情况下留存资金基本不超过1000万元（专款账户除外），其它账户不再留存资金。

▲5、在5年合作期内的多余存量资金，如果合作银行提供的定期存放的存款利率不低于行政事业单位在“三门县公共资源交易中心”网站上公布的最近同期限中标的最高利率，则这些资金直接留存合作银行，如有疑问，按照《三政办发〔2017〕26号》文件执行；活期存放利率按照最新中国人民银行规定的协定存款利率约定。

6、竞标人自行与医院财务进行分析核算；对医院信息化建设的硬件、软件市场进行咨询。

7、医院五年内信息化建设费用超出中标合作银行报价，由医院自行承担；如信息化建设费用未超出合作银行报价，差额部分应用于医院信息化建设。

8、中标银行提供上门收款、上门开户、代换零钱等服务。

9、合作资金支付方式：根据信息化项目建设进程，参照各项目招标文件约定付款方式支付。

★注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线的形式强调，符号▲这些特别强调的条款及内容为实质性条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

- 四、招标方式及评标办法

4.1、本项目采用公开竞价招标方式进行。竞价规则：1、竞价银行少于三家的，取消本次竞标工作，择期重新组织招投标。2、若竞标银行所提供合作资金均低于竞价底价，则作废标处理，择期重新组织竞标。

- 4.2 、中标方确定

按照提供合作资金报价从高到低确定中标顺序。

如果第一中标候选人报价相同，由抽签确定排列顺序。

要求中标方在一个月内签订双方合作协议，如果因中标方原因未能签署协议，医院有权认定为中标方放弃中标机会，由第二中标候选人作为中标方。

- 资金使用办法及权利归属

在合作期内，在银行提供的额度内，由医院提出需求和方案，银行组织招标和购买（预计资金需求见资金附一，此计划可能根据实际需要适当调整，如额度资金未用完，多余资金可用于医院其它信息化项目），所购产品在合作医院内使用。在合作期满后医院继续拥有相关产品的使用权，同等条件下，银行享有优先合作的权利。

- 资金使用计划

| 年度 | 项目 | 预算资金 |
| --- | --- | --- |
| 2018年上半年 | 健康一卡通项目及门诊及住院移动平台（基于移动平台的门、住院电子病历及挂号、缴款、查询等业务功能） | 100万 |
|  | 门诊新增设备 | 50万（硬件） |
|  | 住院系统改造（住院自助系统，住院护士站、住院移动护理软件及手持设备） | 150万 |
|  | 住院银医通设备 | 100万（硬件） |
| 2018年下半年 | 数据及应用集成平台（多院区融合平台） | 100 |
|  | 医院运营管理平台（HRP）部分 | 100 |
|  | 新院区系统改造 | 100 |
|  | 新院区银医通设备 | 300万（硬件） |
| 2019年 | 医院运营管理平台（HRP）完成 | 50万 |
|  | 数据及应用集成平台 | 200万 |
|  | 新增银医通设备 | 50（硬件） |
| 2020 | 数据及应用集成平台 | 200 |
| 2021 | 验收 |  |
| 总计 |  | 1500万 |

资金预算是按照以下支付方式估计：项目启动支付到40%，项目完成支付到80%，项目验收支付到95%，质保结束支付到100%。

第二部分  投 标 人 须 知

- 一、说明

- （一）本次竞价合作招投标是按照三政发[2015]45号和三政办发[2017]26号文件组织和实施。

- （二）合格投标方

- 详见招标公告。

- 凡符合上述条件的银行均可前来参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的所发生的全部费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件：

1、招标文件由招标文件总目录所列内容以及补充通知组成。

（二）招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

（三）招标文件的修改

1、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2、在提交投标文件截止时间三日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新答疑信息。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：

（1）授权委托书（附件1）；

（2）三门县资金竞争性存放竞标标书（第三部分）；

（3）证书材料（证书要求提供与原件一致的复印件，复印件要求加盖单位公章。）：

①企业营业执照副本、金融许可证；

②人民银行年度综合评价B级以上(可提供人民银行证明文件)；

③银监部门年度监管评级2级以上（可提供省、市级以上证明文件），对地方经济有特殊贡献者，以县政府批准文件为准。

（4）投标方对日常服务的承诺。

（5）其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

- （三）投标文件的有效期

- 1、自开标日起 90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

- 3、投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

- （四）投标文件的签署

- 1、本次的相关投标文件需打印或用不退色的墨水填写。

- 2、投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标文件装订要求

- 1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。投标文件正本一份副本四份，请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。

- 2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称， “开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字。

- 3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- （二）投标截止时间

- 1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

- 2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- （三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（送达）。

- 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

- 五、开标和评标

- （一）开标

- 1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。

- 2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标，并做唱标记录。

- （二）评标委员会

- 1、招标方将根据本次招标的特点按照有关规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

- （三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定

- 1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

- 4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

- 5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

- 6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

- （1）不具备招标文件中规定资格要求的；

- （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- （3）投标人的报价均低于竞价底价的；

- (4)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）投标人的报价均低于竞价底价的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- （四）询标及投标文件的澄清

- 1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

- 2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）评标原则和方法`

- 1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

- 2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

- 3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

- 4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

- 六、授予合同

- （一）中标条件

- （1）投标文件基本符合招标文件要求；

- （2）投标方有很好的执行合同的能力；

- （3）合同条款便于招标方操作。

- 招标方将把中标通知书授予第一中标候选人。

- （二）中标通知

- 1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

- （三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

- （四）签定合同

- 1、中标方应按规定（中标后7天内）签订合同。

- 2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

- 3、拒签合同的责任

- 中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿由此造成的经济损失。

- 七、招标方式与程序

- （一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

- （二）招标程序：

- 1、发出公告；

- 2、投标单位领取标书；

- 3、投标；

- 4、开标；

- 5、询标，按序号分别进行；

- 6、评标，评标小组成员进行评审；

- 7、定标；

- 8、发中标通知书。

第三部分

三门县人民医院（中医院）与银行合作建设医院信息化项目竞标标书

三门县人民医院（中医院）：

我单位承诺：本投标书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整。

投标方名称：_____________________________________

联系地址：________________________ 邮编：_____________

联系人：__________________联系电话：________________

| 序号 | 项目名称 | 合作资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县人民医院（中医院）与银行合作建设医院信息化 |  |  |

（单位公章）

投标方代表（签字）：

投标日期：   年  月   日

第四部分  三门县县级财政资金竞争性存放定期存款协议书

三门县人民医院（中医院）与银行合作建设医院信息化项目

银行存款协议书

编号：

甲方：三门县人民医院（中医院）

乙方：

为明确双方在三门县人民医院（中医院）与银行合作建设医院信息化项目中的权利与义务，甲、乙双方达成本协议。

一、总则

第一条  根据《中华人民共和国合同法》《三门县县级财政资金竞争性存放管理办法》《三门县财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》等相关规定，经甲、乙双方平等协商，签订本协议。

第二条  甲方通过招投标和竞争性谈判方式择优确定存款银行，其存款有关的资金管理、本息收回、经济社会发展责任贡献履行等活动适用本协议。

第三条  经招投标确定，甲方在乙方开立定期存款账户，存入  年  期，存款  元，存款期限    月，定期存款年利率    %。

第四条   本协议存款到期结清本息，乙方经办行将到期本息划入甲方指定存款资金账户（开户行：           ，账户名称：            ，账号：               ）。

第五条  乙方提供合作资金总额为______万元人民币用于建设医院的信息化项目建设。乙方应于    年   月   日前划入甲方以下账户：

账户名称___________，开户银行_____________，

账号_____________________。

二、甲方权利与义务

（一）监督乙方履行本协议；

（二）要求乙方提供存款证明；

（三）对乙方财政资金定期存款业务实施监督管理；

（四）按规定在乙方办理定期存款存放；

（五）及时与乙方核对账务。

三、乙方权利与义务

（一）按中标金额取得甲方财政资金定期存款；

（二）及时办理定期存款并向甲方提供存款证明；

（三）存款到期及时足额缴清甲方存款本息；

（四）按本协议规定及时履行经济社会发展责任贡献捐赠金额，并将履行情况及时告知甲方；

（五）确保甲方财政资金定期存款在乙方存续期间的资金安全；

（六）接受甲方对财政资金定期存款业务的监督管理；

（七）及时与甲方核对账务。

（八）若乙方提供的存款证明票面利率与本协议利率不一致的，以协议利率为准，乙方必须提供上级行的审批资料。

四、违约责任

除发生不可抗力外，违约责任按以下条款执行：

（一）甲方未及时办理资金存放，应按未划拨资金额，以当期存款协议中定期存款利率的2倍折成日利率，按日向乙方支付违约金；

（二）竞标银行对通过招投标取得的定期存款在存续期间不得提前终止。若提前终止，存期利息按其中标的定期存款利率按日折算，并处以已计利息的1倍罚息，同时取消该银行之后5年内的财政资金竞争性存放竞标资格。

（三）乙方未及时向甲方缴清到期存款本息的，应以当期财政资金定期存款利率的2倍折成日利率，按日向甲方支付违约金；

（四）乙方有下列情形之一的，甲方有权提前收回定期存款，并取消乙方之后2年内的财政资金竞争性存放投标资格：

1. 出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化；

2. 年度监管评级降低，且监管部门认为存在较大运营风险；

3. 有不正当投标行为；

4. 没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务；

5. 不能在规定期限内将存款本息足额缴入相关财政账户；

6. 其他妨害财政资金安全的行为。

（五）竞标银行通过竞标取得中标资格后，不履行相关中标事项，严重扰乱招投标秩序的，5年内不得参加财政资金竞争性存放投标。

五、提前支取。甲方有权在到期日前提前支取财政资金定期存款，甲方至少应在5个工作日前通知乙方，提前支取金额按支取时国家有关利率政策计付利息，存续金额仍按原起息日、期限及存款利率计付利息。

六、协议期限。本协议期限自       年     月    日起至       年      月   日止。

七、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

八、本协议一式2份，甲乙双方各执1份，具有同等法律效力。执行中如对本协议产生争议，通过协商解决。

甲方（盖章）                 乙方（盖章）

甲方代表（签字）：           乙方代表（签字）：

年   月   日                 年   月   日

第五部分 附件

附件1：

法定代表人授权书

本授权书声明：　　　　　　银行的　　　　（法定代表人或负责人姓名、职务）代表本银行授权　　　　（被授权人的姓名、职务），身份证号码　　　　　　　　　为本银行的合法代理人，就参三门县财政性资金竞争性存放投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本银行名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2018年    月    日生效，特此声明。

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

职    务：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

银行名称（公章）：         日期： 　　　电话：

- 附件2：

- 投标文件格式

投标文件的外包装封面格式（不可缺）：

投标文件

项目名称：*****单位*****项目

投标人名称：

投标人地址：

在   年   月   日   时   分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年  月  日

2.投标文件封面格式（不可缺）：

投标文件       正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

年  月