三门县珠岙镇垃圾清运项目

竞争性谈判文件

备案登记号：三招建备(珠岙)【2018】018号

采购单位：三门县珠岙镇人民政府

代理机构：浙江同益咨询有限公司

招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心

二○一八年九月

谈判文件目录

第一章  谈判公告	- 2 -

第二章  谈判需求	- 4 -

一、谈判项目一览表	- 4 -

三、商务需求	- 5 -

供应商须知前附表	- 7 -

一、总  则	- 9 -

二、谈判文件	- 9 -

三、谈判响应文件	- 9 -

四、谈判保证金	- 11 -

五、无效谈判响应文件及废标确认	- 12 -

六、谈判程序	- 12 -

第四章　合同主要协议条款	- 14 -

三门县政府采购合同指引（货物）	- 14 -

第五章：   应提交的有关格式附件	- 19 -

附件1	- 20 -

附件2	- 21 -

附件3	- 23 -

附件4	- 24 -

附件5	- 25 -

附件6	- 26 -

附件7	- 27 -

附件8	- 28 -

附件9	- 29 -

附件10	- 30 -

第一部分  谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定, 受三门县珠岙镇人民政府的委托，现就三门县珠岙镇垃圾清运项目进行竟争性谈判采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

- 项目编号：三招建备(珠岙)【2018】018号

二、项目概况：

三门县珠岙镇垃圾清运项目位于珠岙镇岭口临时堆放场，运输至下湾生活垃圾填埋场（业主指定地点），运输方量约20000 m3（最终方量待垃圾清运完成后，由测量单位进场复测，最终方量以业主单位委托的测量单位提供的测量报告为准。），运输距离约28KM。包括挖土机挖、装车、运输、自卸、铺平等。参与垃圾运输的车辆必须是密闭加盖的专用车辆，垃圾运输全程做到“不见天”、“不落地”、“污水不遗漏”，并保持垃圾运输车的整洁。

三、招标内容及要求：

| 项目名称 | 服务期限 | 运输量 | 最高限价 （元/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三门县珠岙镇垃圾清运项目 | 40日历天 | 约20000m3 | 43 |

四、合格招标供应商需符合以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2、具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

3、具有生活垃圾清扫、收集、运输服务许可证或具有城市建筑垃圾运输服务资格证；

4、供应商名下至少有一辆密封式专业垃圾运输车（需提供车辆行驶证等）；

5、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

1、招标文件将于2018年  9 月 6  日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

本项目采用现场报名，将于2018年 9月10日8:30至11:30，在三门县海游街道梧桐路20号总商会大厦27楼（浙江同益咨询有限公司三门分公司）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。

2、招标文件每套售价300元，售后不退。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2018年 9 月11日9:00时整在三门县珠岙镇人民政府二楼会议室进行开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、招标保证金：

1、招标保证金的形式：现金。

2、招标保证金金额：人民币贰万元整（¥20000元）。

3、投标保证金递交方式及时间：投标人以现金形式在递交标书同时向招标人提供，将保证金装入档案袋密封并标出公司名称。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期。

八. 报名及获取招标文件携带资料：

1、企业介绍信；2、营业执照（副本原件及复印件）；3、生活垃圾清扫、收集、运输服务许可证或城市建筑垃圾运输服务资格证（原件及复印件）；4、密封式专业垃圾运输车的车辆行驶证（原件及复印件）；5、报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。

九、项目咨询：

采购方联系人：叶国全；         联系电话：13968513545

代理方联系人：丁文俊；         联系电话：13968523899     传真：0576-89305502

招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心

三门县珠岙镇人民政府

浙江同益咨询有限公司

三门县公共资源交易管理办公室

2017年9月 5日

第二章  供 应 商 须 知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县珠岙镇垃圾清运项目 |
| 2 | 采购单位 | 三门县珠岙镇人民政府 |
| 3 | 服务地点 | 三门县珠岙镇内 |
| 4 | 采购资金来源 | 自筹 |
| 5 | 工作内容 | 三门县珠岙镇垃圾清运项目位于珠岙镇岭口临时堆放场，运输至下湾生活垃圾填埋场（业主指定地点），运输方量约20000 m3（最终方量待垃圾清运完成后，由测量单位进场复测，最终方量以业主单位委托的测量单位提供的测量报告为准。），运输距离约28KM。包括挖土机挖、装车、运输、自卸、铺平等。参与垃圾运输的车辆必须是密闭加盖的专用车辆，垃圾运输全程做到“不见天”、“不落地”、“污水不遗漏”，并保持垃圾运输车的整洁。 |
| 6 | 合格的谈判供应商要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条； 2、具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力； 3、具有生活垃圾清扫、收集、运输服务许可证或具有城市建筑垃圾运输服务资格证； 4、供应商名下至少有一辆密封式专业垃圾运输车（需提供车辆行驶证等）； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 预算金额 | 人民币43元/m3 |
| 9 | 有效投标报价上限 | 本项目有效投标报价上限即为预算金额。如供应商的报价超过上限价，其谈判响应文件作无效标处理。 |
| 10 | 工期要求 | 合同签订后40日历天内完成。因承包人自身原因造成工期延误，违约金按3000元/天计算。 |
| 11 | 谈判担保 | 1、投标保证金的形式：现金形式。 2、投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20000元）。 3、投标保证金递交方式及时间：投标人以现金形式在递交标书同时向招标人提供，将保证金装入档案袋密封并标出公司名称。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期。 |
| 12 | 谈判响应文件的份数 | 正本1份；副本4 份 |
| 13 | 谈判响应文件的提交 | 截止时间：2018年9月11日上午9：00 提交地点：三门县珠岙镇人民政府二楼会议室进行 |
| 14 | 谈判时间及地址 | 2018年9月11日 上午9：00 地点: 三门县珠岙镇人民政府二楼会议室进行 地址：三门县珠岙镇人民政府 |
| 15 | 报价内容及方式 | 固定单价 |
| 16 | 评标原则和方法 | 最低评标价法 |
| 17 | 谈判响应文件密封及装订 | 商务资信文件和报价文件分开装订成册，单独密封。 |
| 18 | 开标顺序 | 先开商务资信文件和报价文件，待商务资信文件和报价文件评审结束，然后进行谈判，谈判供应商进行最终报价。 |
| 19 | 评标结果公示 | 评标结束后，评标结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com）。 |
| 20 | 谈判响应文件有效期 | 90日历天 |
| 21 | 签订合同 | 中标通知书发出后5日历天内 |
| 22 | 付款方式 | 1.支付方式：待所有垃圾清运完毕并经结算审定后付清。 2.结算方式：实际完成清运的方量×合同综合单价。 |
| 23 | 履约担保 | 人民币捌万元整 |
| 24 | 其他 | - 1、三门县珠岙镇垃圾清运项目垃圾运输方量约20000m3，最终方量待垃圾清运完成后，由测量单位进场复测，最终方量以业主单位委托的测量单位提供的测量报告为准。 2、垃圾运输全程做到“不见天”、“不落地”、“污水不遗漏”，并保持垃圾运输车的整洁。如在运输过程中出现抛洒、污水遗漏等问题，业主将有权解除合同，并没收履约保证金。 |
| 25 | 解释 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购方 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）谈判费用

1）不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

2）本项目代理费由中标单位支付。招标代理费：5000元由中标人支付，费用在发出中标通知书前付清。），供应商报价时自行考虑。

- 二、谈判文件

（一）谈判供应商的风险

谈判供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者谈判供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应是谈判供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（二）谈判文件的澄清与修改

1、谈判供应商在收到谈判文件后，若有问题需要澄清，应于2018年9月10日17：00时之前，以书面形式向采购方提出，采购方将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”答复，由谈判供应商自行下载。采购方及招标代理机构的任何工作人员对谈判供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供谈判供应商参考，对采购方无任何约束力。

2、在谈判截止时间3日前，采购方将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”修改谈判文件，由谈判供应商自行下载。

3、谈判文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

4、谈判文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为谈判文件的组成部分，对谈判供应商起约束作用。谈判供应商开标前应随时关注网站上的最新信息。

5、谈判文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购方备案盖章的一律无效。

- 三、谈判响应文件

（一） 谈判响应文件的要求

1、谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

（二）谈判响应文件的组成

谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件，需要正本与副本。

- 报价文件

（1）首次报价一览表（附件1）；

2、商务资信文件

- 法定代表人授权书（附件2）；

- 投标函（附件3）；

- 诚信投标承诺书（附件4）；

- 谈判人情况一览表（附件5）；

- 证书材料：

- 1）企业营业执照（副本），2）生活垃圾清扫、收集、运输服务许可证或城市建筑垃圾运输服务资格证；3）密封式专业垃圾运输车的车辆行驶证。证书材料必须有效，提供原件备查。原件无须密封。

（三）报价及交货期要求：

1、报价方式：本项目采用综合单价承包的方式报价。报价以人民币元/m3计，保留二位小数。

2、报价内容：投标报价应是竞争性谈判文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。合同综合单价包括运输至业主指定地点、排放等所有人工、机械、材料、车辆保险、维修、安全、管理费、利润、规费、税金等及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各谈判供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。综合单报价以人民币元计，保留二位小数。

3、谈判项目首次报价一览表中单项必须填写投标单价的小写及大写, 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；其它属于采购内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价之中。

4、所有漏项和有缺陷的概由投标人自行负责,费用由投标人在报价中综合考虑，不再另行计取。

5、附件中除空白部分由谈判供应商自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如谈判供应商擅自更改将引起废标。

6、谈判供应商的最终报价应低于首次报价。

7、交货期：合同签订后40天内完成垃圾清运 。因承包人自身原因造成工期延误，违约金按3000元/天计算。

（四）谈判响应文件的份数和签署

1）谈判供应商按本须知前附表第13项规定的份数递交谈判响应文件。

2）谈判文件附件中要求签署或盖章的，谈判供应商均按要求签署或盖章。

3）谈判响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖谈判供应商公章和谈判供应商全权代表签字。

4）证书材料的复印件要求加盖谈判供应商公章。

5）当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由谈判小组或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

（五）谈判响应文件的装订、密封与标志

1）谈判供应商应将响应性文件按规定密封，并注明项目名称、谈判供应商名称及标函名称。

2）密封袋封口处加盖谈判供应商公章或法人代表或谈判供应商全权代表印章或签字。

3）谈判响应文件的密封及装订要求详见本须知前附表第18项。

（六）谈判响应文件的递交

谈判供应商应按本须知前附表第14项规定的截止时间和地点提交谈判响应文件，同时需满足以下要求，否则该响应性文件予以拒收：

（1）谈判供应商应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交谈判响应文件；

（2）谈判供应商提交谈判担保；

（3）谈判供应商法定表人或全权代表（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购方确认身份后（采购方对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

（七）谈判截止时间

1、谈判响应文件必须在规定的谈判截止时间前派人送达指定的谈判地点。

2、如有特殊情况，采购方可推迟或取消采购。采购方如因故推迟谈判截止时间或取消采购，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购方和供应商的权利和义务将受到新的规定的约束。

（八）谈判响应文件的修改和撤回

1、谈判供应商如必须修改或撤回谈判响应文件，必须在谈判截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达采购方。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判响应文件编号、采购项目名称、谈判供应商名称、并注明“谈判修改响应文件”、“谈判时启封”字样。

- 四、谈判保证金

（一）保证金缴退

1、投标人在递交投标的同时，应按前附表规定递交投标担保。

2、中标供应商的谈判保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

3、未中标供应商的谈判保证金将在开标结束后开始无息退还。

（二）谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

1、谈判供应商在谈判有效期内撤回谈判响应文件的；

2、谈判供应商在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、成交方无正当理由不与采购方签订合同的；

4、谈判供应商在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

5、成交方未能在规定期限内提交履约保证金的；

6、其他严重扰乱谈判标程序的。

- 五、无效谈判响应文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效标处理：

1、谈判截止时间以后送达的响应性文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件；

3、以电讯形式的响应性文件；

4、不具备谈判文件规定谈判资格要求的；

5、应交而未交谈判保证金的；

6、谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；

8、谈判响应文件份数不符合谈判文件前附表要求的；

9、谈判响应文件组成不符合谈判文件要求的；

10、与采购方谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

11、报价超出有效报价上限的；

12、最终报价不低于首次报价的；

13、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

14、出现影响采购公正的违法违规行为；

15、谈判文件中明确规定为无效标的；

16、谈判小组认为其他不合理情况的。

如有效谈判响应文件不足三家使得谈判明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决本次谈判。

（二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、谈判供应商的报价均超过了采购上限价，采购方不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

- 六、谈判程序

（一）谈判开始前，谈判小组对各供应商的商务资信文件和报价文件进行评审，评审合格的供应商进入谈判。

（二）谈判的顺序，由采购方在谈判开始前对合格供应商进行抽签或按签到序号进行。供应商在谈判截止时间前递交的报价文件作为首次报价，首次报价不公开。

（三）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有价格、工期、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的资信资料、价格和其他信息。

（四）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共一轮），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格，超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价应低于首次报价（谈判内容有调整除外）。

七、评标原则和方法

（一）谈判小组负责审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。

（二） 本次决标方法采用最低评标价法。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终报价，取最终报价最低的合格供应商为成交供应商，如出现多个相同的最低报价，则抽签确定成交供应商。

八、授予合同

1、中标通知书

（1）采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，成交供应商应当在三门县公共资源交易中心接受公示。

（2）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次谈判失败，重新组织招标。

（3）采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

（4）中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2、合同签订

（1）自中标通知书发出之日起5个日历天内，采购方应当与成交供应商按照谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。采购方与成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（2）采购方与成交供应商须根据国家、省、市有关合同管理的规定及谈判文件、谈判响应文件，草签合同，正式签订承包合同，并报送有关部门鉴证。

3、履约保证金

（1）成交供应商应在签定合同之前,将履约保证金按本谈判文件规定汇入三门县珠岙镇人民政府账户，如成交供应商不及时提交履约保证金或不按时与采购方签订合同，采购方将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章　合同主要协议条款

- 三门县政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据三门县珠岙镇垃圾清运项目的开标结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同综合单价

本合同综合单价：（大写）：_____________元/方（￥_______________元/方）人民币。

合同综合单价包括运输至业主指定地点、排放等所有人工、机械、材料、车辆保险、维修、安全、管理费、利润、规费、税金等及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

五、履约保证金

乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金

1. 服务质量保证期    /    年。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

九、款项支付

1.支付方式：待所有垃圾清运完毕并经结算审定后付清。

2.结算方式：实际完成清运的方量×合同综合单价。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期完成垃圾清运的，每日向甲方支付3000元违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期完成垃圾清运或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付壹拾万元的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式 5  份。甲、乙双方各执 2 份，三门县珠岙镇公共资源交易中心执1份。本项目未尽事宜以招标文件、谈判文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

鉴证方：三门县珠岙镇公共资源交易中心

签订时间：    年   月    日

- 第五章：   应提交的有关格式附件

- 附件1

三门县珠岙镇垃圾清运项目

首次报价一览表

项目编号：

| 序号 | 内容 | 投标报价（元/m3） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三门县珠岙镇垃圾清运项目 |  |
| 合计 |  | ￥ |
| 投标总报价大写： |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、以上报价应与“谈判项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

- 附件2

法定代表人授权书

三门县珠岙镇人民政府：

（单位全称）法定代表        （姓名）授权            （谈判供应商代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写谈判编号及项目），全权处理谈判活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）谈判供应商已详细阅读全部谈判文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担谈判文件规定的全部义务和相关责任。

（2）谈判供应商同意提供谈判人可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

（3）谈判供应商所提交的一切谈判资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

谈判供应商单位全称（公章）：

日期：   年  月  日

附：

授权代表姓名：                    职务：

传真：

电话： 授权代表身份证复印件粘帖处

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件3

- 三门县珠岙镇垃圾清运项目

投 标 函

致：_______          __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                      项目的招标公告/谈判邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表谈判供应商_______       __（谈判供应商名称）提交商务资信文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 谈判供应商已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本谈判有效期自开标日起 90_日。

4.如成交，本谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本谈判供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 谈判供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        ___邮编：__________   电话：______________

传真：____________       __谈判供应商代表姓名 ___________  职务：______ __

谈判供应商名称(公章):_______________

开户银行：                               银行帐号：

授权代表签字或盖章:___________           日期:_____年___月___日

- 附件4

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加  三门县珠岙镇垃圾清运  项目的谈判；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他谈判供应商相互串通谈判报价，不排挤其他谈判供应商的公平竞争，不损害采购人或其他谈判供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通谈判，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、不以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃谈判保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

年   月   日

- 附件5

- 三门县珠岙镇垃圾清运项目

谈判人情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

第六章　投标文件格式

- 一、商务资信文件格式

1.商务资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信文件

项目名称：三门县珠岙镇垃圾清运项目

项目编号：三招建备(珠岙)【2018】018号

招标供应商名称：

招标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有招标供应商单位公章和招标供应商全权代表签字）

年  月  日

2.商务资信文件封面格式（不可缺）：

商务资信文件              正本/或副本

项目名称：三门县珠岙镇垃圾清运项目

项目编号：三招建备(珠岙)【2018】018号

招标供应商名称：                         （加盖公章）

招标供应商地址：

年  月  日

二. 报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：三门县珠岙镇垃圾清运项目

项目编号：三招建备(珠岙)【2018】018号

招标供应商名称：

招标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有招标供应商单位公章和招标供应商全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：三门县珠岙镇垃圾清运项目

项目编号：三招建备(珠岙)【2018】018号

招标供应商名称：                       （加盖公章）

招标供应商地址：

年  月  日