三门县蛇蟠乡绿化养护工程

公开招标采购文件

备案登记号：三拓展【2019】032号

采  购  人：三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司

招标代理人：欧邦工程管理有限公司

二 ○ 一 九 年 九 月

目录

第一部分  招标公告	3

第二部分  采 购 需 求	5

第一节  技术要求	5

4、人员配备要求	6

5、机械设备配备要求	6

6、本次绿地综合养护管理包含以下主要设施：	7

第二节  商务要求	7

附件1	9

第三部分  供应商须知	14

供应商须知前附表	14

一   总 则	15

二、采购文件	16

三、投标文件	17

四、开标	20

五、评标	21

六、定标	23

七、合同授予	23

第五部分  合同主要条款	29

附件1	38

第六部分  应提交的有关格式范例	43

附件1	44

附件2	46

附件4	49

附件5	50

附件6	51

附件7	52

附件8	53

附件9	54

附件10	55

附件11	56

附件12	57

附件13	58

附件14：                     	59

附件1：投标文件封面	60

外包装封面	61

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》相关等规定， 受三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司的委托，现就三门县蛇蟠乡绿化养护项目（2019-2022年）进行公开招标。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：三拓展【2019】032号

二、招标内容和服务期及地点：

采购内容：三门县蛇蟠乡绿化养工程采购

服务期：3年（具体详见工程量清单）

地点：三门县蛇蟠乡

三、本项目上限价为人民币：847563元。

四、合格供应商需符合以下条件：

(1) 投标人资质：投标企业营业执照具有园林绿化等相关经营范围；

(2) 项目负责人：具备园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）；

（3）项目技术负责人：具备园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）。

（4）投标人至少有一辆洒水车（若为自有需提供车辆行驶证、洒水车购买发票等证明资料，若为租赁需提供车辆行驶证、租赁合同等证明资料）

（5）本项目不接受联合体投标。

五、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2019年10月9 日上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、招标文件的获取：

1、凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

七、项目咨询：

采购方联系人：王臣来 ； 联系电话：13758603111

代理方联系人：包巧玲  ；联系电话：0576-83321522

三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司

欧邦工程管理有限公司

2019年9月12日

# 第二部分  采 购 需 求

## 第一节  技术要求

一、项目概括

本项目位于三门县蛇蟠乡，绿地总面积约为67047m2，行道树1600棵。

- 采购范围

1、园林绿化养护；

2、各类设施、园林建筑小品维护和清理；

3、安全、秩序管理。

4、本次绿地共分三类：

一类绿地：黄泥洞新村绿地（小城镇综合整治范围及环坝路）、黄泥洞古村花海（含一期、二期）、狮子岭绿地、蛇蟠乡乡政府内绿地（南侧及东侧）、蛇宁线两侧绿地（蛇宁线和环坝路交叉口~蛇蟠岛度假酒店）、一期排水河两侧绿地；

二类绿地：蛇蟠乡乡政府内绿地（西侧及北侧）；

三类绿地：蛇宁线（蛇蟠岛度假酒店~孝头村）两侧人行道树（香樟、红叶石楠球）。

（面积、数量详见预算明细表）

- 养护期：3年。

四、 综合养护要求

（一）建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的绿地每天巡查一次，发现问题及时整改。建立养护管理工作台帐，做好养护工作日报、月报、年报，健全养护档案制度。

（二）要求绿地养护质量达三门县城区园林绿化养护考评标准。并做到：

1、一类绿地养护：

①绿地内大树支撑良好，养护完善，成活率高，有较好的保护措施；

②该绿地内无死株、缺株、病株、植株长势良好，生长健壮，无倾斜和倒地现象。如有死株或缺株由承包方出资按相同规格及时补种，草坪应保证有较好的纯度和平整度，保证无杂物、无杂草、无病虫害、无板结、无黄土裸露现象，保证草坪生长良好；

③定期施肥：初冬至翌年早春植物新芽萌发前全面施越冬肥一次；一年内施肥不能少于3次，生长季节追肥3～5次，保证植物生长发育的营养需要。对于草坪应经常喷施叶面肥；

④对乔灌木及时进行修剪整形，调节树势强弱，促进生长发育。对于乔木类需注意树形培养，花灌木类加强造型，条栽灌木边侧和顶部均应剪平，边角要分明清晰，突出立体感，每年修剪暖季型草坪6次以上，冷季型草坪15次以上，草坪修剪结合实际情况适时进行；

⑤适时浇水。保证高温季节不缺水，适时进行叶面喷施。保证植株生长能够获得足够的水分；

⑥针对病虫害的生长发育特征，在各个季节做好监测工作，贯彻“以防为主，综合治理”的方针，确保常年无病虫害发生；

⑦做好绿地内的除草工作，保证绿地内无杂草；

⑧做好养护绿地内的卫生清洁工作（包括硬地和水面的保洁），实行12小时保洁制（早6:00—晚6:00）;

⑨做好园林设施、小品类的管理，安排专人进行巡逻，保证其完好、整洁，如有损坏或被窃，应及时进行修补，要禁止外来车辆进入绿地，并可在绿地内设置一定数量的宣传牌和告示牌；

⑩台风季节和冬季要做好绿地防护措施，保证大树的安全性，过后要恢复原状。

2、二类绿地养护：

①绿地内乔灌木树冠完整、生长旺盛、无病虫害、无死株、枯枝、应及时修剪，并做好冬季防冻工作；

②绿蓠整齐、形态美观，高度控制在80—100厘米，无破残，徒长枝在10cm以下；

③草坪植物长势茂盛，覆盖度在95%以上，杂草层及时清除，草坪纯洁度在90%以上，适时修剪草坪，马尼拉草坪高度控制在5cm，排水及时，草坪与色块间隔清晰；

④造形植物保持优美形态，适时修剪整形，徒长枝萌芽枝在10cm以下，做好零星灌木的补植和保洁；

⑤绿化景观效果好，无倒伏树木，设施保持完整，及时处理树木蓠枯枝，及时修复园林设施；

⑥病虫害防治及时，危害率在5%以下，适时浇水、施肥、喷药等；

⑦绿地清洁，无草屑树枝，无明显果壳、杂物、垃圾，给排水、照明设施完好，损坏后能得到及时修复。

3、三类绿地养护：

①树冠完整、骨架均匀、生长茂盛，每年冬季进行修剪整形和做好防冻工作；

②生长期及时抹芽，徒长枝不超过30cm，及时剪除折断枝、下垂枝、病枯枝；

③病虫害防治及时，危害率在5%以下；

④遇台风等自然灾害时应积极做好预防工作，刮倒树木及时扶正，并做好支撑；

⑤树池无积水、无杂草、无杂物、树上无绑扎物、悬挂物、无架线，绿地排水及时

- 4、人员配备要求

①园林专业工程师及以上一名、园林专业助理工程师及以上一名；

②技术员2名。

负责制订整个园内绿地的养护方案和落实园内各项工作的开展。

③保安人员2名及以上，保安人员的年龄、履历等须经招标人审查同意，中标人在签订合同之前提供人员名单。中标人须建立24小时巡查制度，确保街行道树的完整以及各类设施完好。

④其他人员的配备，如电工、苗木管护人员、草坪管护人员、草坪苗木熟练修剪工、虫害杂草防治操作人员等的配备由投标人自行确定，组成项目管理机构。

- 5、机械设备配备要求

①洒水车1台；

②高压打药机：苗木病虫害防治，每500株配2台；

③草坪修剪机： 1台；

④割灌机：1台，修整草坪边角；

⑤水泵：2台；

⑥草坪打孔机：用于草坪生长的环境出现板结时使用；

⑦疏草机：用于草坪出现枯草层，厚度达到1cm时使用；

⑧绿篱机：3台；

⑨电锯：用于修整木树的枯枝；

⑩高枝剪、水管（大、小）等各类园林用的其他用具。

具体的设备配备要求按照业主的要求配备。

- 6、本次绿地综合养护管理包含以下主要设施：

①花岗岩、青石板、卵石等铺装的广场和园路；

②各类侧石、青石条等设施；

③凉亭、小桥、坐凳、石桌、假山等建筑小品；

④排水、排污管、窨井、雨水口、水表、给水管、水龙头等给排水系统；

⑤草坪、草花、树木；

⑥灯具、灯饰、电器、音响等设施；

⑦垃圾箱等环卫设施；

⑧告示牌、警示牌等。

具体数量以双方签字的交接清单为准。

7、具体详见《台州市园林绿化养护管理技术规程》、台建规〔2010〕336号《关于印发台州市城市绿地等级标准（试行）的通知》

## 第二节  商务要求

- 养护期：3年（具体详见工程量清单）

- 服务地点：三门县蛇蟠乡

- 履约保证金：合同签订前，中标方需提交5万元作为本项目的履约保证金，汇入采购方指定的账户。

- 付款方式：

养护工程款的支付：按3个月支付一次，每月平均分摊年总价，并按月考核分数核拨经费，且每月5日结算，并支付上3个月养护经费。

考核计分采用百分制，其中一类绿地占总分的40%，二类绿地占总分的30%，三类绿地占总分的30%，并按月考核次数计算出平均总分，考核评分标准详见附件，支付原则如下：

养护管理实行百分制考评，得分如下：

（1）当月考核总分在95分（含）以上的为优秀，全额拨付当月养护经费；95分以上每增加1分，奖励当月养护经费的1个百分点，依次类推；

（2）当月考核总分在95-90分（含）的为良好，全额拨付当月养护经费；

（3）当月考核总分在90分以下的，每下降1分，扣当月养护经费的1个百分点，依次类推；

（4）当月考核总分在85分以下的，除按第（3）项标准扣除养护经费外，每下降1分，加扣当月养护经费的1个百分点，依次类推；

（5）当月考核总分在80分以下的为不合格，发包人不予拨付当月养护经费。

考核分数有小数的，以其整数作为考核拨款依据。

本绿地养护工程的质量评定标准根据三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表进行评定，连续三个月考核不合格（考核得分80分以下）的，没收履约保证金的30%，发包人可单方终止合同。在承包期限内每出现一次考核成绩不合格者，扣10%履约保证金 。承包期限满后则返还剩余履约保证金。承包人收取每期养护工程款时应开具正式发票。

5、安全责任：成交人外业调查期间发生的人身意外事故由其自行负责，与采购人无关。

6、现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

7、项目报价要求：供应商应要根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。其报价应包括相关的一切费税的总报价，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

- 附件1

考核标准：

三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表

一类绿地养护评分表   年＿ 月＿ 日

| 评分 栏目 |  | 考评标准 | 评分标准 |  | 标准分 | 扣分 | 实得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、植物养护管理 | 树木保存率 | 各类乔灌木花草保存率98%以上 | 胸径15cm以上（含）的乔木每死缺1株扣2分，胸径15cm以下乔木及冠径大于60cm的灌木每死缺1株扣1分，冠径少于60cm的灌木每死缺1株扣0.5分，保存率低于95%的为考核不合格 |  | 10 |  |  |  |
|  | 整形修剪 | 整形树花灌木及绿带及时修剪形态优美，边脚清晰 | 修剪后裸枝明显每处扣1分，徒长枝超过10cm每处扣1分。绿带破残每处扣2分，未使用园林机械修剪不得分 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 乔灌木的枯枝、损伤枝、病枝及时修剪，无杂草 | 发现未及时修剪的每株扣0.5分，每平方米杂草3棵以下每外扣0.5分， 3棵以上扣1分 |  | 3 |  |  |  |
|  | 病虫害防治 | 主要植物无明显病虫害，做到及时防治，危害率控制在3%以下 | 每个植物品种病虫害危害率超过3%，低于10%的扣1分，超过10%的扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 草坪地被植物养护 | 草坪覆盖达到98% | 每减少一个百分点扣2分，低于95%的考核为不合格。 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 地被植物覆盖大于98% | 抽查10处地被植物（每处5m2）达不到标准每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 草坪及时修剪平整，高度控制在4-6cm，绿地排水良好，树穴侧石边不得留有徒长草 | 高度高于6cm、绿地积水每处扣2分，树穴、侧石边有徒长草每处扣1分 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 绿地内无杂草，草坪纯洁度大于98% | 抽查10处草坪（每处5m2），纯洁度达不到标准的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 其它 | 乔木和珍贵树必须设立支撑 | 发现树木发生严重倾斜的每株扣0.5分，倒伏扣1分。 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 防止植物人为破坏践踏 | 每发现1处扣1分 |  | 3 |  |  |  |
|  | 植物长势 | 植物生长良好枝叶茂盛 | 发现乔木或孤植灌木枝条稀疏或在非休眠季节出现明显的叶片枯黄的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现片植灌木面积在1m2以上3m2以下枝条稀疏或在非休眠季节出现明显叶片枯黄的每处扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现地被植物和草坪在非休眠季节出现明显叶片枯黄现象，面积超过1m2以上的每处扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 花卉 | 无明显缺株倒伏的花苗，枯枝残花率小于5% | 每发现一处扣1分 |  | 2 |  |  |  |
| 二、园林设施维护管理 |  | 旱喷、亭廊、假山、园路、园椅、灯具、花坛及其他园林设小品完好 | 每损坏一处未及时修复的扣2分 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 供水、供电、排水、灌溉、音响等管网设施维护良好 | 每损坏一处未及时修复的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 果壳箱、厕所等卫生设施齐全完好 | 每损坏一处未及时修复的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 绿化宣传牌、告示牌醒目完善规范 | 每损坏一处未及时修复的扣1分 |  | 2 |  |  |  |
| 三、环卫保洁 |  | 广场清洁、绿地整洁、地面卫生、无垃圾杂物 | 每发现一处明显杂物的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
| 四、管理制度 |  | 卫生、清洁、养护制度健全，并落实责任制 | 较好得3分，一般得1分，差不得分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 养护工人着装统一，保安人员穿统一制服 | 着装不统一不得分 |  | 2 |  |  |  |
| 总得分 |  |  | 甲方签字 |  |  |  |  |  |
| 评分日期 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |  |  |

三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表

二类绿地养护评分表   年＿ 月＿ 日

| 评分 栏目 |  | 考评标准 | 评分标准 |  | 标准分 | 扣分 | 实得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、植物养护管理 | 树木保存率 | 各类乔灌木花草保存率95%以上 | 胸径15cm以上（含）的乔木每死缺1株扣2分，胸径15cm以下乔木及冠径大于60cm的灌木每死缺1株扣1分，冠径少于60cm的灌木每死缺1株扣0.5分，保存率低于90%的为考核不合格 |  | 10 |  |  |  |
|  | 整形修剪 | 整形树花灌木及绿带及时修剪形态优美，边脚清晰 | 修剪后裸枝明显每处扣1分，徒长枝超过10cm每处扣1分。绿带破残每处扣2分，未使用园林机械修剪不得分 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 乔灌木的枯枝、损伤枝、病枝及时修剪，无杂草 | 发现未及时修剪的每株扣0.5分，每平方米杂草3棵以上5棵以下每处扣0.5分，5棵以上扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 病虫害防治 | 主要植物无明显病虫害，做到及时防治，危害率控制在5%以下 | 每个植物品种病虫害危害率超过5%低于10%的扣1分，超过10%的扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 草坪地被植物养护 | 草坪覆盖达到95% | 每减少一个百分点扣1分，低于90%的考核为不合格。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 地被植物覆盖达到95% | 抽查10处地被植物（每处5m2）达不到标准每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 草坪及时修剪平整，高度控制在4-6cm，绿地排水良好，树穴侧石边不得留有徒长草 | 高度高于6cm的扣1分，绿地积水每处扣1分，树穴、侧石边有徒长草每处扣0.5分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 绿地内无杂草，草坪纯洁度大于95% | 抽查10处草坪（每处5m2）纯洁度达不到标准的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 其它 | 乔木和珍贵树必须设立支撑 | 发现树木严重倾斜的每株扣0.5分，倒伏扣1分。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 防止植物人为破坏践踏 | 每发现1处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 植物长势 | 植物生长良好枝叶茂盛 | 发现乔木或孤植灌木枝条稀疏或在非休眠季节出现明显的叶片枯黄的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现片植灌木面积在1m2以上3m2以下枝条稀疏或在非休眠季节出现明显叶片枯黄的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现地被植物和草坪在非休眠季节出现明显叶片枯黄现象，面积超过2m2以上的每处扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 花卉 | 无明显缺株倒伏的花苗，枯枝残花率小于5% | 每发现一处扣1分 |  | 3 |  |  |  |
| 二、园林设施维护管理 |  | 供水、供电、排水、灌溉等管网设施维护良好 | 每损坏一处未及时修复的扣2分 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 果壳箱、绿化宣传牌、告示牌醒目完善规范 | 每损坏一处未及时修复的扣0.5分 |  | 2 |  |  |  |
| 三、环卫保洁 |  | 绿地整洁、地面卫生、无垃圾杂物 | 每发现一处明显杂物的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
| 四、管理制度 |  | 卫生、整洁、养护制度健全并落实责任制 | 较好得3分，一般得1分，差不得分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 养护工人保安人员统一着装 | 着装不统一不得分 |  | 2 |  |  |  |
| 总得分 |  |  | 甲方签字 |  |  |  |  |  |
| 评分日期 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |  |  |

三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表

三类绿地养护评分表   年＿ 月＿ 日

| 评分栏目 | 考评标准 | 评分标准 | 标准分 | 扣 分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护 | 建立24小时巡逻制度，措施有力,人员精力到位,无恶意损坏或砍伐修剪行道树行为 | 未经审批擅自修剪行道树行为的每株扣2分，未经审批擅自移植或砍伐行道树的该项不得分 | 20 |  |  |  |
| 行 道 树 养 护 | 树冠完整、骨架均匀、生长旺盛、每年冬季进行整形修剪，做好新补植树木的保活管理 | 未整形修剪每株扣0.5分，达不到标准每株扣0.1分 | 15 |  |  |  |
|  | 生长期及时抹芽，徒长枝不超过30cm，及时剪除折断枝、下垂枝、病枯枝 | 达不到标准每株扣0.1分 | 10 |  |  |  |
|  | 病虫害防治及危害率控制在5%以下 | 达不到标准每条路扣5分 | 15 |  |  |  |
|  | 每年冬季做好行道树树干涂白，涂白高度130cm以上 | 达不到标准每条路扣2分 | 10 |  |  |  |
|  | 遇台风等自然灾害时应积极做好预防工作，刮倒树木及时扶正做好支撑 | 达不到规定要求每株树扣1分 | 10 |  |  |  |
|  | 树穴无积水、无杂草、无杂物，树上无绑扎物、悬挂物，绿地排水良好 | 达不到标准每条路扣2分 | 10 |  |  |  |
| 设施 | 树池侧石完好 | 有破损和残缺的每个扣0.2分 | 5 |  |  |  |
| 环卫保洁 | 树池内清洁卫生，无垃圾杂物，无黄土裸露 | 达不到标准每个扣0.2分 | 5 |  |  |  |
| 总得分 |  | 甲方签字： |  |  |  |  |
| 评分日期 |  | 乙方签字： |  |  |  |  |

# 第三部分  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县蛇蟠乡绿化养护工程 |
| 2 | 采购单位 | 三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司 |
| 3 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | ▲养护期 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 6 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标保证金 | 1、担保金额： 2万元。 2、保证金形式：现金（保证金应密封并标出投标单位名称）。 |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订前，中标方需提交5万元作为本项目的履约保证金，汇入采购方指定的账户。 |
| 9 | ▲投标文件组成 | 资格证明文件共 2 份（一正本一副本，封装成一袋），资信技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。 |
| 10 | ▲投标文件提交截止时间及地点 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间及地点 | 详见招标公告 |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 13 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 14 | ▲项目上限价 | 上限价即为847563元。如投标人的投标报价超过上限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 评标结果公示 | 评标结果公示：评标结果公示于三门县公共资源交易中心网站。 |
| 17 | 解释 | 本竞采购文件的解释权属于采购单位。 |

## 一   总 则

- 适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）或采购单位。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- 投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- 特别说明

- 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，截止时间点为投标截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司投诉。

## 二、采购文件

（一）采购文件：采购文件由采购文件总目录所列内容组成。

（二）采购文件的澄清或修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构于投标截止时间至少15日前在 “三门县公共资源交易中心”网站上发布澄清或更正公告；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件

（一）基本要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

▲3.计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4.不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

（二）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、资信技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件2）；

（2）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（3）提供项目负责人及技术负责人的职称证书复印件

（4）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、资信技术文件的组成：

- 投标人基本情况表（附件3）；

- 项目负责人简历表（附件4）；

- 技术负责人简历表（附件5）

- 拟投入项目实施人员一览表（附件6）；

- 进场机具、设备明细表（附件7）；

- 投标人项目业绩及证明材料（附件8）

- 技术需求响应表（附件9）

- 商务响应表（附件10）

- 服务承诺和合理化建议书（附件11）

- 本地化服务情况表（附件12）

⑪针对本项目养护管理组织实施方案、具体实施计划和养护方案、规章制度、投标人需要说明的其他内容。

⑫投标人认为有必要提供的其它资料（包括可能影响投标人资信技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

▲此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

①开标一览表（附件13）；

②投标报价明细表（附件14）；

注：所涉及招标文件第四“评标方法、评标标准”相关评分证明材料和证书材料的复印件，均加盖单位公章，并随带原件供评标委员会随时验审。如未按规定要求提供原件的，则扣除相应的分值。

（三）投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ▲投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用（含劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、税费、保险、利润等）、招标代理费及不可预见费等所需的全部费用，投保人应充分考虑在项目执行过程中出现的不可预见等费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

- ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- ▲本项目设有上限价，上限价见前附表。若投标报价超过上限价的，其投标文件作无效标处理。

- 相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标文件提交截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。中标人的投标文件有效期顺延至合同履行完毕，在此有效期内未经同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、资信技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 2 份（一正本一副本，封装成一袋），资信技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“资信技术文件”或“报价文件”、“标项号（如有）”、“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“资信技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“资信技术文件”或“报价文件”、 “标项号（如有）”、“ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

（六）投标文件的提交

1.投标文件提交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止时间约束。

2.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 四、开标

1.采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.本次开标采用先拆封评审资格证明文件和资信技术文件，后拆封评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

6.提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及资信技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资信技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，采购人和采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

9.资信技术文件评审结束后，主持人宣告资信技术文件评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经资信技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及资信技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11.主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

## 五、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

4.标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对。

5.好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

6.审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（7）投标有效期、项目工期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（9）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第四部分”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

## 六、定标

1.采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

3.标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权取消其中标资格。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）履约保证金

1.履约保证金：人民币5万元（应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交）。

2.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.质量验收不合格的。

第四部分　评标方法、评标标准

综合评估法

### 一、评标原则

评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则。

对参加投标的投标人所提供服务的技术实施方案、组织实施方案、服务承诺、资信情况、类似业绩等等进行综合分析考评，由评标委员会对技术商务资信标、报价标等二部分进行打分。客观﹑公正地对待所有参加投标的投标人，对所有投标文件评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标资格。在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

### 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由相关专家组成，人数为五人或以上的单数，其中专家人数不得少于三分之二。

### 三、评标内容及标准

### 1.评标顺序

资格审查→技术商务资信标评审→报价标评审→决标。

### 2.第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评标。

### 3.第二阶段为技术商务资信标评审。

评标委员会对符合资格要求的投标人的技术商务资信标进行评审，并对照评分标准对各投标文件进行评分。

技术商务资信标分值70分。评标委员会对技术商务资信标的各项内容进行评审，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度、投入人员以及承诺和优惠等方面的因素，进行评审。评标委员会成员每人一张评分表，并记名。评标委员会成员按评标细则，在规定的分值范围内分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），各单项累计后再取平均分作为技术商务资信标的分数（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。如某张评分表的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分表无效。

- 技术商务资信标评分细则（70分）：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 一、供应商综合实力（7分） | 1、根据企业规模、设备、经营等综合评估。 好：5.0-3.0；较好：2.9-2.0；一般：1.9-0 |
|  | 投标供应商自2016年1月1日以来承担完成过城市公共绿地养护工程的类似养护项目业绩每个得0.5分，最多得2分。（投标人需提供合同协议书） |
| 二、养护保洁人员配备（10分） | 1、根据供应商针对本项目提供的养护、保洁人员配置情况，包括人员配置数量、技术等级、主要工种、年龄等方面进行酌情打分。 好：10.0-7.0；较好：6.9-4.0；一般：3.9-0 |
| 三、主要机械设备配置（12分） | 1、根据供应商针对本项目提供的主要机械设备配置情况酌情打分。 好：12.0-9.0；较好：8.9-5.0；一般：4.9-0 |
| 四、绿化养护方案（17分） | 1、供应商为实现绿化养护目标提出切实可行的操作模式和养护目标。评标委员会根据其阐述内容的切实可行、详实具体等方面进行酌情打分。 好：6.0-4.0；较好：3.9-2.0；一般：1.9-0 |
|  | - 保证质量、确保安全、文明服务的技术组织措施是否完善。 好：4.0-1.5；较好：1.4-1.0；一般：0.9-0 |
|  | - 规章制度、各项检查制度是否全面完善。 好：3.0-1.5；较好：1.4-1.0；一般：0.9-0 |
|  | - 对突发事故、自然灾害的处理及配合重大活动的应急预案是否合理可行。 好：4.0-1.5；较好：1.4-1.0；一般：0.9-0 |
| 五、保洁方案（12分） | 1、供应商为实现保洁目标提出切实可行的操作模式和养护目标。评标委员会根据其阐述内容的切实可行、详实具体等方面进行酌情打分。 好：6.0-4.0；较好：3.9-2.0；一般：:1.9-0 |
|  | - 保证质量、确保安全、文明服务的技术组织措施是否完善。 好：3.0-2.0；较好：1.9-1.0；一般：0.9-0 |
|  | - 规章制度、各项检查制度是否全面完善。 好：3.0-2.0；较好：1.9-1.0；一般：0.9-0 |
| 六、文明创建服务承诺（5分） | 1、供应商承诺无条件完成各项文明创建活动中的突发性工作任务要求、确保不失分的得5分，未承诺的不得分。 |
| 七、合理化建议（3分） | 1、根据供应商针对本项目提出的合理化、优化建议是否合理可行酌情打分。 好：3.0-2.0；较好：1.9-1.0；一般：0.9-0 |
| 八、本地化服务（2分） | 1、供应商总公司或分公司注册地在三门县内的得2.0分； 2、供应商总公司或分公司注册地在台州市内的得1.0分。 3、不满足以上任一点要求的，则得0分。 评标委员会根据供应商提供的书面资料的真实性进行打分。根据投标人承诺、营业执照 |
| 九、标书质量 （2分） | 根据投标文件的内容是否规范完整、表述清晰、便于理解，以及投标文件的装订等情况。 好：2.0-1.5；较好：1.4-1.0；一般：0.9-0 |

### 4.第三阶段为报价标评审。

4.1报价标的初步审查

1）评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款（数量、投标报价、服务时间、质量标准等）、条件和规定相符，无显著差异或保留。

2）如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.2报价标错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

1）开标一览表内容（报价）与投标报价明细表内容（报价）不一致的，以开标一览表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

4.3报价标详细评审

1）分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。属重大错漏项的以无效标处理。

2）价格分值计算

1、价格分满分30分，评标委员会根据投标人的报价分别进行评审。

（1）确定评标基准价样本

在所有有效的投标报价A家中，去掉报价高的B家和报价低的C家，其中B＝A×40％、C＝A×20％（B、C取整数，小数点后四舍五入）。取余下的有效投标报价作为评标基准价样本。

价格分按照下列方式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

### 5.决标

5.1本项目采用综合评分法。

投标人总得分=技术商务资信标得分+价格分。

5.2中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为中标候选人，若出现总得分并列，以投标报价低的排名在前；如总得分和报价均相同，以技术分高者优先；如均相同，则抽签确定。

5.3采购人应当确定的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因中标后经查询投标人、法定代表人有行贿犯罪记录（近三年来），造成其资格无效的，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，本次招标失败。

5.4．投标人的投标文件不予退。

# 第五部分  合同主要条款

三门县政府采购合同

项目名称：三门县蛇蟠乡绿化养护工程      项目编号：三拓展【2019】   号

甲方：（采购单位）  三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据三门县公共资源交易中心关于三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司单位三门县蛇蟠乡绿化养护工程项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目概括

本项目位于三门县蛇蟠乡，绿地总面积约为67047m2，行道树1600棵。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                  元（￥                   元）人民币。

三、双方一般权利和义务

3.1甲方派驻的负责人

姓名：

职务：

职权：

3.2乙方项目负责人

姓名：

职务：

3.3甲方工作

3.3.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

3.3.1.1甲方的权利和义务

（1）依据养护管理要求和考核评分表及有关行业规范和标准对乙方的工作进行检查、考核；

（2）协调有关管理部门关系，协助乙方处理涉及养护管理方面的关系；

（3）编制清单办理移交手续；

（4）及时拨付养护管理费；

（5）根据上级要求，有临时下达任务的权利；

3.3.1.2双方约定甲方应做的其他工作：

3.3.2 甲方委托乙方办理的工作：

3.4乙方工作

3.4.1养护期：3年（具体详见工程量清单）

3.4.2乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

包括：园林绿化、绿地养护、各类设施、园林建筑小品维护和清理及安全、秩序管理。

3.4.3养护管理要求按《三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司绿化养护工作考核办法》和招标文件项目技术规格书要求完成。

3.5乙方的权利和义务

3.5.1有及时取得养护管理费的权利；

3.5.2应自觉接受发包方检查考核和临时下达的任务；

3.5.3做好安全文明养护管理工作，杜绝违章操作、责任事故的发生；如有发生，自行承担一切责任；

3.5.4不得将本合同养护管理项目转包或分包；

3.5.5 双方约定乙方应做的其他工作:     进场后必须对原有枯枝进行修剪

3.5.6 必须配备一个完整的项目部。

#### 四、施工组织设计和工期

4.1进度计划

4.1.1 甲方对乙方的养护方案、措施、计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后7天内提供修正的养护方案、措施、计划。

#### 五、质量管理要求

5.1乙方在日常管理中必须按有关规定进行操作；

5.2乙方必须服从甲方统一领导，在技术上接受指导，养管上接受检查、督促、监督和考核；

5.3乙方在养管中必须抓安全生产，交通安全，消防安全等，防止盗窃、践踏、破坏等各种行为。

#### 六、安全施工

6.1乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保养护范围内的安全文明。

#### 七、合同价款与支付

7.1合同价款及调整

7.1.1本合同价款采用固定单价合同。

合同价款中包括的风险范围：

1、除强台风、地震、水涝等人力不可抗拒因素之外，乙方承诺的综合单价一次性包定；

2、物价涨跌不予调整；

3、本工程养护所需的水量及水费由乙方在报价中综合考虑，已包含在合同价内，不再另行计取。

4、以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取。

（1）因养护措施调整、养护工艺、养护肥料改变而可能引起的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

风险费用的计算方法：乙方在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法：

1、本工程工程量在签定合同前由承发包双方共同再次测量确定。

2、工程量的调整：

1）甲方承认的养护范围增加或减少；

2）甲方确认的非人为毁坏；

2、调整部分价格计取按投标承诺的相应综合单价计取。

7.1.2 双方约定合同价款的其他调整因素：

7.2工程预付款

7.2.1甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

7.3工程量确认

7.3.1本项目按季结算养护工程款，并结合考核分数支付养护工程款。

7.4、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

养护工程款的支付：按3个月支付一次，每月平均分摊年总价，并按月考核分数核拨经费，且每月5日结算，并支付上3个月养护经费。

考核计分采用百分制，其中一类绿地占总分的40%，二类绿地占总分的30%，三类绿地占总分的30%，并按月考核次数计算出平均总分，考核评分标准详见附件，支付原则如下：

养护管理实行百分制考评，得分如下：

（1）当月考核总分在95分（含）以上的为优秀，全额拨付当月养护经费；95分以上每增加1分，奖励当月养护经费的1个百分点，依次类推；

（2）当月考核总分在95-90分（含）的为良好，全额拨付当月养护经费；

（3）当月考核总分在90分以下的，每下降1分，扣当月养护经费的1个百分点，依次类推；

（4）当月考核总分在85分以下的，除按第（3）项标准扣除养护经费外，每下降1分，加扣当月养护经费的1个百分点，依次类推；

（5）当月考核总分在80分以下的为不合格，发包人不予拨付当月养护经费。

考核分数有小数的，以其整数作为考核拨款依据。

#### 本绿地养护工程的质量评定标准根据三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表进行评定，连续三个月考核不合格（考核得分80分以下）的，没收履约保证金的30%，发包人可单方终止合同。在承包期限内每出现一次考核成绩不合格者，扣10%履约保证金 。承包期限满后则返还剩余履约保证金。

#### 八、工程变更

8.1实际施工时，涉及到工程量的归属由甲方确定。甲方有权根据工程需要增加或减少部分工程量，乙方不得拒绝施工或要求调整任何单价。

#### 九、竣工验收与结算

9.1竣工验收

9.1.1乙方提供竣工图的约定：

9.1.2 中间交工工程的范围和竣工时间：

合同养护期限以乙方的投标承诺书的承诺养护期限为准。此期限是指甲方养护开始通知书之日起至承包养护期限满为止。

#### 十、违约、索赔和争议

10.1违约

10.1.1 本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定甲方违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定甲方违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第33.3款约定甲方违约应承担的违约责任：

双方约定的甲方其他违约责任：甲方未及时支付养护管理费的，应向乙方支付按当月（当季）应付养护费金额日万分之五的违约金。

10.1.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

（一）双方不得无故终止合同（除合同约定），否则视为违约，由违约方支付对方违约金。

（二）甲方不能按合同约定支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

（三）免责事由

（1）由于强台风、水涝、地震、地基自然沉降等不可抗力力造成设施和绿化损坏、破坏的，可免除乙方的养护管理责任；

（2）由于交通事故等意外事故发生造成绿化和设施损坏、破坏且乙方在24小时内报告甲方并积极协助甲方调查处理的乙方不承担责任，否则由乙方承担责任；

10.2争议

10.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请工程所在地建设行政主管部门  调解；

（2）采取第 2   种方式解决

1、向 台州市  仲裁委员会提请仲裁

2、向 当地 人民法院提起诉讼。

#### 十一、其他

11.1工程分包

11.1.1本工程甲方同意乙方分包的工程：

本养护工程不得分包，一经发现，终止养护合同

11.2不可抗力

11.2.1双方关于不可抗力的约定：

11.3保险

11.3.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）甲方投保内容：

甲方委托乙方办理的保险事项：

（2）乙方投保内容：按规定必须投保的强制性保险。

11.4担保

11.4.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）甲方向乙方提供履约担保，担保方式为：          担保合同作为本合同附件。

（2）乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：乙方应按招标文件要求提供履约担保，逾期未提供的甲方有权解除本合同。

（3）双方约定的其他担保事项：

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

12.3本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，三门县蛇蟠乡绿化养护工程 的项目法人 三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司   （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的养护单位                （养护单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行三门县蛇蟠乡绿化养护工程  合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为三门县蛇蟠乡绿化养护工程   养护合同的附件，与工程养护合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法人代表：                  （签字）    法人代表：             （签字）

年   月       日                  年    月       日

安全生产合同

为在  三门县蛇蟠乡绿化养护工程    养护合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  三门县蛇蟠岛基础设施开发有限公司  （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                  （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人（盖单位章）：                   承包人（盖单位章）：

法人代表（签字）：                      法人代表（签字）：

年     月      日                     年     月

- 附件1

考核标准：

三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表

一类绿地养护评分表   年＿ 月＿ 日

| 评分 栏目 |  | 考评标准 | 评分标准 |  | 标准分 | 扣分 | 实得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、植物养护管理 | 树木保存率 | 各类乔灌木花草保存率98%以上 | 胸径15cm以上（含）的乔木每死缺1株扣2分，胸径15cm以下乔木及冠径大于60cm的灌木每死缺1株扣1分，冠径少于60cm的灌木每死缺1株扣0.5分，保存率低于95%的为考核不合格 |  | 10 |  |  |  |
|  | 整形修剪 | 整形树花灌木及绿带及时修剪形态优美，边脚清晰 | 修剪后裸枝明显每处扣1分，徒长枝超过10cm每处扣1分。绿带破残每处扣2分，未使用园林机械修剪不得分 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 乔灌木的枯枝、损伤枝、病枝及时修剪，无杂草 | 发现未及时修剪的每株扣0.5分，每平方米杂草3棵以下每外扣0.5分， 3棵以上扣1分 |  | 3 |  |  |  |
|  | 病虫害防治 | 主要植物无明显病虫害，做到及时防治，危害率控制在3%以下 | 每个植物品种病虫害危害率超过3%，低于10%的扣1分，超过10%的扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 草坪地被植物养护 | 草坪覆盖达到98% | 每减少一个百分点扣2分，低于95%的考核为不合格。 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 地被植物覆盖大于98% | 抽查10处地被植物（每处5m2）达不到标准每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 草坪及时修剪平整，高度控制在4-6cm，绿地排水良好，树穴侧石边不得留有徒长草 | 高度高于6cm、绿地积水每处扣2分，树穴、侧石边有徒长草每处扣1分 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 绿地内无杂草，草坪纯洁度大于98% | 抽查10处草坪（每处5m2），纯洁度达不到标准的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 其它 | 乔木和珍贵树必须设立支撑 | 发现树木发生严重倾斜的每株扣0.5分，倒伏扣1分。 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 防止植物人为破坏践踏 | 每发现1处扣1分 |  | 3 |  |  |  |
|  | 植物长势 | 植物生长良好枝叶茂盛 | 发现乔木或孤植灌木枝条稀疏或在非休眠季节出现明显的叶片枯黄的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现片植灌木面积在1m2以上3m2以下枝条稀疏或在非休眠季节出现明显叶片枯黄的每处扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现地被植物和草坪在非休眠季节出现明显叶片枯黄现象，面积超过1m2以上的每处扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 花卉 | 无明显缺株倒伏的花苗，枯枝残花率小于5% | 每发现一处扣1分 |  | 2 |  |  |  |
| 二、园林设施维护管理 |  | 旱喷、亭廊、假山、园路、园椅、灯具、花坛及其他园林设小品完好 | 每损坏一处未及时修复的扣2分 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 供水、供电、排水、灌溉、音响等管网设施维护良好 | 每损坏一处未及时修复的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 果壳箱、厕所等卫生设施齐全完好 | 每损坏一处未及时修复的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 绿化宣传牌、告示牌醒目完善规范 | 每损坏一处未及时修复的扣1分 |  | 2 |  |  |  |
| 三、环卫保洁 |  | 广场清洁、绿地整洁、地面卫生、无垃圾杂物 | 每发现一处明显杂物的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
| 四、管理制度 |  | 卫生、清洁、养护制度健全，并落实责任制 | 较好得3分，一般得1分，差不得分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 养护工人着装统一，保安人员穿统一制服 | 着装不统一不得分 |  | 2 |  |  |  |
| 总得分 |  |  | 甲方签字 |  |  |  |  |  |
| 评分日期 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |  |  |

三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表

二类绿地养护评分表   年＿ 月＿ 日

| 评分 栏目 |  | 考评标准 | 评分标准 |  | 标准分 | 扣分 | 实得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、植物养护管理 | 树木保存率 | 各类乔灌木花草保存率95%以上 | 胸径15cm以上（含）的乔木每死缺1株扣2分，胸径15cm以下乔木及冠径大于60cm的灌木每死缺1株扣1分，冠径少于60cm的灌木每死缺1株扣0.5分，保存率低于90%的为考核不合格 |  | 10 |  |  |  |
|  | 整形修剪 | 整形树花灌木及绿带及时修剪形态优美，边脚清晰 | 修剪后裸枝明显每处扣1分，徒长枝超过10cm每处扣1分。绿带破残每处扣2分，未使用园林机械修剪不得分 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 乔灌木的枯枝、损伤枝、病枝及时修剪，无杂草 | 发现未及时修剪的每株扣0.5分，每平方米杂草3棵以上5棵以下每处扣0.5分，5棵以上扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 病虫害防治 | 主要植物无明显病虫害，做到及时防治，危害率控制在5%以下 | 每个植物品种病虫害危害率超过5%低于10%的扣1分，超过10%的扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 草坪地被植物养护 | 草坪覆盖达到95% | 每减少一个百分点扣1分，低于90%的考核为不合格。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 地被植物覆盖达到95% | 抽查10处地被植物（每处5m2）达不到标准每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 草坪及时修剪平整，高度控制在4-6cm，绿地排水良好，树穴侧石边不得留有徒长草 | 高度高于6cm的扣1分，绿地积水每处扣1分，树穴、侧石边有徒长草每处扣0.5分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 绿地内无杂草，草坪纯洁度大于95% | 抽查10处草坪（每处5m2）纯洁度达不到标准的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 其它 | 乔木和珍贵树必须设立支撑 | 发现树木严重倾斜的每株扣0.5分，倒伏扣1分。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 防止植物人为破坏践踏 | 每发现1处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 植物长势 | 植物生长良好枝叶茂盛 | 发现乔木或孤植灌木枝条稀疏或在非休眠季节出现明显的叶片枯黄的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现片植灌木面积在1m2以上3m2以下枝条稀疏或在非休眠季节出现明显叶片枯黄的每处扣1分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发现地被植物和草坪在非休眠季节出现明显叶片枯黄现象，面积超过2m2以上的每处扣2分 |  | 5 |  |  |  |
|  | 花卉 | 无明显缺株倒伏的花苗，枯枝残花率小于5% | 每发现一处扣1分 |  | 3 |  |  |  |
| 二、园林设施维护管理 |  | 供水、供电、排水、灌溉等管网设施维护良好 | 每损坏一处未及时修复的扣2分 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 果壳箱、绿化宣传牌、告示牌醒目完善规范 | 每损坏一处未及时修复的扣0.5分 |  | 2 |  |  |  |
| 三、环卫保洁 |  | 绿地整洁、地面卫生、无垃圾杂物 | 每发现一处明显杂物的扣1分 |  | 5 |  |  |  |
| 四、管理制度 |  | 卫生、整洁、养护制度健全并落实责任制 | 较好得3分，一般得1分，差不得分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 养护工人保安人员统一着装 | 着装不统一不得分 |  | 2 |  |  |  |
| 总得分 |  |  | 甲方签字 |  |  |  |  |  |
| 评分日期 |  |  | 乙方签字 |  |  |  |  |  |

三门县蛇蟠乡绿化养护项目考评表

三类绿地养护评分表   年＿ 月＿ 日

| 评分栏目 | 考评标准 | 评分标准 | 标准分 | 扣 分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护 | 建立24小时巡逻制度，措施有力,人员精力到位,无恶意损坏或砍伐修剪行道树行为 | 未经审批擅自修剪行道树行为的每株扣2分，未经审批擅自移植或砍伐行道树的该项不得分 | 20 |  |  |  |
| 行 道 树 养 护 | 树冠完整、骨架均匀、生长旺盛、每年冬季进行整形修剪，做好新补植树木的保活管理 | 未整形修剪每株扣0.5分，达不到标准每株扣0.1分 | 15 |  |  |  |
|  | 生长期及时抹芽，徒长枝不超过30cm，及时剪除折断枝、下垂枝、病枯枝 | 达不到标准每株扣0.1分 | 10 |  |  |  |
|  | 病虫害防治及危害率控制在5%以下 | 达不到标准每条路扣5分 | 15 |  |  |  |
|  | 每年冬季做好行道树树干涂白，涂白高度130cm以上 | 达不到标准每条路扣2分 | 10 |  |  |  |
|  | 遇台风等自然灾害时应积极做好预防工作，刮倒树木及时扶正做好支撑 | 达不到规定要求每株树扣1分 | 10 |  |  |  |
|  | 树穴无积水、无杂草、无杂物，树上无绑扎物、悬挂物，绿地排水良好 | 达不到标准每条路扣2分 | 10 |  |  |  |
| 设施 | 树池侧石完好 | 有破损和残缺的每个扣0.2分 | 5 |  |  |  |
| 环卫保洁 | 树池内清洁卫生，无垃圾杂物，无黄土裸露 | 达不到标准每个扣0.2分 | 5 |  |  |  |
| 总得分 |  | 甲方签字： |  |  |  |  |
| 评分日期 |  | 乙方签字： |  |  |  |  |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

## 附件1

附件1-1:法定代表人授权书

致：                 （招标采购单位名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	     项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

供应商（盖单位公章）：

日 期：   年     月     日

附件1-2:法人代表身份证明书

同志，在我单位任         职务，系我单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

单位地址：

联系电话：

供应商（盖单位公章）：

日    期：      年     月     日

注：并附身份证复印件。

## 附件2

投标声明书

致：                      （招标采购单位名称）：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的       的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国招投标法》等规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）技术文件；

（2）报价文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4.按采购文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

9. 我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

11. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

供应商 (盖单位公章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日 期：   年    月    日

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件3

投标人基本情况表

项目名称：                                                  项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 税务登记号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件4

项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：提供职称证书、社保证明、业绩及获奖证书等证明材料，原件备查。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件5

技术负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：提供职称证书、社保证明、业绩及获奖证书等证明材料，原件备查。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

## 附件6

拟投入项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事绿化养护服务简历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、提供对应资质资格证书、业绩等证明材料，原件备查。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件7

进场机具、设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          招标编号：

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 附件8

投标人项目业绩及证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 附件9

技术需求响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

说明：本表参照本采购文件第二部分“采购需求”内第一节“技术要求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 附件10

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护期 |  |  |  |
| 2 | 项目报价要求 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 履约保证金 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 附件11

服务承诺和合理化建议书

承诺书应包含如下内容： - 服务范围： - 养护方案（计划、形式）： - 养护内容： - 服务质量（响应时间、等）： - 不负责任的内容： - 双方负责的内容：

注：投标人对本项目服务的内容和措施及承诺等方面进行详细说明，投标人可参考以上表格中的内容（不局限于以上表格中的内容）自己编制。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 附件12

本地化服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司注册地 |  |  |
| …… | …… |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 附件13

三门县蛇蟠乡绿化养护工程

开标一览表

招标编号：                                            标项：

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三门县蛇蟠乡绿化养护工程 |  |
|  | 合计 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“总报价”相一致。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                           日期：   年   月   日

# 附件14：                       投标报价明细表

| 序号 | 类别 | 范围 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元/月) | 月数（月） | 年数（年） | 合价（元） | 养护期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类绿地 | 黄泥洞新村 | 黄泥洞新村内绿地 | m2 | 7214 |  | 36 |  |  | 2019年10月~2022年10月 |  |
| 2 |  |  | 环坝路两侧绿地 | m2 | 450 |  | 36 |  |  |  |  |
| 3 |  | 黄泥洞古村花海 | 一期 | m2 | 14702 |  | 36 |  |  | 2019年10月~2022年10月 |  |
| 4 |  |  | 二期 | m2 | 4455 |  | 24 |  |  | 2020年10月~2022年10月 |  |
| 5 |  | 狮子岭绿地 |  | m2 | 9724 |  | 18 |  |  | 2020年3月~2022年9月 |  |
| 6 |  | 蛇蟠乡乡政府内绿地（南侧及东侧） |  | m2 | 2000 |  | 36 |  |  | 2019年10月~2022年10月 |  |
| 7 |  | 蛇宁线两侧绿地（蛇宁线和环坝路交叉口~蛇蟠岛度假酒店） |  | m2 | 12421 |  | 36 |  |  |  |  |
| 8 |  | 一期排水河两侧绿地 |  | m2 | 9414 |  | 36 |  |  |  |  |
| 9 | 二类绿地 | 蛇蟠乡乡政府内绿地（西侧及北侧） |  | m2 | 6667 |  | 36 |  |  |  |  |
| 10 | 三类绿地 | 蛇宁线（蛇蟠岛度假酒店~孝头村） | 香樟 | 株 | 800 |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 |  |  | 红叶石楠球 | 株 | 800 |  |  | 3 |  |  |  |
| 报价合计(保留整数，小数点后一位四舍五入) |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 备注：以上价格包括直接费、措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

第七部分  投标文件封装格式

- 附件1：投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“资信技术文件”或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

标项号（如有）

项目编号:

项目名称：

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0一 九  年  月  日

- 外包装封面

编号： 项目名称： 内容：“资格证明文件”或“资信技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 标项号（如有） 供应商名称： 开标时启封 提交地点：三门县公共资源交易中心开标室（三门县海游镇广场路22号交通大楼四楼）