三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程

招 标 文 件

招   标   人：三门县海润街道潺岙村股份经济合作社

招标代理机构：三门县海川工程技术咨询有限公司

招标监管机构：三门县海润街道公共资源交易中心

二 ○ 二 二 年 一 月

三	门	县

建 设 工 程 招 标 文 件

备案登记号：

项目名称：三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程

招 标 人：三门县海润街道潺岙村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：徐才正

联系电话：13958592625

招标代理机构：三门县海川工程技术咨询有限公司（盖章）

联 系 人：邵珉浩

联系电话：0576-89305502

招标监管机构：三门县海润街道公共资源交易中心

二 〇 二 二 年 一 月

目 录

招标公告	2

投标须知前附表	3

第一章 投标须知	5

第一节、 总则	5

第二节、 招标文件	5

第三节、 投标文件的编制	6

第四节、 投标文件的递交	8

第五节、 开 标	9

第六节、 评 标	9

第七节、 授予合同	11

第二章  评标办法	13

第三章  合同条款	15

第一部分 合同协议书	16

第二部分 通用条款	18

第三部分 专用合同条款	18

第四部分 安全生产合同	33

第四章 投标文件格式	35

投标函	36

项目管理机构配备表	37

项目负责人简历表	38

主要施工机械设备表	39

台州市建设工程诚信投标承诺书	40

法定代表人授权委托书	41

# 招标公告

一、招标条件

本招标项目三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程，招标人为三门县海润街道潺岙村股份经济合作社，招标代理机构为三门县海川工程技术咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、招标项目内容：招标人提供的施工图纸及预算审核书所包含的工程等所有内容。

地点：三门县潺岙村    工期：不超过60日历天     预算审核价：497082元

三、投标人要求

1、投标人资质等级：同时具备建筑工程施工总承包叁级及以上、钢结构工程专业承包叁级及以上。

2、项目负责人：建筑工程专业二级及以上注册建造师证，并具有建设部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证“B”类证书，无在建工程。

3、本项目不接受联合体投标。

四、开标时间地点及其他要求

投标截止时间及开标时间：2022年 2 月 10 日上午 9 时

提交投标文件地点及开标地点：三门县海润街道文化活动中心

开标时法定代表人或拟任本项目的项目负责人必须到场，否则取消其中标资格。是否为上述人员实行资格后审，在推荐中标候选人时审查。

五、投标保证金：采用现金形式、人民币10000元；开标时候装入信封带来，结束后无息退回。

六、联系方式

招标人：三门县海润街道潺岙村股份经济合作社

招标人联系人：徐才正             联系电话：13958592625

招标代理机构：三门县海川工程技术咨询有限公司

招标代理机构联系人：邵珉浩       联系电话：0576-89305502

三门县海润街道潺岙村股份经济合作社

三门县海川工程技术咨询有限公司

三门县海润街道公共资源交易中心

2022年 1 月 27 日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程 |
| 2 | 建设地点 | 三门县海润街道潺岙村 |
| 3 | 建设规模 | 详见施工图纸和预算审核书 |
| 4 | 预算审核价 | 人民币497082元 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 不超过 60 日历天 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸及预算审核书所包含的工程等所有内容 |
| 10 | 资金来源 | 自有资金 |
| 11 | 投标人要求 | 同时具备建筑工程施工总承包叁级及以上、钢结构工程专业承包叁级及以上 |
| 12 | 项目负责人 资质要求 | 建筑工程专业二级及以上注册建造师证，并具有建设部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证“B”类证书，无在建工程 |
| 13 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 14 | 投标文件组成 | 1、投标函（附件一）； 2、项目管理机构配备表（附件二）； 3、项目负责人简历表（附件三）； 4、主要施工机械设备表（附件四） 5、诚信投标承诺书（附件五） 6、企业营业执照、资质证书和安全生产许可证副本复印件；项目负责人B类证书的复印件。 |
| 15 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 3、以上证书复印件需加盖公司公章 |
| 16 | 报价方式 | 合理区间报价法 |
| 17 | 投标报价要求 | K值抽取范围：8%-13% |
| 18 | 投标保证金 | 1、担保金额：人民币捌仟元整（￥10000元） 2、担保形式：采用现金形式，装入信封外面写上投标单位名称，开标时带来，开标结束后无息退回 |
| 19 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 20 | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份 |
| 21 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须密封。 |
| 22 | 投标文件提交 与开标地点 | 三门县海润街道文化活动中心 |
| 23 | 提交投标文件 截止时间与开标时间 | 2022年 2 月 10 日 9 时 |
| 24 | 履约保证金 | 中标合同金额的2%，采用现金打入业主方账户。 |
| 25 | 现场踏勘 | 各投标人自行组织踏勘，产生的费用由投标人自行承担 |
| 26 | 其他事项 | 由于本工程时间紧张，业主方已施工的部分工程。 |

# 第一章 投标须知

## 总则

一、工程说明

本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

二、招标范围

本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

三、资金来源

本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项。

四、投标资格

投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第11项和第12项。

五、投标费用

投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

六、现场条件

施工现场的“三通一平”已完成。

七、踏勘现场

1、投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

3、除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

八、招标文件的组成

1、招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知前附表；

（3）第一章 投标须知；

（4）第二章 评标方法；

（5）第三章 合同条款

（5）第四章 投标文件格式；

2、除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

九、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将以书面的形式予以答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

十、招标文件的修改

- 1、在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

- 2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 3、招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面答复。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

十一、招标文件的备案

- 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。

十二、招标文件的解释权

- 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

十三、投标文件的组成

- 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

十四、投标文件的格式

- 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

十五、投标报价组成

- 1、报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

- 2、投标总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

- 3、投标报价要求：本工程项目报价要求详见本须知前附表第17项；投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价。投标报价采用下浮的方式竞报，投标报价超过有效投标报价下浮幅度为废标。

- 4、投标人在进行报价时，所有百分数计算均保留两位小数。

十六、投标担保

- 1、投标人按本须知前附表第18项规定提交投标担保。

- 2、对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

- 3、如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- （2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- （3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

- （4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

- （5）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的。

十七、投标有效期

- 1、投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

- 2、在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第十六条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

十八、投标文件的份数和签署

- 1、投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。

- 2、招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

- 3、当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

十九、投标文件的装订、密封与标志

- 1、投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表21项规定。

- 2、密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

- 3、投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

二十、投标文件的递交

- 1、投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第23项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收。

- 2、开标时法定代表人或拟任本项目的项目负责人必须到场，否则取消其中标资格。是否为上述人员实行资格后审，在推荐中标候选人时审查。

二十一、投标截止期

- 1、招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 2、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

二十二、投标文件的补充、修改与撤回

- 1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

- 3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 4、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开 标

二十三、开标会议

- 1、招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。

- 2、开标会议由招标人组织并主持。

- 二十四、投标文件公布

- 1、由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

- 2、招标代理机构将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评 标

- 二十五、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

- 二十六、评标过程的保密

- 1、开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

- 2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

- 3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 二十七、投标文件符合性鉴定

- 1、评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

- 2、如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 二十八、投标文件的澄清

- 1、评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

- 2、评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

- 二十九、投标文件的评审

- 1、评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

- （1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

- （2）投标文件由同一单位或同一人编制；

- （3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

- （4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

- （5）涉嫌故意拉高或压低投标报价。

- 2、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后按无效标处理：

- （1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- （2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- （3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- （4）投标文件组成不符合招标文件要求的；

- （5）法律法规规定无效标的。

- 3、如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

- 三十、评标办法（以下计算小数点保留两位，第三位四舍五入）

- 具体见本招标文件第二章评标办法

## 授予合同

三十一、中标通知书

- 1、招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

- 2、中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

- 3、《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

三十二、合同签订

- 1、自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 2、招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。

# 第二章 评标办法

# 合理区间抽取定价法

1.评标方法

本次评标采用合理区间抽取定价法，评标分值100分。按本章第 2 款评标程序对投标文件进行评审，由招标人确定中标候选人 1 名。

2.评标程序

（1 ）评标标底浮动率的确定

（2）投标报价分值计算

（3）推荐中标候选人

3.评标标准

3.1 评标标底浮动率的确定：

由招标人代表在规定合理区间范围（详见投标须知前附表，含上、下限，各档之间的步长为 0.2%）内，分别抽取 3 次，每次随机抽取 1 个数值，再取该3个数值的算术平均值作为评标标底浮动率（作为工程变更，结算依据，计算结果小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。

3.2 投标报价分值计算

投标报价分值为满分 100 分，以评标标底浮动率为基础，将投标人的投标报价浮动率与评标标底浮动率对比，进行计分。

投标报价浮动率等于评标标底浮动率时，得满分 100 分。

投标报价浮动率每低于评标标底浮动率 1 个百分点，扣 1.5 分。

投标报价浮动率每高于评标标底浮动率 1 个百分点，扣 1 分。

评分不足 1 个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下（计算结果小数点后保留2 位，第 3 位四舍五入）：

投标报价浮动率-评标标底浮动率

报价得分=100－|                               |×100×扣分值（标准）

评标标底浮动率

3.3、推荐中标候选人

招标人对投标人报价得分从高到低进行排序，对排名第一的投标人资格、在建项目进行审查，投标人存在以下情形之一的，否决其投标。

（1）投标人未提供有效的营业执照、安全生产许可证、企业资质证书；

（2）投标报价浮动率超出合理区理范围 (详见投标须知前附表) ；

（3）投标文件载明的投标工期超过招标文件规定的招标工期的或工期不明确；

（4）投标文件载明的招标项目的质量目标（标准）不满足招标文件规定的质量目标（标准）要求；

（5）投标函同时未盖投标单位公章和未盖法定代表人印章；

（6）投标人名称与投标人公章不一致的或法定代表人名称与法定代表人印章不一致；

（7）投标人不按要求提交投标保证金的或提供的投标保证金有缺陷而不能接受；不一致；

（8）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（10）不按要求澄清、说明或补正；

（11 ）投标文件附有招标人不能接受条件；

（12 ）存在招标文件、法律、法规、规章等规定的投标无效或其他应当否决投标的情形

排名第一的投标人审查结果如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的一名投标人为本工程的第一中标候选人。若出现报价得分并列，以报价浮动率值大者排名在前，如均相同，则由招标人代表抽签确定。

（13）中标价（合同价）＝最高投标限价×(1－评标标底浮动率)。

# 第三章 合同条款

合同文本采用《施工合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

合同通用条款示范文本（GF-2020-0216）的通用条款。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：三门县海润街道潺岙村股份经济合作社

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程

2.工程地点：    三门县

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：发包人提供的预算审核书内包含的所有内容

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：                                。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)          （¥          元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥          元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                 （¥             元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥           元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：                     。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、其他注意事项

由于本工程时间紧张，业主方已施工的部分工程。

九、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

十、订立地点

本合同在                        订立。

十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份

发包人：  （公章）                          承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：

地  址：                                    地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

## 第二部分 通用条款(略)

## 第三部分 专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                                  。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：                   。

1.1.3.10 永久占地包括：                           。

1.1.3.11 临时占地包括：                           。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用                    语言。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013版）、《浙江省园林绿化与仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、台州市《造价信息》和相关法律、法规以及规范、文件等，人材机价格采用《台州造价》2021年12月三门信息价计算。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：期限：开工日期前14天前；数量和形式：纸质施工图〔   〕套及与其一致的电子版施工图；名称：包括施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。

1.6.4 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：                ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质及电子版本      ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到相应文件后7天内  。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                                           。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                       。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                              。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 按通用合同条款  。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人 。

1.10.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 包含在签约合同价内 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

1.13责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                 。

2. 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：

范围：                                            。

期限：开工日期7天前 。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：                     。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：                                  。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                          。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                       。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

- 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                             ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                 ；

发包人代表的职责：                                 。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                   ；

发包人人员职责：                                   。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                                  ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                        。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                            。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：                  。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。

b.在施工中必须严格按照规范操作，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

4.2履约担保

承包人是否提供履约担保：    /     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按招标文件规定执行。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                      ；

执业资格或职称类型：                               ；

执业资格证或职称证号码：                           ；

联系电话：                                         ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：                                         。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：                                 。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                                           。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：                                    。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:                           。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：               。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：                。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；按相关行业主管部发布的规定处理。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：                                     。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：   工程主体结构、关键性工作      。

4.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                          。

其他关于分包的约定：                                 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                          。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：                                     。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                                           。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：                              。

5. 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：                       。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由            承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.3 培训

培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                             。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：

竣工文件提供的份数：    2套   。

竣工文件形式要求：    纸质及相关电子数据  。

竣工文件的技术标准：                      。

竣工文件其它相关要求：                    。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                    。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。

6. 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                                            。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由           负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：                  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                                              。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                          。

6.4. 工程质量

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊质量标准和要求： 按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 按通用合同条款执行。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置 。

试验和检验费用的计价原则：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

7. 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用合同条款，可视工程实际双方再补充约定。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：                          。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                          。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：              。

7.1.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人报价包干。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                                    。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：                。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                         。

7.4 测量放线

7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：                                     。施工控制网资料的告知期限：                           。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                              。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：                     。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：按通用合同条款。

8 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：                               。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                   。

8.2竣工日期

竣工日期的约定：                                                            。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的    %或人民币金额为：          、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：    %或人民币金额为：              。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                          。

8.7.4异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：                           。

8.8 工期提前

8.8.2承包人提前竣工的奖励：                         。

9. 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：                               。

- 验收和工程接受

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                   。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                         。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：                                  。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                                    。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                             。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                        。

11. 缺陷责任期与保修

11.2缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：按本合同附件3《工程质量保修书》。

12.竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：                     。

- 13.变更与调整

13.2承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                                     。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1变更估价程序

关于变更估价原则的约定：                          。

13.4暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。

招投标程序及其他约定：                            。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按通用合同条款。

13.5暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：                      。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                                          。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                                          。

14.合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方：                         。

14.2 预付款

14.2.1 预付款的支付

预付款金额或比例为：                                  。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7天前支付。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                。

预付款担保的形式为：                        。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：                            。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                                      。

进度付款申请单应包括的内容：工程验收合格后支付60%，结算后付至98.5% ；留1.5%作为保修金，保修期一年满后支付尾款。

14.3.2 进度款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：                  。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的     天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：                    。

竣工结算申请的资料清单和份数：                    。

竣工结算申请单的内容应包括：                      。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。

发包人完成竣工付款的期限：                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                        。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2    种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；

(2) 1.5 %的工程款；

(3) 其他方式：                                    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第      种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：                         。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。

15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                             。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（  /  ）%计算；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（7）其他：                。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

15.2.2通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。

15.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的〔  /  〕%。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔  /  〕以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                                      。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                                        。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                                       。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                              。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：             。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                            。

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定     。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                            。

其他事项的约定：                                 。

争议评审员报酬的承担人：                  。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                        。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 三门县人民法院起诉。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

地  址：                                    地  址：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传   真：

工程质量保修书

发包人（全称）：    三门县海润街道潺岙村股份经济合作社

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下                                               。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7．本项目保修期限约定如下：                。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                承包人（公章）：

地  址：               地  址：         

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

电  话：             电  话：        

传  真：             传  真：           

开户银行：             开户银行：        

账  号：                  账  号：         

邮政编码：               邮政编码：         

第四部分 安全生产合同

为保证三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位 三门县海润街道潺岙村股份经济合作社  （下简称“甲方”）与施工单位                         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作用的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　              乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　法定代表人：

地址：                       　　　　　　　　　地址：

电话：                  　　　　　　           电话：

年　  月　 日　　　　　　　　　　　　　       年　  月　 日

# 第四章 投标文件格式

附件一：

## 三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程

## 投标函

三门县海润街道潺岙村股份经济合作社：

一、根据你方的三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我公司愿以预算审核价497082元，下浮       ％（百分号前保留二位小数，第三位四舍五入）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、总包工期：    日历天

3、工程质量等级合格；

4、拟委任的项目负责人为              。

5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程

项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗 工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件五：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县海润街道潺岙村扶贫周转房工程 的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件六：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日