台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目前期调查工作

竞争性磋商

备案登记号：三拓展【2022】003号

| 招标人 | ： | 三门山海协作发展有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙） |
| 上级主管部门 | ： | 三门县交通旅游集团有限公司 |

二O二二年一月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、投标人须知

三、评审办法及评审标准

四、项目服务内容及要求

五、合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据等有关规定, 受采购人的委托，现就台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目前期调查工作进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：三拓展【2022】003号

二、磋商项目概况：

采购内容：木杓砂砾质岸线修复项目前期调查工作

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 交货期 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目前期调查工作 | 1 | 项 | 92 | 合同签订后2个月内完成本项目所有工作内容，并通过验收。 | 具体详见招标第四章招标需求 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4）法律、行政法规规定的其他条件；

5）本项目不接受联合体投标。

6）投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、招标文件获取的方式、时间：

1．本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县拓展类电子交易平台”（网址：tz.smztb.com）自行下载招标文件等。

2．投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

3.未在“三门县拓展类电子交易平台”注册的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。操作流程请查阅：中心网站“下载中心—操作手册和软件下载”内的《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2022年2月16日14:00 时，地点为三门山海协作发展有限公司会议室。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金： / 。

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

九、公告发布网址：

三门县公共资源交易中心

（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：方远       联系电话：13634077717

（二）招标人（受理选择文件相关质疑及答复）

采购人名称：三门山海协作发展有限公司

联系人：郑志华               联系电话：13736536886

- 监督管理部门（上级主管部门）

- 三门县交通旅游集团有限公司

- 三门山海协作发展有限公司

三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

三门县交通旅游集团有限公司

2022年1月29日

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 资格证明文件共 3份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），报价文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋） |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2022年2月16日14:00 递交地点：三门山海协作发展有限公司会议室 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2022年2月16日14:00 地点：三门山海协作发展有限公司会议室 |
| 7 | 磋商保证金 | / |
| 8 | 履约保证金 | / |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质 性响应，否则终止磋商。 |
| 10 | 开标顺序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或招标代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或招标代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、 本项目代理费由中标单位支付，收费金额为12000元，供应商报价时自行考虑，代理费在收到中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

（7）其他证明材料（如有）。

第二部分：商务与技术部分

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；

（2）项目实施人员一览表（见附件）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（3）商务及技术响应表（见附件）；

（4）类似项目业绩一览表（如有，见附件）（附上每个业绩合同复印件）；

（5）对本项目需求的理解、技术方案[包括背景及需求的理解与分析；实施方案科学性；项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；进度计划；质量保证措施；安全保障措施等（格式自拟）]；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人技术评分的各类证明材料）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容的组成。

（1）首次报价一览表（见附件）；

（2）报价明细表（见附件）；

5、投标人认为其他需要说明的内容

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括全部服务及成果的全税总价费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共  3  份（ 1份 正本  2份 副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、对磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的。

2、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

8、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

9、磋商响应文件提供虚假材料的。

10、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

11、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

12、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

15、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

16、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，在最大限度的满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为第一中标候选人。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。以评审后综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推。

三、评标细则

按评标的相关流程，依次对投标人的资信标、技术标和商务标进行评审。

本项目总计100分(技术标为80分，商务标为20分)。各投标人的综合得分为其技术标得分与商务标得分之和，即综合得分=技术标得分+商务标得分。

（一）技术标中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商技术标得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术标得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后总报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商总报价)×20%×100 。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

五、如综合得分相同，最后总报价低者为先；如综合得分且最后总报价相同的，以服务方案得分较高者为先。

六、具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力及信誉 | 0-6分 | 2019年以来，以第一完成单位获得海洋类项目国家级奖的1项得3分，省部级奖的1项得1分，最高可得6分，其余得0分。获奖证书时间以获奖证书上标定时间为准。 （以上提供获奖证书的原件扫描件并加盖公章，未提供不得分） |
| 2 | 投标人资质等级 | 0-6分 | 同时获得甲级海洋测绘资质、国家检验检测机构资质认定证书（CMA）得6分；同时获得乙级海洋测绘资质、国家检验检测机构资质认定证书（CMA）得3分；其余不得分；不重复加分。 （以上提供相关资质证书的原件扫描件并加盖公章，未提供不得分） |
| 3 | 项目组人员配置 | 0-10分 | 1.项目负责人：博士学历，且有正高级职称得4分；硕士学历，且有正高级职称得2分；其余不得分。 2.项目组成员（项目负责人除外）：拟投入项目组人员中，每具有1个高级职称者得1分，最高得6分。 （需提供职称证或相关学历学位证书的原件扫描件并加盖公章，未提供不得分；所有项目人员需提供近三个月的参保记录并加盖公章。） |
| 4 | 投标人以往业绩 | 0-6分 | 自2019年1月1日（以签订合同日期为准）至今具有海洋测绘、沉积物（底质）调查、海洋水文和海洋环境评价项中至少一项业绩，每个业绩得1.5分，最高得6分。 （以上需提供相关证明的原件扫描件并加盖公章，未提供不得分） |
| 5 | 对项目背景及需求的理解与分析 | 0-12分 | 本次项目背景及需求的理解全面、准确、有针对性，并对整体工作区域了解程度进行综合评议： 好：9-12分； 较好：6-8.9分； 一般：3-5.9分； 差：0-2.9分。 |
| 6 | 实施方案科学性 | 0-15分 | 根据投标人对本次项目任务的总体工作思路和技术路线、建立科学的评价指标体系和具体技术方案的编制情况进行综合评议： 好：13-15分； 较好：10.9-12.9分； 一般：7-10.9分； 较差：3-6.9； 差：0-2.9分。 |
| 7 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 0-10分 | 根据投标人对本次项目的重点、难点的准确把握及分析，提出针对性的、合理的、可行的应对措施及相关的合理化建议的情况进行横向比较，分档评分： 好：8-10分； 较好：6-7.9分； 一般：3-5.9分； 差：0-2.9分。 |
| 8 | 进度计划 | 0-5分 | 根据投标人对项目的工作计划、工作进度安排的合理性，各阶段详细工作任务安排等进行综合评议： 好：4-5分； 较好：2-3.9分； 一般：0-1.9分。 |
| 9 | 质量保证措施 | 0-5分 | 根据投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施的有效性、合理性、科学性进行综合评议： 好：3-5分； 较好：2-2.9分； 一般：0-1.9分。 |
| 10 | 安全保障措施 | 0-5分 | 根据投标人对项目施工过程中影响人员人身安全和项目安全的风险点进行了重点考虑，根据安全保障措施进行综合比较： 好：3-5分；较好：2-2.9分；一般：0-1.9分。 |

第四章 项目需求

## 第一节 采购需求

- 项目概况

为贯彻落实习近平生态文明思想，建设浙江省“人与自然和谐共生、生态文明高度发达的重要窗口”，打造具有浙江特色精而美的海 洋生态修复样板工程。省自然资源厅会同省财政厅联合开展浙江省“蓝色海湾”整治行动，三门县人民政府高度重视，积极响应并申报台州市三门县“蓝色海湾”整治行动项目，项目包括海游港北侧岸线修复工程和木杓沙滩修复工程。木杓沙滩修复工程缺少工程地质勘察、岸滩沉积物等基础资料，还需要开展为工程方案提供技术支撑波浪数值模型试验、水动力环境数值模拟试验、海岸输沙数值模拟试验和环境影响咨询，并开展必要的野外调查和现场观测。

- 研究依据

1. 依据文件

（1）《中共浙江省委关于建设美丽浙江创造美好生活的决定》， 2014 年；

（2）中共中央国务院“关于加快推进生态文明建设的意见”，2015年；

（3）《关于加强滨海湿地管理与保护工作的指导意见》（国海环字〔2016〕664 号），2016 年；

（4）《台州市人民政府办公室关于建设湾区经济发展试验区的实施意见》，台政办发〔2016〕93 号，2016 年；

（5）《关于加快海洋经济发展建设海洋强省的若干意见》浙政发〔2017〕44 号，2017 年；

（6）《浙江省海洋与渔业局关于进一步加强海洋综合管理推进海洋生态文明建设的意见》，浙江省海洋与渔业局，2017 年。

2. 法律、法规及管理办法

（1）《中华人民共和国海域使用管理法》（2002 年）；

（2）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2016 年）；

（3）《中华人民共和国渔业法》（2014 年）；

（4）《中华人民共和国防洪法》（2009 年）；

（5）《中华人民共和国海上交通安全法》（1984 年）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年）；

（7）《浙江省海域使用管理条例》（2013 年）；

（8）《浙江省海塘建设管理条例》（2015 年）；

（9）《浙江省港口岸线管理办法》（2010 年）；

（10）《浙江省海洋环境保护条例》（2017 年）；

（11）《海岸线保护与利用管理办法》（2017 年）。

3. 相关规划

（1）《长江三角洲地区区域规划（2009-2020）》；

（2）《海峡西岸经济区发展规划（2011-2020）》；

（3）《浙江省海洋功能区划（2011-2020 年）》；

（4）《浙江省海洋生态红线划定方案（2017 年）》；

（5）《浙江省主体功能区规划（2010-2020）》；

（6）《浙江省海洋主体功能区规划（2016-2020）》；

（7）《浙江海洋经济发展示范区规划（2011-2020）》；

（8）《浙江省海洋资源保护与利用“十三五”规划》；

（9）《浙江省自然资源发展“十四五”规划》；

（10）《浙江省产业集聚区发展总体规划（2011-2020 年）》；

（11）《 浙 江 省 海 域 海 岛 海 岸 带 整 治 修 复 保 护 规 划（2011-2020）》；

（12）《浙江省海岸线保护与利用规划（2016-2020 年）》；

（13）《三门县海洋生态保护建设规划（2018-2022 年）》。

4. 依据资料

（1）木杓沙滩地形测图，2021 年 3 月；

（2）《三门县 2020 年海岸线整治修复实施方案》，浙江省水利河口研究院，2020 年 5 月；

（3）《三门核电 3、4 号机组海水取排水工程水文泥沙测验综合分析报告》，杭州国海海洋工程勘测设计研究院，2013 年 11 月；

（4）《三门县晏站涂围垦工程》，浙江广川工程咨询有限公司，浙江省水利河口研究院，2003 年 10 月。

5. 主要规范和标准

（1）《港口建设项目预可行性研究报告和工程可行性研究报告编制办法》（交规划发[2009]712 号），2009 年 11 月；

（2）《海岸带生态减灾修复技术导则 第 1 部分：总则》 （T/CAOE 21.1-2020）；

（3）《海滩养护与修复技术指南》（HY∕T 255-2018）；

（4）《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS 181-5-2012）；

（5）《水运工程地基设计规范》（JTS 147-2017）；

（6）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151-2011）；

（7）《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；

（8）《港口工程荷载规范》（JTS 144-1-2010）；

（9）《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）；

（10）《城市桥梁设计规范（2019 年版）》（CJJ 11-2011）；

（11）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

（12）《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T3310— 2019）；

（13）国家、交通运输部及相关行业现行标准及规范。

- 工作方案

1. 本底调查

（1）地形调查

调查范围为岸滩至闭合水深以浅，分为a）后滨与前滨剖面地形调查和b）内滨剖面地形调查的要求包括以下方面：

a）后滨与前滨剖面地形调查：比例尺不低于1:500、平面定位亚米级，高程精度厘米级、其他测量要求应符合GB/T 17501-2017中第10章的规定，用RTK低潮观测。

b）内滨剖面地形调查：水下地形比尺1:1000，测线间隔10m、水深测量准确度应优于0.3m、其他测量要求应符合GB/T 12763.10-2007中第5章的规定，布设浅水多波束高潮时观测。

（2）底质调查与测试分析

取样位置至少包括潮上带、高潮带、中潮带、低潮带及近岸海域等代表性部位，取样比例尺1:2000，60个站位（图1）。站位布设方法如下：

a）沉积物调查剖面同地形调查剖面一致，分别在滩肩、高潮带、中潮带、低潮带等代表性位置各设置1个表层沉积物取样点（图2）；

b）取样深度为表层0cm~20cm；

c）表层样品可用样品袋包装，每个样品采集应不少于500g；填写沉积物样品标签与采样站位汇总表；

d）沉积物粒度的室内测试分析按照GB/T 12763.8-2007中6.3的要求进行，填写粒度分析成果汇总表；

e）如底质是砾石，应分别测量采样站位砾石的长轴、中轴、短轴，并计算其形态参数；

f）在水下沉积物样品位置采取悬浮体样品，同时测试CTD，获得温度、盐度、浊度和叶绿素等环境本底数据。

图2 海滩剖面地形及沉积物采样位置示意图

（3）海岸带动力环境

波浪、海流、悬沙、潮位、风和区域海平面的数据获取方式以资料收集为主，站位观测为辅，其数据时效性、调查时间、站位布设与技术要求等按照相应的规定执行。

- 波浪

连续波浪：收集近5年内代表性季节不少于1个月的连续观测深水波况，布设1个站位，附近海域水深10~15m 处为宜，调查方法按 GB/T 14914.2-2019 中 11.4.1 的要求执行；

重现期波浪：收集周边海洋站不少于 20 年的年极值波浪或风数据，推算重现期大浪的数值，或采用数学模型模拟推算。

- 海流

分层流速、流向，站位布设3个，位于修复或养护区中部海域，同波浪站位。调查方法应符合 GB/T 12763.2-2007 的要求，连续观测26h。

- 悬沙

与海流同步观测数据资料，布设3个站位，采用光学后向散射仪（OBS）测试。

- 潮位

收集近5年内不少于1年的连续观测，原则上与波浪观测同年；布设潮位观测2个站位，连续观测一周。

- 风

收集不少于1年的连续数据，原则上与波浪观测同步。

- 区域海平面

收集区域近年（不少于30年）海面变化资料。

2. 波浪数值模型试验

（1）模型设置：采用抛物型缓坡方程、Boussinesq 方程进行重现期波浪推算，结合工程所处海域风浪条件进行验证，模型验证可采用重现期验证或典型的大浪过程进行验证，并给出风、波高、周期等验证过程图表；

（2）重现期波浪要素推算成果：各试验组次取样点设计波浪要素，应包括 H1%、H4%、H5%、H13%、Hm、Tm、L等波浪要素，以及典型计算工况的工程区波高（等值线）分布图；若重现期波浪平均周期>8s，要求提供不同方向最大波高时的波浪频谱；

（3）风、浪影响不可作业天数分析 给出各泊位风浪影响不可作业标准和风、浪影响不可作业天数，对不同选址方案的波浪条件进行综合分析评价、比选，提出相关优化建议；

（4）内波浪分析：分析不同平面布置方案下港内有效掩护水域面积。

- 水动力环境数值模型试验

运用MIKE21建立潮流数学模型，计算评价木杓砂质海岸海域潮流场现状，预测岸线修复工程建成后的潮流场分布，对工程可行性做出评价，为工程应用提供完备、有效的设计参数。

- 海岸输沙数值模型试验

（1）分析建设工程各选址区域地形地貌环境、潮流、波浪动力、泥沙运动特征及海床稳定性，并进行相应的评价；

（2）建立波浪潮流泥沙数学模型，分析工程建设前海域潮流、波浪、泥沙分布特征；

（3）分析各选址方案实施后海域潮流及其变化特征，重点分析工程实施前后工程水域及其附近的潮流变化特征，特别是工程岸段主流速、流向变化、航道横流情况（包括横流强度、持续时间、大横流时刻）、回流情况、流速与潮位关系等；

（4）采用泥沙模型、经验公式等多种手段分析各选址方案实施后对工程及周边水域（尤其是港池及航道水域）泥沙冲淤的影响，分析工程水域年回淤强度、回淤量，分析冲淤平衡时的冲淤厚度和平衡水深；

（5） 结合潮流与泥沙冲淤变化情况，对不同选址方案的水流泥沙条件进行综合分析评价、比选，并分析码头、防波堤、航道平面布置的合理性，提出相关优化建议。

- 环境影响咨询

针对木杓砂质海岸海域的生态环境问题，拟开展木杓砂质海岸海域生态修复的研究，制定相应的整治修复方案，以此提高海洋防灾减灾能力，改善附近海洋环境质量，重建健康的海岸生态系统。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。

对项目实施区域及周边环境进行了场踏勘和相关资料收集及分析工作；根据国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、相关规划、相关技术文件等，根据项目可行性研究报告等资料，进行工程分析，分析和预测可能对水动力、岸滩稳定性及冲淤、水质、沉积物、生态环境、大气环境、声、陆域生态等环境产生的影响；收集工程区的环境现状监测资料，组织开展了相关的环境质量现状调查与监测工作。

- 最高限价：920000.00元（玖拾贰万元整）

- 工作成果

1.《台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目勘察报告》；

2.《台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目测量报告》；

3.《台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目本底调查研究报

告》；

4.《台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目波浪数值模型试验

研究报告》；

5.《台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目水动力环境数值模型试验研究报告》；

6.《台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目海岸输沙数值模型试验研究报告》；

7.《台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复项目环境影响报告表》。

## 第二节 商务需求

（一）项目投标报价要求

1、投标报价包括项目实施费用及后续服务所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由中标人向税务机关缴纳。

（二）服务时间及地点：

服务时间：合同签订后2个月内完成本项目所有工作内容，并通过验收。

服务地点：三门县。

- 付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同款项的30%，完成所有工作内容并提交相应成果后7个工作日内支付合同款项的50%；通过专家验收合格后7个工作日内支付合同款项的20%。

- 履约保证金：/。

- 售后服务:

- 质保期内若出现服务质量问题或采购人需要中标供应商现场服务的，中标供应商在接到采购人通知后，2小时内响应，72小时内解决问题，费用由中标供应商负担。如中标供应商未及时履行售后服务，采购人有权向中标供应商追

- 究由此造成的损失责任。

- 第五章　合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

甲、乙双方根据  (采购组织机构名称）关于                   项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

- 合同金额：

本合同金额为（大写）：____________________元（￥_________元）人民币。

- 甲乙双方责任

1.甲方责任

1.1甲方按乙方要求及时向乙方提供所需资料，并保证资料的正确性、真实性。

1.2甲方须按照协议规定按时向乙方支付服务费。

1.3甲方应保守乙方提供的商业机密。

2.乙方责任

2.1乙方应配合甲方对工作效果进行阶段性考核评审。

2.2乙方所提供的所有资料与内容必须符合相关标准。

2.3因乙方错误而造成项目重大质量事故及造成建设直接费用提高的，乙方承担相应的费用与法律责任。

2.4乙方工作结束之后应将所有材料的电子文档提供给甲方。

2.5乙方根据甲方要求，定期向甲方汇报项目进程。

- 技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

- 合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

- 款项支付

付款方式：

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及后续服务

1． 乙方应按磋商采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24 小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

- 违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

- 解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：
（1） 提交台州市仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向三门县人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式五份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                或委托代理人（签字）：                    
联系电话：                            联系电话：

地    址：                            地   址：                   
开 户 银 行：                         开 户 银 行：                       
账    号：                            账    号：

签订时间：    年   月    日

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

（1）磋商声明书（见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

（7）其他证明材料（如有）。

第二部分：商务与技术部分

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；

（2）项目实施人员一览表（见附件）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（3）商务及技术响应表（见附件）；

（4）类似项目业绩一览表（如有，见附件）（附上每个业绩合同复印件）；

（5）对本项目需求的理解、技术方案[包括背景及需求的理解与分析；实施方案科学性；项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；进度计划；质量保证措施；安全保障措施等（格式自拟）]；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人技术评分的各类证明材料）。

第三部分 ：报价部分

（1）首次报价一览表（见附件）；

（2）报价明细表（见附件）；

（3）投标人认为其他需要说明的

附件2

磋商声明书

（招标代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的     （磋商项目名称）（编号为      ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

附件3

授权委托书

（招标代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人或营业执照中单位负责人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 法人代表（单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 1. 企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 £自有□租賃 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |
| 2．企业综合情况介绍 | 如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、偿付能力、赔款贡献、分支机构设立及服务网点情况等） |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

日        期：

附件5：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日        期：

附件6：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生 日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |
| 职务/职称 |  |  |  | 联 系 方 式 |  |  |  |  |
| 主 要 业 绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

注：

1.项目执行过程中，未经委托方允许，不得更换项目负责人。

2.本表后应附学历证书、职称证书复印件等。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

附件7：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 服务时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 履约保证金 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，对照本磋商文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本磋商文件的要求。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日        期：

附件8：

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

日        期：

附件9:

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1. 投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的调查、资料制作及服务所需一切费用，以及相关的一切费税、代理费等）及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

日        期：

附件10:

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

日        期：