三门县石门水库除险加固工程设计（二次）

招 标 文 件

备案登记号：三浦招备【2022】40号

| 招标人 | ： | 三门县浦坝港镇人民政府 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 三门鸿元建设工程有限公司 |
| 招标监管机构 | ： | 三门县浦坝港镇公共资源交易中心 |

二 0 二 二 年 七 月

三   门   县

建设工程招标文件

三浦招备【2022】40号

项目名称：三门县石门水库除险加固工程设计（二次）

招 标 人：三门县浦坝港镇人民政府（盖章）

联 系 人：陈先生

联系电话:15858652289

招标代理人：三门鸿元建设工程有限公司（盖章）

联  系  人：方杰

联系 电 话：13221615919

招标监管机构：三门县浦坝港镇公共资源交易中心（盖章）

二 0 二 二 年 七 月

目  录

投标须知前附表	6

第一章  投标须知	8

第一节 总  则	8

第二节 招标文件	8

第三节 投标文件的编制	9

第四节 投标文件的递交	11

第五节 开   标	11

第六节 评   标	12

第七节 授予合同	13

第二章  合同主要条款	15

（专业建设工程设计合同）	15

第九条  双方责任	18

第十条 保密	19

第十一条 仲裁	19

第十二条 合同生效及其他	19

第三章  投标文件格式	21

附件一：	22

附件二：	23

附件三：	24

附件五：	26

三门县石门水库除险加固工程设计（二次）

招标公告

- 招标条件

本招标项目三门县石门水库除险加固工程设计（二次），建设资金来源财政拨款，招标人为三门县浦坝港镇人民政府，招标代理机构为三门鸿元建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况及要求

招标内容：三门县石门水库除险加固工程设计的项目设计方案、初步设计、施工图、项目概算，如项目概算大于500万（含本数）须编制可研报告。在招标方提供的资料基础上，补充测量、勘察等使设计方案符合初步设计、施工图等各阶段相关深度要求，并通过审查。以上内容所有费用均包含在投标报价内。工程概况详见附件石门水库安全技术认定报告书。

工程地址：三门县浦坝港镇。

工期要求：2022年8月15日前完成初步设计送审稿，通过评审后15日历天内完成初步设计报批稿，项目通过批复后20日历天内提供施工图。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人应具备以下设计资质条件：

（1）投标人资质：具有水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上资质的企业。

（2）项目负责人资格要求：具有水利相关专业高级及以上技术职称。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

4、招标文件的获取

4.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，招标文件将于公告之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上小额交易发布并供下载，招标文件以书面为准。

5、投标文件递交截止时间与开标时间

5.1 投标文件递交的截止时间为2022年7月28日上午9时30分，地点为三门县浦坝港镇三角塘村办公楼三楼开标大厅。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3  开标时间为2022年7月28日上午9时30分。

6. 踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

6、投标文件的递交

递交投标文件的截止时间为2022年7月28日上午9时30分，投标人请在此时间前将投标文件递交至三门县浦坝港镇三角塘办公楼三楼会议室，在此时间后送达的投标文件将不再接受，且未按规定递交投标保证金的投标文件将被拒绝。

7、联系方式

招标人：三门县浦坝港镇人民政府（盖章）

联系人:  陈先生      联系电话：15858652289

招标代理人：三门鸿元建设工程有限公司（盖章）

联系人：方杰         联系电话：13221615919

8、 因疫情防控需要，各投标人限派 1 名代表参加现场开标活动，进入开标场地的人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测、出示“浙江健康码（绿码）”接受防疫询问并如实报告、登记情况。开标厅人员座位隔空就座，排队等候前后间隔一米五以上。请各投标人提前到达，因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果，由各投标人自行承担。

三门县浦坝港镇人民政府

三门鸿元建设工程有限公司

三门县浦坝港镇公共资源交易中心

2022年7月21日

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县石门水库除险加固工程设计（二次） |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门县浦坝港镇 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 一个标段 |
| 6 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 1.1 | 工期要求 | 2022年8月15日前完成初步设计送审稿，通过评审后15日历天内完成初步设计报批稿，项目通过批复后20日历天内提供施工图。 |
| 8 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 2.2 | 招标范围 | 三门县石门水库除险加固工程设计的项目设计方案、初步设计、施工图、项目概算，如项目概算大于500万（含本数）须编制可研报告。在招标方提供的资料基础上，补充测量、勘察等使设计方案符合初步设计、施工图等各阶段相关深度要求，并通过审查。以上内容所有费用均包含在投标报价内。工程概况详见附件石门水库安全技术认定报告书。 |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 11 | 4.1 | 投标人要求 | 投标人资质：具有水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上资质的企业。 |
| 12 | 4.1 | 项目负责人 资质要求 | 项目负责人资格要求：具有水利相关专业高级及以上技术职称。 |
| 13 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格审查 |
| 14 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标组成： 商务标 - 投标函（附件一）； - 项目负责人简历表（附件二）； - 投标人基本情况表（附件三）； - 项目管理机构组成表（附件四）； - 法定代表人授权委托书（附件五） - 营业执照、资质证书副本复印件及项目负责人职称证书复件印，并加盖公章。 |
| 15 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 16 | 15.1 | 报价方式 | 最低投标价法 |
| 17 | 15.3 | 投标报价要求 | 招标人设投标最高限价26万元，超过即为无效标 |
| 18 | 16.1 | 投标担保要求 | 现金5000元，装入信封与投标文件一起提交 |
| 19 | 17.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 20 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 21 | 19.3 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须密封 |
| 22 | 20.1 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 投标文件递交至：三门县浦坝港镇三角塘办公楼三楼会议室 |
| 23 | 21.1 23.1 | 提交投标文件 截止时间与开标 时间 | 2022年7月28日上午9时30分 |
| 24 |  | 履约担保 | / |
| 25 |  | 招标代理费 | - 本项目招标代理服务费为4000元，由中标人在领取中标通知书前一次性付清。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项。

### 4.投标资格

4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表；

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 本项目招标代理服务费为4000元，由中标人在领取中标通知书前一次性付清。

### 现场条件

  - 施工现场“三通一平”已经完成。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表；

第二章 合同条款；

第三章 投标文件格式；

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

- 9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将以书面的形式予以答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

- 10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

- 10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面答复。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

### 14投标文件的格式

14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

### 15.投标报价组成

15.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

15.2投标总报价应是招标文件所确定的招标内容范围内全部工作内容的价格表现。其应包括招标文件规定，完成预算书所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、预算书，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

15.3工程报价要求及方法

15.3.1投标总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

15.3.2 投标报价方式：投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价。

15.3.3本工程招标提供实物工程量清单，投标人根据招标文件所提供的工程量清单进行投标报价。

15.3.4本工程提供的预算中工程量是根据施工图纸及有关资料，按有关规定计算得出的。

15.3.5本次招标范围，因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按招标人的工程预算书中相应部分工程的单价，浮动比例按投标书中的承诺条件。但属承包方便于施工而更改施工方案所增加的设计变更，一律不予调整。

15.3.6投标人认为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用（包括市政、市容、环保、交通、治安、保险等可能发生的费用）均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。

15.3.7投标人按照招标人提供的工程清单，并依据本工程的实际情况及自身综合实力，在确保工程质量的前提下，确定优惠比例和最终报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

15.3.8投标人在进行确定报价时，以最低投标价法报价。

15.3.9中标价（合同价）＝中标候选人的投标报价。

### 16. 投标担保

- 16.1投标人按本须知前附表第18项规定提交投标担保。

- 16.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

- 16.3投标担保按以下方式退还：

（1）第一中标候选人与招标人签订合同后7个工作日无息退还投标保证金；

（2）其余投标人（含废标的）在开标结束后自行开箱领回。

16.4如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

- 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

- 投标人自动放弃中标候选人或中标资格的。

### 17.投标有效期

17.1投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 18.投标文件的份数和签署

18.1投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。

18.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

18.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 19.投标文件的装订、密封与标志

- 19.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

- 19.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

- 19.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 20.投标文件的递交

20.1投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第23项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）必须参加开标会议，经招标人确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 21.投标截止期

21.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。

21.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 23.开标

23.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。

23.2开标会议由招标人组织并主持。

### 24.投标文件公布

24.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

24.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 25.评标会议

25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 26.评标过程的保密

26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 27.投标文件符合性鉴定

- 27.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

27.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 28.投标文件的澄清

28.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

28.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

### 29.投标文件的评审

29.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

29.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

29.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的；

（4）　招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

29.4如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 30.评标办法（以下计算小数点保留两位，第三位四舍五入）

本项目的评标办法采用经评审的最低投标价法。

- 第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格审查条款对投标人进行审查，凡不符合资格审查要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。

二、第二阶段为商务标评审。（以下除注明外，计算结果保留整数）。

投标人总报价如超出预算上限价的，以无效标处理。

评标委员会根据资格审查通过的投标人，对各投标单位投标承诺的总报价、工期、质量等进行复核，经评审所有有效投标报价中，取最低价的投标人为中标候选人。如报价相同则由招标人代表抽取确定中标人。

三、中标候选人的确定。

（1）招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，则本次招标失败，重新组织招标。

中标价（合同价）＝中标候选人的投标报价。

## 授予合同

### 32.中标通知书

- 32.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

- 32.3中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

- 32.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

- 32.5中标候选人的项目管理机构配备表的人员证书交招标人保管，待工程结束后退回。

### 33.合同签订

- 33.1自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 33.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。

# 第二章  合同主要条款

建设工程设计合同

- （专业建设工程设计合同）

工  程  名  称： 三门县石门水库除险加固工程设计（二次）

工  程  地  点： 三门县浦坝港镇

合  同  编  号：

发    包    人：三门县浦坝港镇人民政府

设    计    人：

签  订  日  期：          年     月    日

| 中华人民共和国建设部 | 监制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

发包人：三门县浦坝港镇人民政府

设计人：

发包人委托设计人承担三门县石门水库除险加固工程设计（二次）,工程地点三门县浦坝港镇，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2   国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3   建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1   发包人给设计人的委托书。

2.2   发包人提交的基础资料。

2.3   设计人采用的主要技术标准是：

| 序号 | 资料及文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 设计规范 |
| 2 | 其他相关规范、技术标准。 |

- 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2  发包人要求及委托书

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

1.工程名称：三门县石门水库除险加固工程设计（二次）

2.工程规模：详见附件石门水库安全技术认定报告书。

3.设计内容：三门县石门水库除险加固工程设计。

4合同内容：三门县石门水库除险加固工程设计的项目设计方案、初步设计、施工图、项目概算，如项目概算大于500万（含本数）须编制可研报告。在招标方提供的资料基础上，补充测量、勘察等使设计方案符合初步设计、施工图等各阶段相关深度要求，并通过审查。以上内容所有费用均包含在投标报价内。

第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2022年 月 |  |
| 2 |  | 1 | 2022年 月 |  |

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计送审稿 | 5 | 2022年8月15日前 |  |
| 2 | 初步设计报批稿 | 5 | 2022年 月 日 |  |
| 3 | 施工图设计 | 5 | 2022年 月 日 |  |

第七条  收费说明

设计费用：双方商定，本合同设计费按国家发展计划委员会建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）有关规定计取，最终设计费按照中标通知书中标价：¥                 （大写金额：                      ）。

第八条 支付方式

设计费支付进度详见下表。

|  | 占总设计费（%） | 付费额（万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 10% | 按实计 | 合同签订后七个工作日。 |
| 第二次付款 | 80% | 按实计 | 施工图提交后七个工作日。 |
| 第三次付款 | 10% | 按实计 | 验收后七个工作日。 |

- 第九条  双方责任

9.1发包人责任：

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付返工设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件。

9.1.7 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为按国家规定 。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4设计人应派驻专业人员至发包方进行现场施工指导。设计人派驻现场的工作人员的安全事项由设计人负责。

9.2.5 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失 3％，且不超过设计费总额。

9.2.6 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.7 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的金额。

9.2.8 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，设计的方案确保上级审批核准。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、并免费负责最终实施方案的变更设计、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

- 第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 台州  仲裁委员会仲裁。

- 第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，乙方应无条件配合。

12.2 设计人为本合同项目的服务至通过综合验收为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人贰份，设计人 贰 份，代理机构贰份。

12.8 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：                         设计人名称：

（盖章）                                       （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）                   委托代理人：（签字）

# 第三章  投标文件格式

附件一：

三门县石门水库除险加固工程设计（二次）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府（招标人）：

一、根据你方的三门县石门水库除险加固工程设计（二次）（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、本工程愿以以设计费总报价              元（保留两位小数），承包上述工程的所有内容。

2、     日历天内提交三门县石门水库除险加固工程设计。

3、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年    月   日

附件二：

三门县石门水库除险加固工程设计（二次）

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业资格 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件三：

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照、企业资质证书等复印件或扫描件。

- 附件四：

- 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

附件五：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日