台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程（EPC工程总承包）（监理）

竞争性磋商文件

招 标 人：三门山海协作发展有限公司

招标代理：浙江佳音工程项目管理有限公司

行业主管部门：三门县自然资源和规划局

2022年8月

三 门 县 竞争性磋商文件 备案登记号：ZJJY-2022-CS003号 项目名称：台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程（EPC工程总承包）（监理） 招 标 人：三门山海协作发展有限公司（盖章） 联 系 人：郑志华 联系电话：0576-83516650 招标代理：浙江佳音工程项目管理有限公司（盖章） 联 系 人：罗民 联系电话：0576-83332359 行业主管部门：三门县自然资源和规划局（盖章） 二 〇 二 二 年 八 月

目  录

第 一 卷	6

第一章  竞争性磋商公告	7

第二章  供应商须知	9

供应商须知前附表	9

供应商须知附录	17

附录1：资格审查条件（资质条件）	17

附录2：资格审查条件（业绩要求）	18

附录3：资格审查条件（主要监理人员资格要求）	19

附录4：资格审查条件（信誉要求）	20

1.总则	21

1.1  项目概况	21

1.2  资金来源和落实情况	21

1.3  招标范围、监理服务阶段、监理工作范围、质量要求、施工工期和监理服务期	21

1.4  供应商资格要求	21

1.5  费用承担	23

1.6  保密	23

1.7  语言文字	23

1.8  计量单位	23

1.9  踏勘现场	23

1.10  投标预备会	23

1.11  分包	23

1.12  偏差	23

2.竞争性磋商文件	24

2.1  竞争性磋商文件的组成	24

2.2  竞争性磋商文件的澄清	24

2.3  竞争性磋商文件的修改、补充	25

2.4  对竞争性磋商文件的异议	25

3.磋商响应文件	25

3.1  磋商响应文件的组成	25

3.2  磋商报价	25

3.3  磋商有效期	26

3.4  磋商保证金	26

3.5  资格审查资料	26

3.6  备选投标方案	27

3.7  磋商响应文件的编制	27

4.投标	27

4.1  磋商响应文件的密封和标识	27

4.2  磋商响应文件的递交	28

4.3  磋商响应文件的修改与撤回	28

5.开标	28

5.1  开标时间和地点	28

5.2  磋商程序	28

5.3  开标异议	28

6.评标	28

6.1  磋商小组	29

6.2  评标原则	29

6.3  评标	29

6.4  中标候选人的公示及异议	29

6.5  履约能力的审查	29

7.合同授予	30

7.1  定标方式	30

7.2  中标通知	30

7.3  履约保证金	30

7.4  签订合同	31

8.重新招标和不再招标	31

8.1  重新招标	31

8.2  不再招标	31

9.纪律和监督	32

9.1  对采购人和招标代理的纪律要求	32

9.2  对供应商的纪律要求	32

9.3  对磋商小组成员的纪律要求	32

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	32

9.5  投诉	32

10.需要补充的其他内容	32

10.1行贿查询	32

10.2其他说明	33

第三章   评标办法（技术打分制的综合评估法）	34

评标办法前附表	35

1  评标方法	41

2  评审标准	41

2.1  初步评审标准	41

2.2  分值构成与评分标准	41

3  评标程序	42

3.1  商务及技术文件初步评审	42

3.2  商务及技术文件详细评审	42

3.3  报价开标	42

3.4  报价文件初步评审	42

3.5   报价文件详细评审	42

3.6  供应商综合得分	43

3.7  磋商响应文件的澄清和补正	43

3.8  评标结果	43

第四章  合同条款及格式	44

通用合同条款	45

专用合同条款	45

1.一般规定	46

1.1  词语定义	46

1.4  合同文件的优先顺序	46

1.6  技术资料和监理人文件	47

1.8  转让和分包	47

2. 发包人的义务	47

2.2  监理工作条件	47

2.3  协助	47

2.5  代表	47

3. 监理人的义务	47

3.1  监理人的一般义务	47

3.5  监理人的人员管理	47

3.6  监理办基本设施	48

3.7  监理人的试验检测任务	49

3.8  发包人财产	49

4. 监理服务	49

4.1  监理机构形式	49

4.2  监理服务范围	50

4.3  服务要求	50

4.4  服务内容	50

4.7  发包人对监理人的授权	50

5. 合同的生效、终止、服务时间和期限、变更、暂停与解除	51

5.3  监理服务的时间和期限	51

5.4  合同的变更	51

5.5  合同的暂停与解除	51

6. 监理服务费计量与支付	51

6.1  计算方法	51

6.2  暂列金额	51

6.3  支付	51

7. 违约	52

7.1  监理人的违约及赔偿责任	52

8. 保障	53

8.1保障	53

9. 争议的解决	53

9.1 争议的解决方式	53

10. 其他	54

10.3 竣工资料	54

监理合同附件格式	55

附件一：合同协议书格式	55

附件三：廉政合同格式	58

附件五：安全监理责任合同格式	62

附件六：环境保护监理责任合同格式	64

附件七：项目图纸资料保密承诺书格式	66

第五章  监理服务费报价	67

1、监理服务费报价说明	67

2、监理服务费报价表	67

2.1 监理服务费报价汇总表（首次）	67

2.2 施工阶段监理服务费计算表	68

2.3 缺陷责任期阶段监理服务费计算表	69

第 二 卷	71

第六章  图纸和资料（略）	72

第 三 卷	73

第七章  技术标准	74

一、通用施工监理规范	74

二、专用施工监理规范	75

三、施工技术规范	76

第 四 卷	77

第八章  磋商响应文件格式	78

商务及技术文件封面样式	79

目录	80

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	82

（一）法定代表人身份证明	82

（二）授权委托书	83

三、磋商保证金	84

四、监理机构	85

五、资格条件审查资料	86

（一）供应商基本情况表	86

附表：供应商近年已完工的类似工程明细表	88

（三）供应商在监的和新承监的项目一览表	89

（四）供应商拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员汇总表	90

（五）供应商拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表	91

（六）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员承诺书	92

（七）供应商履约信誉情况表	93

六、供应商须知前附表规定的其他材料	94

报价文件封面样式	96

目录	97

一、报 价 函（首次）	98

二、监理服务费投标报价表	99

- 第 一 卷

- 第一章  竞争性磋商公告

台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程（EPC工程总承包）（监理）

竞争性磋商公告

1. 招标条件

本招标项目台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程（EPC工程总承包）（监理）已由三门县发展和改革局以三发改审[2022]162号批准建设，项目业主为三门山海协作发展有限公司，建设资金来自 上级补助和财政拨款 ，采购人为 三门山海协作发展有限公司 。本项目已具备招标条件，现对本项目的监理进行竞争性磋商采购，实行资格后审。

2. 项目概况与采购范围

2.1 建设地址：三门县

2.2 项目概况：台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程位于三门湾海岸线中段，观海村（木杓）前，东接猫头洋，西距健跳港7km，沙滩呈弯月状，岸线长度约299.4m，根据工程区现状，拟对其进行修复，主要工程内容包括沙滩修复、沙滩后方配套设施建设（平台拆除、木质阶梯、游步道、无障碍通道、景观块石、木栈道、电子显示屏、民房彩绘、排污口整治及生态停车场等）等。

2.3 工程费用招标控制价为：2488.54万元。

2.4 监理服务期：监理服务期包括施工阶段（施工及交工验收期）、缺陷责任期阶段；施工阶段监理服务期130天（合同工程开工之日至签发合同工程交工验收证书之日），缺陷责任期阶段监理服务期24个月（合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日）。

2.5 采购范围：对本工程的设计、采购及施工总承包的安全、进度、投资、质量等进行全过程监理及缺陷责任期的监理服务。

2.6 质量标准

（1）工程设计质量标准：符合国家现行有关设计规范要求，施工图审查合格。

（2）工程施工质量标准：水工工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》，其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定，工程质量等级要求合格。

3. 磋商供应商资格要求

3.1本次采购要求供应商具备独立法人资格、交通运输部核发的水运工程乙级及以上监理资质证书，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。

3.2本次采购不接受联合体投标。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加投标。

4. 竞争性磋商文件的获取

4.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县公共资源交易中心”（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载竞争性磋商文件等采购资料。

4.2供应商网上免费下载竞争性磋商文件，不收取任何工本费。

5. 磋商响应文件的递交

5.1磋商响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年08月22日下午15时00分，地点为三门县交旅大楼2楼会议室（三门县海润街道朝阳路39号）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）上发布。

7. 联系方式

采  购 人：   三门山海协作发展有限公司

地    址：   三门县海润街道朝阳路39号

联  系 人：              郑志华

电     话：           0576-83516650

采购代理机构：   浙江佳音工程项目管理有限公司

地     址：     三门县海润街道兴业街凤鸣路2号

联  系 人：           罗民

电     话：          0576-83332359

邮     编：          317100

招  标  人：三门山海协作发展有限公司

招标代理人：浙江佳音工程项目管理有限公司

行业主管部门：三门县自然资源和规划局

2022年08月11日

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名 称：三门山海协作发展有限公司 地 址：三门县海润街道朝阳路39号 联系人：郑志华 电 话：0576-83516650 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名 称：浙江佳音工程项目管理有限公司 地 址：三门县海润街道兴业街凤鸣路2号 联系人：罗民 电话：0576-83332359 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程（EPC工程总承包）（监理） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 三门县 |
| 1.1.6 | 规模 |  | 台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程位于三门湾海岸线中段，观海村（木杓）前，东接猫头洋，西距健跳港7km，沙滩呈弯月状，岸线长度约299.4m，根据工程区现状，拟对其进行修复，主要工程内容包括沙滩修复、沙滩后方配套设施建设（平台拆除、木质阶梯、游步道、无障碍通道、景观块石、木栈道、电子显示屏、民房彩绘、排污口整治及生态停车场等）等。 |
| 1.1.7 | 相应概算 |  | 工程费用招标控制价为：2488.54万元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 上级补助和财政拨款 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 对本工程的设计、采购及施工总承包的安全、进度、投资、质量等进行全过程监理及缺陷责任期的监理服务。 |
| 1.3.2 | 监理服务阶段 |  | 监理服务期包括设计、采购、施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）、缺陷责任期阶段。 |
| 1.3.3 | 监理工作范围 |  | 对工程设计、采购和施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监理、合同和其他事项管理及有关协调等。 |
| 1.3.4 | 对第三方履约管理的服务目标 |  | 工程设计质量标准：符合国家现行有关设计规范要求，施工图审查合格。 工程施工质量标准：水工工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》， 其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定，工程质量等级要求合格。 |
| 1.3.5 | 施工工期和监理服务期 |  | 监理服务期包括施工阶段（施工及交工验收期）、缺陷责任期阶段；施工阶段监理服务期130天（合同工程开工之日至签发合同工程交工验收证书之日），缺陷责任期阶段监理服务期24个月（合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日）。 |
| 1.4.1（1） | 资质条件 |  | 见供应商须知附录1 |
| 1.4.1（2） | 业绩要求 |  | 见供应商须知附录2 |
| 1.4.1（3） | 总监理工程师资格要求 |  | 见供应商须知附录3 |
| 1.4.1（4） | 其他主要监理人员资格要求 |  | 见供应商须知附录3 |
| 1.4.1（5） | 信誉要求 |  | 见供应商须知附录4 |
| 1.4.1（6） | 财务要求 |  | / |
| 1.4.1（7） | 其他要求 |  | / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，供应商可自行现场考察。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开。 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 |  | 递交磋商响应文件截止之日5天前（以收到时间为准）。 以电子邮件形式发送至邮箱1039091254@qq.com（以收到时间为准），过期不予接受。 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 |  | 澄清、补充、修改的内容影响磋商响应文件编制的，采购人将在投标截止时间5 日前，以电子文件形式上传“三门县公共资源交易中心网”供潜在供应商自己下载，不足5天的，采购人将顺延递交磋商响应文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响磋商响应文件编制的，将在磋商响应文件递交截止时间前，以上款相同的形式发布。 三门县公共资源交易中心(http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html) |
| 1.11 | 分包 |  | 本项目严禁转包和分包 |
| 2.1（9） | 构成竞争性磋商文件的其他材料 |  | 采购人在招标期间按规定向相关主管部门备案后的标有编号的补遗书和其他正式函件（如有）。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清 竞争性磋商文件的截止时间 |  | 递交磋商响应文件截止之日 5天前（以收到时间为准）。 以电子邮件形式发送至邮箱1039091254@qq.com（以收到时间为准），过期不予接受。 |
| 2.2.2 | 磋商截止时间 |  | 详见竞争性磋商公告。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件 补充澄清的时间 |  | 网上下载，无需确认。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性错文件 修改的时间 |  | 网上下载，无需确认。 |
| 3.1 | 竞争性磋商响应文件的组成 |  | 竞争性磋商响应文件应包括下列内容： 商务及技术文件 （1）投标函； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）磋商保证金； （4）监理机构； （5）资格条件审查资料； （6）供应商须知前附表规定的其他材料； （7）监理大纲； 报价文件 （1）报价函； （2）监理服务费投标报价表。 |
| 3.2.3 | 监理服务费报价方式 |  | 本项目设置投标控制价，投标控制价为人民币24.75万元。 供应商的投标报价应控制在采购人设定的投标控制价（含）以内，高于投标控制价的报价作否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 递交磋商响应文件截止之日后 90 日内。 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 |  | 磋商保证金金额：人民币4000元； 提交磋商保证金形式：现金，在开标前与磋商响应文件一起提交。 |
| 3.4.4 | 磋商保证金不予退还的情形 |  | （1）供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商响应文件； （2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保； （3）经查实，供应商在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 （4）拟派总监理工程师在投标截止日有在其他在建合同工程上担任总监理工程师的情形。 出现上述磋商保证金不予退还情形的，其磋商保证金及银行同期存款利息将被没收，不再退还给供应商。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无须提供 |
| 3.5.3 | 近年已完工的同类工程一览表的年份要求 |  | 自 2017 年7月1 日以来。 需附资料： （1）施工监理合同协议书复印件； （2）发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书的复印件； 以上资料缺一不可，否则业绩不予认可。 |
| 3.5.6 | 近年履约信誉的年份要求 |  | 自2019 年7月 1 日以来。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 磋商响应文件签字或盖章要求 |  | 磋商响应文件签字或盖章的要求： 竞争性磋商文件格式规定的签字处，供应商必须法定代表人签字或加盖法定代表人印章；在竞争性磋商文件格式规定的盖章处加盖单位公章。 |
| 3.7.4 | 磋商响应文件份数 |  | 1、商务及技术文件：正本1份、副本4份。 2、报价文件:技术标：正本1份、副本4份。 |
| 3.7.5 | 电子文件光盘备份 |  | 无 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 供应商应将磋商响应文件按规定密封，并注明工程名称、供应商名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。 |
| 4.2.2 | 递交磋商响应文件地点 |  | 见竞争性磋商公告 |
| 4.2.3 | 是否退还磋商响应文件 |  | 否 |
| 4.2.5 | 磋商响应文件的拒收情形 |  | 磋商响应文件未在磋商截止时间前完成递交的。 |
| 4.2.6 | 采购人通知延后磋商截止时间的时间 |  | 原定磋商截止时间5日前 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 |  | 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.2 | 磋商程序 |  | 1、采购代理机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购代理机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。 2、采购代理机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。 3、采购代理机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。 4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项。 5、对磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。 6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商响应文件，并送至评审场所。 7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。 8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。 9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。 13、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表0人，库选专家3人。 |
| 6.3 | 评标 |  | 询问核实限定时间：磋商小组首次通知后60分钟内。 |
| 6.4 | 中标候选人公示及异议 |  | 公示平台：三门县公共资源交易中心网（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。 公示内容：评标结果、否决投标原因及依据、成交供应商候选人与成交有关的类似项目业绩情况、总监理工程师姓名等。 |
| 7.1.1 |  | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交供应商候选人的人数为1名。 |
| 7.2.1 |  | 收到中标通知书确认时间 | 收到成交通知书后24小时内（以发出时间为准）。 |
| 7.3.1 |  | 履约保证金 | 履约保证金形式：现金或银行保函或保险公司保函（在签订合同之前提供）。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别为：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。 监理人信用等级为AA级的，履约保证金金额为签约合同价的3％，A级企业为签约合同价的4％，B、C级企业为签约合同价的5％，D级企业为签约合同价的10％(以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的企业按B级计算)。 |
| 9.5 |  | 投 诉 | 监督部门：三门县自然资源和规划局 地 址：三门县海游街道湫水大道8号 电 话：0576-83335575 邮 编：317100 |

续上表

| 需要补充的其他内容： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 10.3 | 保密规定 | 供应商不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不得通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。 |
| 10.4 | 递交监理人员资料时间 | （1）在签订合同前，成交供应商应按合同专用条款4.1.1项人员要求，将拟投入施工准备期监理的人员名单及资料交采购人审查，并满足要求。由于成交供应商原因未能及时提供该资料或资料不满足合同专用条款4.1.1项要求导致签订合同时间延期的，按供应商须知7.4.1项处理。 （2）在施工准备期结束前15天，监理人应按合同专用条款4.1.1项人员要求，将拟投入施工及交工验收期监理的人员名单及资料交发包人审查，并满足要求。由于监理人原因未能及时提供该资料或资料不满足合同专用条款4.1.1项要求，监理人员不能及时到岗的，视为监理人违约，按合同专用条款7.1款处理。 |
| 10.5 | 其他 | 如电子招标系统生成的评标参数内容与本竞争性磋商文件有不符之处，以本竞争性磋商文件为准。 |
| 10.6 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理费由成交供应商支付，收费金额 6000 元，在领取成交通知书前一次性付清。供应商报价时自行考虑，并计入磋商总报价，结算时不再另行计取。 |

- 供应商须知附录

- 附录1：资格审查条件（资质条件）

| 项 目 | 条 件 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 资 质 | 供应商具备独立法人资格，具有交通运输部核发的水运工程乙级及以上监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。 |  |

- 附录2：资格审查条件（业绩要求）

| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 业 绩 | / |  |

注：

1、监理业绩证明文件需提供：（1）施工监理合同协议书；（2）发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的监理人名称与供应商名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，供应商还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。

- 附录3：资格审查条件（主要监理人员资格要求）

| 序号 | 监理岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理 工程师 | 具有交通运输部核发的水运工程监理工程师资格（港口或航道工程专业）或人力资源社会保障部颁发的注册监理工程师（港口或航道工程专业）监理资格，具有高级工程师及以上技术职称，担任过港口或航道工程的总监或副总监职务，年龄 60 周岁及以下。 | 1 | 自有 人员 |
| 2 | 专业 监理工程师 | 具有交通运输部核发的水运工程（港口或航道工程）专业监理工程师及以上资格或人力资源部颁发的注册监理工程师（港口或航道工程专业）监理资格，具有工程师及以上技术职称，担任过港口或航道工程项目的专业监理工程师及以上职务，年龄60周岁及以下。 | 1 | 自有 人员 |

注：

1、供应商应在磋商响应文件中提供主要监理人员身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的复印件，以上信息按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开，并提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件，不公开或不一致或未附查询结果含水印的打印件的，以上信息不予认可。

2、主要监理人员的监理经历按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开，并提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件，未提供含水印信息公开的打印件或提供的信息公开打印件不一致的，其监理经历不予认可。拟委任的总监理工程师还应提供监理经历证明文件（监理项目评定书或执业管理手册或项目发包人出具的并经项目交通主管部门（或项目交通质量监督部门）确认的书面材料），未提供监理经历证明文件的，其监理经历不予认可。

3、自有人员指在供应商岗位登记的人员。供应商自有人员应提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件，未提供以上材料的，其作为供应商自有人员情况不予认可。

4、企业法定代表人（如为监理甲级资质，则还包括其资质证书（副本）上列明的企业负责人、企业技术负责人）和在其他在建项目中担任总监理工程师的，不能在本项目任职。“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）起至监理合同段所辖施工标段均通过交工验收之日（或监理合同解除之日）止。如总监理工程师已经更换的，应在磋商响应文件中附项目业主的同意更换证明材料并在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统更新完成该人员登记，否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。

5、主要监理人员均须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《水运工程环境保护监理合格证书》，其中2012年1月1日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《水运工程环境保护监理合格证书》的复印件。

6、主要监理人员根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分在24分（不含）以下。

7、供应商可登陆浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有关信息。登录网址为：http：//jlsccx.zjt.gov.cn/，联系电话：0571-83789631。

- 附录4：资格审查条件（信誉要求）

| 项 目 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 信誉要求 | 1．供应商不存在供应商须知第1.4.3项的情形； 2. 近三年（自 2019 年 7 月 1 日以来），供应商及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网上查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。 3. 根据最高人民法院等九部委《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2017〕285号）规定，供应商未被列为失信被执行人。 供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商本企业法人及其法定代表人是否为失信被执行人，并将查询结果的网站页面截图附到磋商响应文件中。 |  |

注：供应商及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为供应商无须提供，由采购人在中国裁判文书网上进行查询。

供应商须知

- 1.总则

- 1.1  项目概况

1.1.1  本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工监理进行招标。

1.1.2  本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3  本监理标段采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5  本监理标段建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.6  本监理标段规模：见供应商须知前附表。

1.1.7  本监理标段相对应工程概算或施工图预算金额：见供应商须知前附表

- 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3  招标范围、监理服务阶段、监理工作范围、质量要求、施工工期和监理服务期

1.3.1  本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2  监理服务阶段：见供应商须知前附表。

1.3.3  监理工作范围：见供应商须知前附表。

1.3.4  对第三方履约管理的服务目标：见供应商须知前附表。

1.3.5  施工工期和监理服务期：见供应商须知前附表。

- 1.4  供应商资格要求

1.4.1  供应商应具备承担本标段施工监理的资质、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）业绩要求：见供应商须知前附表；

（3）总监理工程师资格要求：见供应商须知前附表；

（4）其他主要监理人员资格要求（可选）：见供应商须知前附表；

（5）信誉要求：见供应商须知前附表；

（6）财务要求：见供应商须知前附表；

（7）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2  供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的规定外，还应遵守以下原则：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签署联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）拟派驻现场监理机构的总监理工程师应为联合体牵头人单位人员。且登记工作单位为牵头人单位；

（3）联合体成员可以由供应商须知前附表规定数量的监理企业组成，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力和本章第1.4.1项规定的相应要求，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（5）联合体各方必须分别提供能证明其监理资质、法人资格及工程监理业绩等的文件或资料复印件，并加盖供应商公章。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一投标项目投标；

（3）与本标段的施工承包人、代建人或采购代理机构有隶属关系；

（4）与本标段的施工承包人、代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本标段的施工承包人、代建人或采购代理机构相互控股或参股

（6）与本标段的施工承包人、代建人或采购代理机构相互任职或工作

（7）被责令停业的；

（8）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省交通建设市场且处于有效期内；

（9）财产被接管、冻结或破产的；

（10）在最近三年内有弄虚作假骗取中标、围标串标行为或严重违约等的。

1.4.4 供应商不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）供应商或拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为认定以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准）；

（6）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5  费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，以及提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃士场位置等参考资料，供供应商在编制磋商响应文件时参考，并不构成合同文件的组成部分，供应商应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对供应商据此作出的判断和决策承担任何责任。

- 1.10  投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，通过“三门县公共资源交易中心网”通知所有获得竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

- 1.11  分包

见供应商须知前附表。

- 1.12  偏差

偏差分重大偏差、细微偏差。

1.12.1磋商响应文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准及按照第三章“评标办法”第3.4.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超出投标控制价（如有）的。属于重大偏差，视为对竞争性磋商文件未做出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2磋商响应文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.4.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超出投标控制价的；

（2）监理大纲不够完善。

1.12.3 磋商小组对磋商响应文件中的细微偏差按如下规定处理：磋商小组可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但评分不得低于评标办法中规定的最低得分。

（1） 对于本章第 1.12.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求供应商进行澄清；

（2） 对于本章第 1.12.2 项（2）目所述的细微偏差，磋商小组可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1  竞争性磋商文件的组成

（1）竞争性磋商公告（或投标邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）监理合同条款及格式；

（5）监理服务期报价；

（6）图纸和资料；

（7）标准与规范；

（8）磋商响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料；

（10）根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改、补充，构成竞争性磋文件的组成部分。

- 2.2  竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人索取，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

2.2.2竞争性磋商文件澄清的内容影响磋商响应文件编制的，采购人将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间5日前，以电子文件形式上传至“三门县公共资源交易中心网”供供应商下载，不足5天的，采购人将顺延递交磋商响应文件的截止时间。

澄清的内容不影响磋商响应文件编制的，将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前，以上款相同的形式发布。

2.2.3供应商在收到澄清后无需向采购人确认。潜在供应商应自行关注“三门县公共资源交易中心”，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 2.3  竞争性磋商文件的修改、补充

2.3.1修改、补充的内容影响磋商响应文件编制的，采购人将在磋商截止时间5天前，以电子文件形式上传“台州市公共资源交易网”供潜在供应商自己下载，不足5天的，采购人将顺延递交磋商响应文件的截止时间。

修改、补充的内容不影响磋商响应文件编制的，将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前，以上款相同的形式发布。

2.3.2供应商在收到修改内容后无需向采购人确认。潜在供应商应自行关注“台州市公共资源交易网”，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以在后发出的书面文件为准。

- 2.4  对竞争性磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，应在磋商截止时间5天前以书面形式提出。采购人应在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

- 3.磋商响应文件

- 3.1  磋商响应文件的组成

磋商响应文件的组成见供应商须知前附表。

- 3.2  磋商报价

3.2.1 磋商报价是供应商按照竞争性磋商文件的要求完成供应商须知前附表规定监理服务阶段监理工作所需的费用。

3.2.2 本合同监理服务费依据国家现行有关规定。

3.2.3 供应商应按供应商须知前附表规定的监理服务费报价方式进行报价，供应商在报价函中的报价应在投标控制价（含）内。投标控制价见供应商须知前附表。

3.2.4 供应商应按照竞争性磋商文件规定的格式和内容计算填报投标报价。供应商未计算填报的部分，视为该部分费用已包含在报价中，发包人将不再支付。

- 3.3  磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金及同期银行存款利息。

- 3.4  磋商保证金

3.4.1供应商在递交磋商响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和要求递交磋商保证金，并作为其磋商响应文件的组成部分。联合体投标的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。供应商未按要求提交磋商保证金的，其磋商响应文件作否决投标处理。

3.4.2  采购人与成交供应商签订监理合同后5日内，向成交供应商退还磋商保证金；如果要求成交供应商提供履约保证金的，成交供应商的磋商保证金在成交供应商提交了履约保证金并签订监理合同后5日内退还。

3.4.3  磋商保证金有效期与磋商响应文件有效期一致，采购人按照规定延长磋商响应文件有效期的，磋商保证金按本章供应商须知第3.3款的规定执行。

3.4.4 有供应商须知前附表规定情形之一的，磋商保证金将不予退还。

- 3.5  资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商公司简介、企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）、施工监理资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位公章）。

3.5.2  若供应商须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3  “供应商近年已完工的类似工程明细表” 具体年份及需附资料见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“供应商在监的和新承监的项目一览表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3.5.5“供应商拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表”应附总监理工程师及其他主要监理人员身份证、职称资格证书以及供应商须知附录3要求的其他资料复印件。

3.5.6“供应商履约信誉情况表”应说明相关情况，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.7 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.8 采购人有权核查供应商在磋商响应文件中提供的材料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权对供应商的磋商响应文件作否决投标处理，其磋商保证金及同期银行存款利息不予退还；若在评标结果公示期间发现作为成交供应商候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金及同期银行存款利息不予退还；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

- 3.6  备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选投标方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

- 3.7  磋商响应文件的编制

3.7.1 磋商响应文件应按第八章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

3.7.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关监理服务期、磋商有效期、监理大纲、对第三方履约管理的服务目标、监理工作范围、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3供应商应在磋商截止时间将磋商响应文件递交。磋商响应文件签字或盖章要求见供应商须知前附表。

3.7.4磋商响应文件份数见供应商人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由磋商小组或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.7.5供应商提供电子磋商响应文件备份的，其要求见供应商须知前附表。

3.7.6若供应商须知第3.7.4项要求提供纸质磋商响应文件的，纸质磋商响应文件应装订成册（A4纸幅），磋商响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对于由于磋商响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不负担任何责任。

- 4.投标

- 4.1  磋商响应文件的密封和标识

4.1.1 商务及技术文件包装在一个内层封套中；报价文件包装在一个内层封套中；然后将商务及技术文件、报价文件统一密封在一个外层封套中。

4.1.2若供应商须知第3.7.4项要求提供纸质磋商响应文件的，商务及技术文件以、报价文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项、4.1.2项要求密封和加写标记的磋商响应文件，采购人不予受理。

- 4.2  磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

4.2.4 采购人通过“电子交易平台”接收电子磋商响应文件，“电子交易平台”收到供应商送达的电子磋商响应文件后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.2.5 采购人不予受理（拒收）的情形：见供应商须知前附表。

4.2.6在特殊情况下，采购人如果决定延后投标截止时间，应在供应商须知前附表规定的时间前，通知所有供应商延后投标截止时间。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

- 4.3  磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交。

- 5.开标

- 5.1  开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间和供应商须知前附表规定的地点对收到的磋商响应文件进行开启，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

供应商若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该供应商默认开标结果。

开标结果由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该供应商默认开标结果。不得事后对开标结果提出任何异议。

- 5.2  磋商程序

见供应商须知前附表。

- 5.3  开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

- 6.1  磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与供应商有其他利害关系的。

- 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照竞争性磋商文件规定的标准和方法，对磋商响应文件进行评审和比较。

- 6.3  评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、评审标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

凡磋商小组拟作出否决投标决定的，应先向供应商进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（供应商所留联系方式无法联系上、在供应商须知前附表限定时间内供应商不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由磋商小组审核并经过询标程序，其磋商响应文件作否决处理。

- 6.4  中标候选人的公示及异议

采购人应在收到评标报告之日起3天内在供应商须知前附表规定的网站上公示成交供应商候选人，公示期不得少于3天，公示内容见供应商须知前附表。

供应商或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在成交供应商候选人公示期间提出。采购人应在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

- 6.5  履约能力的审查

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，应在发出成交通知书前报请行政监督部门，由行政监督部门召集原磋商小组按照竞争性磋商文件规定的标准和方法审查确认。

- 7.合同授予

- 7.1  定标方式

7.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交供应商候选人确定成交供应商，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。磋商小组推荐成交供应商候选人的数量见供应商须知前附表。

7.1.2成交供应商候选人经公示无异议、采购人发出成交通知书。依法必须进行招标的水运工程建设项目，采购人应当自确定成交供应商之日起15日内，将招标投标情况的书面报告报对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门备案。

招标投标情况的书面报告至少应当包括下列内容：

（1）招标项目基本情况；

（2）招标过程简述；

（3）评标情况说明；

（4）成交供应商候选人公示情况；

（5）成交结果；

（6）附件，包括评标报告、磋商小组成员履职情况说明等。

有资格预审情况说明、异议及投诉处理情况和资格审查报告的，也应当包括在书面报告中。

7.1.3 成交供应商候选人公示媒体见本章第6.4款。

- 7.2  中标通知

7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，不再另行通知未成交的供应商。供应商在收到成交通知书后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式进行确认。

7.2.2 供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，供应商向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标的，成交无效。

- 7.3  履约保证金

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式要求。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金及同期银行存款利息不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4  签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的磋商响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金及同期银行存款利息不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金及同期银行存款利息数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金及同期银行存款利息；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 采购人应当在与成交供应商签订书面合同协议之日起15日内将合同协议送有关行政监督管理部门备案。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位公章。发包人和成交供应商在签订合同协议书的同时需按照本竞争性磋商文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，采购人取消了成交供应商的成交资格，或排名第一的成交供应商候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，排名第一的成交供应商候选人不符合成交条件的，采购人将按规定重新组织招标。

- 8.重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

有下列情形之一的，采购人应当重新招标：

（1）经磋商小组评审后否决所有投标的；

（2）磋商小组推荐的中标候选人未能与采购人签订监理合同的；

（3）法律规定的其他情形。

- 8.2  不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，经书面报告原项目审批或核准部门批准后采购人可不再招标。

- 9.纪律和监督

- 9.1  对采购人和招标代理的纪律要求

采购人和招标代理不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得对磋商小组的评标工作进行干预和施加任何影响。

- 9.2  对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人、招标代理串通投标，不得向采购人、招标代理或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3  对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定供应商的要求，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

- 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5  投诉

采购人逾期未答复异议事项，或者潜在供应商或其他利害关系人对采购人的答复不满意，或者潜在供应商或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，供应商或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部委2013年第23号令办理。受理投诉的监督部门见供应商须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容

- 10.1行贿查询

对公示的推荐成交供应商候选人和拟委任总监理工程师，采购人将在中国裁判文书网查询，查实近三年以来成交供应商候选人或拟委任总监理工程师有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网上查询结果为准，时间以法院判决书日期为准），则取消该成交供应商候选人的成交资格。

- 10.2其他说明

自购买竞争性磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮箱）一直有效，以保证往来函件（竞争性磋商文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章   评标办法（技术打分制的综合评估法）

第三章  评标办法（技术打分制的综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 商务及技术文件形式评审与响应性评审标准 | （1）商务及技术文件按照竞争性磋商文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按竞争性磋商文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、磋商保证金金额、监理服务期、对第三方履约管理的服务目标及总监理工程师姓名、职称、监理资格证书编号； b．按照竞争性磋商文件规定的格式、内容编制了监理大纲； c．磋商响应文件组成齐全完整； d．承诺书文字与竞争性磋商文件规定一致，未进行修改和删减； f．因竞争性磋商文件、磋商响应文件模板引起的格式偏差不作为否决投标依据。 （2）商务及技术文件中法定代表人签字或印章、供应商单位公章盖章齐全，符合竞争性磋商文件规定。 （3）供应商按照竞争性磋商文件规定的金额、形式、时效和内容提供了磋商保证金： a．磋商保证金金额符合竞争性磋商文件规定的金额； b．供应商在供应商须知前附表规定的时间之前递交磋商保证金； （4）供应商法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求 a. 授权人在授权书上签字或盖法定代表人印章； b.授权书加盖供应商单位公章。 （5）供应商法定代表人若亲自签署磋商响应文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a.法定代表人身份证明上签字或盖法定代表人印章；b.法定代表人身份证明上盖供应商单位公章。 （6）供应商是独家投标。 （7）监理服务期、对第三方履约管理的服务目标满足竞争性磋商文件要求。 （8）商务及技术文件未附有采购人不能接受的条件。 （9）供应商没有提出与竞争性磋商文件中的合同条款相悖的要求： a、未重新划分风险，增加发包人责任范围，减少供应商义务； b、在监理服务范围和内容、服务形式以及对合同条款无重要保留等； c、供应商未提出不同的计量、支付办法； d、供应商未对合同纠纷、质量事故处理办法提出异议； e、供应商对合同条款没有重大偏离； f、供应商在投标活动中无欺诈行为； g、未提出不满足竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。 （10）人员、业绩、信誉证明材料真实。 （11）商务及技术文件未出现投标报价。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 商务及技术文件资格评审标准 | - 供应商具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账号的证明材料）。 - 供应商的资质条件符合竞争性磋商文件供应商须知附录1要求。 （3）供应商的业绩符合竞争性磋商文件供应商须知附录2要求。 （4）供应商的主要人员资格符合竞争性磋商文件供应商须知附录3要求。 （5）供应商的信誉要求符合竞争性磋商文件供应商须知附录4要求。 |
| 2.1.4 | 报价文件初步评审标准 | （1）报价文件按照竞争性磋商文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．报价函按竞争性磋商文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标价（含相应阶段监理服务费、其他费用），且供应商名称与商务及技术文件供应商名称一致； b．磋商响应文件报价文件组成齐全完整； c．因竞争性磋商文件、磋商响应文件模板引起的格式偏差不作为否决投标依据。 （2）报价文件中的报价函、监理服务费投标报价表的法定代表人签字或印章、供应商的单位公章盖章齐全，符合竞争性磋商文件规定。 （3）在报价函上填写了投标价，投标价不高于采购人公布的投标控制价，且报价唯一。 （4）报价文件未附有采购人不能接受的条件。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分。监理大纲分值40分；监理机构人员分值20分；监理业绩、信誉分值10分；监理服务费报价评审分值为30分） | 1.监理大纲评审： 40 分 2.商务评审： （1）监理业绩： 8.5 分 （2）企业信誉： 1.5 分 （3）监理机构人员： 20 分 3.监理服务费报价评审： 30 分 4.其他因素评审： / 分 评审要求： 商务评审由磋商小组统一打分；监理大纲评审则由各评委单独打分（得分以磋商小组各成员打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留两位小数）。 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以合格供应商有效最后磋商报价中的最低价为基准价。 |
| 2.2.3 |  | 最后报价 | （1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 （2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 监理大纲评分标准 | 主要监理岗位的职责（10分） | 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得 10 分；较好的，得 9.8 分；一般的，得 9.5 分。 |
|  |  | 本工程监理工作重难点分析及对策（10分） | 针对本合同工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得 10分；较准确的，得 9.8 分；一般的，得 9.5 分。 |
|  |  | 监理工作的程序与措施（10分） | 针对本合同工程监理工作的程序与措施计划严谨措施得力的，得 10 分；计划可行措施较好的，得 9.8 分；计划和措施均一般的，得 9.5 分。 |
|  |  | 对工程的建议（10分） | 针对本合同工程的建议具有针对性的，得 10 分；较好的，得 9.8 分；一般的，得 9.5 分。 |

续上表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（2） | 商务评审评分标准 | 监理业绩（8.5分） |  | 满足竞争性磋商文件资格审查最低要求的得8.5 分。 |  |  |
|  |  | 企业信誉 （-2～1.5分） |  | AA级：得1.5分；A级：得 1 分；B级：得 0 分；C级：扣 1 分；D级：扣 2 分（监理人信用等级以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的按B级计算）。 |  |  |
|  |  | 总监理工程师 （10分） |  | 满足竞争性磋商文件资格审查最低要求 |  | 满足竞争性磋商文件资格审查最低要求的得8.48分。 |
|  |  |  |  | 个人信誉扣分（-3.52~1.52分） |  | 根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分大于等于12分但小于18分的，扣0.5分，累计扣分大于等于18分但小于24分的，扣1.0分。 |
|  |  |  |  |  |  | 浙江省交通运输厅公布的最近三年浙江省公路水运工程总监信用评价结果得分。 评价结果得分计算原则如下： （1）评价结果得分=N1×1+N2×0.6+N3×0.3 （2）近三年（由近至远）信用评价等级得分分别N1、N2、N3。 （3）总监的信用评价等级得分为：AA得0.8分；A得0.5分；B得0分；C得-0.5分；D得-0.8分。 （4）对于未参加总监信用评价的，按B级计算，其在浙江省交通建设市场参与投标时不加分也不扣分。 （5）加分奖励标准与总监岗位登记单位挂钩，对于总监岗位登记发生变更的，变更之前的一年的信用评价若为AA、A级的，每变更一次按降一级计算，若为B级及以下的，按原等级计算。 |
|  |  | 其他 主要 监理 人员（10 分） | 专业监理工程师（10 分） | 满足招标文件资格审查最低要求 |  | 满足招标文件资格审查最低要求的得10分。 |
|  |  |  |  | 个人信誉扣分 |  | 根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分大于等于12分但小于18分的，每有1位扣0.5分，累计扣分大于等于18分但小于24分的，每有1位扣1.0分，本项分扣完为止。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（3） | 监理服务费报价评分标准（30分） | 监理服务费最后报价 | 以合格供应商有效最后磋商报价中的最低价为基准价，基准价为30分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | / |  |
| 需补充的其他内容 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素与标准 |  |
| 1 | 评标方法 | 第1条细化为： 1.1评标办法 限定时间：见供应商须知前附表6.3款。 |  |
| 3.1.2 | 商务及技术文件初步评审 | 第3.1.2项细化为： 3.1.2供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标： （1）第二章“供应商须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形的； （2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为，包括（但不限于）： a.不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制； b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； c.不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人； d.不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； e.不同供应商的磋商响应文件相互混装； （3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。 |  |
| 3.4.2 | 报价文件初步评审 | 第3.4.2项细化为： 3.4.2 供应商有以下情形之一的，其磋商响应文件作否决投标处理： （1）第二章“供应商须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形； （2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为，包括（但不限于）： a.不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制 b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； c.不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人； d.不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； e.不同供应商的磋商响应文件相互混装； （3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。 |  |

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.5.4 | 报价文件详细评审 | 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的（建议磋商小组对投标报价低于投标控制价70%的供应商进行询标），应当要求该供应商作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。 |
| 3.8.2 | 评标结果 | 第3.8.2项细化为： 经评审有效磋商响应文件少于三家，以致于明显缺乏竞争的，经三分之二及以上评委认定，磋商小组可以决定本次招标无效。 磋商小组经评审，认为所有投标都不满足竞争性磋商文件要求的，可以否决所有投标。所有的磋商响应文件均不能满足竞争性磋商文件要求，采购人应当重新招标。 磋商小组根据评分结果，向采购人推荐1名成交供应商候选人。向采购人提出书面报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应如实记载下列内容： （1）项目概况（包括招标项目基本情况和数据表）； （2）招标过程（包括开标记录）； （3）评标工作（包括磋商小组组成、评标标准与办法、资格审查、初步评审、详细评审、综合评价，以及否决说明）； （4）评标结果； （5）向供应商的澄清记录及评标附表。 |

- 1  评标方法

1.1评标方法

本次评标采用技术打分制的综合评估法。

磋商小组在本章第1.2款规定的评审范围，对满足竞争性磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以最后报价低的优先；最后报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，以递交磋商响应文件时间较前的供应商优先。

凡磋商小组拟作出否决投标决定的，应先向供应商进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（供应商所留联系方式无法联系上、在限定时间内供应商不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由磋商小组审核并经过询标程序，其磋商响应文件作否决处理。除此之外竞争性磋商文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。磋商响应文件作否决投标处理的，应经磋商小组三分之二（含）以上成员认定。

磋商小组在评审结束前，发现商务及技术文件、报价文件评审有误的，可予纠正。

1.2评审范围

商务及报价文件的评审范围：所有供应商的商务及技术文件。

报价文件的评审范围：通过商务及技术文件评审的所有供应商。

- 2  评审标准

- 2.1  初步评审标准

2.1.1商务及技术文件形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2商务及技术文件资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3商务及技术文件响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 报价文件初步评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）监理大纲：见评标办法前附表；

（2）商务评审（监理业绩、企业信誉、监理机构人员）：见评标办法前附表；

（3）监理服务费报价评审：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3最后报价

最后报价：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审（监理业绩、企业信誉、监理机构人员）评分标准：见评标办法前附表。

（3）监理服务报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 3  评标程序

- 3.1  商务及技术文件初步评审

3.1.1磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

3.1.2供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

- 3.2  商务及技术文件详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对监理大纲计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+D。

- 3.3  报价开标

采购人将按照第二章“供应商须知”第 5.1 款规定的时间和地点对报价文件）进行开启，首次报价不公开。

- 3.4  报价文件初步评审

3.4.1磋商小组依据本章第2.1 款规定的标准对 报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.4.2 供应商有以下情形之一的，其磋商响应文件作否决投标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

（2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.4.3 投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.4修正后的投标报价若超过投标控制价（如有），供应商的磋商响应文件作否决处理。

3.4.5修正后的投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

- 3.5   报价文件详细评审

3.5.1 磋商小组按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对监理服务费报价计算出得分C。

3.5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3 供应商 报价文件得分=C。

3.5.4磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的（建议磋商小组对投标报价低于投标控制价70%的供应商进行询标），应当要求该供应商作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

- 3.6  供应商综合得分

3.6.1 磋商小组计算出商务及技术文件得分和报价文件得分后计算供应商综合得分。

3.6.2 供应商综合得分=商务及技术文件得分+报价文件得分=A+B+C+D

3.6.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.7  磋商响应文件的澄清和补正

3.7.1在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不得暗示或者诱导供应商做出澄清、说明或补正。

3.7.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

3.7.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.7.4 凡超出竞争性磋商文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

- 3.8  评标结果

3.8.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

- 3.8.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款及格式

- 通用合同条款

采用浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会出具的《浙江省水运工程施工监理竞争性磋商文件范本（2017年版本）》

- 专用合同条款

本合同专用条款是依据通用条款进行编制，发包人根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。

专用合同条款

本专用合同条款是依据浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会出具的《浙江省水运工程施工监理竞争性磋商文件范本（2017年版本）》的通用合同条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充、细化或约定，但不得影响通用合同条款的主旨和本意。

- 1.一般规定

- 1.1  词语定义

1.1.1合同

本项补充第（6）、（7）目，内容为：

（6）技术标准：指构成合同文件组成部分的名为技术标准文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

（7）图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2（2） 发包人：三门山海协作发展有限公司；

本项补充第（10）目，内容为：

（10）分包人：指从监理人处分包某一部分工程的当事人。

1.1.3（1） 工程：台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程（EPC工程总承包）；

1.1.3（2） 项目：

项目名称：台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程（EPC工程总承包）监理；

项目地点：三门县；

项目规模标准：台州市三门县“蓝色海湾”—木杓砂砾质岸线修复工程位于三门湾海岸线中段，观海村（木杓）前，东接猫头洋，西距健跳港7km，沙滩呈弯月状，岸线长度约299.4m，根据工程区现状，拟对其进行修复，主要工程内容包括沙滩修复、沙滩后方配套设施建设（平台拆除、木质阶梯、游步道、无障碍通道、景观块石、木栈道、电子显示屏、民房彩绘、排污口整治及生态停车场等）等。

项目内容：对本工程的设计、采购及施工总承包的安全、进度、投资、质量等进行全过程监理及缺陷责任期的监理服务。

1.1.4（2） 缺陷责任期：24个月。

- 1.4  合同文件的优先顺序

本款修改为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明解释合同文件的优先顺序如下：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）监理合同协议书（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同）；

（3）中标通知书；

（4）投标函；

（5）报价函；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）专用施工监理规范；

（9）通用施工监理规范；

（10）施工技术规范（含施工竞争性磋商文件补遗书中与此有关内容）；

（11）其他合同文件。

- 1.6  技术资料和监理人文件

本款补充第1.6.1（5）目：

（5）环保、水保报告及批复文件、相关的项目专题报告及科研报告等文件（如有）。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划及其他监理文件的期限：在监理合同协议书签订后 7 日内。

- 1.8  转让和分包

第1.8.2项约定为：

1.8.2 本项目不允许分包。

- 2. 发包人的义务

- 2.2  监理工作条件

删除原内容，改为：

监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见专用合同条款3.6款规定。

- 2.3  协助

本款修改为：

发包人在项目所在地对监理人提供如下协助：建立监理服务费用的财务通道；避免监理人根据合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）；解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的返回和相关事宜。

- 2.5  代表

发包人授权代表：与监理人签订合同协议书时确定发包人授权代表。

- 3. 监理人的义务

- 3.1  监理人的一般义务

第3.1.5项修改为：

3.1.5 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务，包括，但不限于：

（1）监理人应按浙江省交通运输厅有关规定报送监理诚信信息。

（2）监理人应依据监理合同合理使用发包人支付的监理服务费，保证现场监理工作的正常开展，监理人不得擅自挪作他用，并接受发包人对监理服务费使用情况的监督和检查。

（3）在监理合同有效期间及以后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本监理合同有关的任何保密资料。

- 3.5  监理人的人员管理

本款补充第3.5.4项～第3.5.9项：

3.5.4 监理人应派遣磋商响应文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换磋商响应文件中承诺的总监和专业监理工程师等主要监理人员，不得配置不符合竞争性磋商文件要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将视为监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。

3.5.4.1  以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过90天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职责的正常履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

（5）发包人认为合理并可接受的其他原因。

3.5.4.2 以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉洁问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、交通质量监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）替换人根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内信誉档次有降低的；

（6）发包人认为不可接受的其他原因。

3.5.4.3  有以下情况之一的，应视为监理人违约：

（1）属非正常调换；

（2）属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准；

（3）替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足资格审查条件最低要求。

3.5.4.4  同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：

（1）属正常调换；

（2）按3.5.4.5的要求提交主要监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准（发包人超过14天未予审批的，视为默认）；

（3）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于资格审查条件最低要求且评价周期内交通运输部监理工程师个人信用评价结果档次未下降（总监理工程师不低于供应商投标承诺）；

（4）有关材料齐全（因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级及以上医院出具相关证明材料）。

3.5.4.5 若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准，才能派替换的监理人员进场：

（1）书面请示报告；

（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等有关证明材料的彩色打印件或清晰可辨的复印件（原件备查），其中主要监理人员的基本信息应当与浙江交通网站（或交通运输部网站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交通网站与交通运输部网站的信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。

3.5.4.6  若监理人要求调换监理员，应报发包人备案（发包人超过14天无异议的，视为默认）。

3.5.4.7  监理人更换监理人员构成违约的，按7.1款标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

3.5.5  发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

3.5.6监理办的监理人员每个月的工作时间应以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理人员（试验人员除外）每个月驻工地的时间为当月法定工作日。

监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意并报发包人。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

3.5.7监理人应当结合本工程特点及监理服务范围和内容，对全体监理人员进行必要的业务培训和考核，并接受发包人组织的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任监理工作岗位而予以调换。

3.5.8 缺陷责任期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师、合同专业监理工程师是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

3.5.9总监的直系或旁系亲属不得在其领导的监理办从事监理工作，也不得在监理办管辖的任何承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位工作。

通用合同条款补充3.6款～3.8款：

- 3.6  监理办基本设施

3.6.1  监理人应自行安排监理办的基本设施，其生活用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。上述费用及监理办配套辅助人员由供应商在竞争性磋商文件给定的范围内报价，专款用于监理办建设及配套辅助人员费用，其支付办法详见专用合同条款6.3.2（9）目，供应商报价按竞争性磋商文件“第五章 监理服务费报价”相关表式进行填报。监理办必须满足本工程监理正常需要的办公设备和生活设施：

主要办公、生活用房配备要求        表1

| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房 | m2 | 30 |  |
| 2 | 会议室 | m2 | 20 |  |
| 3 | 生活用房 | m2 | 30 |  |
| 4 | 档案室 | m2 | 10 |  |

主要测量、试验仪器配备要求            表5

| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全 站 仪 | 台 | 1 |  |

3.6.2  监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，发包人有权购买任何未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。

- 3.7  监理人的试验检测任务

3.7.1规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担，其检测费用计入监理服务费报价。监理办工地临时试验室的检测仪器、设备可参照表5的要求配备，其他检测项目可由监理人中心试验室进行，或由监理人委托具有计量认证证书和交通运输主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位进行（监理人可根据自身检测能力，在表5要求的基础上，增减工地临时试验室仪器设备的配置）。对于此类委托检测，监理人须事先将委托的检测机构、委托检测项目及检测频率等报发包人备案。

3.7.2  特殊试验由发包人根据工程实际情况决定，费用由发包人另行支付。

- 3.8  发包人财产

本工程所有设计文件、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料（包括摄像、录音和电子文档等）均属发包人财产。监理人在监理服务完成或合同中止前，应将上述文件、图表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料，按《浙江省水运工程项目竣工文件编制办法》的规定，进行汇总、整理、装订成册，作为施工监理的竣工或阶段性资料，交付给发包人，监理人保留一份副本。上其所需费用应包含在监理服务费报价中。

- 4. 监理服务

- 4.1  监理机构形式

本款修改为：

4.1.1监理机构形式：本工程按一级监理机构设置，共设 1 个监理工程师办公室（简称监理办），监理办设总监1名。本工程实行总监理工程师负责制。

监理机构岗位设置要求表                     表6

| 监理岗位 | 标段 人数 | 专业技术 职称 | 监理资格 | 年龄 要求 | 评价周期内 监理人员信用评价累计扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 见资格审查条件 |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 | 见资格审查条件 |  |  |  |  |
| 监理员 | 2 | 初级及以上技术职称 | 具有交通运输主管部门核发的监理员或培训证书 | ≤60 | 小于24分 |

上述要求的监理人员中，总监、专业监理工程师等主要人员的人数原则上保持不变，因部分工程施工开始或结束时间不同，部分专业监理工程师的进、退场可有先有后，监理员的人数应根据工程进展情况作出调整。监理人员的进、退场情况应事先取得发包人的书面同意。

4.1.2监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用由监理人自行考虑并计入监理服务费报价中。

4.1.3为了进行监理服务，监理人应在磋商响应文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同，并与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须在变更前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

- 4.2  监理服务范围

4.2.1 监理服务的工程范围：对本工程的设计、采购及施工总承包的安全、进度、投资、质量等进行全过程监理及缺陷责任期的监理服务。

4.2.2 监理服务的工作范围：

（1）正常监理服务的范围：正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监理、合同和其他事项管理及有关协调等。

- 4.3  服务要求

4.3.2对第三方履约管理的服务目标：

工程设计质量标准：符合国家现行有关设计规范要求，施工图审查合格。

工程施工质量标准：水工工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》，其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定，工程质量等级要求合格。

- 4.4  服务内容

服务内容：监理人应按照现行《水运工程施工监理规范》及相关法律、法规有关要求开展监理服务。

- 4.7  发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权：监理人根据监理合同以及发包人与第三方签订的合同等有关规定，有权独立履行监理服务内容的职责和权限，根据本工程的特点授予监理人的下列权力：

（1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监理工程师有权责令承包人限期撤换；

（2）根据工程需要，总监理工程师有权要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。对承包人的违约情形，总监理工程师可向发包人提出追究承包人违约责任的建议（包括解除合同的建议）；

（3）总监理工程师有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包人（含指定分包人）联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力；

（4）发包人认为必要的其它权限。

- 5. 合同的生效、终止、服务时间和期限、变更、暂停与解除

- 5.3  监理服务的时间和期限

进场时间：与监理人签订合同协议书时确定。

施工准备期监理服务时间：监理合同签订之日至合同工程开工令确定的开工之日。

施工及交工验收期监理服务时间：合同工程开工之日至签发合同工程交工验收证书之日。

缺陷责任期阶段监理服务时间：合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日。

退场时间：与监理人签订合同协议书时确定。

- 5.4  合同的变更

本款第5.4.4项、5.4.5项及5.4.6项修改为：

5.4.4项目开工时间推迟导致施工准备期延长的，或非监理人因素导致监理服务期限超过约定期限的，监理服务费用调整方法：不予考虑。

5.4.5 因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化的调整办法：不予考虑。

5.4.6 因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，应进行调整，具体调整方法：引起监理服务费用增加的，双方协商签订补充合同；引起服务时间延长的，按附加服务工作日数×监理人数 ×中标时施工阶段监理服务人岗位日费用。

- 5.5  合同的暂停与解除

5.5.1（3）本合同约定的不可抗力其他情形：无

- 6. 监理服务费计量与支付

- 6.1  计算方法

6.1.1正常监理服务的费用

删除原内容，改为：

正常监理服务费用为施工阶段（包括施工准备期、施工及交工验收期）、缺陷责任期阶段的监理服务全部费用，本项目为总价合同。施工阶段监理服务费应依照施工阶段监理服务费计算表（第五章 监理服务费报价表2.2），供应商结合国家相关规定根据投入监理人员数量、服务时间，结合自身因素及相关风险，进行投标报价；缺陷责任期阶段监理服务费应依照缺陷责任期阶段监理服务费计算表（第五章 监理服务费报价表2.3）中的监理人员数量、服务时间计算。

6.1.2 附加监理服务的费用

6.1.2 附加监理服务费用[由于非监理人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长）计算方法：附加服务工作日数×监理人数 ×中标时施工阶段监理服务人岗位日费用。

6.1.3 额外服务的费用

6.1.3 额外监理服务费用计算方法：不予考虑。

6.1.4 监理服务费的调整

本项修改为：因增加附加监理服务应进行调整，附加监理服务费用应按第6.1.2项约定进行调整。工程概算变化时（附加服务所含内容除外），监理服务费用不予调整。

补充6.1.5项：

6.1.5加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。监理人在编制《报价文件》时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。发包人不再另行支付监理人加班费，监理人也不得以加班费或任何其它名义向承包人计取额外的报酬。

- 6.2  暂列金额

6.2 暂列金额额度：本项目不适用。

- 6.3  支付

6.3.1 第一次付款为监理服务费总额的： 10%。

在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总价”的30﹪时开始扣回，该款项应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”的80﹪时扣完（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）。

6.3.2 计量支付

（1）目修改为：

6.3.2（1）施工阶段监理服务费支付方式：

发包人按施工进度付款同比例支付相应项目的监理服务费，总量不超过监理服务费总价的80%，项目交(竣)工验收后14日内向监理人累计支付监理服务费总价的90%。缺陷责任期结束后14日内向监理人支付剩余监理服务费。

6.3.5  结算

（1）内容修改为：

（1）在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书签发之日前实际发生的监理服务费用，扣减监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50%为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。

补充（3）目，内容为：

（3）若本工程提前完成，导致工期缩短，发包人应按施工阶段监理服务费原费用支付给监理人。如另有奖励的，按专用合同条款10.2款约定的执行。

6.3.6 支付期限

按照全国银行业间同业拆借中心公布的同期市场贷款利率（一年期）计算相应的利息。

- 7. 违约

- 7.1  监理人的违约及赔偿责任

7.1.1 监理人的违约

第（2）目修改为：

（2）由于监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全责任事故，具体包括：

① 监理人在接到承包人书面申请检查约定时间后的24小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造成质量问题的；

② 原材料、构配件、设备及已完工程实体质量的抽检频率不足的而造成质量问题的；

③ 将不合格的工程、工序、材料、构配件和设备按合格签字的；

④ 监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

⑤ 因监理人原因未达到合同约定的对第三方履约管理的服务目标的。

第（3）目修改为：

（3）监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失，具体包括：

① 监理人员有吃拿卡要或其它不良行为的；

② 监理人员徇私舞弊、弄虚作假或与承包人串通欺瞒发包人或质监部门的。

第（6）目修改为：

（6）监理人不按合同约定履行义务的其他情况，具体包括：

① 自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、专业监理工程师、监理员的；

② 监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换的；

③ 总监理工程师的休假未经发包人书面同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的；

④ 无正当理由监理人员每个月驻工地的时间少于当月法定工作日的；

⑤ 监理人员未按规定巡视、旁站的；

⑥ 监理人不按时提交完整的交竣工资料的；

⑦ 在合同实施过程中，监理办建设不满足竞争性磋商文件专用合同条款3.6款要求的；

⑧ 磋商响应文件中承诺的监理人员信用评价周期内累计扣分大于等于12分的。

7.1.2 监理人违约的处理

本项补充：

因监理人违约，除执行上述条款外，发包人对监理人课以违约金的计算方法：

（1） 监理人未按磋商响应文件承诺的人员到位的且有7.1.1（6）项①目情形，监理人违约更换总监理工程师，每人次课以20000元的违约金；监理人违约更换专业监理工程师，每人次课以10000元的违约金；监理人违约更换监理员，每人次课以5000元的违约金；

（2）有7.1.1（6）项②目情形，每人次课以5000元的违约金；

（3）有7.1.1（6）项③目情形，每人次课以1000元的违约金；

（4）有7.1.1（6）项④目情形，每人每天课以500元的违约金；

（5）有7.1.1（6）项⑤目情形，每次课以500元的违约金；

（6）有7.1.1（6）项⑥目情形，每次课以5000元的违约金；

（7）有7.1.1（6）项⑦目情形，每次课以监理办建设完成及配套辅助人员费用总额的2%；

（8）有7.1.1（6）项⑧目情形，补充监理人员（含专业监理工程师、监理员）信用评价周期内累计扣分大于等于12分的且小于18分的，专业监理工程师每人课以5000元的违约金，监理员每人课以2000元的违约金；信用评价周期内累计扣分大于等于18分的且小于24分的，专业监理工程师每人课以10000元的违约金，监理员每人课以5000元的违约金；

（9）有7.1.1（2）项①目情形，每次课以1000元的违约金；

（10）有7.1.1（2）项②目情形，每次课以5000元的违约金；

（11）有7.1.1（2）项③目情形，每次课以5000元的违约金；

（12）有7.1.1（2）项④目情形，发包人按事故大小、造成损失程度向监理人课以违约金和赔偿金，直至终止合同；

（13）有7.1.1（2）项⑤目情形，每次课以20000的违约金；

（14）有7.1.1（3）项①或②目情形，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

违约金在履约担保或支付的监理服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按通用合同条款7.1.4项规定另行承担赔偿责任）。

- 保障

- 8.1保障

第8.1.2项修改为：

8.1.2如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约保证金。

- 9. 争议的解决

- 9.1 争议的解决方式

发包人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，合同当事人无法协商一致，约定第（2）种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向三门县人民法院提起诉讼。

- 10. 其他

- 10.3 竣工资料

竣工资料：执行《浙江省水运工程项目竣工文件编制办法》的相关规定。

- 监理合同附件格式

- 附件一：合同协议书格式

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称、施工监理标段），已接受                （监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理磋商响应文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）监理合同协议书（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）；

（3）中标通知书；

（4）投标函；

（5）报价函；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）工程专用施工监理规范；

（9）监理规范（含施工竞争性磋商文件中补遗书与此有关的部分）；

（10）施工技术规范；

（11）其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同1.2.3项约定的优先次序在先者为准。

3、监理服务费总价：（大写）              元（￥             ）；

4、总监理工程师：            ，监理资格证书编号：            。

5、监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7、监理服务期：     年     月     日至     年     月     日共    个日历天。

8、本协议书双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本     份，双方各执     份。

发包人（全称并盖章）：                      监理人（全称并盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或其委托代理人（签字）                     或其委托代理人（签字）

日 期：       年       月       日         日 期：       年       月       日

单位地址：                                 单位地址：

邮    编：                                 邮    编：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

附件二：履约保证金格式

履约保证金

致：（发包人全称）

鉴于______（发包人名称，以下简称“发包人”）接受__________ （监理人名称）（以下称“监理人”）于______年____月____日参加______（项目名称）_________标段监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）____元（￥_____）。

2.担保有效期自发包人与监理人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和监理人按合同条款第5.4款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：___________ （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________ （签字）

地    址：____________

邮政编码：___________

电    话：_____________

传    真：___________

______年 _____月_____日

注：监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

- 附件三：廉政合同格式

廉 政 合 同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                       项目                  工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （发包人全称）    （以下称甲方）与  （监理人全称）    （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日               日期：    年   月   日

附件四：工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，            项目        工程的发包人                 （以下称甲方）与监理人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为         ，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人          。

第二条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方如建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得《工地试验室管理手册》。乙方如委托具有相应资质和试验检测能力的试验检测单位进行的，则该委托试验检测单位须经交通质量监督部门和发包人批准同意。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

- 本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日               日期：    年   月   日

- 附件五：安全监理责任合同格式

安全监理责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在              项目            工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205—2018）有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日           日期：       年    月    日

- 附件六：环境保护监理责任合同格式

环境保护监理责任合同

根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和有关规范要求，为在              项目            工程施工监理服务过程中切实做好环境保护监理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体要求。

2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。

3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。

4．根据“三同时制度” 即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、弃土场的设置及边坡防护等设计要求。

5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监督承包人做好各项环境保护工作。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工环境保护监理职责。

2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。

3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。

4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。

5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。

6．配合当地环保主管部门的有关工作。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：                     （盖章）   乙方单位：                     （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人：               （签名）   其授权的代理人：               （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日           日期：       年    月    日

- 附件七：项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

（监理人名称）将完善              （项目名称）            工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人：                （盖监理人单位章）

法定代表人或其授权的代理人：            （签字）

年    月    日

- 第五章  监理服务费报价

- 1、监理服务费报价说明

1.1 本监理服务费报价是完成合同条款中约定监理服务阶段的监理服务范围和内容所需要的监理服务费用。

1.2 本监理服务费报价应与竞争性磋商文件中的供应商须知、合同通用条款、合同专用条款、标准以及招标范围涵盖工程内容一起阅读和理解。

- 2、监理服务费报价表

- 2.1 监理服务费报价汇总表（首次）

监理标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段监理服务费（施工及交工验收期） |  |  |
| 2 | 缺陷责任期阶段监理服务费 |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 监理服务费总价 |  | =（1）+（2）+（3） |

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）

日   期：    年     月    日

- 2.2 施工阶段监理服务费计算表

监理标段名称：

| 序号 | 拟投入 监理人员岗位 | 拟投入监理 人员数量 | 服务时间 （日） | 日费用标准 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 施工阶段监理服务费合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）

日   期：    年     月    日

- 2.3 缺陷责任期阶段监理服务费计算表

监理标段名称：

| 序号 | 拟投入 监理人员岗位 | 拟投入监理 人员数量 | 服务时间 （日） | 工日费用标准 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期阶段监理服务费合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）

日   期：    年     月    日

2.4 其他费用计算表

监理标段名称：

| 序号 | 费用细目 | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公、生活用房 |  |  |
| 2 | 办公设备 |  |  |
| 3 | 通讯、交通设施 |  |  |
| 4 | 生活设施 |  |  |
| 5 | 测量仪器 |  |  |
| 6 | 配套辅助人员 |  |  |
| 7 | 信息化与标准化建设 |  |  |
| … |  |  |  |
| 其他费用合计 |  |  |  |

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）

日   期：    年    月    日

- 第 二 卷

- 第六章  图纸和资料（略）

- 第 三 卷

- 第七章  技术标准

- 一、通用施工监理规范

水运工程监理执行最新交通运输部《水运工程施工监理规范》（JTS252-2015）。该规范是中华人民共和国行业标准，由交通运输部发布，由人民交通出版社股份有限公司出版，此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分，由监理人自备。

- 二、专用施工监理规范

本规范原则按最新交通运输部《水运工程施工监理规范》（JTS252-2015）执行，若后期浙江省交通质监主管部门有适用的对交通运输部《水运工程施工监理规范》（JTS252-2015）的细化规范出台，则按最新规范执行。

- 三、施工技术规范

施工技术规范包括以下内容：

（1）本工程施工标段竞争性磋商文件中的技术规范；

（2）所有与工程施工有关的国家现行的水运建设标准、规范、规程及相关文件。

- 第 四 卷

- 第八章  磋商响应文件格式

- 商务及技术文件封面样式

本

（项目名称）监理招标

磋 商 响 应 文 件

商务及技术文件

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

- 目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、磋商保证金

四、监理机构

五、资格条件审查资料

六、供应商须知前附表规定的其他材料

七、监理大纲

一、投标函

致：              （采购人名称）：

1、我方已仔细研究了                 （项目名称）施工监理竞争性磋商文件的全部内容（含第   号至第   号补遗书）后，在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术文件确定的投入力量和工作方法，遵照监理竞争性磋商文件中提出的各项要求，以最后报价中填报的监理服务总费用承担并完成本工程在施工阶段及缺陷责任期阶段的监理服务工作，监理服务期包括施工阶段（施工及交工验收期）、缺陷责任期阶段；施工阶段监理服务期130天（合同工程开工之日至签发合同工程交工验收证书之日），缺陷责任期阶段监理服务期24个月（合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日），对第三方履约管理的服务目标为工程设计质量标准：符合国家现行有关设计规范要求，施工图审查合格。工程施工质量标准：水工工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》， 其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定，工程质量等级要求合格。

总监理工程师：   （姓名）   ，职 称：          ；监理资格证书编号：           。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3、随同本投标函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）            元（¥          ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订施工监理合同。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在接到发包人的书面进驻通知后在发包人要求的期限内进驻现场并开展监理工作。

5、我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、                              （其他补充说明）。

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

日期：       年      月     日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

此处附法定代表人身份证的正反面复印件：

供应商（全称并盖电子公章）：

日期：      年      月     日

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系                   （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。并授权其以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）     施工监理磋商响应文件、签订合同协议书和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证的正反面复印件。

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（姓名、无须签字或盖章）：

身份证号码：

年    月    日

注：以法定代表人名义签署磋商响应文件的，可不附授权委托书。

- 三、磋商保证金

供应商按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金。

- 四、监理机构

供应商拟派驻监理机构组织框图

- 五、资格条件审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  | 监理人员 |  |  |  |  | 后勤人员 |  |
| 45岁以下 |  | 45-60岁 |  |  |  |  | 60岁以上 |  |  |  |
| 自 年到 年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |

注：本表后应附公司简介、法人营业执照副本（全本）、监理资质证书副本（全本）、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账号的证明材料）等相关资料的复印件并加盖单位公章。

（二）供应商近年已完工的类似工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 规模 | 总投资 （万元） | 建设单位 | 建设起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表：供应商近年已完工的类似工程明细表

| 1 | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地点 |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 名称 |  | 联系人 |  |
|  |  | 地址 |  | 联系电话 |  |
| 3 | 施工单位 | 名称 |  | 联系人 |  |
|  |  | 地址 |  | 联系电话 |  |
| 4 | 合同身份（标明其中之一） □ 独立承监人 □ 联合体牵头人 □ 联合体成员 |  |  |  |  |
| 5 | 工程施工合同总价： |  |  |  |  |
| 6 | 工程质量等级、获得何种荣誉： |  |  |  |  |
| 7 | 工程开工及竣工时间： |  |  |  |  |
| 8 | 工程规模和主要工程内容： |  |  |  |  |

注：1、监理业绩证明文件需提供：（1）施工监理合同协议书；（2）发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的监理人名称与供应商名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，供应商还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。

- （三）供应商在监的和新承监的项目一览表

| 序号 | 工程名称 | 规模和主要 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设单位 | 建设起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附中标通知书和（或）施工监理合同协议书复印件。

- （四）供应商拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 拟任监理职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业技术职称 | 监理持证证号 | 专业工作年限 | 根据交通运输部最新信用评价结果，个人评价周期内累计扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （五）供应商拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 监理资格 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 拟出任岗位 |  |  |  |  | 专业工作年限 |  |  |  | 监理工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 | 单位 |  |  | 工程名称 |  | 在项目中担任岗位 |  | 主要工作 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 目前在监的和新承监的项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在监的和新承监的项目计划交工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附资料详见供应商须知附录3的相关要求。

- （六）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员承诺书

致：     （采购人全称）

我谨代表        （供应商全称）       郑重承诺：若我单位成为              （项目名称）       施工监理的成交供应商，将保证配备派遣满足竞争性磋商文件规定的监理办设施设备及专业监理工程师、监理员到场，即基本设施设备及专业监理工程师和监理人员的人数、技术职称、监理资格、工作经历和年龄等所有各项条件均满足竞争性磋商文件合同专用条款的规定要求，为本工程监理工作服务。

特此承诺。

供应商：                     （全称并盖公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日     期：       年    月    日

- （七）供应商履约信誉情况表

| 项目 | 供应商情况 | 供应商如实填写 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉 | 1．不存在供应商须知第1.4.3、1.4.4项的情形。 |  |
|  | 2．近三年（自 2019 年 7 月 1 日以来），在工程项目的投标和建设过程中，供应商及其拟委任的总监理工程师无受贿、行贿行为发生（以中国裁判文书网上查询结果为准，时间以法院判决书日期为准）。 |  |
|  | 3．监理人信用等级（监理人信用等级以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的按B级处理）。 | 浙江省交通运输厅最新信用等级： 。 交通运输部最新信用等级： 。 |

注：供应商应如实填写，若存在不符合竞争性磋商文件履约信誉要求的情形但隐瞒不报的，经查实作否决处理。

- 六、供应商须知前附表规定的其他材料

七、监理大纲

第一节  工程概述

第二节  监理工作的范围

第三节  主要监理岗位的职责

（一）、总监理工程师的职责

（二）、其他主要监理人员及岗位的职责

第四节  本工程监理工作重难点分析及对策

第五节  监理工作的程序与措施

（一）、施工准备期监理的程序和措施

（二）、施工及交工验收期监理的程序和措施

1、安全监理的程序和措施

2、质量监理的程序和措施

3、费用监理的程序和措施

4、进度监理的程序和措施

5、施工环境监理的程序和措施

6、合同管理的程序和措施

7、信息管理的程序和措施

8、组织协调的方法和措施

（三）、缺陷责任期阶段监理的程序和措施

（四）、记录和报告格式

第六节  对本工程的建议

- 报价文件封面样式

本

（项目名称）监理招标

磋 商 响 应 文 件

报价文件

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

- 目录

一、报价函

二、监理服务费投标报价表

- 一、报 价 函（首次）

致：                    （采购人全称）

经研究                 （项目名称）施工监理竞争性磋商文件的全部内容（含第   号至第   号补遗书）后，我方就上述监理服务工作进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）           元（￥    元），完成本招标规定的所有工作内容，并接受竞争性磋商文件第三章“评标办法”第3.4.3项规定的对本投标价进行的“算术性修正”。

其中：施工阶段（施工及交工验收期）监理服务费：        元；

缺陷责任期阶段监理服务费：        元；

其他费用（说明：        ）：        元。

供应商（全称并盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

日期：       年      月     日

- 二、监理服务费投标报价表

格式见第五章“监理服务费投标报价”相关表式（表2.1、表2.2、表2.3、表2.4）。