三门县政府采购

竞争性磋商文件

三招采-2023-CS026号

采购项目：三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目

采购人：三门县市政公用工程建设事务中心

采购代理机构：浙江正听工程项目管理有限公司

2023年05月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目采购项目的潜在供应商应在供应商在浙江政府采购云平台(https://login.zcygov.cn)网上报名后下载。获取（下载）采购文件，并于2023年5月 17日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：三招采-2023-CS026号

项目名称：三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：/

采购需求： 详见第四章

数量:不限

预算金额（元）: 800000

# 单位：宗

简要规格描述：符合第四章项目需求

备注：

合同履约期限：

（1）合同签订后  5  个日历天内提交方案设计；

（2）方案设计评审后  15  个日历天内提交初步设计；

（3）初步设计审批后  20  个日历天内提交施工图设计文件。

（4）后续服务：从三门县历史名人雕塑公园改造提升工程开工之日起到竣工验收为止。

本项目（不）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（2）、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：风景园林工程设计专项甲级

- 获取招标文件

时间：/至2023年5月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：供应商在浙江政府采购云平台(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)网上报名后下载。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2023年 5月17日09:00（北京时间）

地点（网址）：通过“浙江政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交

- 响应文件开启

开启时间：2023年5月17日09:00（北京时间）

地点（网址）：三门县公共资源交易中心（投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线参加，直至项目开评标结束。）

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（一）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库〔2020〕46号】的中小企业扶持政策： 1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （二）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则： 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 （三）其他事项： 1.对竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（竞争性磋商文件公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以竞争性磋商文件公告期限届满之日为准）7个工作日内提出质疑；质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 2.供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑； 3.供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。 4.在线投标响应（电子投标）相关说明： （1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 （2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。 （3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。 （4）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。 （5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。 （6）本项目需要供应商同时提供备份投标响应文件。备份投标响应文件发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1196456952@qq.com），逾期发送将被拒收。 （7）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标响应文件的，以备份投标响应文件为依据，否则视为投标响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”已按时解密的，“备份投标响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标响应文件的，投标无效。 （8）本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// zfcg.czt.zj.gov.cn）和“三门县公共资源交易中心网”（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。 注:▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：三门县市政公用工程建设事务中心

地   址：三门县海游街道海丰路2号

项目联系人（询问）：马静

项目联系方式（询问）： 18968406592

项目质疑联系人： 马静

联系电话：18968406592

2.采购代理机构信息

2.采购代理机构信息

名    称：台州正听工程项目管理有限公司

地    址：三门县交通路327号5楼

项目联系人（询问）：叶青青

项目联系方式（询问）：13867602988

项目质疑联系人：郑高坤

联系电话：13867602988

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：三门县财政局

地    址：三门县海游街道湫水大道1号

联系人 ：柳方妙

监督投诉电话：0576-83305830

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

三门县市政公用工程建设事务中心

浙江正听工程项目管理有限公司

2023年 5月6日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 电子投标要求 | 磋商供应商须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。未按规定加密的磋商响应文件，将被拒收。 截止时间：北京时间2023年 5月17日09:00（北京时间） 磋商供应商应当在投标截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。逾期上传的磋商响应文件恕不接受。 |
| 4 | 磋商响应文件 有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2023年5月17日 09:00（北京时间） 地点：三门县公共资源交易中心开标室（三门县广场路22号交通大楼四楼） |
| 6 | 磋商保证金 | 无 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲” 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人。 |
| 10 | 补充条款 | 资格证明文件、商务与技术文件正本1份、副本2份，报价文件正本1份、副本2份。（纸质磋商响应文件中标后提供） |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、本次招标代理服务费为人民币 11000元， 由中标供应商承担，在领取中标通知书时一次性付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交) （见附件3）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）提供最近年度的财务状况报告（可提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

- 供应商基本情况表（附件4）。

- 项目实施人员一览表（附件5）；

- 项目负责人资格情况表（见附件6）；

- 商务及技术响应表（见附件7）；

- 类似项目业绩一览表（如有）（附件8），附上每个业绩合同原件扫描件等相关证明材料；

- 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）；

- 本项目技术方案等，包括项目背景、现状评价与分析；道路、管网及景观方案设计；投资估算；合理化建议；设计周期及服务承诺等。

技术方案格式要求：建议采用A3幅面，横式左侧装订。页数（封面、封底、目录除外）不得超过120页（以打印页为准，如一张纸单面打印计1 页，一张纸双面打印计2页）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容的组成。

①首次报价一览表（附件9）；

②报价明细表 （见附件10）；

③中小企业等声明函（如有见附件11）；

④产品适用政府采购政策情况表（如有见附件12）；

⑤投标人认为其他需要说明的内容。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包含项目组人员费用、成果审查费、资料费、评审会议费、中间成果印刷费、最终成果印刷费、采购代理费、研究成果编制过程所需要的其它全部费用以及合理的利润、税金等与本项目工作相关的一切费用，全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

4. 注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、开标一览表必须由法定代表人签名或盖章，并加盖单位公章。（如为联合体投标，则由联合体牵头人单位的法定代表人签名或签章，并加盖单位公章）。

5.招标文件格式注明签署或盖章的，投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）均应按要求签署或盖章（联合体协议书须由联合体各方按要求签署或盖章）。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）磋商供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作磋商响应文件，不按磋商文件和浙江政府采购云平台要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

电子磋商响应文件部分：磋商供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

（2）磋商供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字，电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。以联合体形式投标的，响应文件由联合体牵头人按规定在所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若磋商供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的上传要求

磋商响应文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的磋商响应文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密磋商响应文件。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商事项

采购组织机构在“磋商公告”规定的时间和地点公开开标，磋商供应商的法定代表人或其授权代表应在线上参加开标会并签到。磋商供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员线上确认磋商响应文件。

（二）磋商程序：

1、开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标；

2、磋商供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。

3、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

9、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

10、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对磋商供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的磋商供应商名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的磋商供应商名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个磋商供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个磋商供应商的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次（最后）报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次（最后）报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或最高限价。

7、磋商响应文件提供虚假材料的。

8、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

10、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

12、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

13、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（七）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（八）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。因成交结果公告需要，评审结果排名第一的成交候选人在评审结束后2个工作日内将磋商响应文件附件《成交供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购组织机构项目负责人。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |
| --- | --- | --- | --- |

第三章　评审办法及评审标准

一、磋商原则

磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

二、评审方法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、磋商小组

（一）磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（二）磋商小组成员与参与磋商的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、磋商要求

（一）采购人、采购代理机构不得对磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（二）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（三）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（四）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（五）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（六）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

五、无效响应情形

- 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额/最高限价；

- 主要性能参数指标负偏离5项（含）以上的；数量要确定。

- 响应参数未如实填写，完全复制粘贴磋商需求参数的；

- 响应文件存在虚假材料的；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 实质性要求（磋商文件中打“▲”内容）不响应的；

- 商务条款不响应；

- 响应文件有效期不足的；

- 逾期或未按要求提交响应文件的；

- 其他不符合法律、法规相关规定的。

六、终止磋商情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者提交最后报价的供应商不足3家的（政府购买服务项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）；

（五）法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

七、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商响应被拒绝。

八、政府采购政策落实

（一）政府采购政策：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）参与磋商：小微企业参与磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业应提供《中小企业声明函》（见附件18），供应商未提供以上资料或者经磋商小组核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件18），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

（二）政府采购政策优惠措施：

经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，对报价给予20%的扣除；联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

九、评审程序

（一）资格审查

响应文件解密后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，磋商时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件（以联合体形式参与磋商时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（以联合体形式参与磋商时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明（以联合体形式参与磋商时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况（根据附件4《供应商基本情况表》和附件5《项目实施人员一览表》填报）。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照磋商声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）（以联合体形式参与磋商时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。 3.相关承诺要求内容（以联合体形式参与磋商时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 联合体参与磋商 | 本项目不接受联合体参与磋商。 |
| 资质 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 根据实际情形设置。 |

（二）符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，对无效响应的供应商名单及响应无效原因的公布方式同上。

| 磋商响应文件 | 磋商响应文件完整且编排有序，磋商内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款满足磋商文件要求。 |
| 磋商响应有效期 | 磋商有效期为磋商截止日起至少90天。 |
| 附加条件 | 磋商响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

（三）商务技术及价格评审

本项目评审方法为综合评分法，总计100分，评审按以下标准及要求进行：

1.评分标准

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 具有建筑行业（建筑工程）设计乙级资质的，得1分；具有城乡规划编资质甲级，得1分；具有林业调查规划资质乙级，得1分，本项最高得3分。 （注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。） | 3 |
|  |  | 投标人自2017年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件落款时间为准）承担过的公园、绿道、精品线等类似项目获得国家级勘察设计协会或风景园林学会奖项的，每个得0.5分，获得省级奖项的，每个得0.25分，本项最高得1分。 （注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。） | 1 |
|  |  | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似设计项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 （注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。） | 3 |
|  |  | 项目负责人具有风景园林专业高级工程师职称的得2分；本项最高得 2分。 （注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。） | 2 |
|  |  | 项目负责人自2017年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件落款时间为准）承担过的公园、绿道、精品线等类似项目获得国家级勘察设计协会或风景园林学会奖项的，每个得1分，获得省级奖项的，每个得0.5分，本项最高得2分（注：与企业获奖不得重复，须提供相关证书原件扫描件，否则不得分） | 2 |
|  |  | 项目组主要人员（不包括项目负责人）应配备景观、植物、林业、建筑、结构、生态、给排水、规划、电气、造价等相关专业工程师及以上职称，每提供一个专业得0.5分，同一人员多本证书不重复计分，最高得5分。 （注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。） | 5 |
| 2 | 现状解读 | 投标人应充分了解三门城市概况、城市绿道与项目关系，对三门县名人雕塑公园的现状调查与主要问题的专业性剖析清晰到位。。 1.对三门县城市概况分析到位，得2分，基本到位，得1分，不到位得0分。 2.对名人雕塑公园存在问题剖析准确，总结到位，得5-8分，基本准确得2-4分，不准确得0-1分。 3.项目现场调研详细且分析到位的得5-6分，基本到位得2-4分，不到位得0-1分。 | 16 |
| 3 | 技术方案 | 投标人基于现状分析提出难点思考及设计策略，合理得4-6分，基本合理，得2-3分，不合理得0-1分。 基于以上思考推导设计定位，并总结设计亮点。定位精准且合理、设计亮点充分结合场地现状的得9-12分，基本合理，得4-8分，不合理得0-3分。 | 18 |
|  |  | 针对现状调查情况，按照城市公园提升的工作思路、技术路线提出三门县名人雕塑公园的改造方案。 方案全面、布局合理，图纸表达完整，画面优良且具有地方特色、满足时代需求的得16-25分，基本满足，得6-15分，不满足得0-5分。 | 25 |
| 4 | 合理化建议 | 根据供应商对本项目提出相关合理化建议评价，每项可采纳的合理化建议得2分，最高得5分。 | 5 |
| 5 | 服务与质量保证措施 | 具有完整的质量保证体系，提出针对性应对措施，并建立健全的后续服务保障体系及措施。最高得6分。 | 6 |
| 6 | 工作进度 | 项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确。最高得4分。 | 4 |

| 价格10分 | 以合格投标人/供应商有效总报价中的最低报价为基准价，基准价为10分。报价得分＝（评标基准价/最终报价）×10%×100（小数点后保留2位小数）。注：符合本章第八点政府采购政策的，对报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 10 |
| --- | --- | --- |

注：①合同、证书、报告及其他相关证明材料，将原件扫描上传至响应文件，并加盖公章。

2.最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.评审要求

(1)磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）供应商的澄清（说明或者补正）采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（四）结果汇总及排序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价。根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由高到低的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（五）编写评审报告

- 磋商小组根据全体评审人员签字的原始记录和得分情况编写评审报告。

- 第四章 项目技术需求

## 一、项目概述

设计项目名称：三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目。

## 二、编制要求

1、编制原则

1.1风貌协调，整体大美

注重城乡风貌的整体性和协调性，不标新立异、贪大求洋。注重在整体风貌协调的基础上，在重点空间以及重要建筑上寻求变化，彰显时代个性，打造和而不同的特色风貌。注重整体风貌格局保护、三生空间共融、自然人文共生，呈现浙江大美画卷。

1.2现代气质，文化内涵

注重挖掘和传承三门地区的历史基因、名人典故和时代基因，坚持文化为魂，体现文化自信，严格保护历史文化遗产资源。注重三门历史名人公园的脉络延续，维系原公园建设宗旨，落实特色传承和现代营造的有机统一，突显三门城市形象，展现三门历史名人文化，满足公园的时代需求。

1.3梳理衔接，系统设计

区域临近城市主要居住区、学校等高密度人群区块。设计以人为本，考虑多年龄段人员的户外使用需求，统筹公园使用时间与空间布置。梳理、衔接公园周边公共设施建设，打通、串联城市绿道体系，整合堤内堤外，打造为串联三门海韵绿道与石洋湖绿道的重要节点，也是城市绿网系统里的重要节点。

2、编制依据

方案编制应以国民经济和社会发展规划、县国土空间总体规划为指导，与总体城市设计、详细城市设计、其它专项规划相衔接，结合公园现状使用情况及维系情况，综合考量造价控制下进行公园的提升设计。

3、编制内容

三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目方案设计；

三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目初步设计；

三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目施工图设计。

4、成果要求

方案的成果由方案文本、初步设计文本、施工图组成。

方案设计成果应当规范、准确、含义清晰，与图纸内容相一致，应涵盖公园提升工程设计各方面内容，包含概算文件。

方案图集可结合文本配置，图集包括但不局限于以下图件。

- 区位图

- 设计范围图

- 现状分析图

- 总体平面图

- 鸟瞰效果图

- 关键节点效果图

## 三、服务要求

1、设计需详细完整的勘探现场，明确现场名人雕塑位置以及各项需保留的电力、通讯等设施物。明确项目场地周边交通组织情况以及场地内其他需设计注意内容物。

2、服务响应：要求提供实时支持响应服务。未经采购人许可，本项目投入人员不得擅自更换。

3、本项目所需相关资料均由采购人协助中标供应商获取。

4、结合项目实际需要及时调整设计成果稿。

5、项目进度计划要求：合同签订后需尽快完成所有设计成果最终评审，并确保通过县政府的审批。

6、规划设计工期要求：2023年  月  日前提交编制成果。

7、成果版权及使用：本次成果所有权和使用权均属于采购人所有。未经采购人许可，中标人不得以任何借口持有和拷贝他用，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经采购人书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。

第五章　政府采购合同主要条款指引

服务类

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：

乙方：（中标人）                          所在地：

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方根据关于三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、服务内容及成果要求：

服务内容包括：方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及变更设计、图纸会审、技术交底、设计配合、现场指导与监督服务、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等施工期服务工作。

成果要求：方案设计成果应当规范、准确、含义清晰，与图纸内容相一致，应涵盖公园提升工程设计各方面内容，包含概算文件。（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：___________元（￥_________元）人民币。

四、甲乙双方责任

1.甲方承担的主要工作内容及责任：

1.1甲方按乙方要求及时向乙方提供所需资料，并保证资料的正确性、真实性。

1.2甲方须按照合同规定按时向乙方支付服务费。

1.3甲方应保守乙方提供的商业机密。

1.4合同签订后一周内须按双方约定的金额向乙方支付定金，设计周期自乙方收到定金之日起开始计算。

1.5按时接收和审查乙方提交的各阶段成果，审查通过后向乙方及时支付相应阶段的规划设计费用。

1.6按照乙方的提纲提供技术基础资料。（提纲清单另附）

1.7按照商议的工作日程组织方案审查，并提供书面意见。

1.8变更计划与工作日程时，及时书面通知乙方。

1.9为乙方在现场的工作提供方便。

1.10因乙方原因未按时提交阶段成果，甲方有权顺延支付相应阶段设计费用。

1.11甲方有权了解规划编制进度和质量，乙方应积极配合并如实反映。

1.12甲方领取成果时，须办理相关接收手续。

2.乙方承担的主要工作内容及责任：

2.1乙方应配合甲方对工作效果进行阶段性考核评审。

2.2乙方所提供的所有资料与内容必须符合相关标准。

2.3因乙方设计图而造成项目重大质量事故及造成建设直接费用提高的，乙方承担相应的费用与法律责任。

2.4乙方工作结束之后应将所有材料的电子文档提供给甲方。

2.5乙方根据甲方要求，定期向甲方汇报项目进程。

2.6收到甲方定金后，即安排生产设计任务。因甲方未按时、足额支付定金，乙方有权推迟设计工作的开始时间，且交付成果的时间相应顺延。

2.7按合同约定向甲方提交各阶段成果，评审通过后收取相应阶段的规划设计费用。

2.8向甲方书面提出技术基础资料提纲。

2.9在编制过程中乙方应积极主动与甲方沟通，准确了解和贯彻甲方意图。

2.10按照双方商议的工作日程提交并汇报各阶段成果。

2.11变更设计工作日程时，及时书面通知甲方。

2.12按甲方的要求和国家、省、市等地方有关规定，保质保量完成设计任务。

五、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

（一）乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

七、转包或分包

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

八、服务期

合同履约期限：

（1）合同签订后  5   个日历天内提交方案设计；

（2）方案设计评审后 15  个日历天内提交初步设计；

（3）初步设计审批后  20 个日历天内提交施工图设计文件。

（4）后续服务：从三门县历史名人雕塑公园改造提升工程开工之日起到竣工验收为止。

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

（一）履行时间：本合同自      年   月   日 至三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目竣工验收为止。

（二）履行方式：按期交付项目施工图，并通过图审。

（三）履行地点：在 三门县  履行

十一、款项支付

1.设计费合同价为：人民币（大写）          （¥            元）。上述费用为固定设计费，工程建设期间如遇概算调整，设计费不做调整。

2.设计费支付进度：

第一阶段：自合同签订生效后七天内，甲方支付乙方合同总金额的20% ，计             万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

第二阶段：乙方完成方案设计成果及其评审，文件评审通过后 7 天内，甲方支付至乙方设计费总额的40%,计             元。

第三阶段：乙方完成初步设计成果及其评审，文件评审通过后 7 天内，甲方支付至乙方设计费总额的60%,计             元。

第四阶段：乙方完成施工图设计并提交施工图设计文件后 7 天内，甲方支付至乙方设计费总额的90%,计             元。

第五阶段：工程竣工验收后 7 天内，甲方支付乙方剩余设计费,计             元。

乙方提交各阶段方案编制成果时开具相应发票，甲方凭乙方开具的相应金额设计费发票支付各阶段设计费。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

（一）乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

（二）乙方提供的服务达不到合同文件要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.赔偿处理；

2.解除合同。

（三）如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

（四）在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

（一）甲方无故逾期支付款项手续的,甲方应按当期逾期付款金额的百分之五向乙方支付违约金。

（二）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期_2_个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应向甲方双倍返还定金，定金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

（三）乙方因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方双倍返还定金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（ 二 ）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向 三门县  人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

法定代表人：                                     法定代表人：

甲方代理人：                                     甲方代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称：

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件2）

- （2）授权甲方书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交) （见附件3）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）提供最近年度的财务状况报告（可提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

- 供应商基本情况表（附件4）。

- 项目实施人员一览表（附件5）；

- 项目负责人资格情况表（见附件6）；

- 商务及技术响应表（见附件7）；

- 类似项目业绩一览表（如有）（附件8），附上每个业绩合同或中标通知书原件扫描件等相关证明材料；

- 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）；

- 本项目技术方案、服务承诺等。

3、报价内容的组成

（1）报价内容的组成。

①首次报价一览表（附件9）；

②报价明细表 （见附件10）；

③小微企业等声明函（如有见附件11）；

④产品适用政府采购政策情况表（如有见附件12）；

⑤投标人认为其他需要说明的内容。

附件2

磋商声明书

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（   供应商名称   ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的           （磋商项目名称）（编号为        ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权甲方人(签字或盖章)：

日期： 年  月   日

附件3

授权甲方书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	     项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权甲方书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转甲方权，特此甲方。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：                          日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 设计资质证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 咨询资质证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 设计单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称等人数） |  |  |  |

要求：

1.投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件；

2.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件5

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 技术职称 | 执业证书 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证书复印件和投标人为其缴纳的至投标截止时间前连续三个月个人社保证明复印件，原件备查。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件6

项目负责人资格情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出 生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  |  |  |  | 为申请人服务 时间 |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 执业注册 |  | 若无执业注册证书，填无 |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要 设计成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 项目获 奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供相关证书复印件和投标人为其缴纳的至投标截止时间前连续三个月个人社保证明复印件，原件备查。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件7：

商务及技术响应表

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 服务时间 |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标报价要求 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，对照本磋商文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本磋商文件的要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件8:

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可根据本表格式自行划表填写。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件9：

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1. 投标报价是包含项目组人员费用、成果审查费、资料费、评审会议费、中间成果印刷费、最终成果印刷费、采购代理费、研究成果编制过程所需要的其它全部费用以及合理的利润、税金等与本项目工作相关的一切费用，全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件10:

报价明细表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件11

- 本项目专门面对中小企业需提供中小企业声明函，非中小企业做无效响应处理。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。本项目行业划分为服务类。

- 中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加三门县市政公用工程建设事务中心的 三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。企业具体情况如下：

- 1、三门县历史名人雕塑公园改造提升工程设计项目  ，属于服务类；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	 万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件12

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。