三门北部湾海洋经济集聚园项目二号码头工程前期涉海专题项目

公 开 招 标 文 件

项目编号：监理招备【2023】021号

招标人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2023年07月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同一般条款及签订方式	20

第六章  投标文件格式附件	26

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就台州市北部湾区经济开发集团有限公司的三门北部湾海洋经济集聚园项目二号码头工程前期涉海专题项目进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2023】021号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 服务期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门北部湾海洋经济集聚园项目二号码头工程前期涉海专题项目 | 详见第四部分“招标需求” | 1 | 项 | 合同签订8个月内完成项目报告编制，并提交相关部门审查通过 | 320万 |

三、合格投标人的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

3、本项目供应商特定条件：供应商须列入全国海域使用论证信用平台编制主体档案库（http://www.hysylz.org.cn/credit）和环境影响评价信用平台编制单位诚信档案库（http://114.251.10.92:8080/XYPT/）。

4、本项目不接受联合体磋商。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会

无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2023年07月28日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：50000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

联系人：陈泽军          联系电话：13858606080

台州市北部湾区经济开发集团有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2023年7月7日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：50000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2023年7月28日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17号 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 履约保证金 | 合同金额的5%（银行转账或电汇形式） |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准计算30000元整，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目海域使用论证、环境影响评价不得进行分包，其余需经招标人同意后方可进行分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件三）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件四）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（6）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件五）（附上每个业绩合同复印件）；

（3）项目实施人员一览表（附件六）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（4）项目设备配置清单（附件七）；

（5）技术响应表（见附件八）；

（6）商务响应表（见附件九）；

（7）对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；

（8）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（9）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（附件一）

（2）报价明细表（附件二）

（二）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》格式填写。

2.投标报价应包括项目实施费用及后续服务所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价，其它属于招标内容范围内而未列入设备材料清单子目内的，视为己包含或分配到设备材料清单的其他单价或合价之中。

6.附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。排名第一的投标人为中标候选人。

若有效供应商的报价少于3家，磋商小组认为具有竞争性的，则继续评标，若无竞争性本次招标失败，应重新组织招标。

三、评标细则

按“投标人须知——六、评标”的相关流程，依次对投标人的资格证明文件、商务与技术文件和报价文件进行评审。

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一评分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定评分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。（小数点后保留2小数）。

（三）商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商相关资质情况 | 0-2 | 具有有效期内的高新技术企业证书的得2分。 注：提供证明材料复印件加盖公章。 |
|  |  | 0-3 | 具有有效期内的质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书的，每项得1分。 注：提供证书复印件加盖公章。 |
| 2 | 投标人类似项目业绩 | 0-6 | 投标人提供自2019 年1 月1 日以来类似项目业绩：每提供一个涉海工程环评报告业绩得1 分，最高得3分；每提供一个涉海工程海域使用论证报告业绩得1 分，最高得3分。 （业绩时间以合同签订时间为准，且项目必须通过评审验收或取得批复（复印件编入投标文件内）。 |
| 3 | 拟投入本项目的人员情况 | 0-6 | 项目负责人： （1）具有正高级工程师及以上职称，且同时具有国家环境影响评价职业资格证书或海域使用论证上岗证的得3分（国家环境影响评价职业资格证书需登记在本单位，以生态环境部信用平台查询截图为准，截图编入投标文件）； （2）项目负责人具有海洋相关专业 (以学位证为准) 得 1分，且同时属于国家海洋咨询专家库信息系统中海域海岛专家或生态环境部国家级专家（以生态环境部专家系统截图为准）的得 2 分。 （注：需提供人员近3个月的社保证明、职称证明、执业资格证书等，上述证书复印件加盖公章编入投标文件。事业单位离岗创业或派驻到企业工作需提供相关支撑性文件。） |
|  |  | 0-9 | 项目组成员：本项目需配备专职服务团队，比较项目团队配备人数、职称、专业等进行评审： （1）项目组成员具有副高及以上职称的，每1名得1分，最高得3分； （2）项目组成员具有国家环境影响评价职业资格证书的，每1名得1分，最高得3分（国家环境影响评价职业资格证书需登记在本单位，以生态环境部信用平台查询截图为准，截图编入投标文件）； （3）项目组成员具有海域使用论证岗位证书的，每1名得1分，最高得3分。 （注：需提供人员近3个月的社保证明、职称证明、执业资格证书等，上述证书复印件加盖公章编入投标文件。事业单位离岗创业或派驻到企业工作需提供相关支撑性文件。）。 |
| 4 | 技术方案 | 0-20 | 从技术方案内容、制定的技术路线、响应招标文件规定的技术要求、最终成果与项目预期目标等方面综合比较，分档进行评审：优得14-20分，较好得7-13.9分，一般得0-6.9分。 |
| 5 | 进度计划安排 | 0-6 | 根据项目进度安排及各阶段详细工作计划综合比较，分档进行评审：优得4-6分，较好得2-3.9分，一般得0-1.9分。 |
| 6 | 质量保证措施 | 0-6 | 根据投标供应商为保证本项目服务过程中的质量控制及质量保证措施综合比较，分档进行评审：优得4-6分，较好得2-3.9分，一般得0-1.9分。 |
| 7 | 项目重点、难点分析及应对措施 | 0-6 | 根据投标供应商提供的项目重点、难点分析及应对措施综合比较，分档进行评审：优得4-6分，较好得2-3.9分，一般得0-1.9分。 |
| 8 | 服务承诺及技术保障 | 0-6 | 根据投标人提供的服务承诺和技术保障措施综合比较，分档进行评审：优得4-6分，较好得2-3.9分，一般得0-1.9分。 |
| 合计 |  | 0-70 |  |

# 第四章  公开招标需求

一、招标项目一览表

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 服务期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门北部湾海洋经济集聚园项目二号码头工程前期涉海专题项目 | 详见第四部分“招标需求” | 1 | 项 | 合同签订8个月内完成项目报告编制，并提交相关部门审查通过 | 320万 |

二、采购需求：

1.项目背景：台州市北部湾区集团成洲地块码头工程前期涉海专题项目位于三门县六敖镇北塘船舶修造基地，工程建设内容主要包括码头工程及相关配套设施。为完成本项目用海报批，依据本项目工程规模、用海特征及所在海域特征，按照《海洋工程环境影响评价技术导则》及《海域使用论证技术导则》等相关法律法规和技术规范的要求，台州市北部湾区集团成洲地块码头工程需开展前期涉海专题报告编制工作。

2.工作内容：为完成本项目用海报批，依据本项目工程规模、用海特征及所在海域特征，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年)》、《海洋工程环境影响评价技术导则》《海域使用论证技术导则》及《浙江省招标拍卖挂牌出让海域使用权管理暂行办法》等相关法律法规和技术规范的要求，本项目申请用海流程走招拍挂程序，需编制海塘安全评估报告、航道通航条件影响评价报告、通航安全咨询报告、施工安全总体风险评估报告、海域使用论证报告、出让方案及海域价格评估、环境影响报告、岸滩稳定性分析专题、数值模拟预测专题及水土保持方案编制，同时还要开展项目周边环境现状资料收集或调查（主要包括大气噪声环境现状监测、疏浚物采样及成分检测、工程地质勘察、码头工程前沿水文动力现状监测、海洋水文动力环境现状资料、海洋生态环境现状资料收集或调查）。

3.技术要求：

（1）环境现状调查或资料收集

根据《海域使用论证技术导则》、《海洋工程环境影响评价技术导则》及其他相关导则要求，环境现状调查或资料收集，主要包括大气噪声环境现状监测、疏浚物采样及成分检测、工程地质勘察(初勘）、码头工程前沿水文动力现状监测、水下地形资料收集、海洋水文动力环境现状资料、海洋生态环境现状资料收集或调查。调查成果及资料收集成果须满足数值模型预测、环境影响评价及海域使用论证使用要求。(2023年秋季调查费用为30万元，如需开展2023年秋季调查，建设单位支付该笔费用，如无需开展，则建设单位不支付该笔费用）。

（2）海塘安全评估报告编制

按照相关法律法规和技术导则的要求，编制完成海塘安全评估报告。报告内容主要包括：风险调查、风险识别、风险点分析和判断、提出风险防范和化解措施、分析措施后的风险等级、得出风险评估结论及提出相关建议。

（3）航道通航条件影响评价报告编制

根据《航道通航条件影响评价审核管理办法》（交通运输部令2017年第1号）、《海轮航道通航标准》（JTS 180-3-2018）及《临河临湖临海工程航道通航条件影响评价报告编制规定》（JTS 120-3-2018）的相关要求，通过对码头所处海域的自然条件、水文气象、海床地形、航道、通航船舶及航迹等资料的收集和分析，结合海床演变情况，重点就工程选址及工程布置对航道通航条件的影响进行评价，并提出航道与通航安全保障措施，编制完成航道通航条件影响评价报告。

（4）通航安全咨询报告编制

根据《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》（交通运输部令2021年第24号）、《海轮航道通航标准》（JTS 180-3-2018）等的相关要求，通过对码头所处海域的自然条件、水文气象、海床地形、航道、通航船舶及航迹等资料的收集和分析，结合周边桥梁、码头等水工布置情况，重点就工程选址符合性、工程建设可行性，及工程建设对周边环境产生的通航安全影响等进行分析和评价，并提出降低或消除影响的措施，编制完成通航安全咨询报告编制。

（5）施工安全总体风险评估报告编制

根据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令〔2017〕第25号）、《公路水运工程施工安全风险评估指南第1部分：总体要求》（JT/T1375.1-2022）和《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》（浙交〔2021〕16号）等文件要求，对工程进行开工前期的施工安全总体风险评估工作。内容主要包括根据工程项目地质条件、建设规模、结构特点和周边环境等致险因子，以单位工程为评估单元，采用适宜的评估方法对各评估单元进行风险评估，确定各评估单元风险等级和工程项目风险等级。

（6）岸滩稳定性分析及数值模型预测专题报告编制

根据工程附近海域的地形扫测资料及近年来的地形资料，在工程附近海域设置3~5条典型断面，对历年来的泥沙冲淤的现状及演变情况进行岸滩稳定性分析专题研究。根据环境影响评价报告和海域使用论证报告的要求，编制含水动力和冲淤影响预测、污染物扩散影响预测、疏浚回淤、骤淤、溢油风险影响预测等数值模拟报告。上述成果须满足环境影响评价及海域使用论证使用要求。

（7）出让方案和海域价格评估报告

按照《关于公布浙江省海域使用权基准价格的通知》《海域评估技术规范》、《海域评估技术指引》编制海域价格评估报告；按照相关规定编制海域使用权出让方案；出让方案和海域价格评估报告须满足浙江省海域使用权招拍挂管理要求。

（8）环境影响评价报告编制

根据工程规模和特点，进行工程各阶段污染、非污染环节与环境影响分析，识别和确定环境影响要素、评价因子、环境保护目标和敏感目标等。通过对工程区域环境现状的调查，并结合该区域多年来的历史资料收集，了解环境质量现状和生态状况，对本工程实施可能对海洋环境、陆域环境、生态和资源造成的影响进行综合分析、预测和评价，并提出相应的环境保护对策措施和生态资源补偿方案，预防、控制或者减轻项目建设对环境和生态资源造成的影响和破坏，为生态环境行政主管部门的环境、生态资源管理工作提供决策依据，从而达到既能促进区域经济的可持续发展，又能保护好环境和生态资源的目的。最终编制环境影响评价报告，通过环境主管部门审批。

（9）海域使用论证报告编制

根据工程设计资料以及工程所在区域概况及海洋功能区划要求、环境敏感程度，合理确定海域使用论证工作内容。在研究有关技术文件和项目基础资料，收集历史和现状资料的基础上，开展项目用海初步分析，确定论证等级、论证范围和论证内容，筛选和判定论证重点等，制定海域使用论证工作方案。进一步开展现场勘查，了解项目所在海域的地形地貌特征、海岸线位置和开发利用现状；走访相关部门和用海单位、个人，了解周边海域确权发证与实际使用情况。根据收集的相关资料情况分析确定现状调查方案。依据所获得的数据、资料，进行项目用海必要性分析、项目用海影响分析、海域开发协调分析、项目用海合理性分析和生态用海综合论证，提出海域使用论证结论和建议。报告成果满足现行的《海域使用论证技术导则》要求并通过自然资源主管部门组织的专家评审。

- 水土保持方案编制

- 贯彻落实国家水土保持方针，遵循"因地制宜，分区防治;统筹兼顾，注重生态;技术可行，经济合理;与主体工程相衔接，与周边环境相协调"的原则开展工程水土保持方案编制，主要内容应包括项目及项目区概况、项目水土保持评价、水土流失预测、水土保持措施布设、水土保持投资估算等。明确项目水土流失防治责任范围和防治目标。报告成果满足《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）要求并通过水利主管部门组织的专家评审。

4、质量要求

（1）水文动力环境现状资料、海域生态环境现状资料、大气噪声环境现状成果、疏浚物采样及成分检测、岸滩稳定性分析及数值模型预测专题报告须达到工程环境影响评价和海域使用论证的使用要求。工程地质勘察及码头工程前沿水文动力现状监测编制须满足工可报告使用要求。

（2）出让方案及海域价格评估报告须满足相关技术规范、导则要求；海塘安全评估报告、航道通航条件影响评价报告、通航安全咨询报告、施工安全总体风险评估报告、水土保持方案编制、海域使用论证报告及环境影响报告须满足相关技术规范、导则要求，并通过主管部门的技术审查。

第二节  商务要求

1、服务期：合同签订8个月内完成项目报告编制，并提交相关部门审查通过。

2、服务地点：三门县

3、付款方式：（1）合同签订后7日内，甲方支付乙方合同总价的20%预付款；（2）码头工程出让海域使用论证报告书（送审稿）提交后7日内，甲方支付乙方合同总价的20%；（3）码头工程环境影响报告书通过评审后提交报批稿7日内，甲方支付乙方剩余合同总价的30%。（4）码头工程航道通航条件影响评价通过评审后提交报批稿7日内，甲方支付乙方剩余合同总价的20%。（5）码头工程施工安全总体风险评估通过评审后提交报批稿7日内，甲方支付乙方剩余合同总价的10%。

4、履约保证金

（1）供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的5%（银行转账或电汇形式），待完成全部工作内容后7天内退还。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第五章　合同一般条款及签订方式

- 技术咨询合同

项目名称：三门北部湾海洋经济集聚园项目二号码头工程前期涉海专题项目

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：   年   月   日至   年   月   日

中华人民共和国科学技术部印制

技术咨询合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：             传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：             传真：

电子信箱：

本合同由甲方委托乙方就  三门北部湾海洋经济集聚园项目二号码头工程前期涉海专题项目  项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

- 咨询内容：三门北部湾海洋经济集聚园项目二号码头工程前期涉海专题项目

- 2．咨询要求：为完成本项目用海报批，依据本项目工程规模、用海特征及所在海域特征，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年)》、《海洋工程环境影响评价技术导则》《海域使用论证技术导则》及《浙江省招标拍卖挂牌出让海域使用权管理暂行办法》等相关法律法规和技术规范的要求，本项目申请用海流程走招拍挂程序，需编制海塘安全评估报告、航道通航条件影响评价报告、通航安全咨询报告、施工安全总体风险评估报告、海域使用论证报告、出让方案及海域价格评估、环境影响报告、岸滩稳定性分析专题、数值模拟预测专题及水土保持方案编制，同时还要开展项目周边环境现状资料收集或调查（主要包括大气噪声环境现状监测、疏浚物采样及成分检测、工程地质勘察、码头工程前沿水文动力现状监测、海洋水文动力环境现状资料、海洋生态环境现状资料收集或调查）。

3．咨询方式：编制专题报告，协助组织报告审查，负责会务工作并承担评审会务等相关费用，协助报批。

第二条：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

甲方按乙方的要求提供相关的技术资料，乙方自合同签订8个月内完成项目报告编制，并提交相关部门审查通过。

第三条：为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1．提供技术资料：工程可行性研究报告（初步设计报告）、水深地形测量报告及其他相关基础资料及与本项目技术服务有关的政府批文。

2．提供工作条件：

（1）协助乙方开展调查和资料收集；

（2）配合乙方开展现场查勘和现状调查工作；

（3）协助组织相关专题报告审查会；

（4）协助乙方进行公众参与。

3．其他：  无 。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：     /      。

第四条：甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1．技术咨询报酬总额为：合同金额为：人民币         （小写￥       元） 。

2技术服务费由甲方分期（一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后7日内，甲方支付乙方合同总价的20%；（2）码头工程出让海域使用论证报告书（送审稿）提交后7日内，甲方支付乙方合同总价的20%；（3）码头工程环境影响报告书通过评审后提交报批稿7日内，甲方支付乙方剩余合同总价的30%。（4）码头工程航道通航条件影响评价通过评审后提交报批稿7日内，甲方支付乙方剩余合同总价的20%。（5）码头工程施工安全总体风险评估通过评审后提交报批稿7日内，甲方支付乙方剩余合同总价的10%。

甲方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条：双方确定，因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲、乙方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）: 提供的相关技术信息，并于相关单位签订相应的保密协议。

2．涉密人员范围:本项目参与报告编制相关人员。

3．保密期限：长期。

4．泄密责任：按国家相关法律法规规定。

第六条：1.在本项目开工之日前，如因方案和建设内容发生变化而导致专题研究内容修改调整所产生的费用由乙方承担。

2.本项目海域使用论证、环境影响评价不得进行分包，其余需经甲方同意后方可进行分包。

第七条：双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1．乙方提交技术咨询工作成果的形式：按招标人要求的份数提供书面报告送审稿与修改后的正式稿，另加电子资料一套（U盘）。

2．技术咨询工作成果的验收标准：相关规范标准。

3．技术咨询工作成果的验收方法：报告通过相关主管部门组织的专家评审。

4．验收的时间和地点：根据甲方和相关主管部门的通知安排。

第八条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1．乙方违反本合同第二条约定，应当按每拖延一天，应向甲方支付本合同金额的1‰作为违约金。

2．甲方违反本合同第三条约定，应当允许乙方顺延报告提交时间。

3．甲方未按照合同约定时间履行付款义务的，每逾期一日应支付乙方本合同金

额1‰的违约金。

第九条：双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果做出决策并予以实施所造成的损失，按以下第 2 种方式处理：

1．乙方不承担责任。

2．乙方承担部分责任。具体承担方式为甲乙双方协商解决。

3．乙方承担全部责任。

第十条：双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲  方所有，且乙方承诺其在本合同项下所利用的技术及资料等不侵犯其它第三方权利，由于乙方侵权引起纠纷的相关责任及后果均由乙方承担。

第十一条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．协调甲乙双方的工作安排；

2．负责进度的落实。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力。

第十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1．依法向三门县人民法院起诉。

第十四条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．   无

第十五条：与履行本合同有关的下列技术文件，   /   为本合同的组成部分。

第十六条：双方约定本合同其他相关事项为：（1）由于不可抗力的自然与非自然因素或编制报告所需资料不能按期提供，造成时间推延，或无法完成任务的，双方协商解决；（2）由于国家政策调整或甲方因素造成乙方工作量增加的，应增加相应的合同经费，增加的合同经费经双方协商确定。

第十七条：本合同一式 六 份，具有同等法律效力。甲方执 三 份，乙方执 三 份。

第十八条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                   （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　 　　  　　（签名）

年   月   日

乙方：                                   （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　 　　    　（签名）

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件一

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

备注：

1.投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件二

投标报价明细表

项目编号：                       项目名称：

| 序号 | 内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |
| 10 | 合 计 |  |  |

1.投标报价应包括完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费与交通、工具、办公费等）所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                   日期：   年   月   日

附件三：

投标声明书

台州市北部湾区经济开发集团有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件四：

授权委托书

台州市北部湾区经济开发集团有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件五：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六：

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件七:

项目设备配置清单

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八:

技术响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件 技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件九：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十：

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二三年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17（浙江省三门县工程建设监理有限公司）