三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目

招 标 文 件

备案登记号：三招建备（珠岙）【2023】60号

招  标  人：三门县珠岙镇人民政府

招标代理人：宁波守诚项目管理有限公司

招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心

二 ○ 二 三 年 十 一 月

三   门   县

建设工程招标文件

三招建备（珠岙）【2023】60号

项目名称：三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目

招 标 人：三门县珠岙镇人民政府（盖章）

联 系 人：郑高登

联系电话：13666838108

招标代理人：宁波守诚项目管理有限公司（盖章）

联  系  人：谢紫凌

联系电话：0576-83300276

招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心（盖章）

二 ○ 二 三 年 十 一 月

目  录

招标公告 ……………………………………………………………………………………………………5

投标须知前附表	6

第一章  投标须知	8

第一节	总  则	8

1. 工程说明	8

2. 招标范围	8

3. 资金来源	8

4. 投标人资格要求	8

5. 投标费用	8

6. 现场条件	8

7. 踏勘现场	8

第二节	招标文件	9

8. 招标文件的组成	9

9. 招标文件的澄清	9

10. 招标文件的修改	9

11. 招标文件的解释权	10

第三节	投标文件的编制	10

12. 投标文件的组成	10

13. 投标文件的格式	10

14. 投标报价组成	10

15. 投标担保	10

16. 投标有效期	11

17. 投标文件的份数和签署	11

第四节	投标文件的递交	11

18. 投标文件的装订、密封与标志	11

19. 投标文件的递交	11

20. 投标截止期	11

21. 投标文件的补充、修改与撤回	12

第五节	开   标	12

22. 开标	12

23. 投标文件公布	12

第六节	评   标	12

24. 评标过程的保密	12

25. 投标文件符合性鉴定	13

26. 投标文件的澄清	13

27. 投标文件的评审	13

第七节	授予合同	14

30.中标候选人公示	15

31.中标通知书	15

32.合同签订	15

第二章  合同条款	16

第三章  投标文件格式	26

附件一：	27

附件二：	29

附件三：	23

附件四：	24

三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目

招标公告

一、项目概况

项目概况：标段一：原珠岙镇行政区块，具体范围由珠岙镇林业技术服务站划定，约6000株枯死松木。（实际重量以砍伐下山的松枯死木及枝桠总重量为准）。

标段二：原高枧乡行政区块，具体范围由珠岙镇林业技术服务站划定，约6000株枯死松木。（实际重量以砍伐下山的松枯死木及枝桠总重量为准）。

业主上限单价：树干0.55元/斤（其中专业处理厂补助每斤0.1元人民币，县财政补助每斤0.45元人民币。）；树枝0.85元/斤（其中专业处理厂补助每斤0.1元人民币，县财政补助每斤0.45元人民币，镇财政补助每斤0.3元人民币。）

工期：标段一：2024年3月底完成集中除治工作；2024年4月-9月，完成即死即清除治工作，并通过竣工验收。标段二：2024年3月底完成集中除治工作；2024年4月-9月，完成即死即清除治工作，并通过竣工验收。

二、投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人要求：营业执照具有枯死木清理或具备林业有害生物防治服务或具备森林经营和管护的经营范围。

2.2本次招标不接受联合体投标。

2.3本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

三、招标文件获取

3.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，招标文件将于公告之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

3.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

四、投标文件的递交

4.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年11月 30日14时00分，地点为三门县珠岙镇人民政府二楼开标大厅。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、联系方式

招标人联系人：郑高登                   联系电话：13666838108

招标代理机构联系人：谢紫凌             联系电话：0576-83300276

三门县珠岙镇人民政府

宁波守诚项目管理有限公司

三门县珠岙镇公共资源交易中心

2023年11月23日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目 |
| 2 | 建设地点 | 三门县珠岙镇 |
| 3 | 建设规模 | 两个标段 |
| 4 | 上限单价 | 树干0.55元/斤（其中专业处理厂补助每市斤0.1元人民币，县财政补助每市斤0.45元人民币。）； 树枝0.85元/斤（其中专业处理厂补助每市斤0.1元人民币，县财政补助每市斤0.45元人民币，镇财政补助每市斤0.3元人民币。） 超过上限单价为无效标。 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 标段一：2024年3月底完成集中除治工作；2024年4月-9月，完成即死即清除治工作，并通过竣工验收。 标段二：2024年3月底完成集中除治工作；2024年4月-9月，完成即死即清除治工作，并通过竣工验收。 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标范围 | 标段一：原珠岙镇行政区块，具体范围由珠岙镇林业技术服务站划定，约6000株枯死松木。（实际重量以砍伐下山的松枯死木及枝桠总重量为准）。 标段二：原高枧乡行政区块，具体范围由珠岙镇林业技术服务站划定，约6000株枯死松木。（实际重量以砍伐下山的松枯死木及枝桠总重量为准）。 |
| 10 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 11 | 投标人要求 | 营业执照具有枯死木清理或具备林业有害生物防治服务或具备森林经营和管护的经营范围。 |
| 12 | 项目负责人要求 | / |
| 13 | 投标人确定方式 | 资格审查 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件组成内容包括： - 投标函（附件1）； - 台州市建设工程诚信投标承诺书（附件2）； - 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（附件3）； - 企业营业执照； - 注：以上证书复印件加盖公司公章 |
| 15 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 16 | 报价方式 | 本次投标报价计算至 厘 。 |
| 17 | 投标保证金要求 | 1、保证金金额：叁仟元。 2、担保形式：现金 3、提交单位及地址：三门县珠岙镇人民政府二楼开标大厅 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 19 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金。（必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行帐户） 履约担保的金额：人民币50000元 |
| 20 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 21 | 投标文件 密封及装订 | 投标文件正副本分别单独装订成册，按规定密封于同一个密封袋内。 |
| 22 | 投标文件提交地点与开标地点 | 地点：三门县珠岙镇人民政府二楼开标大厅 地址：三门县珠岙镇人民政府二楼开标大厅 |
| 23 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2023年11月30日14时00分； |
| 24 | 开标程序 | 直接开商务标 |
| 25 | 其他 | 本项目招标代理费由中标人支付。招标代理费为6000元，两个标段的中标单位各支付招标代理费的50%，由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理公司。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标人资格要求

- 4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表。

- 4.2投标人确定方式详见本须知前附表。

- 4.3本工程不接受联合体投标。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 本项目招标代理费由中标人支付。招标代理费为6000元，两个标段的中标单位各支付招标代理费的50%，由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理公司。

### 现场条件

  - 施工现场的“三通一平”以完成。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）合同条款；

（4）投标文件表格式等；

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价，投标报价采用下浮的方式竞报，

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）中标候选人在招标人与中标人鉴定合同后五个工作日内退还（不计息）。

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

- 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表规定的地点，在本须知前附表规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人提交投标保证金；

（2）投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；

（3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件），经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序：开标直接开商务标。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

27.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

27.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

27.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

27.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

27.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

28.本工程项目的评标办法采用最低评标价法。

29.中标候选人的确定

按单价合计由低到高的顺序推荐1名中标候选人，即单价合计最低者为中标候选人，如出现投标报价完全相同的，则抽签确定。

（1）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

（2）投标人的投标文件不予以退还。

## 授予合同

### 30.中标候选人公示

30.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所进行公示，公示期限为三天，最后一天为工作日。

30.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 31.中标通知书

31.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向中标候选人发出《建设工程中标通知书》。如发现中标候选人资格无效，则本次招标失败。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

31.2招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标

31.3中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

31.4招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

31.5《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 32.合同签订

32.1自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

# 第二章  合同条款

## 三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目合同(标段一）

甲方(以下简称甲方):  三门县珠岙镇人民政府

乙方(以下简称乙方):

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国民法典》、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案(2022 年版)》、《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持平等自愿、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治工程有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

- 一、工程概况及履约保证金

1.工程内容：采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死(枯死、濒死)和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理。

2.履约保证金的金额为人民币        元。乙方不按合同履约的，可没收其履约保证金，并赔偿损失。保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。履约保证金在项目竣工经甲方组织人员验收合格后无息退还。

- 二、施工范围、时间、合同价格及支付方式

1.施工范围：

2.面    积：

3.施工时间：

集中除治阶段：2023年   月    日至2024年3月31日；

即现即清阶段：2024年   月    日至2024年8月31日。

4.除治对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死(病死、不明原因枯死、濒死)和其他原因(确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等)致死的松树，除治其主干、枝桠和伐桩;即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死(病死、不明原因枯死、濒死)等松树及其枝桠，对新发现的死树，在三天内完成除治。

5.合同价格:按疫木清理任务完成情况据实结算，包括项目涉及的“数字森防”拍照费用、技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、各类税费、农民工工资保证金等所有费用，其中疫木处理厂价款由乙方自行与其结算。

□按称重计量价格：按松枯死木及枝桠清理总重量补助   　元/斤。其中包括县财政补助     元/市斤，疫木处理厂收购价       元/市斤。

□按其他方式计量价格：

6.计量方式：

□称重计量：根据砍伐下山的松枯死木及枝桠总重量计算实价。

□其他计量方式：

- 支付方式：

- （1）按工作完成情况支付。完成集中除治工作并经初步验收通过后，支付部分合同价款;完成即现即清除治工作并经竣工验收通过后，支付剩余合同价款。

- （2）其中由镇财政补助的树枝每市斤0.30元，须完成以下条件：

- ①公路沿线必须在12月30日前完成清理及数据上传，其他地块必须在2024年2月底前完成清理及数据上传。

- ②各清理小班每逾期一天，每株扣镇财政补助100元，逾期超过15天，镇财政将取消补助每斤0.30元。

□其他支付方式：

- 三、合同工期

1.开工日期：合同签订日期。

2.竣工日期：2024年8月31日前工程全部竣工。

- 四、工程质量要求标准

严格执行“510”质量标准，并按要求运用“数字森防”上传除治数据：

1.伐桩处理：疫木伐除后，伐桩最高处上坡面的高度不得超过5cm，并对伐桩进行剥皮处理。

2.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死(病死、不明原因枯死、濒死)和其他原因(确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等)致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎、山下空旷安全处烧毁等除害措施。

3.疫木处理： ①粉碎（旋切）处理：伐倒疫木、枝桠搬运下山后运到省定点松材线虫病疫木处理企业进行粉碎（削片）或旋切处理，粉碎物粒径不超过1厘米（削片厚度不超过0.6厘米）,旋切厚度小于0.3厘米。②烧毁处理：对小树、枝桠，可在山下就近选取用火安全的空地全部烧毁，焚烧全程需有专人监管。

- 4.其他规定：采伐过程中，严禁砍伐活立木;树干、枝桠须分别装车过磅;枝桠进厂过磅重量占比15%以上。

- 五、双方责任

1.甲方应维护乙方的合法权利，支付合同约定款项。

2.甲方应为乙方除治工作提供相应便利条件，做好政策处理和业务指导等工作。

3.乙方在履行合同期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益，确保人身和生产安全，如因违规操作造成的一切后果由乙方自行承担。

4.乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行保险;乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等，乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

5.乙方如对工程项目进行转包、分包的，必须报甲方同意后实施，否则甲方有权解除合同。

6.乙方在施工作业范围内应做好森林防火工作，在确保安全的情况下，方可采取烧毁的方式处理疫木主杆及其枝桠，并接受甲方对森林防火工作的检查指导。因操作不当导致火情，后果由乙方负责。

7.乙方应定期或不定期向甲方汇报除治工程进展情况，接受甲方或其委托的第三方机构及上级林业等部门对除治工作的检查监督和业务指导。

8.乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防手机APP,对疫木除治和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

- 违约责任

1.乙方应按照除治工作范围和内容，以村为单位进行逐个清理，顺序严格按照甲方指定每次不超过3个村的范围依次清理（除甲方批准外）。先清理约定范围内铁路、高速、国省道沿线、风景区、城镇周边等重点地段，原则上一个村清理完毕，经甲方同意后才能转入下个村清理，以此类推。未按甲方要求顺序开展作业的，每发现一次，工程款扣罚5000元，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。

2.经检查验收，总合格率95%及以上的为优秀。总合格率90%至94%（含90%）为合格，按实际清理量结算工程款项。总合格率89%及以下的为不合格，每下降一个百分点，扣除总工程款的0.5%。

3.清理工程队清理质量验收第一次不合格的，须在15天内整改到位并申请第二次验收，第二次验收仍不合格的，扣除其清理数量30%-50%的补助款。

4.工程队借清理枯死木之名故意采伐活树，或发生疫木流失问题（未出县）的，每发生一起扣除总工程款的5%；发生跨县域疫木流失问题的，扣除总工程款的10%。前一类问题连续发生2起，或后一种问题发生1起的，列入黑名单，取消今后清理资格，涉嫌违法的依法追究法律责任。

5.由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期完成集中除治的，每超出一天，乙方须按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款项支付时一次性扣除。若超出交付期十天或以上的，甲方有权终止合同，并追偿已支付的合同款项。

七、其他事项

1.其他未尽事项，由双方协商解决。合同执行中若产生纠纷，由甲方所在地的法院进行管辖。

2.本合同一式六份（甲乙双方各执二份，报县林业主管部门备案一份，招标代理单位留存一份），经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后即生效。

甲方：       　（盖章）                乙方：      　（盖章）

法定代表人或者委托代理人               法定代表人或者委托代理人

（签字）：                            （签字）：

签订日期：   年   月  日

## 三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目合同(标段二）

甲方(以下简称甲方):  三门县珠岙镇人民政府

乙方(以下简称乙方):

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国民法典》、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案(2022 年版)》、《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持平等自愿、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治工程有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

- 一、工程概况及履约保证金

1.工程内容：采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死(枯死、濒死)和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理。

2.履约保证金的金额为人民币        元。乙方不按合同履约的，可没收其履约保证金，并赔偿损失。保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。履约保证金在项目竣工经甲方组织人员验收合格后无息退还。

- 二、施工范围、时间、合同价格及支付方式

1.施工范围：

2.面    积：

3.施工时间：

集中除治阶段：2023年   月    日至2024年3月31日；

即现即清阶段：2024年   月    日至2024年8月31日。

4.除治对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死(病死、不明原因枯死、濒死)和其他原因(确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等)致死的松树，除治其主干、枝桠和伐桩;即现即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死(病死、不明原因枯死、濒死)等松树及其枝桠，对新发现的死树，在三天内完成除治。

5.合同价格:按疫木清理任务完成情况据实结算，包括项目涉及的“数字森防”拍照费用、技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、各类税费、农民工工资保证金等所有费用，其中疫木处理厂价款由乙方自行与其结算。

□按称重计量价格：按松枯死木及枝桠清理总重量补助   　元/斤。其中包括县财政补助     元/市斤，疫木处理厂收购价       元/市斤，树枝部分镇财政补助    元/市斤。

□按其他方式计量价格：

6.计量方式：

□称重计量：根据砍伐下山的松枯死木及枝桠总重量计算实价。

□其他计量方式：

- 7.支付方式：

- （1）按工作完成情况支付。完成集中除治工作并经初步验收通过后，支付部分合同价款;完成即现即清除治工作并经竣工验收通过后，支付剩余合同价款。

- （2）其中由镇财政补助的树枝每市斤0.30元，须完成以下条件：

- ①公路沿线必须在12月30日前完成清理及数据上传，其他地块必须在2024年2月底前完成清理及数据上传。

- ②各清理小班每逾期一天，每株扣镇财政补助100元，逾期超过15天，镇财政将取消补助每斤0.30元。

□其他支付方式：

- 三、合同工期

1.开工日期：合同签订日期。

2.竣工日期：2024年8月31日前工程全部竣工。

- 四、工程质量要求标准

严格执行“510”质量标准，并按要求运用“数字森防”上传除治数据：

1.伐桩处理：疫木伐除后，伐桩最高处上坡面的高度不得超过5cm，并对伐桩进行剥皮处理。

2.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死(病死、不明原因枯死、濒死)和其他原因(确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等)致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎、山下空旷安全处烧毁等除害措施。

3.疫木处理： ①粉碎（旋切）处理：伐倒疫木、枝桠搬运下山后运到省定点松材线虫病疫木处理企业进行粉碎（削片）或旋切处理，粉碎物粒径不超过1厘米（削片厚度不超过0.6厘米）,旋切厚度小于0.3厘米。②烧毁处理：对小树、枝桠，可在山下就近选取用火安全的空地全部烧毁，焚烧全程需有专人监管。

- 4.其他规定：采伐过程中，严禁砍伐活立木;树干、枝桠须分别装车过磅;枝桠进厂过磅重量占比15%以上。

- 五、双方责任

1.甲方应维护乙方的合法权利，支付合同约定款项。

2.甲方应为乙方除治工作提供相应便利条件，做好政策处理和业务指导等工作。

3.乙方在履行合同期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益，确保人身和生产安全，如因违规操作造成的一切后果由乙方自行承担。

4.乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行保险;乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等，乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

5.乙方如对工程项目进行转包、分包的，必须报甲方同意后实施，否则甲方有权解除合同。

6.乙方在施工作业范围内应做好森林防火工作，在确保安全的情况下，方可采取烧毁的方式处理疫木主杆及其枝桠，并接受甲方对森林防火工作的检查指导。因操作不当导致火情，后果由乙方负责。

7.乙方应定期或不定期向甲方汇报除治工程进展情况，接受甲方或其委托的第三方机构及上级林业等部门对除治工作的检查监督和业务指导。

8.乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防手机APP,对疫木除治和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

- 违约责任

1.乙方应按照除治工作范围和内容，以村为单位进行逐个清理，顺序严格按照甲方指定每次不超过3个村的范围依次清理（除甲方批准外）。先清理约定范围内铁路、高速、国省道沿线、风景区、城镇周边等重点地段，原则上一个村清理完毕，经甲方同意后才能转入下个村清理，以此类推。未按甲方要求顺序开展作业的，每发现一次，工程款扣罚5000元，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。

2.经检查验收，总合格率95%及以上的为优秀。总合格率90%至94%（含90%）为合格，按实际清理量结算工程款项。总合格率89%及以下的为不合格，每下降一个百分点，扣除总工程款的0.5%。

3.清理工程队清理质量验收第一次不合格的，须在15天内整改到位并申请第二次验收，第二次验收仍不合格的，扣除其清理数量30%-50%的补助款。

4.工程队借清理枯死木之名故意采伐活树，或发生疫木流失问题（未出县）的，每发生一起扣除总工程款的5%；发生跨县域疫木流失问题的，扣除总工程款的10%。前一类问题连续发生2起，或后一种问题发生1起的，列入黑名单，取消今后清理资格，涉嫌违法的依法追究法律责任。

5.由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期完成集中除治的，每超出一天，乙方须按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款项支付时一次性扣除。若超出交付期十天或以上的，甲方有权终止合同，并追偿已支付的合同款项。

七、其他事项

1.其他未尽事项，由双方协商解决。合同执行中若产生纠纷，由甲方所在地的法院进行管辖。

2.本合同一式六份（甲乙双方各执二份，报县林业主管部门备案一份，招标代理单位留存一份），经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后即生效。

甲方：       　（盖章）                乙方：      　（盖章）

法定代表人或者委托代理人               法定代表人或者委托代理人

（签字）：                            （签字）：

签订日期：   年   月  日

# 第三章  投标文件格式

## 封面

三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目

（标段   ）

投 标 文 件

（商务标）

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年    月   日

附件1：

三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目（标段  ）

投 标 函

三门县珠岙镇人民政府 ：

一、根据你方的三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我公司愿以报价树干：每斤      厘（以厘为单位，计算时精确到位，小数点后四舍五入），大写金额人民币     角     分     厘。

树枝：每斤      厘（以厘为单位，计算时精确到位，小数点后四舍五入），大写金额人民币     角     分     厘。

2、工期：2024年3月底完成集中除治工作；2024年4月-9月，完成即死即清除治工作，并通过竣工验收。

3、质量等级合格；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件2：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县2023-2024年度珠岙镇枯死木清理项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件3：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                     职务：

授权委托日期：            年            月             日

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日